АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2013                                        г. Енисейск	      № 1074-п

Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (в редакции постановления администрации Енисейского района от 30.12.2013 № 1473-п, от 31.03.2014 № 301-п, от 15.05.2014 № 446-п, от 30.05.2014 № 492-п, от 31.07.2014 № 692-п, от 14.08.2014 № 743-п, от 03.09.2014 № 816-п, от 23.09.2014 № 888-п, от 06.11.2014 № 1048-п, от 13.11.2014 № 1087-п, от 03.02.2015 № 87-п, от 14.05.2015 № 492-п, от 21.05.2015 № 520-п, от 30.06.2015 № 601-п, от 06.08.2015 № 669-п, от 01.09.2015 № 739-п, от 16.09.2015 №771-п, от 28.10.2015 № 873-п, от 12.11.2015 № 914-п, от 12.11.2015 № 922-п, от 30.12.2015 № 1031-п, от 30.12.2015 № 1032-п, от 29.01.2016 № 24-п, от 13.04.2016 № 192-п, от 25.05.2016 № 278-п, от 23.06.2016 № 338-п, от 15.09.2016 № 530-п, от 22.09.2016 № 543-п, от 14.10.2016 № 575-п, от 11.11.2016 № 648-п, от 02.12.2016 № 729-п, от 26.12.2016 № 778-п, от 29.12.2016 № 799-п, от 01.03.2017 № 177-п, от 06.04.2017 № 343-п, от 06.06.2017 № 573-п, от 27.06.2017 № 642-п, от 15.08.2017 № 810-п, от 29.09.2017 № 971-п, от 10.11.2017 № 1145-п, от 26.01.2018 № 89-п, от 18.05.2018 № 482-п, от 13.07.2018 № 658-п, от 17.07.2018 № 677-п, от 30.10.2018 № 1063-п, от 06.11.2018 № 1082-п, от 29.12.2018 № 1328-п, от 15.03.2019 № 169-п, от 21.05.2019 № 374-п, от 25.06.2019 № 460-п, от 27.08.2019 № 629-п, от 09.09.2019 № 681-п, от 25.09.2019 № 728-п, от 01.11.2019 № 834-п, от 08.11.2019 № 853-п, от 29.12.2019 № 1028-п, от 13.05.2020 № 401-п, от 16.06.2020 № 473-п, от 26.06.2020 № 513-п, от 18.08.2020 № 612-п, от 24.08.2020 № 622-п, от 28.09.2020 № 715-п, от 29.10.2020 № 782-п, от 11.11.2020 № 818-п, от 11.01.2021 № 2-п, от 24.08.2021 № 723-п, от 11.11.2021 № 927-п, от 18.11.2021 № 967-п, от 29.12.2021 № 1104-п, от 22.06.2022 № 525-п, от 11.11.2022 № 955-п, от 22.11.2022 № 987-п, от 29.12.2022 № 1162-п, от 19.05.2023 № 386-п, от 01.06.2023 № 421-п, от 01.08.2023 № 575-п, от 11.09.2023 № 670-п, от 22.11.2023 № 892-п, от 22.12.2023 № 992-п)

Руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, постановлением администрации Енисейского района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» и в целях создания условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И. Марзала.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2013 года и подлежит размещению на официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района  Красноярского края.

Глава администрации района	 					         И.А. Михайлов

Приложение

к постановлению администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1074-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

строительство и архитектура Енисейского района»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Распоряжение администрации Енисейского района об утверждении перечня муниципальных программ Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р; Постановление администрации района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Енисейского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»; подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство»; подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»; подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»; подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| Цель муниципальной программы | Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг; Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района; Задача 3: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района Задача 4: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; Задача 5: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в период с 2014 по 2030 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей программы по годам ее реализации | Перечень целевых показателей программы представлен в приложении к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 5 807 105,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 310 306,9 тыс. руб. 2015 год – 546 268,5 тыс. руб. 2016 год – 413 830,9 тыс. руб. 2017 год – 398 722,1 тыс. руб. 2018 год – 386 872,8 тыс. руб. 2019 год – 417 728,3 тыс. руб. 2020 год – 455 247,7 тыс. руб. 2021 год – 618 206,7тыс. руб. 2022 год – 504 558,1 тыс. руб. 2023 год – 878 933,8 тыс. руб. 2024 год – 446 207,9 тыс. руб. 2025 год – 430 221,4тыс. руб. Источники финансирования: - за счет средств федерального бюджета всего – 294 042,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 5 276,7 тыс. руб. 2015 год – 54 339,8 тыс. руб. 2016 год – 11 532,1 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 62 938,7 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 159 954,9 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета всего – 5 285 181,4 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 302 609,3 тыс. руб. 2015 год – 485 454,7 тыс. руб. 2016 год – 394 834,6 тыс. руб. 2017 год – 392 786,6 тыс. руб. 2018 год – 375 847,2 тыс. руб. 2019 год – 410 705,8 тыс. руб. 2020 год – 443 686,7 тыс. руб. 2021 год – 524 652,0 тыс. руб. 2022 год – 450 401,4 тыс. руб. 2023 год – 679 421,3 тыс. руб. 2024 год – 412 390,9 тыс. руб. 2025 год – 412 390,9 тыс. руб. - за счет средств районного бюджета всего 220 555,8 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2 417,7 тыс. руб. 2015 год – 6 474,0 тыс. руб. 2016 год – 7 370,8 тыс. руб. 2017 год – 5 935,5 тыс. руб. 2018 год – 7 211,5 тыс. руб. 2019 год – 5 405,5 тыс. руб. 2020 год – 10 450,7 тыс. руб. 2021 год – 30 416,0 тыс. руб. 2022 год – 53 686,4 тыс. руб. 2023 год – 39 540,2 тыс. руб. 2024 год – 33 817,0 тыс. руб. 2025 год – 17 830,5 тыс. руб. - за счет средств бюджетов муниципальных образований всего 129,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 3,2 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 93,4 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 20,2 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 12,4 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств всего – 7 196,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,0 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 3 793,9 тыс. руб. 2019 год – 1 617,0 тыс. руб. 2020 год – 1 110,3 тыс. руб. 2021 год – 200,0 тыс. руб. 2022 год – 470,3 тыс. руб. 2023 год – 5,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение

к паспорту муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы по годам ее реализации

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2013 факт | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 факт | 2015 факт |  | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 план | 2024 план |  | 2025 план | 2026-2030 план |  |
| 1 | Цель: Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы. | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,8 | 34,6 | 38,5 | 38,5 |  | 38,5 | 38,5 |  | 38,5 |
| 1.2. | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,0 | 54,5 | 55,4 |  | 55,4 | 55,4 |  | 55,4 |
| 1.3. | Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019-2025 годы» | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1296,1 | 841,4 | 1595,1 |  | 5308,2 | 0 |  | 0 |
| 1.4. | Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства с указанием основных показателей социально-экономического развития Енисейского района

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики Енисейского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района, являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

Сфера действия настоящей программы распространяется на отношения в части устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Енисейского района, объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда поселений.

В настоящее время на территории муниципальных образований Енисейского района жилищно-коммунальные услуги предоставляют 13 субъектов.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района занято около 1000 человек. По концессионному соглашению в организации коммунального комплекса передано муниципальное имущество Енисейского района, в том числе 36 котельных, 77,80 км тепловых сетей, в том числе ветхие сети 47,76 км, 157,27 км водопроводов в том числе ветхие сети 105,13 км, 22,93 км канализационных сетей в том числе ветхие сети 17,7 км, 1317,60 км электрических сетей.

Системами коммунальной инфраструктуры отрасли ЖКХ на территории Енисейского района по состоянию на 01.06.2022 охвачено 26 муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района, на территории которых проживает 21947 человек по данным статистики, в том числе пользующихся услугами водоснабжения 9449 человек, услугами водоотведения 3377 человек, услугами централизованного теплоснабжения 3252 человек, услугами по электроснабжению от дизельных электростанций в северных, труднодоступных населенных пунктах 4434 человек.

Процент износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет:

- теплоснабжение – 63,72 %,

- водоснабжение – 58,32 %,

- электроснабжение – 70,00 %,

- водоотведение – 77,19 %.

Основными направлениями работы в отрасли ЖКХ в настоящий период являются:

- контроль за подготовкой жилищно-коммунального комплекса к сезонной эксплуатации;

- работа по оптимизации инженерных систем, внедрению ресурсосберегающих технологий;

- капитальный ремонт муниципальных инженерных систем тепло- водоснабжения и водоотведения;

- восстановление и ремонт муниципальных электросетей и трансформаторных подстанций;

- капитальный ремонт технологического оборудования муниципальных отопительных котельных, в т.ч. отопительные котлы;

- приобретение и установка резервных дизель-генераторов на муниципальные котельные района, приобретение автотранспорта, механизмов, оборудования.

- обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, предусматривающих оказание коммунальных услуг в необходимых объемах для населения и организаций района.

- способствование решению тактических и экономических задач в сфере управления жилыми помещениями, в том числе:

а) информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях;

б) мониторинг собираемости, анализ выявленной задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, выработка предложений по повышению собираемости платежей;

в) оперативная работа по обращению граждан, поступающих через консультационно-правовой центр Красноярского края, мониторинг устранения нарушений в срок по обращениям граждан.

Настоящая программа поспособствует повышению технического уровня и снижению степени износа систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда на территории Енисейского района;

Ежегодно на территории Енисейского района проводится работа по реализации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии. Также в районе приобретается технологическое оборудование, спецтехника для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Ресурсоснабжающим организациям ежегодно за счет средств из краевого бюджета перечисляются:

1) компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения;

2) компенсация на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В рамках действующей программы в период с 2014-2022 проведены следующие мероприятия.

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по улице Мира в поселке Шапкино (541,0 п.м.);

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в микрорайоне Геофизиков по улице Геофизиков села Верхнепашино (756,5 п.м.);

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в микрорайоне Геофизиков села Верхнепашино (860,0 п.м.);

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Пролетарская в с. Верхнепашино (358,8 м);

- Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей установки на водозаборных сооружениях в с. Ярцево;

- Разработка схем водоснабжения и водоотведения в МО Енисейского района Красноярского края;

- Монтаж электросилового оборудования на скважине № 2, в ДЭС на объекте «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково»;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Ленинградская, 49 до ул. Королева в с. Озерное (861 м);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Новая в с. Озерное (516 м);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Ленинградская, 49 до ул. Юбилейная, 9 в с. Озерное (861 м)

- Приобретение и монтаж установки по очистке и обеззараживанию воды на системе водоснабжения с. Верхнепашино, Енисейского района, Красноярского края;

- Приобретение и монтаж установки по очистке и обеззараживанию воды на системе водоснабжения с. Усть-Кемь, Енисейского района, Красноярского края;

- Приобретение и монтаж водоочистной установки для подземного водозабора по ул. Железнодорожная. 7а п. Абалаково;

- Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения с. Верхнепашино ул. Строителей – ул. Комсомольская (2020 м);

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с. Озерное, ул. Ленинградская, 25 – ул. Ленинградская, 33 – ул. Новая, 18 (345 м);

- продолжение строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково;

- приобретение дизельного электроагрегата для Луговатского сельсовета.

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.Верхнепашино, ТК4,ул.Советская-ул.Рабочая, 36;

- приобретение спецтехники для нужд Енисейского района;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.Верхнепашино, ул.Советская д. 116 - ул.Рабочая д.25А;

- ремонт сети холодного водоснабжения п.Абалаково ул.Железнодорожная;

- продолжение строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково.

- капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Верхнепашино ул. Рабочая, 25 А- ул. Рабочая, 43;

- капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Верхнепашино ул. Рабочая, 62-ул. Рабочая, 55;

- капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Верхнепашино ул. Рабочая, 60-ул. Рабочая, 51.

- приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения в с. Епишино и д. Назимово.

На 2023 запланирована разработка ПСД, поставка и монтаж электростанции дизельной в станционарном блок – контейнере на территории п. Подтесово котельная пер, Якорный, 23.

Градостроительная деятельность по развитию территорий осуществляется в ходе территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного планирования, капительного ремонта муниципального жилищного фонда на основании комиссионного решения, реконструкция объекта капитального строительства бюджетных учреждений Енисейского района.

Для эффективного осуществления градостроительной деятельности на территории Енисейского района ежегодно решением представительных органов власти сельских поселений передаются муниципалитету полномочия в области градостроительной деятельности в целях оперативного решения вопросов местного значения и соблюдения норм градостроительного законодательства. За период 2020-2021 годы согласовано 2 генеральных плана Погодаевского и Ярцевского сельсовета. В 2023 год планируется согласование по 10 МО генеральных планов в Минэкономразвития России (Абалаковский, Верхнепашинский, Майский, Новокаргинский, Новоназимовский, Погодаевский, Шапкинский, Ярцевский, Луговатский, Высокогорский сельсоветы)

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, и рациональному использованию ресурсов. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую, электрическую энергию и холодное водоснабжение, опережающий уровень инфляции, что приводит к увеличению расходов бюджетов на оплату потребленных энергетических ресурсов. Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений Енисейского района позволило выявить недостатки, препятствующие экономии потреблению энергоресурсов и принять необходимые меры к их устранению.

Ежегодно в бюджетных учреждениях на территории Енисейского района производится установка либо замена приборов учета потребленных энергетических ресурсов, что приводит к снижению объемов, потребляемых ресурсов.

В части энергосбережения в период с 2016-2022 проведены мероприятия по оснащению муниципальных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов:

- 3 прибора учета на холодную воду:

МБДОУ «Новоназимовском детском саду №5»;

МБОУ «Новоназимовской СОШ №4»;

МБОУ «Епишинской ООШ №6»;

- заменено 9 приборов учета на холодную воду:

МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 7»;

МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 8»;

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 19»;

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 28»;

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29»;

МБОУ «Абалаковская СОШ № 1»;

МБОУ «Новокаргинская СОШ № 5»;

МБОУ «Озерновская СОШ № 47»;

МБОУ «Подгорновская СОШ № 17».

- по замене и установке приборов учета на холодную воду в учреждениях образования Енисейского района:

- МБОУ Подгорновская СОШ №17:

- МБОУ Погодаевская СОШ № 18;

- МБОУ Шапкинская СОШ № 11;

- МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;

- МБОУ Потаповская СОШ № 8;

- МБОУ Плотбищенская НОШ № 9;

- МБДОУ Подтесовский детский сад № 28;

- МБДОУ Озерновский детский сад № 6;

- МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20;

- МБДОУ Высокогорский детский сад № 2.

- тепловой энергии в здании по улице Советская 91 в с.Верхнепашино;

- холодного водоснабжения в МБДОУ «Подтёсовский детский сад № 28»; МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29»; МБОУ «Высокогорская средняя образовательная школа № 7»; МБОДО «Детская школа искусств п. Подтёсово»; МКУ «Районный центр культуры» (сельские дома культуры с. Верхнепашино, с. Усть-Пит, п. Новоназимово); МКУ «Межпоселенческая библиотека» (филиалы с. Верхнепашино, с. Озерное).

- тепловой энергии в МБДОУ «Озерновский детский сад № 6»; МБОУ «Абалаковская СОШ № 1»; МБОУ «Епишинская ООШ № 6»; МБОУ «Новоназимовская СОШ № 4».

- тепловой энергии в МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 8»; МБОУ «Абалаковская СОШ № 1».

Также проведены мероприятия по замене неэффективного осветительного оборудования внутреннего,  наружного освещения на современное светодиодное (энергосберегающее) и (или) установка энергосберегающих (в том числе антивандальных) приборов потребления электроэнергии на территории Енисейского района: замена светильников уличного освещения на территории:

- Озерновского сельсовета - 25 шт;

- Погодаевского сельсовета - 18 шт;

- п. Подтёсово – 15 штук.

- Проведена промывка внутренней системы отопления в 62 муниципальных учреждениях района в рамках подготовки к отопительному периоду 2022-2023.

Жилищное строительство в Енисейском районе направлено на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

На сегодняшний день количество многоквартирных домов, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года, на территории Енисейского района, составляет 22 многоквартирных дома общей площадью 9 346,1 кв. м. Проживание граждан в аварийных домах постоянно сопряжено с опасностью пребывания, риском возникновения аварии (обрушения) и необходимо предоставить жителям района качественные условия для жизни. В рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда в конце 2021 года в районе планируется ввод в эксплуатацию 30-ти квартирного жилого дома на территории Верхнепашинского сельсовета с общей площадью жилых помещений 1611,01 кв. м: для переселения жителей из Верхнепашинского сельсовета (1325,1 кв. метров от общей площади), Малобельского сельсовета (98,37 кв. метров от общей площади) и Усть-Кемского сельсовета (187,54 кв. метров от общей площади). На период 2023-2024 годы планируется строительство и ввод в эксплуатацию МКД 25-квартирного дома в с. Верхнепашино.

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

3. Приоритеты и цели социально-экономического

развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства, описание основных целей и задач программы, тенденции социально – экономического развития жилищно-коммунального хозяйства

- Основными приоритетными направлениями в развитии жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства в рамках настоящей Программы являются:

- - обеспечение доступных и качественных коммунальных услуг;

- - замена ветхих объектов коммунальной инфраструктуры;

- - повышение энергосбережения и, как следствие, снижение расходов на оплату коммунальных услуг;

- - разработка и утверждение генеральных планов;

- - снижение доли аварийного жилья;

- - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- -  качественное исполнение возложенных полномочий.

- Цель Программы: Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района.

- Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- - Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг;

- - Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района;

- - Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района;

- - Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- - Обеспечение устойчивого функционирования учреждения.

- Для определения достижения цели  предусмотрены следующие показатели:

- 1. Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы – «Хгп» - определяется как отношение количества разрабатываемых генеральных планов сельсоветов к количеству сельсоветов в районе:

- Хгп = Хгпр / Х * 100%,

- где:

- Хгпр – количество разрабатываемых генеральных планов населенных пунктов;

- Х – количество сельсоветов (26).

- Источником информации является: Решение совета депутатов Енисейского района Красноярского края «Об утверждении генеральных планов сельских поселений Енисейского района» от 18.12.2012 №24-315р.

- 2. Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района (в год) определяется:

- ῶ = КБУ х 100 / КВ,

- где:

- КБУ - количество бюджетных учреждений, в которых установлены приборы учёта на все потребляемые коммунальные ресурсы учреждением;

- КВ – количество бюджетных учреждений Енисейского района всего.

- Информация по установленным приборам учета предоставляется бюджетными учреждениями Енисейского района в адрес МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

- 3. Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы.

- Величина целевого показателя соответствует величинам, указанным в  Приложении № 2 Постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы (далее – РАП). Эта величина является динамичной переменной, которая может меняться в зависимости от выполнения мероприятий предусмотренных РАП в целях ускорения реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- 4. Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (в год):

- Би = Бф / Бп х 100,   где:

- Бф – освоенные бюджетные средства, на обеспечение текущей деятельности учреждения;

- Бп – объем бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности учреждения.

- 4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих

- целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

- Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- в жилищно-коммунальной сфере:

- - проведение капитального ремонта на сетях тепло-водоснабжения в муниципальных образованиях Енисейского района;

- - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и снижение жалоб на некачественное предоставление холодного водоснабжения, за счет установки водоочистных установок в муниципальных образованиях Енисейского района;

- - возмещение затрат на предоставленные коммунальные услуги населению ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Енисейского района.

- в градостроительной деятельности:

- - соблюдение норм градостроительного законодательства;

- - исполнение переданных полномочий;

- в сфере энергосбережения:

- - доля муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учета на потребляемые коммунальные услуги к 2025 году составит 55,4%;

- - подготовка зданий муниципальных учреждений Енисейского района к отопительному периоду путем промывки внутренней системы отопления;

- в жилищном строительстве:

- - снижение количества аварийного жилищного фонда;

- - строительство многоквартирных домов на территории Енисейского района за период с 2023-2025 в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 3 МКД.

- 5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы

Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» (приложение 3 к Программе).

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района, являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие, в отдельных поселениях, очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Целью подпрограммы является: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг.

Задача подпрограммы: снижение количества ветхих коммунальных объектов, соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013            № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» и др.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»:

- проведение капитального ремонта на сетях тепло-водоснабжения в муниципальных образованиях Енисейского района;

- обеспечение ограничения платы граждан за коммунальные услуги;

- увеличение доли населения обеспеченного чистой питьевой водой на 10% от общей численности населения Енисейского района.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

- Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство» (приложение 4 к Программе).

- Целью подпрограммы является: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района.

- Задача подпрограммы: Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района.

- В настоящее время на уровне поселений отсутствуют специалисты, обладающие необходимой квалификацией для реализации вопросов местного значения, обозначенных частью 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Для решения вопросов местного значения и соблюдения норм градостроительного законодательства ежегодно решением представительных органов власти сельских поселений передается  муниципальному району часть полномочий в области градостроительной деятельности.

- В части переданных полномочий подпрограммное направление осуществление МКУ «Центр имущественных отношений», в том числе подготовка документов территориального планирования поселений и утверждение правил землепользования и застройки поселений.

- В период с 2023 - 2025 годы планируется согласование и утверждение генеральных планов в Минэкономразвития России по 10 МО (Абалаковский, Верхнепашинский, Высокогорский, Майский, Новокаргинский, Новоназимовский, Погодаевский, Шапкинский, Ярцевский, Луговатский сельсоветы).

  - Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы «Архитектура и градостроительство»:

  - - утверждение 10 генеральных планов сельских поселений.

- Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

- Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» (приложение 5 к Программе).

# Основным законом Российской Федерации направленным на создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности  является Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ.

- Также мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- - Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- - Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- - Постановлением Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения»;

- - Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

- - Постановлением администрации Енисейского района от 04.05.2022 № 373-п «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022- 2023 год».

- В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ потребляемые коммунальные ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета. Эти требования распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения,  системам централизованного теплоснабжения, системам централизованного водоснабжения.

- Кроме этого расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении коммунальных ресурсов, определенных при помощи приборов учета.

- По состоянию на 01.01.2022 в полном объеме оснащены приборами учета 53% муниципальных учреждений Енисейского района.

- В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» ежегодная промывка системы отопления является обязательным требованием  в рамках подготовки к отопительному периоду и одним из условий для получения паспорта готовности к отопительному периоду муниципальными учреждениями Енисейского района.

- В связи с большим сроком использования внутренних систем отопления образуются отложения и накипь внутри систем, которые не позволяют обеспечивать должную теплоотдачу и не проведение вышеуказанного мероприятия приводит к большим потерям при подаче тепловой энергии и является потенциальной угрозой возникновения аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях.

- Мероприятия подпрограммы направлены на решение данной проблемы.

- Цель подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района.

- Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду.

- Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы:

- - доля муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учета коммунальных ресурсов к 2025 году составит 55,4%

- - повышение эффективности потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Енисейского района путем промывки внутренней системы отопления.

- Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» (приложение 6 к Программе).

На 01 января 2017 г. количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирных домов, жилые помещения которые признаны непригодными для проживания, на территории Енисейского района составляет 34 многоквартирных дома общей площадью 10085,3 кв. м. Проживание граждан в таких домах постоянно сопряжено с опасностью пребывания, риском возникновения аварии (обрушения). Кроме того, такие строения ухудшают внешний облик и благоустройство, сдерживают развитие социальной инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность района.

Правовой основой подпрограммы являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы».

Целью подпрограммы является Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем строительства малоэтажных многоквартирных  жилых домов и приобретения жилых помещений, у лиц не являющихся застройщиками;

- осуществление сноса аварийных домов и зачистка территорий.

Срок реализации подпрограммы - 2020 - 2024 годы.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение 7 к Программе).

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого функционирования учреждения.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы:

- устойчивое функционирование учреждения;

- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения на 100%;

- соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности;

- своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов.

Срок реализации подпрограммы – 2021 - 2030 годы.

Правовой основой подпрограммы являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Постановление администрации района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»

6. Информация о ресурсном обеспечении программы

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов и бюджетов муниципальных образований приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы приведена в приложении №2 к настоящей Программе.

7. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению.

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению приведен в приложении № 8 к настоящей Программе.

8. Информация об основных мерах правового регулирования в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Енисейского района.

Информация об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение цели и (или) задачи приведена в приложении № 9 к настоящей Программе.

- Приложение № 1

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 878 933,8 | 446 207,9 | 430 221,4 | 1 755 363,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 877 483,8 | 446 207,9 | 430 221,4 | 1 753 913,1 |
|  |  | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 806 | Х | Х | Х | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 524,0 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 |
|  |  | МКУ «Управление образования Енисейского района» | 808 | Х | Х | Х | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 50,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 050,0 |
|  |  | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 806 | Х | Х | Х | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 524,0 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 |
|  |  | МКУ «Управление образования Енисейского района» | 808 | Х | Х | Х | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе на 2020-2023 годы» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | Всего | 878 933,8 | 446 207,9 | 430 221,4 | 1 755 363,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 159 954,9 | 0,0 | 0,0 | 159 954,9 |
|  | краевой бюджет | 679 421,3 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 504 203,1 |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | районный бюджет | 39 540,2 | 33 817,0 | 17 830,5 | 91 187,7 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | Всего | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 462 578,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 360,5 |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Архитектура и градостроительство» | Всего | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | Всего | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» | Всего | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 159 954,9 | 0,0 | 0,0 | 159 954,9 |
|  | краевой бюджет | 216 842,6 | 0,0 | 0,0 | 216 842,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 20 874,2 | 16 986,5 | 0,0 | 37 860,7 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 12,4 |  | 0,0 | 12,4 |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 3

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района». |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. Задача подпрограммы: снижение количества ветхих коммунальных объектов, соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2023 – 2025 годы всего – 1 287 365,5 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 462 583,7 тыс. руб.; 2024 год – 412 390,9 тыс. руб.; 2025 год – 412 390,9 тыс. руб.; в том числе: - за счет средств краевого бюджета всего – 1 265 062,9 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 440 281,1 тыс. руб.; 2024 год – 412 390,9 тыс. руб.; 2025 год – 412 390,9 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет внебюджетных средств всего – 5,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 5,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение

к паспорту подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: снижение количества ветхих коммунальных объектов, соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес протяженности сетей тепло-, водо-, электроснабжения, на которых проведен текущий ремонт, реконструкция, модернизация к протяженности сетей тепло-, водо-, электроснабжения, где запланировано проведение текущего ремонта, реконструкции, модернизации находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры | % | Отчет о выполнении мероприятий пообъектного производственного плана инвестиционного проекта «Реконструкция объектов концессионного соглашения в Енисейском районе» (ООО «Енисейэнергоком») | 15% | 0 | 100 | 100 |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (не менее в год), в том числе: |  | Государственная статистическая отчетность (1-ТЭП, 1-водопровод, 20-ЖКХ) |  |  |  |  |
|  | электрические | % |  | 14,50 | 15,70 | 15,69 | 15,68 |
|  | теплоснабжение | % |  | 25,60 | 25,70 | 25,69 | 25,68 |
|  | водоснабжение | % |  | 19,20 | 22,70 | 22,69 | 22,68 |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении №1 к подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг».

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» и администрация Енисейского района.

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений и их учёт для формирования подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013            № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Организационный механизм реализации подпрограммы со стороны МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» включает в себя следующие элементы:

- оказание консультационной помощи ресурсоснабжающим организациям при расчете размера субсидий по компенсации выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую ДЭС;

- оказание консультационной помощи исполнителям коммунальных услуг (ресурсоснабжающие и управляющие  организации) при расчете размера субсидий по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг;

- организация сбора информации по подготовке объектов ЖКХ и жилфонда к отопительному сезону и мониторинг прохождения отопительного сезона;

- мониторинг социально-экономического развития Енисейского района в сфере ЖКХ;

- прогнозирование объёмов капитального ремонта, реконструкции, строительства объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется согласно приложению №1 к подпрограмме.

Финансирование мероприятий 1 и 2 подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Енисейского района от 09.02.2018 № 113-п «О реализации отдельных мер по обеспечению платы граждан за коммунальные услуги на территории Енисейского района Красноярского края», от 28.02.2018 № 173-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации  выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» на основании принятого нормативным правовым актом администрации Енисейского района решения о предоставлении субсидий.

Предоставление и распределение субсидий бюджету Енисейского района Красноярского края из краевого бюджета на реализацию мероприятий «Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» и «Приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения» подпрограммы осуществляется на основание соглашения, заключенного между администрацией Енисейского района Красноярского края и министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Отчеты об исполнении мероприятий  подпрограммы, согласованные с главным распорядителем бюджетных средств,  представляет «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» в сроки и по формам, установленным Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, согласно Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 21.02.2020 № 120-п.

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату 
в доход краевого бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Ответственным за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных является «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям результативности, представленным в приложении к паспорту подпрограммы.

Методика расчета показателей результативности подпрограммы:

1) Удельный вес протяженности сетей тепло-, водо-, электроснабжения, на которых проведен капитальный ремонт к  протяженности сетей тепло-, водоснабжения, где запланировано  проведение капитального ремонта,  находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионного соглашения Х = Пфакт /Пплан *100,

где:

Пфакт – протяженность сетей тепло-, водо, -электроснабжения на которых выполнен кап ремонт в рамках концессионного соглашения в текущем году (км);

Пплан – протяженность сетей тепло-, водо-, электроснабжения на которых запланировано проведение  кап ремонта в рамках концессионного соглашения в текущем году (км);

Отчет о выполнении мероприятий пообъектного производственного плана инвестиционного проекта «Реконструкция объектов концессионного соглашения в Енисейском районе» (ООО «Енисейэнергоком»)

2) Снижение потерь энергоресурсов  в инженерных сетях (в год). Фактическое значение показателя определяется из данных государственной статистической отчетности (1-ТЭП, 1-водопровод, 20-ЖКХ).

- .

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: снижение количества ветхих коммунальных объектов, соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги. |  |  |  |  |  | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |  |
| Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-963) | Администрация Енисейского района | 024 | 0502 | 0410075770 | 810 | 368 561,7 | 299 960,6 | 299 960,6 | 968482,9 | 100% - отношение оплаты за электрическую энергию населением Красноярского края в зонах децентрализованного электроснабжения и централизованного электроснабжения |
| Мероприятие 2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 |  | 024 | 0502 | 0410075700 | 810 | 94 017,0 | 112 430,3 | 112 430,3 | 318 877,6 | 100% оплата гражданами Енисейского района за коммунальные услуги |
| Мероприятие 3. Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований |  | 024 | 0502 | 0410081100 | 240 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС |  |  |  |  |  | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Архитектура и градостроительство»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Архитектура и градостроительство» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (далее – Учреждение) |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. Задача: Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на период 2023 – 2025 годы всего составляет 880,1 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 880,1 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.: 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. средства районного бюджета – 880,1 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 880,1 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение

к паспорту подпрограммы «Архитектура и градостроительство»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес выданных разрешений на строительство от общего количества поданных заявлений в год | % | Статистическая отчетность 1-разрешение | 89,74 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы. | % | Решение совета депутатов Енисейского района Красноярского края «Об утверждении генеральных планов сельских поселений Енисейского района» от 18.12.2012 № 24-315р. | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении №1 к подпрограмме «Архитектура и градостроительство».

3. Механизм реализации подпрограммы

Исполнителем подпрограммных мероприятий является МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (далее – Учреждение).

Организационный механизм со стороны исполнителя подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- осуществление контроля за сроками и качеством строительных работ;

- осуществление контроля за сроками и качеством предоставления муниципальных услуг, согласно административных регламентов оказания муниципальной услуги;

- оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности.

Для реализации подпрограммы выполняется такое мероприятие как «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории».

Оценку эффективности реализации Программы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учета при формировании программы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества исполнения полномочий в области градостроительной деятельности.

Правовой механизм: ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Градостроительный Кодекс РФ.

Основное подпрограммное направление - осуществление МКУ «Центр имущественных отношений» переданных муниципальными образованиями района полномочий в части:

- подготовки и утверждения документов территориального планирования поселений;

- утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

- утверждения правил землепользования и застройки поселений;

- утверждения документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

- принятия решений о развитии застроенных территорий;

- проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

- разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений;

- заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

-  принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

- принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы, поставку товаров, осуществляется в соответствии с действующими нормативно правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с приложением №1 к подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный и краевой бюджеты соответственно в установленном порядке.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям результативности, представленным в приложении к паспорту подпрограммы.

Методика расчета удельных показателей:

- Удельный вес выданных разрешений на строительство от общего количества поданных заявлений в год – «Хр» – определяется как отношение количества поданных заявлений к числу принятых заявлений на разрешение на строительство:

Хр = Хо / Хро,

где:

Хо – количество выданных разрешений на строительство;

Хро – количество поданных заявлений на разрешение на строительство.

Источником информации является статистическая отчетность 1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию».

- Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы – «Хгп» - определяется как отношение количества разрабатываемых генеральных планов сельсоветов к количеству сельсоветов в районе:

Хгп = Хгпр / Х * 100%,

где:

Хгпр – количество разрабатываемых генеральных планов населенных пунктов;

Х – количество сельсоветов (26).

Источником информации является: Решение совета депутатов Енисейского района Красноярского края «Об утверждении генеральных планов сельских поселений Енисейского района» от 18.12.2012 №24-315р.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района», которая выполняют следующие функции:

- заключение муниципальных контрактов с исполнителями мероприятий настоящей подпрограммы;

- ежегодное уточнение показателей результативности затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

- совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений экономической ситуации и нормативно-правовой базы;

- подготовка отчетов о ходе реализации настоящей подпрограммы.

- подготовка градостроительных планов;

- выдача разрешений на строительство;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства;

- текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме осуществляется органами муниципального финансового контроля.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Ответственность за нецелевое использование средств, а также за достоверность предоставляемых отчетных данных возлагается на МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района.

Приложение № 1

к подпрограмме «Архитектура и градостроительство»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| ПП 2 «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |  |
| Цель 1. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |  |
| Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 04200S4660 | 240 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | Приведение в соответствие проектов генеральных планов в количестве 2 единиц в 2023 году |
| Мероприятие 2. Реализация мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, другик соответствующие расходы |  | 024 |  | 0420083410 | 240 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 100,1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Озерновского сельсовета |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |  |

- Приложение № 5

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» МКУ «Управление образования «Енисейского района» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района; Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2023 – 2025 годы составляет всего – 4 500,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 1 500,0 тыс. руб.; 2024 год – 1 000,0 тыс. руб.; 2025 год –2 000,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: - за счет средств районного бюджета всего 4 500,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 1 500,0 тыс. руб.; 2024 год – 1 000,0 тыс. руб.; 2025 год – 2 000,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджетов муниципальных образований всего 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение

к паспорту подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Цель: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района; |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % | Акты выполненных работ | 54,5 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| 2 | Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. |  | 2 | 0 | Не менее1 | Не менее 1 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления в текущем году от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района, подавших заявку на проведение промывки системы отопления. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении №1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе».

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задачи подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, является администрация Енисейского района Красноярского края.

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет.

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с нормативно-правовым актом.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Мероприятия данной подпрограмме реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Финансовый механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению №1 к подпрограмме.

Контроль осуществляется по показателям результативности:

1) Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района (в год) определяется:

ῶ = КБУ х 100 / КВ,

где:

КБУ - количество муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учёта на все потребляемые коммунальные ресурсы учреждением;

КВ – количество муниципальных учреждений Енисейского района всего.

Информация по установленным приборам учета предоставляется муниципальными учреждениями Енисейского района в адрес МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

2) Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год).

Данные предоставляются муниципальными учреждениями Енисейского района.

3) Доля муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления в текущем году от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района, подавших заявку на проведение промывки системы отопления:

ῶ = КБУ х 100 / КВ,

где:

КБУ - количество муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления в текущем году;

КВ – количество муниципальных учреждений Енисейского района, подавших заявку на проведение промывки 	системы 	отопления.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района», которое выполняют следующие функции:

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

- совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений экономической ситуации и нормативно-правовой базы;

- координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

-  сбор информации о доле бюджетных учреждений района в которых установлены либо заменены приборы учета потребления коммунальных услуг

- контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

-  подготовка отчетов о ходе реализации настоящей подпрограммы.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме осуществляется органами муниципального финансового контроля.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Ответственность за нецелевое использование средств, а также за достоверность предоставляемых отчетных данных возлагается на МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района.

Приложение № 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района; | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |  |
| Мероприятие 1. Оснащение муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | Установка приборов учета в муниципальных учреждениях Енисейского района не менее 1 (ежегодно) в период с 2023-2025 годы. |
| Мероприятие 2. Создание условий для эффективного потребления энергоресурсов, в том числе подготовка знаний бюджетной сферы к отопительному периоду |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 3 500,0 |  |
|  |  | 024 | 0104 | 0430088240 | 240 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Промывка внутренней системы отопления в 30-ти муниципальных учреждений, в рамках подготовки к отопительным периодам 2023-2024 годы, 2024-2025 годы. |
|  |  | 807 | 1102 | 0430088240 | 240 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  |
|  |  | 808 | 0701 | 0430088240 | 610 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 |  |
|  |  | 808 | 0702 | 0430088240 | 610 | 652,0 | 0,0 | 0,0 | 652,0 |  |
|  |  | 806 | 0703 | 0430088240 | 610 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |  |
|  |  | 807 | 0707 | 0430088240 | 610 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  |
|  |  | 806 | 0801 | 0430088240 | 610 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | 488,0 |  |
|  |  | 807 | 1101 | 0430088240 | 610 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |  |
|  |  | 024 | 0113 | 0430088240 | 870 | 0,0 | 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 50,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 050,0 |  |
| ГРБС 2 | МКУ "Управление образования Енисейского района" |  |  |  |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  |
| ГРБС 3 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  |  |  |  | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 524,0 |  |
| ГРБС | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике Енисейского района» |  |  |  |  | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 |  |

- Приложение № 6

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы всего составляет 414 670,6 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 397 684,1 тыс. руб.; 2024 год – 16 986,5 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства федерального бюджета – 159 954,9 тыс. руб. 2023 год – 159 954,9 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства краевого бюджета – 216 842,6 тыс. руб.; 2023 год – 216 842,6 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства районного бюджета – 37 860,7 тыс. руб.; 2023 год – 20 874,2 тыс. руб.; 2024 год – 16 986,5 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства муниципальных образований района (бюджет поселений) – 12,4 тыс. руб.: 2023 год – 12,4 тыс. руб.; 2024 год – 0.0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении №1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе».

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задачи подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

Заключение соглашений на оказание услуг, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы, поставку товаров, осуществляется в соответствии с действующими нормативно правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 1 к подпрограмме.

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п была утверждена Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.23.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года».

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Финансовый механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюджетную смету на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Определение экономической обоснованности затрат для реализации запланированных мероприятий подпрограммы осуществляется согласно приложению              № 5 региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения».

Формы мониторинга реализации на территории Енисейского района региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения показателей результативности по расселяемой площади и переселяемым гражданам, утвержденные Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства после 1 января 2017 года», предоставляются администрациями муниципальных образований Енисейского района, на основании заключенных соглашений на предоставление субсидий в установленные законом сроки.

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет.

МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (далее – Учреждение):

1. Ежемесячно в срок до 10 числа вносит в АИС Реформу ЖКХ информацию по заключенным контрактам, на основании данных предоставленных поселениями (участниками подпрограммы).

2. Отчеты об исполнении мероприятия подпрограммы, представляет ответственный исполнитель в сроки и по формам, установленным в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Енисейского района.

Реализация  мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе», осуществляется за счет долевого финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений (участников подпрограммы).

Финансовое управление администрации Енисейского района в течение трёх дней со дня  получения указанных средств из краевого бюджета осуществляет финансирование администрации поселений (сельсоветов) в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Администрация Енисейского района предоставляет иные межбюджетные трансферты администрациям сельсоветов, являющимся  участниками региональной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы (далее - муниципальные образования района), на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между Администрацией Енисейского района и соответствующим  органом местного самоуправления муниципального образования района (далее – соглашение).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района», которые выполняют следующие функции: ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы:

- совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений экономической ситуации и нормативно-правовой базы;

- координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется  МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» путем проведения плановых и внеплановых проверок, ведением текущего мониторинга выполнения мероприятий, через закрепленный в муниципальных контрактах и соглашениях механизм контроля за ходом и качеством работ, окончательной приемки выполненных работ.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме осуществляется органами муниципального финансового контроля.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Ответственность за нецелевое использование средств, а также за достоверность предоставляемых отчетных данных возлагается на МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района.

Приложение

к паспорту подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Цель подпрограммы: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы | кв. м | Форма 1-1 «Мониторинг реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам» | 841,4 | 1595,1 | 5308,2 | 0,0 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» | всего расходные обязательства: | 024 | х | х | х | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |  |
| Цель подпрограммы: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | всего расходные обязательства: | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. | всего расходные обязательства: | х | х | х | х | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |  |
| Мероприятие 1. Выполнение других обязательств муниципального образования | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 |  |  | 20 822,2 | 16 986,5 | 0,0 | 37 808,7 | Разработка 1-го ПСД на строительство МКД (Верхнепашино) в 2023 г. |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 024 | 0501 | 0450080920 | 240 | 11 601,3 | 16 986,5 | 0,0 | 28 587,8 |  |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | 024 | 0501 | 0450080920 | 410 | 9 220,9 | 0,0 | 0,0 | 9 220,9 |  |
| Мероприятие 2. Оплата разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 121 171,5 | 0,0 | 0,0 | 121 171,5 | Общая площадь переселения составит 1003,51 м². Оплата разницы сверх предельной стоимости квадратного метра с. Верхнепашино в 2023 году |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| Краевой бюджет |  | 024 | 0501 | 04500S6030 | 410 | 121 159,1 | 0,0 | 0,0 | 121 159,1 |  |
| За счет средств бюджетов муниципальных образований |  | 024 | 0501 | 04500S6030 | 410 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |  |
| Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 024 | 0501 | 045F367484 | 410 | 95 683,5 | 0,0 | 0,0 | 95 683,5 | Строительство 1 МКД с. Верхнепашино и 1 МКД в п. Подтёсово в 2023 году |
| Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 024 | 0501 | 045F367483 | 410 | 159 954,9 | 0,0 | 0,0 | 159 954,9 |  |
| Мероприятие 5. Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 024 | 0412 | 450083400 | 240 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | Кадастровые работы по 2-м участкам под строительство МКД в 2023 году |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение № 7

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | - Цель: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения. - Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы всего составляет 47 946,9 тыс. рублей 2023 год – 16 285,9 тыс. руб.; 2024 год – 15 830,5 тыс. руб.; 2025 год – 15 830,5 тыс. руб.; Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства районного бюджета – 47 946,9 тыс. рублей 2023 год – 16 285,9 тыс. руб.; 2024 год – 15 830,5 тыс. руб.; 2025 год – 15 830,5 тыс. руб.; |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задачи подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, является администрация Енисейского района Красноярского края.

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Реализация мероприятия осуществляется на основании нормативного правового акта администрации Енисейского района.

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет.

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с нормативно-правовым актом.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Мероприятия данной подпрограмме реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям результативности, представленным в приложении к паспорту подпрограммы.

Финансовый механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюджетную систему на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

1. Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района»

Х = Пфакт /Пплан *100,

где:

Пфакт – Фактическое исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности учреждения на текущий год;

Пплан – Плановое значение, предусмотренных бюджетных ассигнований на обеспечение текущей деятельности учреждения на текущий год.

Источником информации является:  Отчет о результатах деятельности учреждения (отчет об исполнении бюджета форма 0502/127 МКУ «Централизованная бухгалтерия Енисейского района»

- Отчет о реализации подпрограммы формируется МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» по формам, утвержденным постановлением администрации района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению №1 к подпрограмме.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района», которые выполняют следующие функции:

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

- совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений экономической ситуации и нормативно-правовой базы;

- осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения настоящей подпрограммы.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется  МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме осуществляется органами муниципального финансового контроля.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Ответственность за нецелевое использование средств, а также за достоверность предоставляемых отчетных данных возлагается на МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Приложение

к паспорту подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | % | Отчет о результатах деятельности учреждения (отчет об исполнении бюджета форма 0502/127 МКУ «Централизованная бухгалтерия Енисейского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |  |  |  |  |  | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |  |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация Енисейского района | 024 | 0113 | 046008030 | 110,240 | 16 102,3 | 15 653,7 | 15 830,5 | 47 586,5 | Обеспечено функционирование учреждения МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Мероприятие 2. Осуществление части полномочий по проведению проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  | 024 | 0113 | 0460080095 |  | 156,4 | 156,4 | 0,0 | 312,8 | Проведена проверка по подготовке к отопительному периоду, в 26 муниципальных поселениях Енисейского района |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 024 | 0113 | 0460080095 | 110 | 156,4 | 156,4 | 0,0 | 312,8 |  |
| Мероприятие 3. Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности |  | 024 | 0113 | 0460080094 |  | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 40,8 | Приведены в соответствие проекты генеральных планов в количестве 2 единицы |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 024 | 0113 | 0460080094 | 110 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 20,4 |  |
| Мероприятие 4. Осуществление части полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |  | 024 | 0113 | 0460080096 | 110 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | Мониторинг разработки и актуализации схем тепло-, водоснабжения на территории 23 муниципальных образованиях Енисейского района |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение № 8

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <*> | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) <***> | Предельная сметная стоимость объекта, тыс. руб. | Остаток стоимости объекта в ценах контрактов | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Годы, строительства, реконструкции, технического перевооружения или приобретения, являющиеся годами реализации программы |  |  | Годы до ввода объекта |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 |
| Наименование подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: МКУ «Центр архитектуры строительства и ЖКХ Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Субсидия | 2023 | 397 684,1 | 276 460,6 | 276 460,6 | 0,0 | 0,0 | 276 460,6 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 159 954,9 |  |  | 159 954,9 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 95 683,5 |  |  | 95 683,5 |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 20 822,2 | 0,0 | 0,0 | 20 822,2 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | 276 460,6 | 0,0 | 0,0 | 276 460,6 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 159 954,9 |  |  | 159 954,9 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 95 683,5 |  |  | 95 683,5 |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 20 822,2 | 0,0 | 0,0 | 20 822,2 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 276 460,6 | 0,0 | 0,0 | 276 460,6 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 159 954,9 |  |  | 159 954,9 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 95 683,5 |  |  | 95 683,5 |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 20 822,2 | 0,0 | 0,0 | 20 822,2 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 9

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Информация об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение цели и (или) задачи

|  | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района. |  |  |  |
|  | Задача 1 Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |
| 1. | Федеральный закон | «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 05.04.2013 |
| 2. | Закон Красноярского края | «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 20.12.2012 |
| 3. | Закон Красноярского края | «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 20.12.2023 |
| 4. | Закон Красноярского края | «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 01.12.2014 |
| 5. | Закон Красноярского края | «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 01.12.2014 |
| 6. | Постановление правительства Красноярского края | «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 30.09.2013 |
| 7. | Постановление администрации Енисейского района | О предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на 2023 год | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | ежегодно январь, февраль (по мере необходимости) |
|  | Постановление администрации Енисейского района | О предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Енисейского района для населения на 2023 год | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | ежегодно январь, февраль (по мере необходимости) |
|  | Постановление администрации Енисейского района | О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на территории Енисейского района Красноярского края | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 09.02.2018 |
|  | Постановление администрации Енисейского района | О реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» на территории Енисейского района Красноярского края | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 28.02.2018 |
|  | Задача 2 Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |
|  | Постановление администрации Енисейского района | Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории Енисейского района | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 16.03.2023 |
|  | Задача 3 Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |  |  |  |
|  | Федеральный закон | «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 23.11.2009 |
|  | Постановление администрации Енисейского района | Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды для администрации Енисейского района, подведомственных администрации Енисейского района учреждений, структурных подразделений и прочих муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Енисейского района на 2022-2024 годы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 29.06.2022 |
|  | Задача 4 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |  |  |  |
|  | Федеральный закон | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 21.07.2007 |
|  | Постановление Правительства Красноярского края | Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 29.03.2019 |
|  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 19.03.2018 |