АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2013                                        г. Енисейск                                              № 1077-п

Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие Енисейского района» (в редакции постановлений администрации Енисейского района от 11.03.2014 № 214-п, от 27.03.2014 № 294-п, от 31.03.2014 № 304-п, от 30.05.2014 № 485-п, от 30.06.2014 № 582-п, от 17.09.2014 № 869-п, от 26.09.2014 № 893-п, от 31.10.2014 № 1027-п, от 13.11.2014 № 1089-п, от 05.02.2015 № 99-п, от 22.05.2015 № 522-п, от 11.06.2015 № 557-п, от 06.08.2015 № 674-п, от 23.09.2015 № 783-п, от 09.10.2015 № 825-п, от 28.10.2015 № 874-п, от 12.11.2015 № 916-п, от 23.12.2015 № 1015-п, № 126-п от 15.03.2016, от 04.04.2016 № 166-п, от 30.05.2016 № 285-п, от 22.06.2016 № 335-п, от 02.08.2016 № 437-п, от 12.09.2016 № 506-п, от 31.10.2016 № 604-п, от 11.11.2016 № 649-п, от 30.12.2016 № 816-п, от 08.02.2017 № 115-п, 25.04.2017 № 383-п, от 23.05.2017 № 499-п, от 31.07.2017 № 761-п, 14.09.2017 № 915-п, от 11.10.2017 № 1021-п, от 10.11.2017 № 1147-п, от 02.03.2018 № 191-п, от 24.04.2018 № 387-п, от 28.06.2018 № 604-п, от 17.07.2018 № 676-п, от 28.08.2018 № 822-п, от 14.09.2018 № 890-п, от 31.10.2018 № 1077-п, от 06.11.2018 № 1083-п, от 13.11.2018 № 1100-п, от 27.12.2018 № 1311-п, от 12.02.2019 № 79-п, от 18.04.2019 № 295-п, от 03.06.2019 № 415-п, от 27.06.2019 № 471-п, от 22.10.2019 № 812-п, от 08.11.2019 № 851-п, от 08.11.2019 № 860-п, от 30.12.2019 № 1039-п, от 18.02.2020 № 124-п, от 19.06.2020 № 489-п, от 24.08.2020 № 621-п, от 28.10.2020 № 781-п, от 11.11.2020 № 815-п, от 08.12.2020 № 914-п, от 29.12.2020 № 1029-п, от 01.03.2021 № 172-п, от 23.03.2021 № 223-п, от 26.03.2021 № 254-п, от 22.06.2021 № 536-п, от 06.08.2021 № 679-п, от 12.10.2021 № 839-п; от 11.11.2021 № 933-п, от 11.11.2021 № 934-п, от 11.01.2022 № 22-п, от 12.04.2022 № 285-п, от 17.06.2022 № 521-п, от 29.06.2022 № 550-п, от 02.11.2022 № 926-п, от 11.11.2022 № 957-п, от 24.05.2023 № 398-п, от 11.07.2023 № 524-п, от 22.09.2023 № 701-п, от 10.11.2023 № 840-п, от 22.12.2023 № 993-п, от 31.01.2024 № 96-п, от 24.04.2024 № 318-п)

Руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района и в целях создания благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Енисейского района «Экономическое развитие Енисейского района» (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И. Марзала.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава администрации района						         И.А. Михайлов

Приложение

к постановлению администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1077-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

1. Паспорт муниципальной программы Енисейского района.

| Наименование муниципальной программы | «Экономическое развитие Енисейского района» |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Распоряжение администрации Енисейского района об утверждении перечня муниципальных программ Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р; Постановление администрации Енисейского района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Енисейского района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе; 2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе; 3. Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе. |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Енисейском районе; 2. Развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района; 3. Содействие развитию сельскохозяйственного производства в Енисейском районе. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2030 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей программы по годам ее реализации | Перечень целевых показателей программы представлен в приложении к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 861 133,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 – 103 206,7 тыс. руб. 2015 – 129 443,4 тыс. руб. 2016 – 145 868,9 тыс. руб. 2017 – 160 515,2 тыс. руб. 2018 - 43 891,4 тыс. руб. 2019 – 40 889,0 тыс. руб. 2020 – 46 325,7 тыс. руб. 2021 – 28 929,0 тыс. руб. 2022 – 19 474,1 тыс. руб. 2023 – 34 939,9 тыс. руб. 2024 – 47 040,7 тыс. руб. 2025 – 30 078,4 тыс. руб. 2026 – 30 531,4 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 5 630,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 – 24,1 тыс. руб. 2015 – 3 163,7 тыс. руб. 2016 – 2 438,0 тыс. руб. 2017 – 4,4 тыс. руб. 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 - 0,0 тыс. руб. 2020 - 0,0 тыс. руб. 2021 - 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. 2023 – 0,0 тыс. руб. 2024 – 0,0 тыс. руб. 2025 – 0,0 тыс. руб. 2026 – 0,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 267 932,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 – 9 830,0 тыс. руб. 2015 – 23 725,5 тыс. руб. 2016 – 25 386,0 тыс. руб. 2017 – 33 199,6 тыс. руб. 2018 - 27 870,2 тыс. руб. 2019 - 23 267,5 тыс. руб. 2020 – 27 682,4 тыс. руб. 2021 – 28 614,3 тыс. руб. 2022 – 15 628,0 тыс. руб. 2023 – 19 844,2 тыс. руб. 2024 – 22 002,3 тыс. руб. 2025 – 5 441,0 тыс. руб. 2026 – 5 441,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета – 583 675,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 – 93 349,0 тыс. руб. 2015 – 102 516,3 тыс. руб. 2016 – 118 044,9 тыс. руб. 2017 – 125 965,7 тыс. руб. 2018 - 13 651,9 тыс. руб. 2019 - 17 621,5 тыс. руб. 2020 - 18 643,3 тыс. руб. 2021 – 314,7 тыс. руб. 2022 – 3 846,1 тыс. руб. 2023 – 15 088,7 тыс. руб. 2024 – 24 905,3 тыс. руб. 2025 – 24 637,4 тыс. руб. 2026 – 25 090,4 тыс. руб. за счет средств бюджетов муниципальных образований Енисейского района – 2 550,9 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2014 – 3,6 тыс. руб. 2015 – 37,9 тыс. руб. 2016 – 0,0 тыс. руб. 2017 – 0,0 тыс. руб. 2018 - 2 369,3 тыс. руб. 2019 - 0,0 тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб. 2021 - 0,0 тыс. руб. 2022 - 0,0 тыс. руб. 2023 – 7,0 тыс. руб. 2024 – 133,1 тыс. руб. 2025 – 0,0 тыс. руб. 2026 – 0,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 1 345,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 тыс. руб. 2015 – 0,0 тыс. руб. 2016 – 0,0 тыс. руб. 2017 – 1 345,5 тыс. руб. 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 0,0 тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб. 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 - 0,0 тыс. руб. 2023 – 0,0 тыс. руб. 2024 – 0,0 тыс. руб. 2025 – 0,0 тыс. руб. 2026 – 0,0 тыс. руб. |

2. Характеристика текущего состояния экономического развития с указанием основных показателей социально-экономического развития.

Экономическое развитие является приоритетной функцией и первоочередной задачей для любого уровня власти, будь то федеральный, региональный или местный уровень, которая становится особенно актуальной во время кризиса и постоянных структурных изменений. Выход из этого состояния может оказаться весьма болезненным, если экономические процессы будут пущены на самотек, в то же время он может сопровождаться минимальными издержками, если будет производиться активное воздействие на процессы экономического развития, используя имеющиеся местные преимущества и создавая новые.

Экономическое развитие Енисейского района может осуществляться с помощью широкого спектра конкретных действий, посредством которых будет осуществляться стимулирование развития экономики района, создание новых рабочих мест, увеличение налоговой базы, расширение возможностей для тех видов экономической активности, в которых заинтересовано местное сообщество. Одним из таких действий является улучшение инвестиционного климата, которое играет важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала и, следовательно, реализация инвестиционной политики, основным направлением которой является формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды на территории района, является неоспоримо необходимым действием.

По данным мониторинга социально-экономического развития Енисейского района количество субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 01.01.2023 года составило 476 единиц, в том числе 79 организаций и 397 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица на территории Енисейского района.

По состоянию на 01.01.2023 среднесписочная численность работников по полному кругу организаций с учетом индивидуальных предпринимателей составила 4 847 человек, в том числе 3 650 человек работники крупных и средних организаций, 1 197 человек среднесписочная численность работников малого предпринимательства с учетом индивидуальных предпринимателей. Из общего числа занятых в организациях малого предпринимательства около 39% заняты в сфере торговли.

Значительная часть предпринимателей, зарегистрированных в Енисейском районе, осуществляет предпринимательскую деятельность на территории соседних муниципальных образований – в городах Енисейске и Лесосибирске. В бюджет которых, соответственно, поступают налоговые платежи.

Наиболее привлекательной для предпринимателей остается непроизводственная сфера. Наибольший удельный вес в обороте организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц), составляет торговля – около 26%.

На территории Енисейского района предпринимательский потенциал развит также неравномерно. Большая часть предпринимателей в сфере торговли и услуг сосредоточена в таких муниципальных образованиях как поселок Подтесово, Озерновский, Верхнепашинский, Абалаковский, Усть-Кемский  и Ярцевский сельсоветы. В остальных населённых пунктах присутствуют единицы предпринимателей, осуществляющие павильонную или развозную торговлю.

Причинами возникшей диспропорции является ряд факторов. Развитие предпринимательского потенциала тесно связано с наличием в муниципальном образовании крупного промышленного объекта, развитой транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры и значительной численности населения.

В дальнейшем развитие экономических процессов должно быть сопряжено с созданием условий для развития и сохранения субъектов малого и среднего бизнеса, занятых не только в сфере торговли и услуг, но и осуществляющих деятельность в перерабатывающих отраслях. Именно в этом сегменте малого (среднего) предпринимательства заложен высокий потенциал прироста новых, высокооплачиваемых рабочих мест, и совершенно логично, что одним из приоритетных направлений деятельности администрации Енисейского района является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. За период 2015-2022 годы было поддержано 27 субъектов малого и среднего предпринимательства и 2 физических лица, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Инвестиционная обстановка выглядит следующим образом: по данным Росстата объем инвестиций в 2022 году составил 202 512,0 тыс. рублей, объем инвестиций (с учетом инвестиций субъектов малого предпринимательства, но, без учета бюджетных средств) на одного жителя составил – 12 003,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 количество субъектов АПК Енисейского района составило 16 единиц, в том числе 7 сельскохозяйственных организаций, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4 индивидуальных предпринимателя.

В реестр субъектов агропромышленного комплекса Красноярского края включены 3 организации, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства и 2 индивидуальных предпринимателя.

Количество прибыльных организаций, состоящих в реестре АПК: в 2020 году – 3 (100%), в 2021 году – 2 (66,67%), в 2022 году – 2 (66,67%).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях: в 2020 году – 39538,00 тыс. руб. (индекс производства 151,07 %), в 2021 году – 38986,00 тыс. руб. (индекс производства 98,60 %), в 2022 году – 30074,00 тыс. руб. (индекс производства 77,14 %). В прогнозном периоде к 2026 году планируется отгрузить товаров собственного производства на сумму 32964,00 тыс. руб. (темп роста составит: 2024 год – 100,6 %, 2025 год – 103 %, 2026 год – 102,8 %).

Объем произведенных товаров в хозяйствах всех категорий в 2021 году – 544596,70 тыс. руб., в том числе растениеводство – 254837,40 тыс. руб., животноводство – 289759,30 тыс. руб., 2022 году – 585056,00 тыс. руб., в том числе растениеводство – 279606,00 тыс. руб., животноводство – 305450,00 тыс. руб. В прогнозном периоде к 2026 году планируется увеличение объема произведенных товаров до 726552,00 тыс. руб. (темп роста составит: 2024 год – 103 %, 2025 год – 104,5 %, 2026 год – 105,2 %).

Растениеводство. Произведено зерна в хозяйствах всех категорий: в 2020 году – 654,2 тонны (83,9% к уровню 2019 года), в 2021 году – 521,0 тонна (79,6% к уровню 2020 года), в 2022 году – 479,0 тонн (91,9 % к уровню 2021 года).

Произведено картофеля в хозяйствах всех категорий: в 2020 году – 9693,2 тонны (94,3% к уровню 2019 года), в 2021 году – 7797,0 тонн (80,4 % к уровню 2020 года), в 2022 году – 7915,3 тонны (101,5 % к уровню 2021 года).

Произведено овощей в хозяйствах всех категорий: в 2020 году – 2488,6 тонн (107,3% к уровню 2019 года), в 2021 году – 1811,2 тонны (72,8 % к уровню 2020 года), в 2022 году – 2017 тонны (111,4 % к уровню 2021 года).

Увеличение производства продукции растениеводства планируется за счет повышения качества обработки пашни, обновления семенного фонда в хозяйствах за счет увеличения доли элитных семян и семян первой репродукции, применения минеральных удобрений и средств защиты растений.

Животноводство. Поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах населения составило: в 2020 году - 2532 гол. (81,5% к уровню 2019 года), в том числе коров – 1099 гол.; в 2021 году - 2171 гол. (85,7% к уровню 2020 года), в том числе коров 986 гол., в 2022 году - 2012 гол. (92,7% к уровню 2021 года), в том числе коров 942 гол.

Поголовье свиней во всех хозяйствах населения составило: в 2020 году - 402 гол. (99,5 % к уровню 2019 года), в 2021 году - 297 гол. (73,9 % к уровню 2020 года), в 2022 году - 242 гол. (81,5 % к уровню 2021 года).

Поголовье овец и коз  во всех хозяйствах населения составило: в 2020 году - 735 гол. (98,4 % к уровню 2019 года). в 2021 году – 563 гол. (76,6 % к уровню 2020 года), в 2022 году – 484 гол. (86 % к уровню 2021 года).

Производство продукции животноводства во всех хозяйствах населения в 2020, 2021, 2022 годах составило:

производство скота и птицы на убой 	(в живом весе): в 2020 году – 660,0 тонн (87,2% к уровню 2019 года), в 2021 году – 622,0 тонны (94,2% к уровню 2020 года), в 2022 году – 509,0 тонны (81,8 % к уровню 2021 года);

производство молока: в 2020 году – 4662,0 тонны (79,7% к уровню 2019 года), в 2021 году – 4174,0 тонны (89,5% к уровню 2020 года), в 2022 году – 3806,0 тонны (91,2 % к уровню 2021 года).

Увеличение производства продукции животноводства планируется за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных и улучшения качества кормовой базы.

Развитию сельского хозяйства способствуют меры государственной поддержки, направленные на развитие растениеводства, животноводства, кадрового обеспечения агропромышленного комплекса и др. Объем средств, выделяемых из краевого и федерального бюджетов составил: в 2020 году – 2727,85 тыс. руб. (62,6% к 2019 году), в 2021 году – 3339,43 тыс. руб. (122,4 % к 2020 году), в 2022 году – 4199,67 тыс. руб. (125,76 % к 2021 году).

В 2022 году государственную поддержку получили 2 сельскохозяйственные организации и 1 крестьянское (фермерское) хозяйство. Субсидии предоставлены на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства и на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур; на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв; на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства субъектам малого предпринимательства;  на компенсацию части затрат на содержание коров и нетелей крупного рогатого скота; на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока; на компенсацию части затрат на производство и реализацию молока. Сумма средств государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2022 году составила 4 199,67 тыс. рублей.

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики района, является неполное удовлетворение потребности жителей в перемещении по территории района и экономической потребности хозяйствующих субъектов в инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития существующих производств, являющееся результатом неудовлетворительного состояния большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района.

Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития экономических процессов в районе может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами:

- неудовлетворительно низкие пропускные характеристики участков дорог в Енисейском районе;

- ускоренный износ и преждевременное разрушение автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района и искусственных сооружений на них;

- в результате условий дотационного бюджета района и диспропорции в методике расчета ассигнований из краевого бюджета в бюджеты муниципальных образований на содержание дорог, выражающейся применением низких коэффициентов для сельских дорог, не предусматривающих затрат на содержание автомобильных дорог в метеоусловиях местности, приравненной к Крайнему Северу, сложилась многолетняя тенденция недофинансирования дорожных фондов поселений, что негативно влияет на обеспечение безопасности дорожного движения.

Отдельные участки существующих автомобильных дорог характеризуются интенсивностью движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог.

Причиной ускоренного износа и преждевременного разрушения автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района и искусственных сооружений на них является количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными характеристиками дорог.

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог на территории района, соответственно возрастают затраты на автомобильные перевозки. Отсутствие подъездов с твердым покрытием к отдаленным сельским населенным пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым (полевым и таежным) автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием, и в 3 - 4 раза выше, чем по дорогам с усовершенствованным покрытием. Движение по этим дорогам крайне затруднено, особенно в осенне-весенний период, что привело к сокращению или полному прекращению сельскохозяйственной деятельности и оттоку из сельских поселений трудоспособного населения в города.

В 2022 году протяженность дорог местного значения Енисейского района, на которых выполнены текущие регламентные работы по содержанию, составила 370,8 км, в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (форма 3 –ДГ (мо).

Экономическое развитие - это постепенные, качественные и структурные положительные изменения экономики, производительных сил, факторов роста и развития образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала, в тоже время экономическое развитие является противоречивым и трудноизмеряемым процессом, который не может происходить прямолинейно, по восходящей линии.

Совершенно естественно, что развитие не относится к тому типу задач, которые возможно решить в краткосрочном или среднесрочном периоде. В рамках настоящей программы планируется к решению лишь часть задач, которые, в процессе, сыграют роль в экономическом развитии Енисейского района.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, описание основных целей и задач программы, тенденции экономического развития.

В качестве приоритетных направлений настоящей программы можно обозначить следующее:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства,  самозанятых граждан на территории Енисейского района;

- содействие сохранению и развитию сельскохозяйственного производства в Енисейском районе;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии.

Исходя из приоритетных направлений цель программы - создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района.

Задачи программы:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Енисейском районе;

2. Развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района;

3. Содействие развитию сельскохозяйственного производства в Енисейском районе.

Цель и задачи муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие Енисейского района» сформированы с учетом целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Енисейского района Красноярского края до 2030 года, утвержденной решением Енисейского районного Совета депутатов от 15.12.2021 №16-138р.

Для определения достижения цели, в рамках предусмотренных программных направлений,  предусмотрены следующие показатели:

1) «Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и  среднего предпринимательства и самозанятых граждан» - не менее 20 консультаций в год. Консультация проводится отделом экономического развития района. Обратившимися за консультацией являются как физические, так и юридические лица (получатели услуги регистрируются в журнале учета устных обращений юридических и физических лиц).

2) «Оказание консультаций гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса, о мерах государственной поддержки в сфере АПК» не менее 20 консультаций в год. Консультации оказывает отдел по вопросам сельского хозяйства администрации Енисейского района. Источником информации является журнал регистрации обращений граждан ведущих личное подсобное хозяйство и субъектов агропромышленного комплекса о мерах государственной поддержки в сфере АПК.

3) «Уровень исполнения текущих работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района (в т.ч. автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений)» - 100% ежегодно. Значение данного показателя рассчитывается по формуле: УИтр=(факт(ТРамз+ТРамзп)/ план(ТРамз+ТРамзп))*100;

где УИтр - уровень исполнения текущих работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района (в т.ч. местного значения поселений);

ТРамз - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, на которых выполнены текущие работы по содержанию дорог;

ТРамзп - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Енисейского района, на которых выполнены текущие работы по содержанию дорог.

4. Прогноз конечных результатов реализации программы.

Реализация Программы и ее подпрограмм в период с 2024 по 2026 гг. позволит достичь следующих результатов:

- количество субъектов малого, среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее по тексту – самозанятые граждане), получивших финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов, составит не менее 9 единиц;

- количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства и сохранение самозанятости гражданами, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов, составит не менее 15 единиц;

- количество оказанных консультаций по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, составит не менее 60 единиц;

- 369,7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района находятся в нормативном состоянии, выполняются текущие регламентные работ по содержанию дорог в полном объеме;

- количество выездных плановых (внеплановых) проверок за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса района условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, составит 13 единиц;

- количество оказанных консультаций гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса о мерах государственной поддержки в сфере АПК, составит не менее 60 единиц;

- количество проведенных семинаров, в том числе выездных, по существующим мерам государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства для граждан, ведущих личное подсобное  хозяйство и субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района, составит не менее 9 единиц.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы.

В рамках Программы будут реализованы следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» (Приложение №3 к настоящей) программе.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Енисейского района является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. За период 2015-2022 годы было поддержано 27 субъектов малого предпринимательства и 2 самозанятых граждан.

Реализация подпрограммы в первую очередь направлена на решение проблем в части самозанятости безработных граждан, сохранение рабочих мест и поддержку деятельности субъектов предпринимательства, что особенно актуально в связи с экономической ситуацией, сложившейся в настоящее время в стране и регионе.

Цель подпрограммы: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Енисейском районе.

Для достижения поставленной цели подпрограммы к решению предусмотрены следующие задачи:

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

- количество субъектов малого, среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов не менее 3 единиц в год;

- количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства и сохранение самозанятости гражданами, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов не менее 5 единиц в год;

- количество предоставленных консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан - не менее 20 в год;

- количество размещенной информации для субъектов предпринимательства и самозанятых граждан на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района, в местных СМИ и социальных сетях – не менее 500 материалов в год.

Социально-экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы заключается в:

сокращении теневой занятости;

увеличении и (или) сохранении количества обрабатывающих производств;

снижении инвестиционных и предпринимательских рисков;

обновлении основных фондов и увеличении имущественных комплексов субъектов малого и среднего предпринимательства;

сохранении численности работающих у субъектов, получивших финансовую поддержку;

сохранении самозанятости граждан, получивших финансовую поддержку.

Интегральный эффект от реализации подпрограммы заключается в создании благоприятного предпринимательского климата на территории Енисейского района.

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2030 годы.

2. Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» (Приложение № 4 к настоящей) программе.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, решением районного Совета депутатов от 20.12.2019 № 36-459-р «О создании муниципального дорожного фонда Енисейского района», Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Сфера действия Подпрограммы распространяется на отношения в части устойчивого функционирования и дальнейшего развития существующей транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района утвержден постановлением администрации Енисейского района от 15.04.2013 № 475-п. Перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений утверждены нормативно-правовыми актами поселений района.

Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития экономических процессов в районе может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами:

- неудовлетворительно низкими пропускными характеристиками участков дорог в Енисейском районе;

- ускоренным износом и преждевременным разрушением автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений и искусственных сооружений на них. Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие села.

Мероприятия, предусмотренные в рамках подпрограммы, направлены на достижение цели подпрограммы - развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача: выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них, обеспечение безопасности дорожного движения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений, расположенных на территории Енисейского района и восстановление их технических параметров до состояния, отвечающего нормативным требованиям;

- повышение уровня безопасности и доступности транспортного сообщения.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2030 годы.

3. Подпрограмма «Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе» - (Приложение № 5 к настоящей Программе).

Подпрограмма предполагает взаимодействие краевых и муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, ответственных за выполнение муниципальных программ, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме показателей.

Реализация переданных государственных полномочий по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 №17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства».

Подпрограмма направлена на реализацию переданных государственных полномочий по государственной поддержке субъектов АПК Енисейского района, а также решение проблемы низкой информированности субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в части получения ими финансовой поддержки.

Цель подпрограммы: содействие развитию сельскохозяйственного производства в Енисейском районе.

Задачи подпрограммы:

1. Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района;

2. Проведение информационно-консультационной работы в части существующих мер государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

- проведение 5 выездных плановых (внеплановых) проверок за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса района условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки ежегодно;

- освоение не менее 97% суммы субвенции, направленной на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства ежегодно;

- проведение не менее 3 семинаров в год, в том числе выездных, по существующим мерам государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса Енисейского района.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет создана основа для качественного изменения структуры аграрного сектора экономики, а также разработаны организационно-экономические механизмы формирования эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства.

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2030 годы.

Реализация отдельных мероприятий программой не предусмотрена.

6. Информация о ресурсном обеспечении программы.

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Приложение

к паспорту муниципальной программы «Экономическое развитие Енисейского района»

Перечень целевых показателей программы по годам ее реализации

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | Годы до конца реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2030 |
| Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | ед. | 84 | 21 | 30 | 59 | 41 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 |
| 2 | Оказание консультаций гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса, о мерах государственной поддержки в сфере АПК | ед. | - | - | - | 26 | 25 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 |
| 3 | Уровень исполнения текущих работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района (в т.ч. автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений) | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 1

- к муниципальной программе «Экономическое развитие Енисейского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 47 040,7 | 30 078,4 | 30 531,4 | 107 650,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 47 040,7 | 30 078,4 | 30 531,4 | 107 650,5 |
|  |  | МО Енисейского района | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 1 273,7 | 1 273,7 | 1 273,7 | 3 821,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 1 273,7 | 1 273,7 | 1 273,7 | 3 821,1 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 41 178,3 | 24 553,5 | 25 006,5 | 90 738,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 41 178,3 | 24 553,5 | 25 006,5 | 90 738,3 |
|  |  | МО Енисейского района | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 4 588,7 | 4 251,2 | 4 251,2 | 13 091,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 4 588,7 | 4 251,2 | 4 251,2 | 13 091,1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Экономическое развитие Енисейского района»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие Енисейского района» | Всего | 47 040,7 | 30 078,4 | 30 531,4 | 107 650,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 22 002,3 | 5 441,0 | 5 441,0 | 32 884,3 |
|  |  | районный бюджет | 24 905,3 | 24 637,4 | 25 090,4 | 74 633,1 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 133,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» | Всего | 1 273,7 | 1 273,7 | 1 273,7 | 3 821,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 1 189,8 | 1 189,8 | 1 189,8 | 3 569,4 |
|  |  | районный бюджет | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 251,7 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» | Всего | 41 178,3 | 24 553,5 | 25 006,5 | 90 738,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 16 223,8 | 0,0 | 0,0 | 16 223,8 |
|  |  | районный бюджет | 24 821,4 | 24 553,5 | 25 006,5 | 74 381,4 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 133,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе» | Всего | 4 588,7 | 4 251,2 | 4 251,2 | 13 091,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 4 588,7 | 4 251,2 | 4 251,2 | 13 091,1 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Енисейского района «Экономическое развитие Енисейского района»

Подпрограмма 1 «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе»

- Паспорт подпрограммы.

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Экономическое развитие Енисейского района» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Енисейском районе Задачи: 1. повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 2. информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью (далее – самозанятые граждане). |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 гг. составит 3 821,1 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 1 273,7 тыс. руб. 2025 год – 1 273,7 тыс. руб. 2026 год – 1 273,7 тыс. руб. Из них: из средств районного бюджета – 251,7 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 83,9 тыс. руб. 2025 год – 83,9 тыс. руб. 2026 год – 83,9 тыс. руб. из средств краевого бюджета – 3 569,4 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 1 189,8 тыс. руб. 2025 год – 1 189,8 тыс. руб. 2026 год – 1 189,8 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. «Субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях»;

2. «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности»;

3. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности»;

4. «Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»;

5. «Размещение на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района, в местных СМИ и социальных сетях информации для субъектов предпринимательства и самозанятых граждан».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам дополнительные оборотные средства и направить их на развитие предпринимательского потенциала.

Субсидии предусматриваются на софинансирование мероприятий, определённых условиями государственной программы субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам по проектам, получившим положительное заключение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Енисейского района, утвержденного постановлением администрации Енисейского района от 06.08.2015 № 672-п.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

Критерии отбора получателей субсидии, порядок предоставления субсидий по каждому конкретному направлению мероприятия, отражены в «Порядке реализации подпрограммы «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»», утвержденном постановлением администрации Енисейского района от 17.02.2023 № 135-п (далее по тексту – Порядок).

Не использованные целевые средства подлежат возврату в бюджет в установленном порядке.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет отдел экономического развития администрации Енисейского района.

Функции отдела экономического развития администрации Енисейского района по управлению настоящей подпрограммой отражены в Порядке. Кроме того:

ежегодное уточнение показателей результативности и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы возлагается на отдел экономического развития администрации района.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами муниципального финансового контроля.

Приложение

к паспорту подпрограммы «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого, среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов | ед. | Отчет о деятельности получателя субсидии (в соответствии с соглашением) | 7 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
| 2 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства и сохранение самозанятости гражданами, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов | ед. |  | 24 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 |
|  | Задача 2: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество предоставленных консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | ед. | Журнал учета устных обращений юридических и физических лиц | 41 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 |
| 4 | Количество размещенной информации для субъектов предпринимательства и самозанятых граждан на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района, в местных СМИ и социальных сетях | ед. | Отчет о ходе реализации мероприятий по информированию субъектов предпринимательской деятельности | 511 | Не менее 500 | Не менее 500 | Не менее 500 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Енисейском районе |  |  |  |  |  | 1 273,7 | 1 273,7 | 1 273,7 | 3 821,1 |  |
| Задача 1: Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  | 1 273,7 | 1 273,7 | 1 273,7 | 3 821,1 |  |
| Субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 06100S6610 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество субъектов малого, среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов составит не менее 3 единиц ежегодно. Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов составит не менее 5 единиц ежегодно |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  | 1 273,7 | 1 273,7 | 1 273,7 | 3 821,1 |  |
| Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 024 | 0412 | 06102S6070 | 810 | 1 273,7 | 1 273,7 | 1 273,7 | 3 821,1 |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 251,7 |  |
| за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  | 1 189,8 | 1 189,8 | 1 189,8 | 3 569,4 |  |
| Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности |  | 024 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | х | х | х | х | х | - | - | - | - | Предоставлено не менее 20 консультаций в год |
| Размещение на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района, в местных СМИ и социальных сетях информации для субъектов предпринимательства и самозанятых граждан | х | х | х | х | х | - | - | - | - | Размещено не менее 500 материалов в год |
| Итого по подпрограмме, в том числе |  |  |  |  |  | 1 273,7 | 1 273,7 | 1 273,7 | 3 821,1 |  |
| ГРБС 1 | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 1 273,7 | 1 273,7 | 1 273,7 | 3 821,1 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Экономическое развитие Енисейского района»

Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

- Паспорт подпрограммы.

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Экономическое развитие Енисейского района» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Соисполнитель подпрограммы | МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района. Задача: выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них, обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы без разбивки на этапы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования | Объем финансирования Подпрограммы в 2024 году и плановом периоде 2025 – 2026 гг. составит 90 738,3 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 41 178,3 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 16 223,8 тыс. руб.; средства районного бюджета – 24 821,4 тыс. руб.; средства бюджета поселений – 133,1 тыс. руб.; 2025 год – 24 553,5 тыс. руб. в том числе: средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства районного бюджета – 24 553,5 тыс. руб.; средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 25 006,5 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства районного бюджета – 25 006,5 тыс. руб.; средства бюджетов поселений - 0,0 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы.

- Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в лице отдела транспорта, связи и природопользования района в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующими выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы.

- Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района (далее – Администрация района).

- Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и районного бюджета, средства муниципального дорожного фонда, средства бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района.

- Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- координация деятельности муниципальных образований района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов;

- создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, населенных пунктов поселений;

- организация контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление иных функции и полномочий, установленных действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами администрации Енисейского района.

Дорожная деятельность по содержанию, капитальному ремонту, ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений района осуществляется в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», а также в соответствии  с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 N 59986).

Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района бюджетам муниципальных образований Енисейского района (в частности критерии выбора получателей, контроль за исполнением мероприятий) на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений определяется порядками, утвержденными нормативно-правовыми актами Администрации района:

- постановление Администрации района от 19.08.2013 № 920-п «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района»;

- решение Енисейского районного Совета депутатов от 20.04.2022 №19-184р «О внесении изменений в решение Енисейского районного Совета депутатов «О создании муниципального дорожного фонда Енисейского района»;

- постановление Администрации района от 01.04.2022 №250-п «Об утверждении Порядка, условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Енисейского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда Енисейского района»;

- постановление Администрации района от 26.04.2022 № 344-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Енисейского района на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;

- постановление Администрации района от 15.02.2023 № 126-п «Об утверждении Методики расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Енисейского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Осуществление части полномочий в области дорожной деятельности.

Исполнителем мероприятия является администрация Енисейского района в лице отдела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района.

Для реализации мероприятия бюджету муниципального образования предоставляются иные межбюджетные трансферты из районного бюджета на основании соглашения, заключенного между Администрацией района и муниципальным образованием.

Администрация района передает муниципальному образованию осуществление части полномочий по вопросу местного значения муниципального района, закрепленного пп. 5 п. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в части реализации мероприятия: по содержанию автомобильных дорог местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы).

Передача осуществления части полномочий по предмету осуществляется на основании соглашения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в бюджет муниципального образования.

Формирование, перечисление и учет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию полномочия согласно настоящего соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Муниципальные образования, входящие в состав Енисейского района (являющиеся получателями бюджетных средств), ежеквартально предоставляют в отдел транспорта, связи и природопользования Администрации района не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложений № 2, № 3 к Подпрограмме.

В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий муниципальное образование сообщает об этом в письменной форме Администрации района в течение пятнадцати дней. Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его поступления.

Установление факта ненадлежащего осуществления муниципальным образованием переданных полномочий является основанием для одностороннего расторжения соглашения. Расторжение соглашения влечет за собой возврат перечисленных иных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 10 дней с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых бюджету муниципального образования на осуществление указанных полномочий.

В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из соглашения обязательств по обеспечению материальными и финансовыми ресурсами переданных полномочий, муниципальное образование вправе требовать расторжения соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от расчетной суммы иных межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, непокрытой неустойкой.

Истребование иных санкций производится в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Исполнителем мероприятия является администрация Енисейского района в лице отдела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района.

Для реализации мероприятия бюджету района предоставляются иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета на основании соглашения, заключенного между Министерством транспорта Красноярского края и Администрацией района.

- Отделом транспорта, связи и природопользования Администрации района предоставляется отчетность в министерство транспорта Красноярского края по формам и в сроки определенным соглашением, заключенным между Министерством транспорта Красноярского края и Администрацией района.

Муниципальные образования, входящие в состав Енисейского района (являющиеся получателями бюджетных средств), предоставляют в отдел транспорта, связи и природопользования Администрации района следующую отчетность:

- ежеквартально, не позднее последнего числа месяца отчетного квартала, в котором были получены бюджетные средства, а по итогам финансового года не позднее 15 января года, следующего за отчетным, предоставляют отчет о расходах бюджета поселения, в целях софинансирования которых предоставляются бюджетные средства, по форме согласно приложению № 4 к Подпрограмме;

- отчет о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 5 к Подпрограмме не позднее 15 января года, следующего за отчетным;

- отчет об использовании бюджетных средств (форма по ОКУД 0503324) в срок не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Распределение средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения между муниципальными образованиями, входящими в состав Енисейского района осуществляется в соответствии с Методикой, утвержденной нормативным правовым актом Администрации района.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований входящим в состав Енисейского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края, заключаемых между Администрацией района и соответствующими муниципальными образованиями района.

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования предоставляются при соблюдении следующего условия: наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемых к предоставлению из районного бюджета средств.

Состав работ, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов, определяется в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Администрация района в течение трех рабочих дней со дня получения иных межбюджетных трансфертов перечисляет ее бюджетам муниципальных образований района.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда.

Исполнителем мероприятия является администрация Енисейского района в лице отдела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района.

Для реализации мероприятия бюджетам муниципальных образований предоставляются иные межбюджетные трансферты из районного бюджета на основании соглашения, заключенного между Администрацией района и муниципальным образованием.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются  муниципальным образованиям района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации района как получателя средств районного бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов.

Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами  муниципальных образований утверждается решением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований осуществляется Администрацией района за счет средств муниципального дорожного фонда Енисейского района в соответствии с решением о районном бюджете  на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенных между Администрацией района и местной администрацией соответствующего муниципального образования.

Для заключения соглашения муниципальное образование  представляет в Администрацию района  следующие документы:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации;

- перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, утвержденный нормативно-правовым актом органа местного самоуправления и график финансирования средств иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета согласно приложению № 6 к Подпрограмме.

Администрация района в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств осуществляет финансирование муниципальных образований.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям за счет средств муниципального дорожного фонда Енисейского района на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений из средств муниципального дорожного фонда Енисейского района в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Состав работ, финансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов, определяется в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

За счет средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется дополнительно погашение кредиторской задолженности, сложившейся за выполненные и принятые в предшествующем получению средств году работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  поселений.

Муниципальные образования ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно, не позднее 11 января года следующего за отчетным, представляют в отдел транспорта, связи и природопользования Администрации района следующую отчетность:

отчет об использовании средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений по форме согласно Приложению № 7 к Подпрограмме;

отчет о фактически выполненных объемах работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений по форме согласно Приложению № 8 к Подпрограмме;

Ответственность за нецелевое использование полученных средств иных межбюджетных трансфертов, некачественное выполнение работ, а также не достоверность представленных сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований района.

Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в районный бюджет.

Показателем результативности использования средств является достижение значения протяженности дорог, на которых выполнены работы по содержанию не менее значения, заявленного на момент заключения соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов.

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Исполнителем мероприятия является администрация Енисейского района в лице отдела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района.

Для реализации мероприятий исполнитель, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете, проводит работу по заключению муниципальных контрактов с исполнителями работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района на основании результатов открытого аукциона в электронной форме. Перечень автодорог, в отношении которых предусмотрены мероприятия, утвержден постановлением администрации Енисейского района от 15.04.2013 № 475-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района» (далее – Перечень).

Показателем результативности использования средств является достижение значения протяженности дорог, на которых выполнены работы по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района в соответствии с утвержденным Перечнем согласно приложению к паспорту подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе».

Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, некачественное выполнение работ, а также не достоверность представленных сведений, возлагается на исполнителя мероприятия подпрограммы.

Проведение кадастровых работ в рамках оформления автомобильных дорог местного значения.

Исполнителем мероприятия является МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Для реализации мероприятия исполнитель в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете, проводит работу по заключению муниципальных контрактов с исполнителями работ по проведению кадастровых работ в рамках оформления автомобильных дорог местного значения Енисейского района на основании результатов открытого аукциона в электронной форме. Перечень автодорог, в отношении которых предусмотрены мероприятия, утвержден Перечнем.

Показателем результативности использования средств является достижение значения протяженности дорог, на которых выполнены работы по проведению кадастровых работ в рамках оформления автомобильных дорог местного значения Енисейского района в соответствии с утвержденным Перечнем согласно приложению к паспорту подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе».

Исполнитель предоставляет в Администрацию района не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме, согласно приложений № 9 отчет о достижении значений показателей результативности № 10 к Подпрограмме.

Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, некачественное выполнение работ, а также не достоверность представленных сведений, возлагается на исполнителя мероприятия.

Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Исполнителем мероприятия является администрация Енисейского района в лице отдела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района.

Для реализации мероприятия средства бюджетам муниципальных образований, входящим в состав района предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий, направленных на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, заключаемых между Министерством транспорта Красноярского края и соответствующими муниципальными образованиями.

Средства бюджету муниципального образования предоставляются при соблюдении следующего условия: наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемых к предоставлению из местного бюджета средств.

Средства бюджету муниципального образования предоставляются на основании соглашения о предоставлении бюджетных средств, заключенного между Министерством транспорта Красноярского края и муниципальным образованием Енисейского района.

Состав работ по осуществлению дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий на автомобильных дорогах местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, финансируемых за счет средств субсидии, определяется в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» и Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий, за счет средств дорожного фонда Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 02.03.2020 № 131-п.

- Администрацией района в лице отдела транспорта, связи и природопользования предоставляется отчетность по формам и в сроки определенные соглашением, заключенным между муниципальным образованием и Администрацией района.

- Перечисление средств осуществляется на основании заявки (уточненной заявки), предоставленной Получателем в течение 10 рабочих дней с момента заключения муниципальных контрактов (договоров), но не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу перечисления средств, по форме согласно приложению № 11 к Подпрограмме.

Муниципальные образования, входящие в состав Енисейского района (являющиеся получателями бюджетных средств) предоставляют в Министерство транспорта Красноярского края следующую отчетность:

- отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 12 к Подпрограмме не позднее 11 января года, следующего за годом, в котором были получены средства бюджета;

- отчет о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению №13 к Подпрограмме не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным;

- отчет об использовании средств бюджета (форма по ОКУД 0503324) в срок не позднее 11 числа месяца, следующего за отчетным годом.

Заключение договоров (муниципальных контрактов) на поставку (закупку) товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующими выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы.

Финансовое управление Администрации района осуществляет финансирование расходов подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной Администрацией района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в бюджет в установленном порядке.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет отдел транспорта, связи и природопользования администрации района.

Функции отдела транспорта, связи и природопользования администрации района по управлению настоящей подпрограммой:

ежегодное уточнение показателей результативности и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей (соисполнителей);

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

подготовка и предоставление отчетности о реализации подпрограммы в сроки и по формам, установленным ответственным исполнителем муниципальной программы.

Соисполнитель подпрограммы предоставляет отчет о реализации мероприятия подпрограммы по формам и срокам, установленным исполнителем подпрограммы.

Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на администрацию Енисейского района (отдел транспорта, связи и природопользования).

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – администрация Енисейского района.

Приложение

к паспорту подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Цель: развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Енисейского района, требующих выполнения текущих регламентных работ по содержанию дорог | км | Статистическое наблюдение по форме № 3-ДГ (мо), утв. приказом Росстата от 22.07.2019 №418 | 330,8 | 332,3 | 332,3 | 332,3 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км |  | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, в отношении которых проведены работы по паспортизации | км | Технические паспорта автомобильных дорог | 0,0 | 11,6 | 2,352 | 26,6 |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, в отношении которых проведены кадастровые работы | км | Отчет в соответствии с приложением № 9, № 10 к подпрограмме | 0,0 | 11,6 | 2,352 | 26,6 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Отчет в соответствии с приложением № 13 к подпрограмме | 0,0 | 73,62 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территории района |  |  |  |  |  | 41178,3 | 24553,5 | 25006,5 | 90738,3 |  |
| Задача: Выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | 41178,3 | 24553,5 | 25006,5 | 90738,3 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | Администрация Енисейского района | 024 | 0409 | 0640085080 | 240, 540 | 24045,0 | 24045,0 | 24045,0 | 72135,0 | Осуществление дорожной деятельности по направлениям содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 |
| Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 024 | 0409 | 0640085083 | 240 | 113,7 | 23,1 | 245,0 | 381,8 |  |
| Проведение кадастровых работ в рамках оформления автомобильных дорог местного значения |  | 024 | 0412 | 0640085084 | 240 | 116,0 | 23,5 | 250,0 | 389,5 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | 024 | 0409 | 0640075080 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Развитие, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 024 | 0409 | 0640085091 | 540 | 537,1 | 452,3 | 456,9 | 1446,3 |  |
| Осуществление части полномочий в области дорожной деятельности |  | 024 | 0409 | 0640080071 | 540 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 28,8 |  |
| Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда, в том числе |  | 024 | 0409 | 06400S3951 | 240 | 16356,9 | 0,0 | 0,0 | 16356,9 | Ремонт мостового перехода - 1 ед. в 2024 году |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  | 16223,8 | 0,0 | 0,0 | 16223,8 |  |
| за счет средств муниципальных образований |  |  |  |  |  | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 133,1 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе |  |  |  |  |  | 41178,3 | 24553,5 | 25006,5 | 90738,3 |  |
| ГРБС 1 | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 41178,3 | 24553,5 | 25006,5 | 90738,3 |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

об использовании средств иного межбюджетного трансферта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

за отчетный период с __________ по ____________ 20___ г.

(ежеквартально, нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Предусмотрено на 20___ год, руб. |  |  |  | Поступило из районного бюджета нарастающим итогом с начала года (ИМБТ), руб. | Кассовые расходы, руб. |  |  |  | Фактически выполненные объемы работ, руб. (ИМБТ + местный бюджет) | Остаток неиспользованных средств ИМБТ, руб. | Причины неиспользования средств ИМБТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Средства ИМБТ | Средства местного бюджета (акцизы) | Средства местного бюджета (софинан- сирование) |  | Всего | Средства ИМБТ | Средства местного бюджета (акцизы) | Средства местного бюджета (софинан- сирование) |  |  |  |
| гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 = гр. 4 + гр. 5+ гр. 6 | гр. 4 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 7 | гр. 8 = гр. 9 + гр. 10+ гр. 11 | гр. 9 | гр. 10 | гр. 11 | гр. 12 | гр.13=гр.7-гр.9 | гр. 14 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования				_______________________              ______________________

(ФИО)                                                (подпись)

Исполнитель, контактный телефон

Приложение № 3

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет о расходовании средств иного межбюджетного трансферта муниципального дорожного фонда

и средств местного бюджета

с __________ по ____________ 2020 г.

(ежеквартально, нарастающим итогом)

| № п/п | № контракта | Дата | Срок действия контракта | Сумма контракта (за счет ИМБТ), руб. | Сумма контракта (за счет акцизов), руб. | Сумма контракта (софинансирование), руб. | Исполнитель | Предмет контракта (зимнее или летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Объем работ (количество проходов, маш/час., км, м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава муниципального образования				_______________________              ______________________

(ФИО)                                                   (подпись)

Исполнитель, контактный телефон

Приложение № 4

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены иные межбюджетные трансферты

|  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 _________ 20__ г. | Дата |  |
| Наименование бюджета муниципального образования Красноярского края |  | по ОКТМО |  |
| Наименование главного распорядителя средств районного бюджета |  | Глава по БК |  |
| Периодичность: |  |  |  |
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 |
|  | (с точностью до второго десятичного знака после запятой) |  |  |

| Код по БК | Наименование мероприятия | Код строки | Наименование показателя | Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования, на 20__ г. | Фактически поступило в бюджет муниципального образования по состоянию на отчетную дату | Фактически использовано средств на отчетную дату | Остаток средств по состоянию на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | Итого по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования (с учетом объема софинансирования из краевого бюджета) |  |  |  |  |
|  |  |  | размер субсидии из краевого бюджета (справочно) |  |  |  |  |
|  |  |  | уровень софинансирования (%) (справочно) |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Получатель          _________________                                            _______________

(подпись)                                                              (ФИО)

Исполнитель, контактный телефон

Приложение № 5

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

о достижении значений показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Наименование бюджета муниципального образования Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКТМО |  |  |  |  |  |  |
| Наименование главного распорядителя средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава по БК |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  | Код строки |  | Наименование показателя результативности |  |  |  | Единица измерения |  |  | Значение показателя результативности |  |  | Причина отклонения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое | фактическое |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения из дорожного фонда Красноярского края |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) «___» _______ 20__г. | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе

- График финансирования

средств иных межбюджетных трансфертов, направленных в _________ году бюджету муниципального образования ___________________на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств муниципального дорожного фонда

| Наименование |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _______ год |  |  | I |  |  |  |  |  | II |  | III |  | IV |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств |  | Всего |  |  | в том числе за счет средств |  |  | Всего | в том числе за счет средств | районного бюджета |  | районного бюджета |
|  |  |  | районного бюджета |  |  |  |  | районного бюджета |  |  |  | районного бюджета |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения из дорожного фонда Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (уполномоченное лицо) «___» _______ 20__г. |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

о достижении значений показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  | на 1 _________ 20__ г. |  |  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование бюджета муниципального образования Енисейского района |  |  |  |  |  | по ОКТМО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование главного распорядителя средств районного бюджета |  |  |  |  |  | Глава по БК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Периодичность: |  | ежеквартальная |  |  |  | по БК |  |  |  |  |  |  |
|  | - № п/п | - Показатель результативности |  |  |  | - Объем финансирования в _______ году, всего, тыс. руб. |  |  |  |  | - Значения целевых показателей результативности - использования иных межбюджетных трансфертов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Плановая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | - Фактическая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  |
|  | - 1 | - 2 |  |  |  | - 3 |  |  |  |  | - 4 | - 5 |  |  |
|  | - 1 | - Протяженность автомобильных дорог (км), общего пользования местного значения, на которых проведены работы по содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) «___» _______ 20__г. |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

Приложение № 8

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

о расходах, в целях распределения которых предоставлены иные межбюджетные трансферты

| Наименование бюджета муниципального образования Енисейского района | на _________ 20__ г. |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата |  |
| Наименование главного распорядителя средств районного бюджета |  | по ОКТМО |  |
| Периодичность | ежеквартальная | Глава по БК |  |
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ |  |
|  | (с точностью до второго десятичного знака после запятой) |  |  |

| Код по БК | Наименование мероприятия | Код строки | Наименование показателя | Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования, на 20__ г. | Фактически поступило в бюджет муниципального образования по состоянию на отчетную дату | Фактически использовано средств на отчетную дату | Остаток средств по состоянию на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Итого по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

| Глава поселения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) «___» _______ 20__г. | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

- Приложение № 9

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

о расходовании средств, предусмотренных на проведение кадастровых работ в рамках оформления автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района

с __________ по ____________ 202_ г.

(ежеквартально, нарастающим итогом)

| № п/п | № контракта | Дата | Срок действия контракта | Сумма контракта, руб. | Исполнитель | Предмет контракта | Объем работ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель мероприятия подпрограммы_______________________              ______________________

(ФИО)                                                   (подпись)

контактный телефон

Приложение № 10

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

о достижении значений показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Наименование бюджета муниципального образования Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКТМО |  |  |  |  |  |  |
| Наименование главного распорядителя средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава по БК |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  | Код строки |  | Наименование показателя результативности |  |  |  | Единица измерения |  |  | Значение показателя результативности |  |  | Причина отклонения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое | фактическое |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Проведение кадастровых работ в рамках оформления автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района в отношении которых проведены работы по паспортизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель (Соисполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___» _______ 20__г. | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Заявка

на перечисление средств субсидии бюджету муниципального образования на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в ______ году

| № п/п | Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия (по соглашению) |  |  |  | Сумма согласно заключенным муниципальным контрактам/договорам |  |  |  | Сумма субсидии, подлежащая перечислению в целях исполнения расходного обязательства за счет средств Субсидии (средства краевого бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия, не подлежащая перечислению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | % софинансирования по соглашению | Средства субсидии из краевого бюджета | Средства местного бюджета | Всего | % софинансирования по соглашению(гр.7 применяется в случае падения цены контракта) <1> | Средства субсидии из краевого бюджета | Средства местного бюджета | Всего | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |  |
| гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 | гр. 4 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 7 | гр. 8= гр.6*гр.7 | гр. 9 | гр.10=гр.8 | гр. 11 | гр.12 | гр. 13 | гр. 14 | гр. 15 | гр. 16 | гр. 17 | гр. 18 | гр. 19 |

Примечание :<1> В случае отсутствия падения цены контракта  гр.7 не применяется, средства субсидии из краевого бюджета (гр. 8) указываются в сумме, предусмотренной заключенным Соглашением.  При падении цены контракта гр. 8 рассчитывается по указанной в графе формуле (с учетом 13 знаков после запятой по гр. 7).

Глава муниципального образования        _____________  _______________

(ФИО)

Исполнитель        ______________     _____________________    _______________

(должность)                     (ФИО)                        (телефон)

Приложение № 12

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на _________ 20__ г. |  | Дата |  |
| Наименование муниципального образования |  |  | по ОКТМО |  |
| Наименование субсидии |  |  | по БК |  |
| Вид документа | _______________________ |  |  |  |
|  | (первичный – «0», уточненный «1», «2», «3», «…») |  |  | 383 |
| Единица измерения: | руб. (с точностью до второго знака после запятой) | по ОКЕИ |  |  |
| Периодичность: | годовая |  |  |  |

- Движение денежных средств

| - Наименование показателя | - Код строки | - Сумма |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего | - 010 |  |
| из них: подлежит возврату в краевой бюджет | - 011 |  |
| Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году | - 020 |  |
| Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего | - 030 |  |
| Поступило средств Субсидии | - 040 |  |
| Кассовые расходы на отчетную дату, всего | - 050 |  |
| из них: в объеме софинансирования из краевого бюджета | - 051 |  |
| Восстановлено средств, подлежащих возврату в краевой бюджет, всего | - 060 |  |
| в том числе: использованных в текущем году, всего | - 061 |  |
| из них: не по целевому назначению | - 062 |  |
| использованных в предшествующие годы, всего | - 063 |  |
| из них: не по целевому назначению | - 064 |  |
| Возвращено (взыскано) в краевой бюджет, всего | - 070 |  |
| в том числе: остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года | - 071 |  |
| восстановленных средств, подлежащих перечислению в краевой бюджет, всего | - 072 |  |
| из них: использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению | - 073 |  |
| использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению | - 074 |  |
| Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 – стр. 51 + стр. 60 – стр. 70), всего | - 080 |  |
| из них: подлежит возврату в краевой бюджет | - 081 |  |

- Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из краевого бюджета

| - Код расходов по бюджетной классификации |  |  |  | - Код строки | - Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования (стр. 030 разд. 1) | - Кассовые расходы бюджета муниципального образования, нарастающим итогом с начала года (стр. 050 разд. 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - главы | - раздела, подраздела | - целевой статьи | - вида расходов |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Итого: |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования				_______________________              ______________________

(ФИО)                                                (подпись)

Исполнитель, контактный телефон

Приложение № 13

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

о достижении значения результата использования Субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на «___» ________ 20__ г. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  | по ОКТМО |  |  |  |  |  |
| Наименование субсидии |  |  |  |  |  |  |  | по БК |  |  |  |  |  |
| Вид документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «…») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность: |  |  |  | годовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление расходов |  | Результат использования субсидии |  | Единица измерения |  | Код строки |  | Плановые значения | Фактически достигнутые значения |  |  |  |
|  | наименование | код по БК |  |  | наиме-нование | код по ОКЕИ |  |  |  | на отчетную дату |  | отклонение от планового значения | Причина отклонения |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий |  |  |  |  |  | 0101 |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования				_______________________              ______________________

(подпись)                                            (ФИО)

Исполнитель, контактный телефон

Приложение № 5

к муниципальной программе Енисейского района «Экономическое развитие Енисейского района»

Подпрограмма 3 «Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе»

- Паспорт подпрограммы.

| Наименование подпрограммы | «Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Экономическое развитие Енисейского района» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: содействие развитию сельскохозяйственного производства в Енисейском районе. Задачи: 1. реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района. 2. проведение информационно-консультационной работы в части существующих мер государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования Подпрограммы в 2024 году и плановом периоде 2025 – 2026 гг. составит 13 091,1 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 4 588,7 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 4 251,2 тыс. руб. 2025 год – 4 251,2 тыс. руб. в том числе: средства краевого бюджета – 4 251,2 тыс. руб. 2026 год – 4 251,2 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 4 251,2 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, изложенные в приложении № 1 к подпрограмме.

Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в лице отдела по вопросам сельского хозяйства.

Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

планирование производственно–финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий района;

прием, обработка и расчет сводных данных отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК района;

своевременное предоставление в министерство сельского хозяйства края производственно-финансовых планов, годовых и квартальных бухгалтерских отчетов, оказание методической и консультативной помощи субъектам агропромышленного комплекса в составлении отчетов и планов;

своевременное предоставление в министерство сельского хозяйства края отчетов по растениеводству, по животноводству, по технике, по горюче-смазочным материалам;

осуществление контроля за соблюдением субъектами АПК края условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки, в порядке, установленном органом исполнительной власти края, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере АПК края.

Финансовый механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии с приложением № 1 к подпрограмме.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Правовым основанием деятельности для реализации подпрограммы являются:

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Красноярского края от 27.12.2005 №17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»;

Устав Енисейского района;

Постановление администрации Енисейского района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»;

другие нормативно-правовые акты, действующие на территории Российской Федерации.

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает взаимодействие администрации Енисейского района с администрациями муниципальных образований Енисейского района, с субъектами агропромышленного комплекса.

Расходование средств субвенции краевого бюджета осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 №17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных округов края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» (далее по тексту – Закон).

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных указанным выше Законом отдельных государственных полномочий в пределах выделенных Енисейскому району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств несёт администрация Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за целевое и эффективное использование предоставленных субвенций возлагается на администрацию Енисейского района в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Неиспользованные средства субвенции подлежат возврату в краевой бюджет.

Финансовые средства, необходимые администрации района для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Красноярского края о краевом бюджете в форме субвенций бюджету муниципального района.

Передача финансовых средств администрации района для осуществления отдельных государственных полномочий производится ежемесячно в пределах бюджетных  средств, предусмотренного законом Красноярского края о краевом бюджете.

К отдельным государственным полномочиям по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, передаваемым органам местного самоуправления, относятся:

сбор, проверка комплектности и правильности оформления документов, предоставляемых субъектами агропромышленного комплекса края, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, для участия в отборе получателей субсидий, грантов в форме субсидий (за исключением грантов, предоставляемых в рамках государственной поддержки малых форм хозяйствования);

сбор и проверка, представляемых субъектами агропромышленного комплекса края, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий, за исключением отчетов, формируемых с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

сбор и проверка, представляемых субъектами агропромышленного комплекса края, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, гранты в форме субсидий, и прилагаемых к ним документов, подтверждающих указанные расходы в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий, за исключением отчетов, формируемых с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", и формирование сводных отчетов по грантам в форме субсидий, предоставляемых в рамках государственной поддержки малых форм хозяйствования;

сбор и проверка правильности составления отчетов, представляемых получателями грантов в форме субсидий в рамках государственной поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, которая предоставляется на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета по формам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и формирование сводных отчетов;

осуществление контроля за исполнением субъектами агропромышленного комплекса края соглашения о взаимодействии, заключаемого в соответствии со статьей 5 Закона края от 7 июля 2022 года N 3-1004 "О государственной поддержке агропромышленного комплекса края", в части требований о соблюдении субъектами агропромышленного комплекса края технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

сбор, обработка и учет производственных, финансово-экономических и ценовых показателей деятельности субъектов агропромышленного комплекса края.

Для определения достижения цели и задач подпрограммы предусмотрены показатели результативности подпрограммы.

Методика расчета показателей результативности подпрограммы:

«Освоение суммы субвенции, направленной на осуществление переданных  отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» Sосв = Sфакт осв / Sплан осв * 100%, где

Sфакт осв – фактически освоенная в текущем году сумма субвенции на осуществление переданных  отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства;

Sплан осв - запланированная на текущий год сумма субвенции на осуществление переданных  отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

Источник информации: отчет об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.

Управление и текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел по вопросам сельского хозяйства администрации Енисейского района.

Функции отдела по вопросам сельского хозяйства администрации Енисейского района по управлению настоящей подпрограммой:

ежегодное уточнение показателей результативности и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на главного распорядителя бюджетных средств – администрацию Енисейского района.

Отчеты о реализации подпрограммы представляются исполнителем подпрограммы в сроки и по формам, установленным ответственным исполнителем муниципальной программы.

Приложение

к паспорту подпрограммы «Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Цель подпрограммы: Содействие развитию сельскохозяйственного производства в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение выездных плановых (внеплановых) проверок за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса района условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки | ед. | Отчет об осуществлении отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса края условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Освоение суммы субвенции, направленной на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | % | Отчет об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | 100 | не менее 97 | не менее 97 | не менее 97 |
| Задача 2: Проведение информационно-консультационной работы в части существующих мер государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение семинаров, в том числе выездных, по существующим мерам государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса Енисейского района | ед. | Отчет отдела по вопросам сельского хозяйства администрации Енисейского района в соответствии с Планом работы на год | 4 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Содействие развитию сельскохозяйственного производства в Енисейском районе |  |  |  |  |  | 4 588,7 | 4 251,2 | 4 251,2 | 13 091,1 |  |
| Задача 1: Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района |  |  |  |  |  | 4 588,7 | 4 251,2 | 4 251,2 | 13 091,1 |  |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397) | Администрация Енисейского района | 024 | 0405 | 0650175170 | 120 | 4 320,9 | 3 983,4 | 3 983,4 | 12 287,7 | Проведение выездных плановых (внеплановых) проверок: в 2024 году 3 ед., в 2025 году 5 ед., в 2026 году 5 ед.; Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме не менее 97,0% ежегодно |
|  |  |  |  |  | 240 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 803,4 |  |
| Задача 2: Проведение информационно-консультационной работы в части существующих мер государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Проведение семинаров, в том числе выездных, по существующим мерам государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса Енисейского района | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Проведение не менее 3 семинаров в год, в том числе выездных, по существующим мерам государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства для граждан, ведущих ЛПХ и субъектам АПК Енисейского района. Размещение на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района 3 материалов о мерах государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства граждан, ведущих ЛПХ и субъектов АПК Енисейского района |
| Размещение на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района материалов о мерах государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района |  | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе |  |  |  |  |  | 4 588,7 | 4 251,2 | 4 251,2 | 13 091,1 |  |
| ГРБС 1 | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 4 588,7 | 4 251,2 | 4 251,2 | 13 091,1 |  |