- 18.08.2016                                                                                         6-83р

О внесении изменений в решение Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года»

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", в соответствии с Уставом района, Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Енисейского районного Совета депутатов от 18.12.2015  №3-22р «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года» (далее по тексту – решение) следующие изменения:

1.1. В приложении к решению (далее по тексту – Программа):

- - раздел 1 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

- - раздел 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

- - пункты 3.2; 3.4; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.15; раздела 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложениям 3,4,5,6,7,8,9  к настоящему решению соответственно;

- - пункт 4.4. раздела 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению;

- - пункт 5,2. раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему решению;

- - пункт 11.4. раздела 11 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему решению;

- приложение 1-2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 13 -14 к настоящему решению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищной политике и вопросам ЖКХ (Данилов А.И.).

- 3. Решение вступает в силу со дня опубликования и подлежит размещению на официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района Красноярского края.

Председатель 						     Глава района

районного Совета депутатов

______________В.И. Марзал				     ____________С.В. Ермаков

Приложение 1

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

1. ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района

на период до 2022 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав Енисейского района. |
| Заказчик Программы | Администрация Енисейского района |
| Главный распорядитель | Администрация Енисейского района |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказа Енисейского района» |
| Исполнитель программных мероприятий | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказа Енисейского района», Отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - улучшение качества коммунальных услуг в рыночных условиях функционирования отрасли. Задачи программы: - строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства; - повышение экологической безопасности населенных пунктов Енисейского района. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | - интегральный показатель аварийности на 100 км инженерных сетей; - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; - увеличение доли населения муниципальных образований района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. |
| Этапы и сроки реализации программы | 1 этап: 2012-2015 годы; 2 этап: 2016-2022 годы Срок реализации: 2012-2022 годы |
| Ожидаемые результаты и социально-экономические последствия реализации Программы | 1.Устранение опасности загрязнения водоисточников и исключение угрозы эпидемиологической опасности населения. 2.Достижение уровня государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг. 3.Улучшение экологического и санитарного состояния окружающей среды на территории Енисейского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы – 924005,7 тыс. руб. из них по годам: - 2012 год – 13387,1 тыс. руб. - 2013 год – 62413,0 тыс. руб. - 2014 год – 12032,2 тыс. руб. - 2015 год – 40729,1 тыс. руб. - 2016 год – 41082,1 тыс. руб. - 2017 год – 76360,0 тыс. руб. - 2018 год – 164109,4 тыс. руб. - 2019 год – 148454,4 тыс. руб. - 2020 год – 148454,4 тыс.руб. - 2021 год – 148454,4 тыс.руб. - 2022 год – 54529,4 тыс.руб. Источники финансирования: Федеральный бюджет всего – 18446,6 тыс. руб., в том числе: - 2013 год – 6914,5 тыс. руб. - 2016 год – 11532,1 тыс. руб. Краевой бюджет всего – 895145,3 тыс. руб., в том числе: - 2012 год – 12842,0 тыс. руб. - 2013 год – 55203,6 тыс. руб. - 2014 год – 11959,6 тыс. руб. - 2015 год – 39067,3 тыс. руб. - 2016 год – 29255,0 тыс. руб. - 2017 год – 75596,4 тыс. руб. - 2018 год – 162467,4 тыс. руб. - 2019 год - 146969,4 тыс. руб. - 2020 год – 146969,4 тыс. руб. - 2021 год – 146969,4 тыс. руб. - 2022 год – 53983,4 тыс. руб. Районный бюджет всего – 10413,8 тыс. руб., в том числе: - 2012 год – 545,1 тыс. руб. - 2013 год – 294,9 тыс. руб. - 2014 год – 72,6 тыс. руб. - 2015 год – 1661,8 тыс. руб. - 2016 год – 295,0 тыс. руб. - 2017 год – 763,6 тыс. руб. - 2018 год – 1642,0 тыс. руб. - 2019 год – 1485,0 тыс. руб. - 2020 год – 1485,0 тыс. руб. - 2021 год – 1485,0 тыс. руб. - 2022 год – 546,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | 1.Общее управление реализацией Программы осуществляется первым заместителем главы Енисейского района. 2.Текущее управление реализацией Программы возлагается на МКУ «Служба заказа Енисейского района», которое ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы. 3.Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. |

Приложение 2

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

2. ВВЕДЕНИЕ.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года разработана в соответствии с:

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Уставом Енисейского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципальных образований Енисейского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является долгосрочной программой строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и разрабатывается на основании генеральных планов поселений в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований Енисейского района.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» планируемое развитие систем коммунальной инфраструктуры разработано на десятилетний период до 2022 года:

по водоснабжению:

- Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения: в с. Верхнепашино – 4 единицы; в п. Усть-Кемь - 2 единицы; в п. Подтесово, в с. Епишино, в п. Шапкино, в п. Новоназимово и в с. Ярцево по 1 единице;

- Приобретение и установка оборудования локальной станции очистки воды в п. Кривляк – 1 единица;

- Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково;

- Строительство и реконструкция водоводов холодной воды в п.Подтесово

- Строительство сетей горячего водоснабжения в п. Подтесово;

- Строительство сетей горячего водоснабжения в с. Абалаково;

по теплоснабжению:

- Реконструкция сетей теплоснабжения в п. Подтесово;

- Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Абалаково.

по водоотведению и очистке сточных вод:

- Строительство канализационных очистных сооружений в с. Абалаково;

- Реконструкция канализационных очистных сооружений в п.Подтесово;

по утилизации и захоронению ТБО:

- Строительство межпоселенческого полигона по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов в п. Подтесово.

Приложение 3

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

3.2. Необходимость приобретения и монтажа водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в п. Усть-Кемь

Населенный пункт п. Усть-Кемь расположен на расстоянии 15 км севернее г. Енисейска с численностью населения 1006 человек.

В систему централизованного водоснабжения входят 3 артезианские скважины, расположенные в разных частях поселка и водопровод из стальных труб  протяженностью 1,66 км.

Услугами централизованного водоснабжения пользуются: бюджетные организации (администрация сельсовета, школа, детский сад), население, муниципальная котельная и прочие потребители.

Коммунальные услуги на территории Усть-Кемского сельсовета Енисейского района предоставляет ООО «Енисейэнергоком».

Несоответствие холодной воды из скважин требованиям  СанПИН 2.1.4.1074-01 является острой социальной проблемой для населения поселка,  негативно сказывается на работе оборудования муниципальных котельных, почти ежегодно приходится проводить капитальные ремонты и замены трубной части отопительных котлов, а это дополнительные затраты, которые автоматически приводят к повышению стоимости тепловой энергии.

Для улучшения качества воды в 2013 году были проведены мероприятия по приобретению и монтажу водоочистной и обеззараживающей установки по ул. Енисейская п. Усть-Кемь, основными потребителями которой являются: школа и  большая часть населения.

В 2016 году проведены монтажно-наладочные работы второй установки очистки холодной воды по ул. Цветочная. Затраты на установку составили 2623,0 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия позволила повысить качество предоставляемых услуг водоснабжения в поселке, исключить возможность эпидемиологической опасности, а также обеспечить население питьевой водой необходимого качества в полном объеме.

Социальный эффект мероприятия  – 187 человек.

Общий экологический эффект  мероприятия – 10 м3\час воды отвечающей требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Приложение 4

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

3.4. Необходимость приобретения и монтажа водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в с. Верхнепашино

Населенный пункт село Верхнепашино расположен на расстоянии 6 км южнее г.Енисейска с численностью населения 2552 человека.

В систему централизованного водоснабжения входят 8 артезианских скважин, расположенных в разных частях села и водопровод из стальных труб  протяженностью 15,7 км.

Артезианские скважины обеспечивают водой бюджетные организации (школа, детские сады, администрация сельсовета), муниципальные котельные, население, прочие потребители.

Коммунальные услуги на территории Верхнепашинского сельсовета Енисейского района предоставляет ООО «Енисейэнергоком».

Несоответствие холодной воды из скважин требованиям  СанПИН 2.1.4.1074-01 является острой социальной проблемой для населения села,  негативно сказывается на работе оборудования муниципальных котельных, почти ежегодно приходится проводить капитальные ремонты и замену трубной части отопительных котлов, а это дополнительные затраты, которые автоматически приводят к повышению стоимости тепловой энергии.

Для улучшения качества воды в 2013 году были проведены мероприятия по приобретению и монтажу водоочистной и обеззараживающей установки по ул. Советская в с.Верхнепашино, основными потребителями которой являются: население и предприятия ЖКХ.

В 2014 году проведены мероприятия по приобретению и монтажу двух водоочистных и обеззараживающих установок по ул.Новая и по ул. Енисейская

с. Верхнепашино, основными потребителями которой являются: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  и население.

В 2016 году проведены монтажно-наладочные работы установки очистки холодной воды по ул. Комсомольская. Затраты на установку составили 2427,0 тыс. рублей. Основными потребителями холодной воды будет население с. Верхнепашино.

Реализация данного мероприятия позволила повысить качество предоставляемых услуг водоснабжения в селе, исключить возможность эпидемиологической опасности, а также обеспечить население питьевой водой необходимого качества в полном объеме.

Социальный эффект мероприятия – 1847 человек.

Общий экологический эффект  мероприятия – 10 м3\час воды, отвечающей требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Приложение 5

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

3.9. Необходимость строительства и реконструкции водоводов холодной воды в п. Подтесово

Питьевая вода в п. Подтесово подаётся от группового водозабора подземных вод, состоящего из 5 артезианских скважин. Расход питьевой воды в посёлке составляет 1061,4 м куб. в сутки.

Услугами централизованного водоснабжения пользуются: бюджетные организации (администрация сельсовета, библиотека, дом культуры, школа, детские сады, почта, больница), население, прочие потребители.

На скважинах установлены насосы ЭЦВ-8-25-150, дебет которых достаточен для удовлетворения полной потребности водоснабжения. Износ водопроводных сетей составляет более 70% , что приводит к частым порывам, ухудшает качество предоставления питьевой воды населению, создаёт угрозу бесперебойной работы теплоисточника.

Переключение подачи питьевой воды в полном объеме из артезианских скважин повлекло увеличение давления в сети водоснабжения до 4,5 кг/см3,, что в свою очередь привело к увеличению количества порывов на системе водоснабжения посёлка Подтёсово.

Ранее питьевая вода в посёлке подавалась из двух источников водоснабжения: из открытого водозабора реки Енисей и из артезианских скважин.

В настоящее время питьевая вода подается только из артезианских скважин.

Для стабильного и бесперебойного снабжения питьевой водой посёлка Подтёсово необходимо разработать проектно-сметную документацию  по строительству и (или) реконструкции водоводов холодной воды в п. Подтесово.

Ориентировочная стоимость проекта по строительству и (или) реконструкции водоводов холодной воды в поселке составляет около 72400,0 тысяч рублей. Срок реализация проекта 2016-2022 годы.

Социальный эффект мероприятия - 3479 человек.

Ожидаемый результат от проведения мероприятия – обеспечение населения поселка качественной питьевой водой, отвечающей требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Приложение 6

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

3.10. Необходимость строительства сетей горячего водоснабжения и реконструкции сетей теплоснабжения в п. Подтесово

На сегодняшний день существует проблема с обеспечением горячей водой населения п. Подтесово, подаваемой из открытой системы отопления в отопительный период.

Согласно п.п.8,9 ст.29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В целях исполнения вышеуказанного закона необходимо строительство сетей горячего водоснабжения. Затраты на строительство составят 280000 тысяч рублей.

А также потребуется провести ряд мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения в п.Подтесово. Затраты на ПСД и реконструкцию составят 19500,00 тысяч рублей.

Срок реализация проекта 2016-2021 годы.

Социальный эффект мероприятия - 1473 человек.

Результатом от реализации проекта будет являться повышение надёжности бесперебойного горячего водоснабжения населения п. Подтёсово, отвечающей требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Приложение 7

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

3.11. Необходимость строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Абалаково

Село Абалаково расположено на расстоянии около 30 км южнее города Лесосибирска, численность населения составляет 1333 человека.

Существующая система водоснабжения с. Абалаково  разделена по обслуживанию:

- ООО «Енисейэнергоком» - водопроводные сети, являющиеся муниципальной собственностью Енисейского района,

- филиал «Северный» ОАО «Красноярскнефтепродукт»  - водозаборные сооружения.

В настоящее время для обеспечения населения и бюджетных учреждений (школа, детский сад, администрация сельсовета, муниципальная котельная, прочие потребители) используется водозабор из реки Енисей, протяженность водопроводных сетей 4 км, в т.ч. ветхих – 2,3 км.

Несоответствие холодной воды требованиям  СанПИН 2.1.4.1074-01 является проблемой для населения с. Абалаково.

Работы по данному объекту были начаты в 2008 году.

Для строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково было разработано два проекта:

- ООО «КрасИнКо»  «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково» проект на водопроводные сети стоимостью 62 496,98 тыс.руб.

- ООО «ПРОЕКТГРУПП» «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково» проект водозаборных сооружений стоимостью 71 881,57 тысяч рублей.

По проекту полная стоимость строительства объекта составляет 134 378 500 рублей.

На сегодняшний день выполнены следующие работы:

- Пробурены две водозаборные скважины;

- Произведено строительство насосной станции на водозаборной скважине;

- Построены фильтры-поглотители;

- Построен резервуар чистой воды объемом 300 м.куб.;

- Построено здание водоподготовки подземных вод;

- Построено здание насосной станции второго подъема;

- Установлена комплексная трансформаторная подстанция (КТП 150 кВа), к которой проведена ЛЭП 10 кВ;

- Произведена обваловка резервуара чистой воды с фильтрами поглотителями;

- Построен дюкерный переход через р. Галкино;

- Проложены водопроводные сети по правому берегу р. Галкино до котельной школы протяженностью 1,52 км;

- Проложены водопроводные сети по левому берегу р. Галкино протяженностью 3,836 км.

Для завершения строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково в 2016 году необходимо провести следующие мероприятия:

- Пробурить одну водозаборную скважину глубиной 150 м;

- Построить насосную станцию на водозаборной скважине;

- Провести благоустройство водозаборных сооружений.

Затраты на завершение строительства данного объекта составят 24500,0 тысяч рублей.

Срок окончательной реализации проекта 2016 год.

Ожидаемый результат от проведения мероприятия – бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам.

Социальный эффект мероприятия – 428 человек.

Экологический эффект  мероприятия – 700 м3\сут воды отвечающей требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Приложение 8

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

3.12. Необходимость строительства сетей горячего водоснабжения и реконструкции сетей теплоснабжения в с. Абалаково

На сегодняшний день существует проблема с обеспечением горячей водой населения села Абалаково, которая подается из открытой системы отопления в отопительный период.

Согласно п.п.8,9 ст.29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В целях исполнения вышеуказанного закона необходимо строительство сетей горячего водоснабжения. Затраты на строительство составят 90000 тысяч рублей.

А также потребуется провести ряд мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения в с. Абалаково. Затраты на реконструкцию составят 13500,00 тысяч рублей.

Срок реализация проекта 2016-2021 годы.

Социальный эффект мероприятия - 384 человека.

Результатом от реализации проекта будет являться повышение надёжности бесперебойного горячего водоснабжения населения села Абалаково, отвечающей требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Приложение 9

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

  - Необходимость строительства межпоселенческого полигона для размещения твердых бытовых отходов в п. Подтесово.

В связи с вступлением в действие с 01.01.2006 года Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация утилизации и переработки бытовых отходов отнесена к вопросам местного значения муниципального района. Необходимо учесть, что на момент вступления в силу этого Закона на территории Енисейского района не существовало ни одного полигона ТБО, соответствующего новому законодательству.

В 2010 году муниципальными образованиями района разработан и утвержден порядок сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, что дает возможность применять меры административного воздействия к гражданам, нарушающим этот порядок, способствует предотвращению захламления территории населенных пунктов района отходами жизнедеятельности населения.

С 1-го февраля 2011 года ООО «Производственная компания «Удача», зарегистрированная на территории Верхнепашинского сельсовета, приступила к работе по сбору, вывозу ТБО в левобережных населенных пунктах района, продолжается процесс заключения договоров с юридическими и физическими лицами на оказание  данного вида услуги.

В 2011 году программными мероприятиями долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Енисейском районе, на 2009-2011 годы» предусмотрен и объявлен аукцион на изготовление проектно-сметной документации на строительство объекта размещения отходов – межпоселенческого полигона в районе пос. Подтесово с  проведением работ по выбору и обследованию земельного участка и прохождению государственной экспертизы.

В 2012-2013 годы выполнены земляные работы на территории полигона, работы по строительству объектов подсобного и обслуживающего назначения, наружное освещение, подъездная дорога (частично) на общую сумму 33730,7 тысяч рублей.

В 2015 году проведена установка ограждений и прокладка пожарного трубопровода.

Строительство межпоселенческого полигона предусмотрено для размещения отходов с круглосуточным и круглогодичным режимом работы на правом берегу Енисея. Площадка полигона включает в себя три огороженных карты бытовых и производственных отходов четвертого и пятого классов опасности общим объемом 43,8 тыс.м3 (каждая карта по 14.6 тыс. м3), оборудована  подъездными и внутренними дорогами.

Площадь полигона составляет 80000 кв.м, срок эксплуатации 25 лет, ежегодное поступлении отходов на полигон специальными автомобилями – мусоровозами и самосвалами до 1750 тонн.

Строительство межпоселенческого полигона по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов в поселке Подтесово завершено. Объект введен в эксплуатацию 31.12.2015 года.

Реализация мероприятия позволила исключить возможность эпидемиологической опасности населения в поселке Подтесово.

Приложение 10

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

4.4. Основными показателями программы являются:

Таблица №3

| Наименование показателей результативности | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интегральный показатель аварийности на 100 км инженерных сетей (в год), в том числе: | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрические |  | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,9 |
| теплоснабжение |  | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 |
| водоснабжение |  | 19,5 | 19,3 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 |
| водоотведение |  | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях, в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрические |  | 10,4 | 13,0 | 14,7 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 |
| теплоснабжение |  | 18,4 | 23,2 | 21,0 | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,7 | 26,6 | 26,5 | 26,4 | 26,3 |
| водоснабжение |  | 13,1 | 10,5 | 10,7 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 |
| Увеличение доли населения, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | % | 30 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 40,8 | 41,0 |

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района, являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60 - 70%, в  ветхом и аварийном состоянии с износом свыше 60%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие около 30% в следствии эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Для достижения показателей программы необходимы:

- переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры;

- принятие и реализация мер, направленных на повышение платежной дисциплины и ответственности неплательщиков;

- переход на долгосрочное тарифное регулирование в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,

- обеспечение работы механизма долгосрочного регулирования совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги, исключающего необоснованный рост платы граждан за коммунальные услуги,

- совершенствование механизма выявления и оформления прав на бесхозяйные объекты ЖКХ.

Реализация программных мероприятий позволит:

- снизить уровень износа систем коммунальной инфраструктуры до 40-50% для предотвращения аварийных ситуаций, увеличить сроки эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры;

-  снизить потери энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов, снизить удельный расход энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования:

в сетях электроснабжения – до 13,6%;

в сетях теплоснабжения – до 26,3%;

в сетях водоснабжения – до 13,3%;

- снизить экологические риски до 10% за счет сокращения доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям (в настоящее время около 30%); сокращения выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии; снижения числа аварий, при которых сточные воды попадают на поверхность и вызывают локальные загрязнения окружающей среды и затрудняют жизнедеятельность человека;  снижения доли загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, поступающих в бассейн р. Енисей.

Приложение 11

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

5.2. Системой мероприятий Программы предусмотрено:

- приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в населенных пунктах района: с. Епишино, п.Усть-Кемь, с.Верхнепашино, п.Новоназимово, п. Шапкино, с.Ярцево и п. Подтесово в 2013 – 2018 годах;

- приобретение и установка оборудования локальной станции очистки воды в п. Кривляк в 2015 году;

- строительство межпоселенческого полигона для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в районе поселка Подтесово в 2012-2015 годах;

- реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Подтесово в 2012 – 2022 годах;

- строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково в 2012-2016 годах;

- строительство и реконструкция водоводов холодной воды в п.Подтесово в 2017-2022 годах;

- строительство канализационных очистных сооружений в с. Абалаково в 2017-2022 годах;

- строительство сетей горячего водоснабжения в п. Подтесово и в с. Абалаково в 2017 - 2021 годах;

- реконструкция сетей теплоснабжения в п. Подтесово и в с. Абалаково в 2017 - 2021 годах.

Реализация этих программных мероприятий позволит ликвидировать дефицит питьевой воды для населения района, будет способствовать предотвращению захламления территории населенных пунктов района отходами жизнедеятельности населения, улучшит экологическое состояние района, повысит экологическую безопасность населения. Совмещение механической, биологической и физико-химической стадий очистки позволит улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в акваторию реки Енисей, довести концентрацию вредных веществ в стоках до нормативных. Повысит качество и надежность предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, снизит риски эпидемиологических заболеваний.

Приложение 12

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

11.4. Финансовое обеспечение реализации Программы (потребность в финансовых ресурсах и источники финансирования).

Финансовые затраты в основном ориентированы на реализацию программных мероприятий на строительство (монтаж) водоочистных сооружений (установок), на строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений, строительство межпоселенческого полигона по утилизации и захоронению ТБО в населенных пунктах Енисейского района для достижения цели Программы.

Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы  - 924005,7 тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 18446,6 тыс.руб.;

- краевой бюджет – 895145,3 тыс.руб.;

- районный бюджет – 10413,8 тыс.руб.

Финансовое обеспечение реализации Программы, в том числе по источникам финансирования, приведено в Приложении 2 к настоящей Программе.

Приложение 13

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

Приложение 1

к «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года»

Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района

| № п\п | Мероприятия программы, обеспечения выполнения задач | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий программы (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |
| Задача 1. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в с.Епишино |  |  |  |  |  |  | 4444,0 |  |  |  |  | 4444,0 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения села 206 человек. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 4400,0 |  |  |  |  | 4400,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 44,0 |  |  |  |  | 44,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в п.Усть-Кемь |  | 2121,0 |  |  | 2623,0 |  |  |  |  |  |  | 4744,0 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения поселка 187 человек. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | 2100,0 |  |  | 2597,0 |  |  |  |  |  |  | 4697,0 |  |
|  | Районный бюджет |  | 21,0 |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  | 47,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в п.Шапкино |  |  | 3471,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3471,5 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения поселка 480 человек. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 3437,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3437,1 |  |
|  | Районный бюджет |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,4 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в с.Верхнепашино |  | 2121,0 | 3857,2 |  | 2427,0 |  |  |  |  |  |  | 8405,2 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения села 1847 человек. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | 2100,0 | 3819,0 |  | 2403,0 |  |  |  |  |  |  | 8322,0 |  |
|  | Районный бюджет |  | 21,0 | 38,2 |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  | 83,2 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в п.Новоназимово |  |  |  |  |  | 6060,0 |  |  |  |  |  | 6060,0 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения поселка 582 человека. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в с.Ярцево |  |  |  | 3434,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3434,0 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения села 51 человек. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3400,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в п.Подтесово |  |  |  |  |  |  | 8888,0 |  |  |  |  | 8888,0 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения поселка 4163 человека. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 8800,0 |  |  |  |  | 8800,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  | 88,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Приобретение и установка оборудования локальной станции очистки воды в п. Кривляк |  |  |  | 377,5 |  |  |  |  |  |  |  | 377,5 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения поселка 677 человек |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 377,5 |  |  |  |  |  |  |  | 377,5 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково | 3023,4 | 28636,0 | 4703,5 | 36107,0 | 36032,1 |  |  |  |  |  |  | 108502,0 | Ликвидация дефицита питьевой воды населения поселка 1370 человек. Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 6914,5 | 0,0 | 0,0 | 11532,1 |  |  |  |  |  |  | 18446,6 |  |
|  | Краевой бюджет | 2880,0 | 21468,6 | 4703,5 | 35667,3 | 24255,0 |  |  |  |  |  |  | 88974,4 |  |
|  | Районный бюджет | 143,4 | 252,9 | 0,0 | 439,7 | 245,0 |  |  |  |  |  |  | 1081,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство и реконструкция водоводов холодной воды в п.Подтесово |  |  |  |  |  | 12000,0 ПСД | 14323,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 10000,0 | 72323,0 | Ликвидация дефицита питьевой воды населения поселка 4304 человека. Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 11880,0 | 14178,0 | 11880,0 | 11880,0 | 11880,0 | 9900,0 | 71598,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 120,0 | 145,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 725,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство сетей горячего водоснабжения в п. Подтесово |  |  |  |  |  | 12000,0 ПСД | 67000,0 | 67000,0 | 67000,0 | 67000,0 |  | 280000,0 | Предоставление качественного бесперебойного горячего водоснабжения населению п. Подтесова |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 11880,0 | 66330,0 | 66330,0 | 66330,0 | 66330,0 |  | 277200,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 120,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |  | 2800,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция сетей теплоснабжения в п. Подтесово |  |  |  |  |  | 3500,0 ПСД | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  | 19500,0 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 495,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 |  | 4455,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 45,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство сетей горячего водоснабжения в с. Абалаково |  |  |  |  |  | 6300,0 ПСД | 20925,0 | 20925,0 | 20925,0 | 20925,0 |  | 90000,0 | Предоставление качественного бесперебойного горячего водоснабжения населению с. Абалаково |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 6237,0 | 20716,0 | 20716,0 | 20716,0 | 20716,0 |  | 89101,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 63,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 |  | 899,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Абалаково |  |  |  |  |  | 1500,0 ПСД | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 13500,0 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 1485,0 | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 |  | 13365,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 135,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение экологической безопасности населенных пунктов Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Абалаково. |  |  |  |  |  | 7000,0 ПСД | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 90000,0 | Совмещение механической, биологической и физико-химической стадий очистки позволит улучшить качество очистки сточных вод, довести концентрацию вредных веществ в стоках до нормативных. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 6930,0 | 16434,0 | 16434,0 | 16434,0 | 16434,0 | 16434,0 | 89100,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 70,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 900,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п.Подтесово. | 61,7 | 6106,3 | 0,0 | 0,0 |  | 28000,0 | 27929,4 | 27929,4 | 27929,4 | 27929,4 | 27929,4 | 173815,2 | Совмещение механической, биологической и физико-химической стадий очистки позволит улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в акваторию реки Енисей, довести концентрацию вредных веществ в стоках до нормативных. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 6106,3 | 0,0 | 0,0 |  | 27720,0 | 27649,4 | 27649,4 | 27649,4 | 27649,4 | 27649,4 | 172073,5 |  |
|  | Районный бюджет | 61,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1741,7 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство межпоселенческого полигона для размещения твердых бытовых отходов в поселке Подтесово | 10302,0 | 23428,7 | 0,0 | 810,6 |  |  |  |  |  |  |  | 34541,3 | Улучшение экологического состояния района, повышение экологической безопасности населения, предотвращение захламления территории населенных пунктов района отходами жизнедеятельности населения. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 9962,0 | 23428,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 33390,7 |  |
|  | Районный бюджет | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 810,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1150,6 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: | 3023,4 | 32878,0 | 12032,2 | 39918,5 | 41082,1 | 36360,0 | 115580,0 | 99925,0 | 99925,0 | 99925,0 | 10000,0 | 590649,2 |  |
|  | Итого по теплоснабжению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 18000,0 |  |
|  | Итого по канализации: | 61,7 | 6106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 44529,4 | 44529,4 | 44529,4 | 44529,4 | 44529,4 | 263815,2 |  |
|  | Итого по размещению ТБО: | 10302,0 | 23428,7 | 0,0 | 810,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34541,3 |  |
|  | ВСЕГО по Программе: | 13387,1 | 62413,0 | 12032,2 | 40729,1 | 41082,1 | 76360,0 | 172109,4 | 156454,4 | 147454,4 | 147454,4 | 54529,4 | 924005,7 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 6914,5 | 0,0 | 0,0 | 11532,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18446,6 |  |
|  | Краевой бюджет | 12842,0 | 55203,6 | 11959,6 | 39067,3 | 29255,0 | 75596,4 | 170388,3 | 154889,9 | 145979,9 | 145979,9 | 53983,4 | 895145,3 |  |
|  | Районный бюджет | 545,1 | 294,9 | 72,6 | 1661,8 | 295,0 | 763,6 | 1721,1 | 1564,5 | 1474,5 | 1474,5 | 546,0 | 10413,8 |  |

Приложение 14

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  18.08.2016  № 6-83р

Приложение 2

к «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года»

Распределение планируемых объемов финансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района

| Источники и направления финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего: | 924005,7 | 13387,1 | 62413,0 | 12032,2 | 40729,1 | 41082,1 | 76360,0 | 172109,4 | 156454,4 | 147454,4 | 147454,4 | 54529,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 18446,6 | 0,0 | 6914,5 | 0,0 | 0,0 | 11532,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 895145,3 | 12842,0 | 55203,6 | 11959,6 | 39067,3 | 29255,0 | 75596,4 | 170388,3 | 154889,9 | 145969,4 | 145969,4 | 53983,4 |
| районный бюджет | 10413,8 | 545,1 | 294,9 | 72,6 | 1661,8 | 295,0 | 763,6 | 1721,1 | 1564,5 | 1474,5 | 1474,5 | 546,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них капитальные вложения: | 924005,7 | 13387,1 | 62413,0 | 12032,2 | 40729,1 | 41082,1 | 76360,0 | 164109,4 | 148454,4 | 148454,4 | 148454,4 | 54529,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 18446,6 | 0,0 | 6914,5 | 0,0 | 0,0 | 11532,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 895145,3 | 12842,0 | 55203,6 | 11959,6 | 39067,3 | 29255,0 | 75596,4 | 170388,3 | 154889,9 | 145969,4 | 145969,4 | 53983,4 |
| районный бюджет | 10413,8 | 545,1 | 294,9 | 72,6 | 1661,8 | 295,0 | 763,6 | 1721,1 | 1564,5 | 1474,5 | 1474,5 | 546,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |