- 19.10.2016                                                                                                            7-91р

О внесении изменений в решение Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года»

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", в соответствии с Уставом района, Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Енисейского районного Совета депутатов от 18.12.2015 №3-22р (ред. 18.08.2016 №6-83р) «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года» (далее по тексту – решение) следующие изменения:

1.1. В приложении к решению (далее по тексту – Программа):

- - раздел 1 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

- - пункты 3.9.; 3.10.; 3.11.; 3.12. раздела 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

- - пункт 5.2. раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

- - пункт 11.4. раздела 11 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

- приложение 1-2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 5-6 к настоящему решению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищной политике и вопросам ЖКХ (Данилов А.И.).

- 3. Решение вступает в силу со дня опубликования и подлежит размещению на официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района Красноярского края.

Председатель 						     Глава района

районного Совета депутатов

______________В.И. Марзал				     ____________С.В. Ермаков

Приложение 1

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от 19.10.2016    № 7-91р

1. ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района

на период до 2022 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Енисейского района. |
| Заказчик Программы | Администрация Енисейского района |
| Главный распорядитель | Администрация Енисейского района |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказа Енисейского района» |
| Исполнитель программных мероприятий | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказа Енисейского района», Отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - улучшение качества коммунальных услуг в рыночных условиях функционирования отрасли. Задачи программы: - строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства; - повышение экологической безопасности населенных пунктов Енисейского района. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | - интегральный показатель аварийности на 100 км инженерных сетей; - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; - увеличение доли населения муниципальных образований района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. |
| Этапы и сроки реализации программы | 1 этап: 2012-2015 годы; 2 этап: 2016-2022 годы Срок реализации: 2012-2022 годы |
| Ожидаемые результаты и социально-экономические последствия реализации Программы | 1.Устранение опасности загрязнения водоисточников и исключение угрозы эпидемиологической опасности населения. 2.Достижение уровня государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг. 3.Улучшение экологического и санитарного состояния окружающей среды на территории Енисейского района. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы – 922005,7 тыс. руб. из них по годам: - 2012 год – 13387,1 тыс. руб. - 2013 год – 62413,0 тыс. руб. - 2014 год – 12032,2 тыс. руб. - 2015 год – 40729,1 тыс. руб. - 2016 год – 16582,1 тыс. руб. - 2017 год – 100860,0 тыс. руб. - 2018 год – 171109,4 тыс. руб. - 2019 год – 155454,4 тыс. руб. - 2020 год – 147454,4 тыс.руб. - 2021 год – 147454,4 тыс.руб. - 2022 год – 54529,4 тыс.руб. Источники финансирования: Федеральный бюджет всего – 18446,6 тыс. руб., в том числе: - 2013 год – 6914,5 тыс. руб. - 2016 год – 11532,1 тыс. руб. Краевой бюджет всего – 893163,7 тыс. руб., в том числе: - 2012 год – 12842,0 тыс. руб. - 2013 год – 55203,6 тыс. руб. - 2014 год – 11959,6 тыс. руб. - 2015 год – 39067,3 тыс. руб. - 2016 год – 5000,0 тыс. руб. - 2017 год – 99852,0 тыс. руб. - 2018 год – 169397,4 тыс. руб. - 2019 год - 153899,4 тыс. руб. - 2020 год – 145979,4 тыс. руб. - 2021 год – 145979,4 тыс. руб. - 2022 год – 53983,4 тыс. руб. Районный бюджет всего – 10395,4 тыс. руб., в том числе: - 2012 год – 545,1 тыс. руб. - 2013 год – 294,9 тыс. руб. - 2014 год – 72,6 тыс. руб. - 2015 год – 1661,8 тыс. руб. - 2016 год – 50,0 тыс. руб. - 2017 год – 1008,0 тыс. руб. - 2018 год – 1712,0 тыс. руб. - 2019 год – 1555,0 тыс. руб. - 2020 год – 1475,0 тыс. руб. - 2021 год – 1475,0 тыс. руб. - 2022 год – 546,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | 1.Общее управление реализацией Программы осуществляется первым заместителем главы Енисейского района А.Ю. Губановым. 2.Текущее управление реализацией Программы возлагается на МКУ «Служба заказа Енисейского района», которое ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы. 3.Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. |

Приложение 2

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от 19.10.2016    № 7-91р

3.9. Необходимость строительства и реконструкции водоводов холодной воды в п. Подтесово

Питьевая вода в п. Подтесово подаётся от группового водозабора подземных вод, состоящего из 5 артезианских скважин. Расход питьевой воды в посёлке составляет 1061,4 м куб. в сутки.

Услугами централизованного водоснабжения пользуются: бюджетные организации (администрация сельсовета, библиотека, дом культуры, школа, детские сады, почта, больница), население, прочие потребители.

На скважинах установлены насосы ЭЦВ-8-25-150, дебет которых достаточен для удовлетворения полной потребности водоснабжения. Износ водопроводных сетей составляет более 70% , что приводит к частым порывам, ухудшает качество предоставления питьевой воды населению, создаёт угрозу бесперебойной работы теплоисточника.

Переключение подачи питьевой воды в полном объеме из артезианских скважин повлекло увеличение давления в сети водоснабжения до 4,5 кг/см3,, что в свою очередь привело к увеличению количества порывов на системе водоснабжения посёлка Подтёсово.

Ранее питьевая вода в посёлке подавалась из двух источников водоснабжения: из открытого водозабора реки Енисей и из артезианских скважин.

В настоящее время питьевая вода подается только из артезианских скважин.

Для стабильного и бесперебойного снабжения питьевой водой посёлка Подтёсово необходимо разработать проектно-сметную документацию  по строительству и (или) реконструкции водоводов холодной воды в п. Подтесово.

Ориентировочная стоимость проекта по строительству и (или) реконструкции водоводов холодной воды в поселке составляет около 72400,0 тысяч рублей. Срок реализация проекта 2017-2022 годы.

Социальный эффект мероприятия - 3479 человек.

Ожидаемый результат от проведения мероприятия – обеспечение населения поселка качественной питьевой водой, отвечающей требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

3.10. Необходимость строительства сетей горячего водоснабжения и реконструкции сетей теплоснабжения в п. Подтесово

На сегодняшний день существует проблема с обеспечением горячей водой населения п. Подтесово, подаваемой из открытой системы отопления в отопительный период.

Согласно п.п.8,9 ст.29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В целях исполнения вышеуказанного закона необходимо строительство сетей горячего водоснабжения. Затраты на строительство составят 280000 тысяч рублей.

А также потребуется провести ряд мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения в п.Подтесово. Затраты на реконструкцию составят 19500,00 тысяч рублей.

Срок реализация проекта 2017-2021 годы.

Социальный эффект мероприятия - 1473 человек.

Результатом от реализации проекта будет являться повышение надёжности бесперебойного горячего водоснабжения населения п. Подтёсово, отвечающей требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

3.11. Необходимость строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Абалаково

Село Абалаково расположено на расстоянии около 30 км южнее города Лесосибирска, численность населения составляет 1333 человека.

Существующая система водоснабжения с. Абалаково  разделена по обслуживанию:

- ООО «Енисейэнергоком» - водопроводные сети, являющиеся муниципальной собственностью Енисейского района,

- филиал «Северный» ОАО «Красноярскнефтепродукт»  - водозаборные сооружения.

В настоящее время для обеспечения населения и бюджетных учреждений (школа, детский сад, администрация сельсовета, муниципальная котельная, прочие потребители) используется водозабор из реки Енисей, протяженность водопроводных сетей 4 км, в т.ч. ветхих – 2,3 км.

Несоответствие холодной воды требованиям  СанПИН 2.1.4.1074-01 является проблемой для населения с. Абалаково.

Работы по данному объекту были начаты в 2008 году.

Для строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково было разработано два проекта:

- ООО «КрасИнКо»  «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково» проект на водопроводные сети стоимостью 62 496,98 тыс.руб.

- ООО «ПРОЕКТГРУПП» «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково» проект водозаборных сооружений стоимостью 71 881,57 тысяч рублей.

По проекту полная стоимость строительства объекта составляет 134 378 500 рублей.

На сегодняшний день выполнены следующие работы:

Пробурены две водозаборные скважины;

Произведено строительство насосной станции на водозаборной скважине;

Построены фильтры-поглотители;

Построен резервуар чистой воды объемом 300 м.куб.;

Построено здание водоподготовки подземных вод;

Построено здание насосной станции второго подъема;

Установлена комплексная трансформаторная подстанция (КТП 150 кВа), к которой проведена ЛЭП 10 кВ;

Произведена обваловка резервуара чистой воды с фильтрами поглотителями;

Построен дюкерный переход через р. Галкино;

Проложены водопроводные сети по правому берегу р. Галкино до котельной школы протяженностью 1,52 км;

Проложены водопроводные сети по левому берегу р. Галкино протяженностью 2,736 км.

В 2015 году прошло строительство водопровода по левому берегу р. Галкино до котельной 1,1 км.

Для завершения строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково в 2017 году необходимо провести следующие мероприятия:

Пробурить одну водозаборную скважину глубиной 150 м;

Построить насосную станцию на водозаборной скважине;

Провести благоустройство водозаборных сооружений.

Затраты на завершение строительства данного объекта составят 24500,0 тысяч рублей.

Срок окончательной реализации проекта 2017 год.

Ожидаемый результат от проведения мероприятия – бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам.

Социальный эффект мероприятия – 428 человек.

Экологический эффект  мероприятия – 700 м3\сут воды отвечающей требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

3.12. Необходимость строительства сетей горячего водоснабжения и реконструкции сетей теплоснабжения в с. Абалаково

На сегодняшний день существует проблема с обеспечением горячей водой населения села Абалаково, которая подается из открытой системы отопления в отопительный период.

Согласно п.п.8,9 ст.29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В целях исполнения вышеуказанного закона необходимо строительство сетей горячего водоснабжения. Затраты на строительство составят 90000 тысяч рублей.

А также потребуется провести ряд мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения в с. Абалаково. Затраты на реконструкцию составят 13500,00 тысяч рублей.

Срок реализация проекта 2017-2021 годы.

Социальный эффект мероприятия - 384 человека.

Результатом от реализации проекта будет являться повышение надёжности бесперебойного горячего водоснабжения населения села Абалаково, отвечающей требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Приложение 3

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  19.10.2016  № 7-91р

5.2. Системой мероприятий Программы предусмотрено:

- приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в населенных пунктах района: с. Епишино, п.Усть-Кемь, с.Верхнепашино, п.Новоназимово, п. Шапкино, с.Ярцево и п. Подтесово в 2013 – 2018 годах;

- приобретение и установка оборудования локальной станции очистки воды в п. Кривляк в 2015 году;

- строительство межпоселенческого полигона для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в районе поселка Подтесово в 2012-2015 годах;

- реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Подтесово в 2012 – 2022 годах;

- строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково в 2012-2017 годах;

- строительство и реконструкция водоводов холодной воды в п.Подтесово в 2017-2022 годах;

- строительство канализационных очистных сооружений в с. Абалаково в 2017-2022 годах;

- строительство сетей горячего водоснабжения в п. Подтесово и в с. Абалаково в 2017 - 2021 годах;

- реконструкция сетей теплоснабжения в п. Подтесово и в с. Абалаково в 2017 - 2021 годах.

Реализация этих программных мероприятий позволит ликвидировать дефицит питьевой воды для населения района, будет способствовать предотвращению захламления территории населенных пунктов района отходами жизнедеятельности населения, улучшит экологическое состояние района, повысит экологическую безопасность населения. Совмещение механической, биологической и физико-химической стадий очистки позволит улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в акваторию реки Енисей, довести концентрацию вредных веществ в стоках до нормативных. Повысит качество и надежность предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, снизит риски эпидемиологических заболеваний.

Приложение 4

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от 19.10.2016  № 7-91р

11.4. Финансовое обеспечение реализации Программы (потребность в финансовых ресурсах и источники финансирования).

Финансовые затраты в основном ориентированы на реализацию программных мероприятий на строительство (монтаж) водоочистных сооружений (установок), на строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений, строительство межпоселенческого полигона по утилизации и захоронению ТБО в населенных пунктах Енисейского района для достижения цели Программы.

Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы  - 922005,7 тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 18446,6 тыс.руб.;

- краевой бюджет – 893163,7 тыс.руб.;

- районный бюджет – 10395,4 тыс.руб.

Финансовое обеспечение реализации Программы, в том числе по источникам финансирования, приведено в Приложении 2 к настоящей Программе.

Приложение 5

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  19.10.2016  № 7-91р

Приложение 1

к «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года»

Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района

| ### № ### п\п | ### Мероприятия программы, обеспечения выполнения задач | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий программы (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### 2012 | #### 2013 | #### 2014 | #### 2015 | #### 2016 | #### 2017 | #### 2018 | #### 2019 | #### 2020 | #### 2021 | #### 2022 | #### Всего |  |
| Задача 1. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в с.Епишино |  |  |  |  |  |  | 4444,0 |  |  |  |  | 4444,0 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения села 206 человек. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 4400,0 |  |  |  |  | 4400,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 44,0 |  |  |  |  | 44,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в п.Усть-Кемь |  | 2121,0 |  |  | 2623,0 |  |  |  |  |  |  | 4744,0 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения поселка 187 человек. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | 2100,0 |  |  | 2597,0 |  |  |  |  |  |  | 4697,0 |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |
|  | Районный бюджет |  | 21,0 |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  | 47,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в п.Шапкино |  |  | 3471,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3471,5 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения поселка 480 человек. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 3437,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3437,1 |  |
|  | Районный бюджет |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,4 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в с.Верхнепашино |  | 2121,0 | 3857,2 |  | 2427,0 |  |  |  |  |  |  | 8405,2 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения села 1847 человек |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | 2100,0 | 3819,0 |  | 2403,0 |  |  |  |  |  |  | 8322,0 |  |
|  | Районный бюджет |  | 21,0 | 38,2 |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  | 83,2 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в п.Новоназимово |  |  |  |  |  | 6060,0 |  |  |  |  |  | 6060,0 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения поселка 582 человека. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |
| 6. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в с.Ярцево |  |  |  | 3434,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3434,0 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения села 51 человек. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3400,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Приобретение и монтаж водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения в п.Подтесово |  |  |  |  |  |  | 8888,0 |  |  |  |  | 8888,0 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения поселка 4163 человека. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 8800,0 |  |  |  |  | 8800,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  | 88,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Приобретение и установка оборудования локальной станции очистки воды в п. Кривляк |  |  |  | 377,5 |  |  |  |  |  |  |  | 377,5 | Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний населения поселка 677 человек |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 377,5 |  |  |  |  |  |  |  | 377,5 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково | 3023,4 | 28636,0 | 4703,5 | 36107,0 | 11532,1 | 24500,0 |  |  |  |  |  | 108502,0 | Ликвидация дефицита питьевой воды населения поселка 1370 человек. Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний. |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 6914,5 | 0,0 | 0,0 | 11532,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 18446,6 |  |
|  | Краевой бюджет | 2880,0 | 21468,6 | 4703,5 | 35667,3 | 0,0 | 24255,0 |  |  |  |  |  | 88974,4 |  |
|  | Районный бюджет | 143,4 | 252,9 | 0,0 | 439,7 | 0,0 | 245,0 |  |  |  |  |  | 1081,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство и (или) реконструкция водоводов холодной воды в п.Подтесово |  |  |  |  |  | 12000,0 ПСД | 14323,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 10000,0 | 72323,0 | Ликвидация дефицита питьевой воды населения поселка 4304 человека. Повышения качества и надежности представления услуг холодного водоснабжения, снижение риска эпидемиологических заболеваний. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 11880,0 | 14178,0 | 11880,0 | 11880,0 | 11880,0 | 9900,0 | 71598,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 120,0 | 145,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 725,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство сетей горячего водоснабжения в п. Подтесово |  |  |  |  |  | 12000,0 ПСД | 67000,0 | 67000,0 | 67000,0 | 67000,0 |  | 280000,0 | Предоставление качественного бесперебойного горячего водоснабжения населению п. Подтесова |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 11880,0 | 66330,0 | 66330,0 | 66330,0 | 66330,0 |  | 277200,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 120,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |  | 2800,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция сетей теплоснабжения в п. Подтесово |  |  |  |  |  | 3500,0 ПСД | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  | 19500,0 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 3465,0 | 7920,0 | 7920,0 |  |  |  | 19305,0 |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 35,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 195,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство сетей горячего водоснабжения в с. Абалаково |  |  |  |  |  | 6300,0 ПСД | 20925,0 | 20925,0 | 20925,0 | 20925,0 |  | 90000,0 | Предоставление качественного бесперебойного горячего водоснабжения населению с. Абалаково |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 6237,0 | 20716,0 | 20716,0 | 20716,0 | 20716,0 |  | 89101,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 63,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 |  | 899,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Абалаково |  |  |  |  |  | 1500,0 ПСД | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 13500,0 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 1485,0 | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 |  | 13365,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 135,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение экологической безопасности населенных пунктов Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Абалаково. |  |  |  |  |  | 7000,0 ПСД | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 90000,0 | Совмещение механической, биологической и физико-химической стадий очистки позволит улучшить качество очистки сточных вод, довести концентрацию вредных веществ в стоках до нормативных. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 6930,0 | 16434,0 | 16434,0 | 16434,0 | 16434,0 | 16434,0 | 89100,0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 70,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 900,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |
| 16. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п.Подтесово. | 61,7 | 6106,3 | 0,0 | 0,0 |  | 28000,0 | 27929,4 | 27929,4 | 27929,4 | 27929,4 | 27929,4 | 173815,2 | Совмещение механической, биологической и физико-химической стадий очистки позволит улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в акваторию реки Енисей, довести концентрацию вредных веществ в стоках до нормативных. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 6106,3 | 0,0 | 0,0 |  | 27720,0 | 27649,4 | 27649,4 | 27649,4 | 27649,4 | 27649,4 | 172073,5 |  |
|  | Районный бюджет | 61,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1741,7 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство межпоселенческого полигона для размещения твердых бытовых отходов в поселке Подтесово | 10302,0 | 23428,7 | 0,0 | 810,6 |  |  |  |  |  |  |  | 34541,3 | Улучшение экологического состояния района, повышение экологической безопасности населения, предотвращение захламления территории населенных пунктов района отходами жизнедеятельности населения. |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 9962,0 | 23428,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 33390,7 |  |
|  | Районный бюджет | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 810,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1150,6 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: | 3023,4 | 32878,0 | 12032,2 | 39918,5 | 16582,1 | 60860,0 | 115580,0 | 99925,0 | 99925,0 | 99925,0 | 10000,0 | 590649,2 |  |
|  | Итого по теплоснабжению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 33000,0 |  |
|  | Итого по канализации: | 61,7 | 6106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 44529,4 | 44529,4 | 44529,4 | 44529,4 | 44529,4 | 263815,2 |  |
|  | Итого по размещению ТБО: | 10302,0 | 23428,7 | 0,0 | 810,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34541,3 |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |
|  | ВСЕГО по Программе: | 13387,1 | 62413,0 | 12032,2 | 40729,1 | 16582,1 | 100860,0 | 171109,4 | 155454,4 | 147454,4 | 147454,4 | 54529,4 | 922005,7 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 6914,5 | 0,0 | 0,0 | 11532,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18446,6 |  |
|  | Краевой бюджет | 12842,0 | 55203,6 | 11959,6 | 39067,3 | 5000,0 | 99852,0 | 169397,4 | 153899,4 | 145979,4 | 145979,4 | 53983,4 | 893163,7 |  |
|  | Районный бюджет | 545,1 | 294,9 | 72,6 | 1661,8 | 50,0 | 1008,0 | 1712,0 | 1555,0 | 1475,0 | 1475,0 | 546,0 | 10395,4 |  |

Приложение 6

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от  19.10.2016   № 7-91р

Приложение 2

к «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района на период до 2022 года»

Распределение планируемых объемов финансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Енисейского района

| Источники и направления финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего: | 922005,7 | 13387,1 | 62413,0 | 12032,2 | 40729,1 | 16582,1 | 100860,0 | 171109,4 | 155454,4 | 147454,4 | 147454,4 | 54529,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 18446,6 | 0,0 | 6914,5 | 0,0 | 0,0 | 11532,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 893163,7 | 12842,0 | 55203,6 | 11959,6 | 39067,3 | 5000,0 | 99852,0 | 169397,4 | 153899,4 | 145979,4 | 145979,4 | 53983,4 |
| районный бюджет | 10395,4 | 545,1 | 294,9 | 72,6 | 1661,8 | 50,0 | 1008,0 | 1712,0 | 1555,0 | 1475,0 | 1475,0 | 546,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них капитальные вложения: | 922005,7 | 13387,1 | 62413,0 | 12032,2 | 40729,1 | 16582,1 | 100860,0 | 171109,4 | 155454,4 | 147454,4 | 147454,4 | 54529,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 18446,6 | 0,0 | 6914,5 | 0,0 | 0,0 | 11532,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 893163,7 | 12842,0 | 55203,6 | 11959,6 | 39067,3 | 5000,0 | 99852,0 | 169397,4 | 153899,4 | 145979,4 | 145979,4 | 53983,4 |
| районный бюджет | 10395,4 | 545,1 | 294,9 | 72,6 | 1661,8 | 50,0 | 1008,0 | 1712,0 | 1555,0 | 1475,0 | 1475,0 | 546,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |