ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

03.10.2019                                                                                          33-417р

О готовности образовательных

учреждений к началу 2019-2020  учебного  года

Руководствуясь ст. 20 Устава района, в соответствии с перспективным планом работы районного Совета депутатов на 2019 год, заслушав и обсудив поступившую информацию руководителя МКУ «Управление образования» Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию «О  готовности общеобразовательных учреждений Енисейского района к новому 2019-2020 учебному году»  принять к сведению (прилагается).

2. Руководителю МКУ «Управление образования» (Е.К. Бурбукина) взять под личный контроль исполнение выявленных нарушений при приемке общеобразовательных учреждений.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по образованию, культуре, спорту и молодежной политике ( Г.А.Драчук).

4. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

| Председатель районного Совета депутатов | Исполняющий обязанности главы района |
| --- | --- |
| ________________В.И.Марзал | ________________А.Ю.Губанов |

Приложение

к решению Енисейского районного Совета депутатов

от 03.10.2019 № 33-417р

О готовности образовательных учреждений Енисейского района к началу 2019-2020 учебного года

К новому 2019-2020 году в Енисейском районе приступили к работе 30 образовательных учреждений и 14 филиалов, в которых обучаются 3358 учащихся, из них:

Очная форма обучения -3291;

11 классников -162;

Первоклассников -342;

Воспитанников детских садов - 1166

Численность работников образовательных учреждений составляет -1506;

Из них педагогических-675.

В текущем году системе образования для реализации муниципальной программы «Развитие образования Енисейского района» выделено 889078,1 тысяч рублей.

В текущем году системе образования для реализации муниципальной программы «Развитие образования Енисейского района» выделено 889078,1 тысяч рублей, в том числе:

краевой бюджет – 536034,5 тысяч рублей;

местный – 336348,1 тысяч рублей;

внебюджетные источники – 16695,5 тысяч рублей, что на 0,9 % меньше, чем в 2018 году, это связано с тем, что выделено частичное возмещение на выплаты МРОТ, которые будут возмещены из краевого бюджета в полном объеме в декабре 2019 года.

В свою очередь по направлениям расходы распределились следующим образом:

Как видно из диаграммы большую часть расходов составляет заработная плата (66,64%), на втором месте – расходы на коммунальные услуги (11,87%), питание – 6,92%.

На подготовку и проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях к началу учебного 2019-2020 года выделено 22 682,7 тысяч рублей, из них краевой бюджет – 20050,2 тысяч рублей; 2632,5 тысяч рублей -местный:

- На капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Шапкинская СОШ № 11 и покупку спортивного оборудования в сумме 4273,7 тысяч рублей;

- На устройство теплых туалетов в общей сумме 11511,5 тысяч рублей (МБОУ Безымянская ООШ № 28 и филиале д.Александровский Шлюз – 2200,5 тысяч рублей; МБОУ Кривлякская СОШ № 3 и филиалах д.Сым, д.Никулино – 3660,5 тысяч рублей; МБОУ Новогородокская ООШ № 16 – 995,0 тысяч рублей; МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 здание начальной школы – 1670,5 тысяч рублей; филиал МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 д.Айдара – 995,0 тысяч рублей; филиалы МБОУ Ярцевская СОШ № 12 д.Фомка и д.Нижнешадрино – 1990,0 тысяч рублей);

- 3)  На капитальный ремонт кровли в трех здания МБДОУ Высокогорского детского сада № 2 выделено 1923,7 тысяч рублей, работы будут выполнены до 15.11.2019 года.

На устранение предписаний контролирующих органов в общеобразовательных учреждениях на общую сумму 2382,3 тысяч рублей, а именно:

- в МБОУ Епишинская ООШ № 6 приобрести и установить новые светильники в учебных классах – 151,5 тысяч рублей;

-в МБОУ Подгорновская СОШ № 17 и ее филиалах д. Малобелая и с. Чалбышево установлена система горячего водоснабжения, приобретены и установлены новые светильники, приобретено оборудование в пищеблок – 442,4 тысяч рублей;

- в МБОУ Подтесовская СОШ № 46 приобретены и установлены две противопожарные двери – 83,4 тысяч рублей;

- в МБОУ Ярцевская СОШ № 12 приобретены и установлены противопожарные двери – 90,9 тысяч рублей;

- в МБОУ Усть-Питская ООШ № установлена противопожарная дверь в мастерскую и установлены двери между этажами – 131,3 тысяч рублей;

- в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 установлена в мастерской противопожарная дверь – 41,7 тысяч рублей.

- в МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 установлена система автоматической пожарной сигнализации, приобретен прибор измерения влажности в пищеблок – 75,8 тысяч рублей;

- в филиале с. Городище МБОУ Высокогорская СОШ № 7 частично заменена система электроснабжения – 1196,6 тысяч рублей;

- - в МБОУ Погодаевская СОШ № 18 установлено горячее водоснабжение в столовой и туалетных комнатах – 25,2 тысяч рублей;

- в МБОУ Абалаковская СОШ № 1 частично заменить оконные блоки, приобрести учебную мебель и частично устранить нарушения на пищеблоке – 543,5 тысяч рублей;

За счет субсидии, выделенной из краевого бюджета на поддержку налогового потенциала в сумме 1091,5 тыс.рублей, были отремонтированы полы, заменена дверь эвакуационного выхода в МБОУ Шапкинская СОШ № 11 и будут проведены работы по утеплению перехода в МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 до 01.11.2019.

На сегодняшний день проведены работы по изготовлению проектно - сметной документации на капитальный ремонт МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, стоимость работ составила 2443,6 тысяч рублей. Стоимость капитального ремонта оценивается более 114 миллионов рублей, данную сумму получить из средств краевого бюджета не представляется возможным, в связи с чем требуется корректировка проектной документации (изменение вида работ на снятие аварийности) и проведение государственной экспертизы ПСД и определения достоверности сметной стоимости, общая стоимость работ составит около 1500,00 рублей.

На создание антитеррористической безопасности образовательным учреждениям выделено 9000,0 тысяч рублей, а именно:

- введены 20 ставок вахтеров в 16 школах и 2 филиалах (СОШ № 1, № 2, № 7, № 6, № 3, № 15, № 5, № 4, № 47, № 18, № 17, № 46, № 8, № 10, № 11, № 12) – 4758,5 тысяч рублей;

- установлены пропускные системы или металлорамки в 10 школах (№ 1, № 2, № 7, № 3, № 5, № 4, № 47, № 46, № 11, № 12) – 1140,0 тысяч рублей;

- установлены тревожные кнопки и заключены договора с охранными фирмами, имеющими лицензии в 10 школах (№ 1, № 2, № 5, № 47, № 18, № 17, № 46, № 8, № 10, № 11) – 240,0 тысяч рублей;

- в 9 школах установлена система видеонаблюдения (№ 1 (филиал), № 7 (филиал), № 3, № 17, № 46, № 8, № 10, № 12, № 6);

- установлено новое ограждение в МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 и частично в МБДОУ Озерновский детский сад № 6.

На сегодняшний день еще в 8 школах требуется ввести ставки вахтеров, в 4 школах заменить ограждение по периметру, в 7 школах и 2 филиалах установить систему видеонаблюдения, в 11 школах и 2 филиалах установить контрольно - пропускную систему, в 12 школах установить тревожную кнопку срочного реагирования, во всех ОУ района установить охранную сигнализацию в местах хранения товарно-материальных ценностей, в 9 школах установить телефон с определителем номера. Все эти работы требуют значительных финансовых затрат, около 8890,5 тысяч рублей.

Также благодаря субсидии, выделенной из краевого бюджета, удалось решить одну из самых важных проблем: началось строительство нового здания школы в п.Майское, ввод которого запланирован на сентябрь 2020 года. Из средств краевого бюджета выделено 277 463,8 тысяч рублей.

Согласно распоряжению администрации района от 28.05.2019 года № 301-р в период с 5 по 15 августа проходила приемка школ к новому 2019-2020 учебному году. Комиссией в составе представителей отдела МВД, ГИБДД, отдела пожарного надзора  и Управление образования 35 общеобразовательных и 9 дошкольных учреждений приняты к работе.

| Здания ОУ и ДОУ, находящиеся в аварийном состоянии |  |
| --- | --- |
| 1 | МБОУ Кривлякская СОШ № 3 |
| 2 | МБОУ Потаповская СОШ № 8 |
| 3 | МБДОУ Ярцевский д/с № 3 |
| Здания ОУ и ДОУ, требующие комплексного капитального ремонта |  |
| 4 | МБДОУ Верхнепашинский д/с № 8 (два здания) |
| 5 | МБДОУ Подтесовский д/с № 28 |
| 6 | МБДОУ Высокогорский д/с № 2 |
| 7 | МБДОУ Новокаргинский д/с № 20 (старое здание) |
| 8 | здание дошкольной группы и интерната МБОУ Погодаевской СОШ № 18 |
| 9 | МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 |
| 10 | МБОУ Шапкинская СОШ № 11 и здание дошкольной группы |
| 11 | МБОУ Подгорновская СОШ № 17 |
| 12 | МБОУ Новогородокская ООШ № 16 |
| Требуется ремонт кровли здания |  |
| 13 | филиал МБОУ Высокогорская СОШ № 7 с.Городище |
| 14 | филиал МБОУ Подгорновская СОШ № 17 с.Чалбышево |
| 15 | МБОУ Абалаковская СОШ № 1 (здание начальной школы) |
| Требуется ремонт системы отопления |  |
| 16 | МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 |
| 17 | филиал МБОУ Высогокорская СОШ № 7 с.Городище |
| 18 | МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 |
| 19 | МБДОУ Новоназимовский д/с № 5 |
| Требуется замена оконных блоков |  |
| 20 | филиал МБОУ Высогокорская СОШ № 7 с.Городище |
| 21 | МБОУ Подтесовская СОШ № 46 |
| 22 | МБОУ Подгорновская СОШ № 17 |
| 23 | МБОУ Анциферовская ООШ № 25 |
| 24 | МБДОУ Подтесовский д/с № 29 |
| 25 | МБДОУ Абалаковский д/с № 1 |
| 26 | МБОУ Абалаковская СОШ № 1 |
| 27 | МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 |
| 28 | МБДОУ Новоназимовский д/с № 5 |
| 29 | МБОУ Ярцевская СОШ № 12 |
| 30 | МБОУ Высокогорская СОШ № 7 (частично) |
| Требуется ремонт приямков и отмостки |  |
| 31 | МБОУ Подтесовская СОШ № 46 |

К сожалению, необходимо отметить, что в 2019 году, как и в предыдущие годы, в краевой государственной программе средства на устранение предписаний в дошкольных образовательных учреждениях не запланированы, в связи с этим в детских садах остаются невыполненными предписания контролирующих и надзорных органов, требующие значительных затрат. В связи с чем, на сегодняшний день, остаются невыполненными 10 предписаний  надзорных органов по  9 дошкольным учреждениям. На устранение этих предписаний необходимо более 9400,0 тысяч рублей.

В министерство образование и депутату Государственной Думы Кармазиной Р.В. было направлено обращение с просьбой предусмотреть в государственной программе «Развитие образования» мероприятие по устранению предписаний в дошкольных образовательных учреждениях.

В связи с выходом из сторя срочно требуется приобретение технологического оборудования для  пищеблоков образовательных учреждений МБОУ Озерновская СОШ № 47- протирочная машина для овощей, МБДОУ Новоназимовский д/сад № 5- пароконвектомат, электрическая плита с духовым шкафом. Недостаточно холодильного оборудования в МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2.

Ежегодно требуется обновление и пополнение столовой посуды и кухонного инвентаря.

На территории Енисейского района открыто 46 регулярных школьных маршрутов, по которым 13 учреждений осуществляет ежедневный подвоз  учащихся в образовательные учреждения. Естественно, что с каждым годом школьные автобусы изнашиваются все больше и больше, некоторые автобусы уже не в полном объеме соответствуют всем нормам и требованиям.  В связи с чем, уже традиционно, Управлением образования в сентябре 2019 года в министерство образования направлена заявка на замену 6 школьных автобусов в связи с истечением срока эксплуатации и 2 автобусов для улучшения качества подвоза учащихся.

По состоянию на 01 июля 2019 года МКУ «Управление образования» и все школы Енисейского района, имеющие транспорт, получили лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

В 2019 году, по результатам конкурсного отбора, получены новые автобусы: марки Форд в МБОУ Подгорновская СОШ № 17 и марки ПАЗ в МБОУ Подтесовская СОШ № 46.

На сегодняшний день в 12 ОУ (СОШ № 4, ООШ № 6, СОШ № 10, СОШ № 12, ООШ № 19, СОШ № 3, ООШ №  16, СОШ № 18, СОШ 2, СОШ 47, ООШ № 28, НОШ 9),имеются 20 долгосрочных вакансии учителей по предметам, которые  временно заняты специалистами, не имеющими необходимой специализации (начальных классов, физики, математики, информатики, русского языка, иностранного языка, дефектолог-логопед). В Новогородокской, Верхнепашинской, Погодаевской школах нагрузка по данным вакансиям составляет менее 12 часов (0,5 ставки).

В Погодаевской,  Верхнепашинской, Озерновской, Безымянской, Плотбищенской школах отсутствует муниципальное жилье для молодых педагогов.