АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2014	г. Енисейск                                         № 1030-п

Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района, руководствуясь Уставом Енисейского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И. Марзала.

- 3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования на информационном Интернет - сайте Енисейского района.

Глава администрации района 					  И.А. Михайлов

Приложение 1

к постановлению администрации Енисейского района

от_________ № ____________

Порядок

разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Енисейского района

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района (далее – Порядок) устанавливает процедуру разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района (далее – краткосрочные планы).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, используются в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс РФ) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения при организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района.

1.3. Разработка краткосрочных планов направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района.

1.4. Краткосрочные планы разрабатываются сроком на один год.

  - Краткосрочные планы утверждаются с учетом установленного на очередной год реализации региональной программы необходимого размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района.

  - МКУ «Служба заказа Енисейского района» на основании предоставленной органами местного самоуправления поселений информации разрабатывает краткосрочные планы и в срок до 10 марта передает на утверждение созданной администрацией Енисейского района комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта, которая в срок до 01 апреля, предшествующего планируемому году утверждает краткосрочные планы.

Утвержденные комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта краткосрочные планы в течение 5 рабочих дней специалистами МКУ «Служба заказа Енисейского района» направляются в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – министерство).

Краткосрочный план на 2015 год разрабатывается и утверждается до 10.11.2014 и в течение 5 рабочих дней, со дня подписания, направляется в министерство.

- Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов

2.1. Краткосрочные планы должны содержать в себе следующую информацию:

- перечень многоквартирных домов, проведение капитального ремонта которых запланировано на очередной год реализации региональной программы;

- перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план, планируемая стоимость таких услуг и (или) работ;

- объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана, в том числе средства государственной поддержки, муниципальной поддержки (в случае, если указанные средства предусмотрены в краевом бюджете, в местных бюджетах);

2.2. МКУ «Служба заказа Енисейского района» разрабатывает краткосрочные планы на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы», по формам согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Краткосрочные планы разрабатываются с учетом критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, установленных статьей 13 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Красноярского края» (далее – Закон края).

2.4. Краткосрочный план должен включать в себя многоквартирные дома и работы по капитальному ремонту в таких многоквартирных домах, которые включены в соответствующий период реализации региональной программы, во временных рамках которого разрабатывается краткосрочный план.

2.5. В краткосрочный план включаются многоквартирные дома, имеющие уровень сбора взносов на капитальный ремонт за предыдущий год не менее 95%.

При формировании краткосрочного плана на 2015 год в краткосрочный план включаются многоквартирные дома, имеющие уровень сбора платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги за предыдущий год, не менее 95%. При отсутствии информации об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги, многоквартирный дом в краткосрочный план не включается.

Положения, указанные в настоящем пункте не применяются 
в отношении многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на специальном счете, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 170 Жилищного кодекса РФ.

2.6. Краткосрочный план разрабатывается в пределах лимита финансовых средств по муниципальному образованию Енисейский район. Лимит финансовых средств по муниципальному образованию Енисейский район на очередной год определяется по формуле:

Ломс = Лс.ч.i+ Ло.с.;(1)

где:

Ломс – лимит финансовых средств по муниципальному образованию Енисейский район, руб.;

Лс.ч – лимит финансовых средств по специальному счету на очередной год, руб.;

Ло.с. – лимит финансовых средств на очередной год по счету регионального оператора по муниципальному образованию Енисейский район, руб.;

n – количество многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах в муниципальном образовании Енисейский район.

2.7. Формирование краткосрочного плана в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, осуществляется по следующей схеме:

2.7.1. По каждому дому определяется лимит финансовых средств на очередной год, по следующей формуле:

Лс.ч = Фкр.п.г + Bт.г.*Sмкд*Мт.г.*Кс – Рт.г + Бс;(2)

где:

Лс.ч – лимит финансовых средств по специальному счету на очередной год, руб.;

Фкр.п.г. – фонд капитального ремонта по состоянию на 01 января текущего года, руб. При определении лимитов на 2015 год показатель не применяется;

Bт.г. – минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в текущем году в соответствующем многоквартирном доме, руб./кв.м;

Sмкд – общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, кв.м;

Мт.г. – количество месяцев текущего года, в течении которых собственникам будет предъявляться взнос на капитальный ремонт;

Кс – коэффициент сбора. Устанавливается в размере равном уровню сбора взносов на капитальный ремонт за предыдущий год. При формировании краткосрочных планов на 2015 год применяется уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги за прошлый год. При отсутствии информации об уровне сбора за предыдущий год, применяется коэффициент равный 0,95.

Рт.г. – предполагаемые расходы текущего года, включая объем расходов, включенных в краткосрочный план текущего года, объем расходов на погашение займов и кредитов, а также другие обязательства со сроком погашения в текущем году, руб. При определении лимита на 2014 год показатель не применяется;

Бс – средства государственной или муниципальной поддержки, предоставляемые в рамках статьи 191 Жилищного кодекса РФ по муниципальному образованию Енисейский район, руб.

2.7.2. По каждому многоквартирному дому определяется необходимый объем средств на проведение того вида ремонта, который включен на соответствующий период в региональную программу.

Если в региональную программу на соответствующий период включены несколько видов ремонта, то в краткосрочный план включается один вид капитального ремонта, принятый комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, созданной нормативным правовым актом администрации Енисейского района (далее – комиссия), с оформлением протокола.

Если в региональную программу на соответствующий период включен ремонт внутридомовых инженерных систем, то в краткосрочный план включается ремонт внутридомовой инженерной системы, принятый комиссией, с оформлением протокола.

2.7.3. Многоквартирный дом подлежит включению в краткосрочный план, если лимит финансовых средств на очередной год по данному многоквартирному дому больше или равен необходимому объему средств, который в свою очередь не должен превышать размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленной в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ.

2.8. Формирование краткосрочного плана в отношении домов, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, осуществляется по следующей схеме:

2.8.1. Определятся лимит финансовых средств на очередной год по счету регионального оператора по муниципальным образованиям Енисейского района, по формуле:

Ло.с. = (Bо.г.*Sмкдi*Мо.г.*Кс*Кф1 + Бс);          (3)

где:

Ло.с. – лимит финансовых средств на очередной год по счету регионального оператора муниципальным образованиям Енисейского района, руб.;

Bо.г. – минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в очередном году в соответствующем многоквартирном доме, руб./кв.м;

Sмкдi – общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, кв.м.;

Мо.г. – количество месяцев очередного года, в течении которых собственникам будет предъявляться взнос на капитальный ремонт;

Кс – коэффициент сбора. Устанавливается в размере равном уровню сбора взносов на капитальный ремонт за предыдущий год. При формировании краткосрочных планов на 2015 год применяется коэффициент сбора равный 0,8;

Бс – средства государственной или муниципальной поддержки, предоставляемые в рамках статьи 191 Жилищного кодекса РФ по муниципальному образованию, руб.;

n – количество многоквартирных домов на территории соответствующего муниципального района или городского округа, формирующих фонды капитального ремонта на общем счете регионального оператора;

Кф1 – коэффициент, предусмотренный статьей 26 Закона края (Кф1=0,9).

2.8.2. Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, распределяются на шесть групп:

В первую группу включаются многоквартирные дома, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта, и физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых составляет менее 70%.

Во вторую группу включаются многоквартирные дома, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Красноярского края и физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых составляет менее 70%.

В третью группу включаются многоквартирные дома, не вошедшие в первую и во вторую группы, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых составляет менее 70%.

В четвертую группу включаются многоквартирные дома, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта, и физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых составляет 70% и более.

В пятую группу включаются многоквартирные дома, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Красноярского края и физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых составляет 70% и более.

В шестую группу включаются многоквартирные дома, не вошедшие в четвертую и в пятую группы, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых составляет 70%и более.

2.8.3. В пределах каждой группы домов по каждому многоквартирному дому производится оценка технического состояния многоквартирного дома с присвоением баллов в соответствии с системой баллов для оценки критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.8.4. Количество баллов, присвоенных многоквартирному дому, определяется путем умножения соответствующего количества баллов на коэффициент весомости и последующим суммированием по каждому критерию.

2.8.5. После присвоения каждому многоквартирному дому баллов, дома в каждой группе ранжируются от максимального количества балов к минимальному.

Если многоквартирные дома имеют равное количество баллов, то данные дома дополнительно ранжируются в пределах таких домов по уровню сбора взносов на капитальный ремонт за предыдущий год (при формировании краткосрочного плана на 2015 год применяется уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги за прошлый год) от максимального уровня сбора до минимального.

При равном уровне сбора максимальный ранг присваивается многоквартирному дому, имеющему больший физический износ.

2.8.6. Приоритетному включению в краткосрочный план подлежат дома имеющие максимальное количество баллов, с учетом максимального ранга при дополнительном ранжировании.

2.8.7. Приоритетному включению в краткосрочный план подлежат многоквартирные дома, включенные в первую группу. В последнюю очередь в краткосрочный план включаются дома, включенные в шестую группу.

2.8.8. По многоквартирному дому, имеющему преимущество по включению в краткосрочный план, определяется необходимый объем средств на проведение того вида ремонта, который включен на соответствующий период в региональную программу.

Если в региональную программу на соответствующий период включены несколько видов ремонта, то в краткосрочный план включается один вид капитального ремонта, принятый комиссией, с оформлением протокола.

Если в региональную программу на соответствующий период включен ремонт внутридомовых инженерных систем, то в краткосрочный план включается ремонт внутридомовой инженерной системы, принятый комиссией, с оформлением протокола.

Объем средств, который предполагается направить на проведение капитального ремонта за счет средств регионального оператора не должен превышать размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленной в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ.

2.8.9. Лимит финансовых средств на очередной год по счету регионального оператора по муниципальному образованию Енисейский район распределяется по многоквартирным домам подлежащим приоритетному включению в краткосрочный план. Дома, на которые лимит финансовых средств на очередной год не был распределен, в краткосрочный план не включаются.

- Порядок актуализации краткосрочных планов

  - Краткосрочные планы подлежат актуализации при наличии следующих оснований:

исключение многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района из региональной программы;

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района, включенных в краткосрочный план и региональную программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района, предусмотренных региональной программой и (или) краткосрочными планами;

изменение лимита финансовых средств по муниципальному образованию Енисейский район, в том числе изменение видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района, включенных в региональную программу.

  - Администрация Енисейского района в течение 30 дней после наступления оснований, установленных пунктом 3.1., проводит работу по актуализации краткосрочного плана и в течение 5 рабочих дней направляет утвержденный актуализированный краткосрочный план в адрес министерства, но не позднее августа месяца текущего года.

Актуализированный краткосрочный план разрабатывается по формам согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

  - При этом датой приемки работ по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района либо видов работ вновь включенных в актуализированный план может устанавливаться дата не позднее первого полугодия года следующего за годом утверждения актуализированного краткосрочного плана.

  - Министерство осуществляет сбор актуализированных краткосрочных планов и подготавливает проект актуализированного краткосрочного плана для утверждения Правительством Красноярского края.

  - Утвержденный Правительством Красноярского края актуализированный краткосрочный план подлежит размещению на официальном сайте регионального оператора в сети Интернет в течение 10 дней со дня его официального утверждения.

- Приложение № 1

к Порядку разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Енисейского района на _____ год

Форма №1

Раздел №1. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв.м. | Источники финансирования |  | Стоимость работ по капитальному ремонт общего имущества многоквартирного дом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | в том числе: переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | в том числе: утепление фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Прочие виды работ, не выполняемые за счет минимального размера взноса |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | в том числе: | теплоснабжения и газоснабжения | в том числе: |  |  |  | горячего водоснабжения | в том числе: | холодного водоснабжения | в том числе: | водоотведения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | теплоснабжения | из них установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | газоснабжения | из них установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n. | Итого по счету регионального оператора |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.m. | Итого по специальным счетам |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 3. | Всего по муниципальному району (городскому округу) |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |

Форма №2

Раздел №2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес | Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши | Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | в том числе: утепление фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м. | ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | куб.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n. | Итого по счету регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.m. | Итого по специальным счетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего по муниципальному району (городскому округу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к Порядку разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района

Система баллов для оценки критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района

| № п/п | Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома |  |  |  |
|  | до 1964 года включительно | 10 | 20 |
|  | с 1965 по 1984 год включительно | 8 |  |
|  | с 1985 по 1994 год включительно | 6 |  |
|  | с 1995 по 2004 год включительно | 4 |  |
|  | с 2005 года | 1 |  |
| - 2. Дата последнего проведения капитального ремонта конструктивного элемента многоквартирного дома, внутридомовой инженерной системы |  |  |  |
| 2.1 | капитальный ремонт конструктивного элемента многоквартирного дома, внутридомовой инженерной системы |  |  |
|  | не проводился или проводился до 2007 года | 10 | 10 |
|  | проводился в 2008 - 2012 годах | 5 |  |
|  | проводился после 2013 года | 1 |  |
| 2.2 | физический износ конструктивного элемента многоквартирного дома и внутридомовой инженерной системы, с учетом проведенного капитального ремонта |  |  |
|  | свыше 60% | 10 | 10 |
|  | от 41% до 60% | 5 |  |
|  | от 21% до 40% | 3 |  |
|  | до 20% | 1 |  |
| - 3. Степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту |  |  |  |
| 3.1 | наличие проектной документации, включая смету расходов | 10 | 5 |
| 3.2 | наличие только укрупненной предварительной сметы расходов | 1 | 5 |
| - 4. Комплексность проведения капитального ремонта многоквартирного дома |  |  |  |
|  | потребность на дату формирования или актуализации программы в проведении капитального ремонта |  |  |
|  | одного элемента (внутридомовой инженерной системы) | 1 | 5 |
|  | от 2 до 3 элементов (внутридомовых инженерных систем) | 5 |  |
|  | от 4 элементов (внутридомовых инженерных систем) | 10 |  |