АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2014	г. Енисейск                                    № 1318-п

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Енисейского района на 2016 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Енисейского района на 2016 год согласно приложению 1.

2. Утвердить объемы работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Енисейского района на 2016 год согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования на информационном Интернет - сайте Енисейского района.

Глава администрации района 					И.А. Михайлов

- Приложение № 1

к постановлению администрации Енисейского района Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Енисейского района на 2016 годы № ___

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, муниципальных образований Енисейского района на 2016 год

| № п/п | Адрес | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв.м. |  | Источники финансирования | Стоимость работ по капитальному ремонт общего имущества многоквартирного дом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | в том числе: переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | в том числе: утепление фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Прочие виды работ, не выполняемые за счет минимального размера взноса |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | в том числе: | теплоснабжения и газоснабжения | в том числе: |  |  |  | горячего водоснабжения | в том числе: | холодного водоснабжения | в том числе: | водоотведения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | теплоснабжения | из них установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | газоснабжения | из них установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рп. Подтесово, ул. Калинина, д. 59 | 404,8 | минимальный размер взноса |  | 842141,87 | 842141,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | рп. Подтесово, пер. Заводской, д. 17 | 497,9 | минимальный размер взноса |  | 1035826,18 | 1035826,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | рп. Подтесово, ул. Пушкина, д. 91 | 500,8 | минимальный размер взноса |  | 1041859,31 | 1041859,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | рп. Подтесово, ул. Пушкина, д. 36 | 499,3 | минимальный размер взноса |  | 1038738,73 | 1038738,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | рп. Подтесово, ул. Мичурина, д. 85 | 335,6 | минимальный размер взноса |  | 698178,88 | 698178,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | рп. Подтесово, ул. Северная, д. 100 | 522,8 | минимальный размер взноса |  | 1087627,89 | 1087627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | рп. Подтесово, ул. Северная, д. 98 | 528,1 | минимальный размер взноса |  | 1098653,96 | 1098653,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 6843026,84 | 6843026,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | 2080,39 | 2080,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации района 					И.А. Михайлов

- Приложение № 2

к постановлению администрации Енисейского реализации региональной программы капитального района Об утверждении краткосрочного плана ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципальных образований Енисейского района на 2016 годы № ___

Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес | Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши | Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | в том числе: утепление фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м. | ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | куб.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | рп. Подтесово, ул. Калинина, д. 59 | 274,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | рп. Подтесово, пер. Заводской, д. 17 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | рп. Подтесово, ул. Пушкина, д. 91 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | рп. Подтесово, ул. Пушкина, д. 36 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | рп. Подтесово, ул. Мичурина, д. 85 | 274,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | рп. Подтесово, ул. Северная, д. 100 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | рп. Подтесово, ул. Северная, д. 98 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 2529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному району (городскому округу) | 2529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации района 					И.А. Михайлов