АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2014	г. Енисейск                                         № 334-п

Об утверждении Механизма реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы»

Руководствуясь статьями 27.3, 29 Устава Енисейского района, постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 № 882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Механизм реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И.Марзала.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года и подлежит размещению на официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава администрации района                                                         И.А. Михайлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Енисейского района

от _____________ № ________

Механизм реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика на  2014-2016 годы»

1. Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» (далее - Подпрограмма) реализуется в рамках муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1077 - п.

2. Подпрограммой предусматривается реализация мероприятий:

- - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

- - развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений;

- - развитие и модернизация автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда.

- 3. Реализацию Подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района.

- 4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

- 5. Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района и  муниципальные образования, входящие в состав Енисейского района          (далее - муниципальные образования района).

- 6. Организационный механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- координация деятельности муниципальных образований района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов;

- создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, населенных пунктов поселений;

- организация контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление иных функции и полномочий, установленных действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами администрации Енисейского района.

7. Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района.

8. Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является начальник отдела транспорта.

9. Главный специалист по учету и отчетности главного распорядителя бюджетных средств ежеквартально представляет отчет об использовании средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а по итогам текущего года не позднее 10 февраля года, следующего  за отчетным, в Министерство транспорта Красноярского края (по форме определенной соглашением, заключенным между Министерством транспорта Красноярского края и администрацией Енисейского района).

10. Отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет о фактически выполненных объемах работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, а по итогам текущего года не позднее 10 февраля года, следующего  за отчетным, в Министерство транспорта Красноярского края (по форме определенной соглашением, заключенным между Министерством транспорта Красноярского края и администрацией Енисейского района).

11. Муниципальные образования района (являющиеся получателями иных межбюджетных трансфертов) предоставляют отчетность:

- об использовании средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,  а по итогам финансового года не позднее   25 января года, следующего за отчетным,  главному специалисту по учету и отчетности главного распорядителя бюджетных средств по форме согласно приложению 1к настоящему Механизму;

- о фактически выполненных объемах работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 2 к настоящему Механизму  и по итогам финансового года не позднее  25 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 3 к настоящему Механизму в отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района.

12. Текущий контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на администрацию Енисейского района.

13. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в Приложении № 1 к Подпрограмме.

14. Контроль за целевым и эффективным  использованием бюджетных средств возлагается на главного распорядителя бюджетных средств – администрацию Енисейского района.

15. Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей Подпрограмме, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

16. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы.

17. Заключение договоров (муниципальных контрактов) на поставку (закупку) товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

18. Распределение средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   между муниципальными образованиями, района осуществляется в соответствии с Методикой, утвержденной нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

19. Средства бюджетам муниципальных образований района предоставляются на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований Енисейского    района   Красноярского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений,  заключаемых между администрацией Енисейского района и соответствующими муниципальными образованиями.

20. Оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативным правовым актом.

21. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер для улучшения качества планирования.

22. Источниками финансирования Подпрограммы являются средства краевого и районного бюджетов.

23. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 2 к Подпрограмме.

24. Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

25. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном порядке.

- Приложение № 1

- к Механизму реализации подпрограммы

- «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных

- дорог местного значения, создание условий для безопасности

- дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

об использовании средств межбюджетного трансферта

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

за отчетный период с __________ по ____________ 2014 г.

(ежеквартально, нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Предусмотрено на 2014 год, руб. |  |  | Поступило из районного бюджета нарастающим итогом с начала года, руб. | Кассовые расходы, руб. |  |  | Фактически выполненные объемы работ, согласно приложению № 3, графа 13 руб. (районный+ местный бюджет) | Остаток неиспользованных средств районного бюджета, руб. | Причины неиспользования средств районного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Средства районного бюджета | Средства местного бюджета |  | Всего | Средства районного бюджета | Средства местного бюджета |  |  |  |
| гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 = гр. 4 + гр. 5 | гр. 4 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 10 | гр. 8 | гр. 9 | гр. 10 | гр.11=гр.6+гр.8 | гр. 12 |

Глава администрации                                       _______________________                                   _____________________________

(подпись)                                                                                                   (ФИО)

Главный бухгалтер                                            _______________________                                   _____________________________

(подпись)                                                                                                     (ФИО)

Исполнитель, контактный телефон

- Приложение № 2

- к Механизму реализации подпрограммы

- «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных

- дорог местного значения, создание условий для безопасности

- дорожного движения в Енисейском районе»

Отчет

о фактически выполненных объемах работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

за отчетный период с __________ по ____________ 2014 г.

(ежеквартально, с нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование муниципального образования/ вид работ | Предусмотрено на 2014 год, руб. |  |  | Расходы на зимнее содержание, руб. (районный + местный бюджет) | Расходы на летнее содержание, руб. (районный + местный бюджет) |  |  |  |  | Средства направляемые на паспортизацию УДС ПОДД | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Средства районного бюджета | Средства местного бюджета |  | Искусственные сооружения | Дорожная одежда | Элементы обустройства а/д | Прочие | Итого летнее содержание |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3= гр.4+гр.5 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11=гр.7+гр.8+гр.9+гр.10 | гр. 12 | гр.13=гр.6+гр.11+гр.12 |

Работы представлены в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 и Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ

Глава администрации                                       _______________________                                              ________________________________

(подпись)                                                                                                             (ФИО)

____________________________________________

(Исполнитель, контактный телефон)

- Приложение № 3

- к Соглашению

- от «___»_______________2014 г. №________

Отчет (итоговый)

о фактически выполненных объемах работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

за отчетный период с __________ по ____________ 2014 г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Предусмотрено на 2014 год, руб. |  |  |  | Расходы на зимнее содержание, руб. (районный + местный бюджет) |  | Расходы на летнее содержание, руб. (районный + местный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства направляемые на паспортизацию УДС ПОДД, с указанием наименования объекта и его протяженности |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Субсидия краевого дорожного фонда |  | Местный дорожный фонд |  |  | Искусственные сооружения шт/пм |  | Дорожная одежда м2 |  | Элементы обустройства а/д шт/пм |  | Прочие |  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3= гр.4+гр.5 | Средства районного бюджета | Средства местного бюджета (софинансирование) |  | гр.7 |  | гр.8 |  | гр.9 |  | гр.10 |  | гр.11 |  | гр.12=гр.8+гр.9+гр.10+гр.11 |  | гр.13 |  | гр.14=гр.7+гр.12+гр.13 |  |
|  |  |  | гр.4 | гр.5 | гр.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Межбюджетный трансферт из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд (без межбюджетного трансферта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Работы представлены в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 и Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ

Глава администрации                                                                                          _______________________                                            ______________________

(подпись)                                                                                                        (ФИО)

____________________________________________(Исполнитель, контактный телефон)