АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2015	 г. Енисейск                                         № 492-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Руководствуясь статьями 27.3, 29 Устава Енисейского района, постановлением администрации Енисейского района  от 01.08.2013 № 882-п  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» и в целях создания условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» следующие изменения:

в муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – Программа):

- раздел 1 Программы «Паспорт муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» изложить в новой редакции (приложение №1);

- риложение № 1 к разделу 1 Программы «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции (приложение №2);

- приложение № 2 к разделу 1 Программы «Значения целевых показателей муниципальной программы на долгосрочный период» изложить в новой редакции (приложение №3);

- дополнить раздел 1 Программы Приложением №3 «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции и капитального ремонта) муниципальной собственности Енисейского района (за счет всех источников финансирования)» (приложение №4);

- раздел 2 Программы «Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства  и жилищного строительства  с указанием основных показателей социально-экономического развития  Енисейского района»  изложить в новой редакции (приложение № 5);

- раздел 3 Программы «Приоритеты и цели социально-экономического развития  жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства, описание основных целей и задач программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (приложение №6);

# - раздел 5 Программы «Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Енисейского района» изложить в новой редакции (приложение №7);

# - раздел 6 Программы «Перечень подпрограмм с указанием мероприятий» изложить в новой редакции (приложение № 8);

- раздел 9 Программы «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение № 9);

- приложение № 1 к Программе «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района» изложить в новой редакции (приложение №10);

# - приложение № 2 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение № 11);

- приложение № 3 к Программе «Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» изложить в новой редакции (приложение № 12);

- приложение №4 к Программе «Подпрограмма «Архитектура и градостроительство» изложить в новой редакции (приложение № 13);

- приложение № 5 к Программе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» изложить в новой редакции (приложение № 14);

- дополнить Программу Приложением № 6 «Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» (приложение №15).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И. Марзала.

- 3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава администрации района                                                             И.А. Михайлов

Приложение № 1

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

- Паспорт муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление администрации района от 01.08.2013 № 882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации района от 10.11.2014 № 493-р. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Енисейского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказа Енисейского района»; Муниципальное казенное учреждение «Центр архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района»; Органы местного самоуправления муниципальных образований, входящие в состав Енисейского района |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»; подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство»; подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»; подпрограмма 4 «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт». |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства; Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района; Задача 3: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2017 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | - удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами увеличится на 43,1%; - удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда ежегодно увеличивается на 0,2%. (приложение №1 к паспорту программы) |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы составляет 1341105,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 325369,1 тыс. руб.; 2015 год – 435075,3 тыс. руб.; 2016 год – 290330,3 тыс. руб.; 2017 год – 290330,3 тыс. руб.; Источники финансирования: - за счет средств федерального бюджета всего 63810,9 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 19143,3 тыс. руб.; 2015 год – 44667,6 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета всего 1261668,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 303776,3 тыс. руб.; 2015 год – 382825,5 тыс. руб.; 2016 год – 287533,2 тыс. руб.; 2017 год – 287533,2 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего 15622,7 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2446,3 тыс. руб.; 2015 год – 7582,2 тыс. руб.; 2016 год – 2797,1 тыс. руб.; 2017 год – 2797,1 тыс. руб.; - за счет средств бюджета поселений всего 3,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 3,2 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение № 2

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

Приложение №1

к Паспорту муниципальной программы

Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Весовое значение показателя | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами | % | 0,5 | Государственная статистическая отчетность, производственная программа предприятия | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 |
| 2 | Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,5 | Ведомственная отчетность | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
| Задача 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования. | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| 1.2 | Доля частных управляющих организаций (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования. | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ сводная предприятий) | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 |
| 1.4 | Интегральный показатель аварийности на 100 км. сетей | % | 0,06 | Ведомственная отчётность | 12,4 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 |
| 1.5 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа), производственная программа предприятия | 46,8 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 1.6 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в районе | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа), производственная программа предприятия | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 1.7 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: |  |  | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 0,06 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | 0,06 |  | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
|  | воды | % | 0,06 |  | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 |
| Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений составит не менее 95% в год за период реализации подпрограммы | Ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.2 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений | Кв.м | 0,06 | Ведомственная отчетность | - | - | 2522,68 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений | Кв.м | 0,06 | Ведомственная отчетность | - | 824,06 | 1785,67 | 0,0 | 425,0 |
| Задача 3: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Количество разработанных схем теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | - | 22 | - | - | - |
| 3.3 | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | - | - | 20 | - | - |
| Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | - | - | - | 7 | - |
| 4.2 | Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | кв.м | 0,05 | Ведомственная отчетность | - | - | - | 3289,3 | - |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 3

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

Приложение №2

к Паспорту муниципальной программы

Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство  и архитектура Енисейского района»

Значения целевых показателей муниципальной программы на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Ед. изм-я | 2013 год | 2014 год | Плановый период по годам |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цель: Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами | % | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 |
| 1.2 | Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 4

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы

Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство  и архитектура Енисейского района»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции и капитального ремонта) муниципальной собственности

Енисейского района (за счет всех источников финансирования)

| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства * | Остаток стоимости строительства в ценах контракта** | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завершение строительства объектов водоснабжения в селе Абалаково (700 куб.м/сут, с 2008 года) | 66412,2 | 28636,0 | 4703,5 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 6914,5 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 21468,6 | 4703,5 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  | 252,9 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Верхнепашино, ул.Геофизиков (1476,5 м, 2014г.) | 5030,4 | 0,0 | 5030,3 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 4980,5 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  | 49,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Шапкино, ул. Мира (541 м, 2014г.) | 2813,9 | 0,0 | 2813,9 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 2786,0 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  | 27,9 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 28636,0 | 12547,7 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 6914,5 | 0,0 |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 21468,6 | 12470,0 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  | 252,9 | 77,7 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

(*) – указывается подпрограмма, и (или) программа развития муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта

(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 5

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства  и жилищного строительства  с указанием основных показателей социально-экономического развития  Енисейского района

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью  экономики Енисейского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Сфера действия программы распространяется на отношения в части устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Енисейского района, муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного фонда поселений.

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и  дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района, являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

В 2014 году разработано и утверждено 23 схемы теплоснабжения, 2 схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района. Разработка данных схем позволит в дальнейшем планировать и проводить качественные капитальные ремонты коммунальных сетей, что приведет к снижению потерь при передачи энергоресурсов и затрат на устранение аварий на сетях, к улучшению качества предоставления коммунальных услуг.

На территории Енисейского района продолжается строительство  объектов водоснабжения (с. Абалаково), приобретены и установлены очистные и обеззараживающие установки на водозаборных сооружениях (с. Верхнепашино, с. Шапкино).

Жилищное строительство в Енисейском районе направлено на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Жилищный фонд Енисейского района  в основном состоит из обветшалых  деревянных жилых домов 1950-1980 годов постройки и характеризуется высокой степенью износа. В настоящее время суммарная площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, непригодными для проживания составляет 6614,6 кв. метров, в том числе расселяемых жилых помещений 4232,3 кв. метров. Основная часть многоквартирных жилых домов фактически являются аварийными, но не прошли процедуру признания.

В рамках региональных адресных  программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013–2017 годы в 2014 году введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в с. Верхнепашино общей площадью 1045,8 кв.м.

В настоящее на территории Енисейского района начато строительство 60-квартирного жилого дома в п. Подтесово, 11-квартирного жилого дома в с. Абалаково, 8-квартирного жилого дома в с. Верхнепашино. Заключены контракты на строительство четырех двухквартирных жилых домов в п. Новокаргино, трех двухквартирных жилых домов в п. Усть-Кемь. Все выше перечисленные дома будут введены в эксплуатацию в ноябре 2015 года.

Для решения существующих проблем законодательными
и исполнительными органами власти Российской Федерации был разработан механизм, позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Однако реализация программ по капитальному ремонту, проводимому в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», позволила провести выборочный капитальный ремонт на территории Енисейского района в 2009 году – в 17 двухквартирных жилых домах, в 2012 году – в 47 многоквартирных домах.

Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п была утверждена «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы» (далее региональная программа), в которую внесен перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, состоящий из 181 дома.

Администрацией Енисейского района утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД муниципальных образований Енисейского района на 2016 год, согласно которого будут выполнены работы по капитальному ремонту в 7 МКД (ремонт крыши).

Для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района ежегодно решением представительных органов власти передаются и соответственно принимаются полномочия в области градостроительной деятельности в целях оперативного решения вопросов, связанных с исполнением бюджета, целевым использованием и своевременным исполнением отчетности.

Необходимым является проведение государственной политики, за соблюдением законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции органов  градостроительства и жилищной политики.

Приложение № 6

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

3.   Приоритеты и цели социально-экономического

развития  жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства, описание основных целей и задач программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства

Приоритетными направлениями в развитии жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства являются:

- повышение доступности коммунальных услуг;

- повышение комфортности условий проживания.

Цель данной муниципальной программы: создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства;

2. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района;

3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

4. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района.

Приложение № 7

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

# 5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Енисейского района

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В 2015 году планируется:

- продолжение строительства водозаборных сооружений (с. Абалаково);

- проведение капитальных ремонтов сетей тепло, водоснабжения (с. Озерное, с. Верхнепашино);

- изготовление ПСД на реконструкцию и строительство модульных очистных сооружений (п. Подтесово, с. Абалаково, п. Шапкино);

- разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство и (или) реконструкцию подземных, водозаборных сооружений в поселке Подтесово;

- приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения (п. Усть-Кемь и п. Ярцево).

В результате реализации программы к 2016 году должен сложиться качественно новый уровень со следующими характеристиками состояния:

а) в жилищно-коммунальной сфере: повышение удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

б) в жилищном строительстве: улучшение качества жизни населения за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту программы.

Целевые показатели программы рассчитываются следующим образом:

1. Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами определяется как отношение количества наибольшей обслуживаемой площади с использованием централизованных систем коммунальной инфраструктуры к общей площади жилищного фонда:

Уц = Sц / S жф х 100,

где:

Уц -  удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами;

Sц - наибольшая обслуживаемая площадь с использованием централизованных систем коммунальной инфраструктуры;

Sжф - общая площадь жилищного фонда Енисейского района.

Источник информации: государственная статистическая отчетность.

2. Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда определяется как отношение площади жилищного фонда за отчетный период к общей площади жилищного фонда:

И = К1  / К2 х 100,

где:

К1 – введенная площадь жилищного фонда за отчетный период. Определяется  согласно данных журнала «Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капремонта и технадзора».

К2 – общая площадь жилищного фонда Енисейского района на отчетный период, определяется на основании данных статистической отчетности на конец года и введенной площади за отчетный период.

Приложение № 8

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

# 6. Перечень подпрограмм с указанием мероприятий

1) По подпрограмме 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»:

- компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения;

- реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;

- завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения;

- финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также  приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 год;

- нераспределенные средства, зарезервированные на реализацию программных мероприятий и софинансирования предстоящих расходов.

2) По подпрограмме 2 «Архитектура и градостроительство»:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений);

- осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств из краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование;

3) По подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»:

- реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края;

- разработка схем водоснабжения и водоотведения;

- разработка схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края;

4) По подпрограмме 4 «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт»:

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме,

- проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Приложение № 9

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования программы составляет  1341105,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 325369,1 тыс. руб.;

2015 год – 435075,3 тыс. руб.;

2016 год – 290330,3 тыс. руб.;

2017 год – 290330,3 тыс. руб.;

Источники финансирования:

- за счет средств федерального бюджета всего 63810,9 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 19143,3 тыс. руб.;

2015 год – 44667,6 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета всего 1261668,2 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 303776,3 тыс. руб.;

2015 год – 382825,5 тыс. руб.;

2016 год – 287533,2 тыс. руб.;

2017 год – 287533,2 тыс. руб.;

- за счет средств районного бюджета всего 15622,7 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2446,3 тыс. руб.;

2015 год – 7582,2 тыс. руб.;

2016 год – 2797,1 тыс. руб.;

2017 год – 2797,1 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета поселений всего 3,2 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 3,2 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 2 к программе.

Приложение № 10

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

- Приложение № 1

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

## Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 325365,9 | 435075,3 | 290330,3 | 290330,3 | 1341101,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 325365,9 | 435075,3 | 290330,3 | 290330,3 | 1341101,8 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 293033,1 | 289067,6 | 287533,2 | 287533,2 | 1157167,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | 0502 | 0417577 | 810 | 187742,1 | 197082,1 | 197082,1 | 197082,1 | 778988,4 |
|  |  |  | 024 | 0502 | 0417570 | 810 | 84692,3 | 90451,1 | 90451,1 | 90451,1 | 356045,6 |
|  |  |  | 024 | 0502 | 0417795 | 414 | 5511,7 | 667,3 | 0,0 | 0,0 | 6179,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8080,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 8580,0 |
|  |  |  | 024 | 0505 | 0417571 | 243 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 |
|  |  |  | 024 | 0505 | 0418571 | 243 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
|  |  |  | 024 | 0505 | 0418571 | 243 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7007,0 |
|  |  |  | 024 | 0502 | 0417580 | 810 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |
|  |  |  | 024 | 0502 | 0418580 | 810 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  | 024 | 0502 | 0418077 | 870 | 0,0 | 367,1 | 0,0 | 0,0 | 367,1 |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 28667,7 | 142128,4 | 2797,1 | 2797,1 | 176390,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 2278,6 | 2835,8 | 2797,1 | 2797,1 | 10708,6 |
|  |  |  | 024 | 0412 | 0428003 | 111 | 1772,4 | 2320,9 | 2685,3 | 2685,3 | 9463,9 |
|  |  |  | 024 | 0412 | 0428003 | 112 | 32,9 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 244,7 |
|  |  |  | 024 | 0412 | 0428003 | 244 | 75,3 | 46,3 | 41,2 | 41,2 | 204,0 |
|  |  |  | 024 | 0412 | 0428903 | 111 | 398,0 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 796,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19143,3 | 44667,6 | 0,0 | 0,0 | 63810,9 |
|  |  |  | 024 | 0501 | 0429502 | 540 | 10864,7 | 25350,8 | 0,0 | 0,0 | 36215,5 |
|  |  |  | 024 | 0501 | 0429503 | 540 | 8278,6 | 19316,8 | 0,0 | 0,0 | 27595,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7245,8 | 94625,0 | 0,0 | 0,0 | 101870,8 |
|  |  |  | 024 | 0501 | 0429602 | 540 | 4283,7 | 53532,5 | 0,0 | 0,0 | 57816,2 |
|  |  |  | 024 | 0501 | 0429603 | 540 | 2962,1 | 41092,5 | 0,0 | 0,0 | 44054,6 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 3665,1 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 5185,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 1587,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1587,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1586,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1586,4 |
|  |  |  | 024 | 0707 | 0437423 | 612 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  |  |  | 024 | 0801 | 0437423 | 612 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  |  |  | 024 | 0804 | 0437423 | 244 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  |  |  | 024 | 1105 | 0437423 | 244 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  |  |  | 024 | 0113 | 0437423 | 244 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  |  |  | 024 | 0412 | 0437423 | 244 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  |  |  | 024 | 0113 | 0437423 | 540 | 176,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,1 |
|  |  |  | 024 | 0801 | 0437423 | 540 | 940,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 940,7 |
|  |  |  | 024 | 1102 | 0437423 | 540 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  |  |  | 802 | 0106 | 0437423 | 244 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
|  |  |  | 024 | 0707 | 0438423 | 612 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  | 024 | 0801 | 0438423 | 612 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  | 024 | 0804 | 0438423 | 244 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  | 024 | 1105 | 0438423 | 244 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  | 024 | 0113 | 0438423 | 244 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  | 024 | 0412 | 0438423 | 244 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  | 802 | 0106 | 0438423 | 244 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  | 024 | 0505 | 0438422 | 244 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
|  |  |  | 024 | 0505 | 0438422 | 244 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 |
|  |  |  | 024 | 0505 | 0437424 | 540 | 1998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1998,0 |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 0,0 | 2359,3 | 0,0 | 0,0 | 2359,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0448102 | 244 | 0,0 | 1182,9 | 0,0 | 0,0 | 1182,9 |
|  |  |  | 024 | 0501 | 0448104 | 243 | 0,0 | 1176,4 | 0,0 | 0,0 | 1176,4 |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 11

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

- Приложение № 2

к муниципальной программе Енисейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

# Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | Всего | 325369,1 | 435075,3 | 290330,3 | 290330,3 | 1341105,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19143,3 | 44667,6 | 0,0 | 0,0 | 63810,9 |
|  |  | краевой бюджет | 303776,3 | 382825,5 | 287533,2 | 287533,2 | 1261668,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 2446,3 | 7582,2 | 2797,1 | 2797,1 | 15622,7 |
|  |  | бюджет поселений | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Служба заказа Енисейского района" |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 293033,1 | 289067,6 | 287533,2 | 287533,2 | 1157167,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 292946,1 | 288200,5 | 287533,2 | 287533,2 | 1156213,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 87,0 | 867,1 | 0,0 | 0,0 | 954,1 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 28667,7 | 142128,4 | 2797,1 | 2797,1 | 176390,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19143,3 | 44667,6 | 0,0 | 0,0 | 63810,9 |
|  |  | краевой бюджет | 7245,8 | 94625,0 | 0,0 | 0,0 | 101870,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2278,6 | 2835,8 | 2797,1 | 2797,1 | 10708,6 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Служба заказа Енисейского района" |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 3668,3 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 5188,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3584,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3584,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 80,7 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,7 |
|  |  | бюджет поселений | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Служба заказа Енисейского района" |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0,0 | 2359,3 | 0,0 | 0,0 | 2359,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 2359,3 | 0,0 | 0,0 | 2359,3 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 12

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

- Приложение № 3

к муниципальной программе Енисейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

## (в редакции постановлений: от 01.10.2013 № 1074-п, от 30.12.2013 № 1473-п,

## от 31.03.2014 № 301-п, от 15.05.2014 № 446-п, от 30.05.2014 № 492-п, от 31.07.2014 № 692-п, от 14.08.2014 № 743-п, от 23.09.2014 № 888-п,от 06.11.2014 № 1048-п, от 13.11.2014 № 1087-п, от 27.11.2014 № 1148-п, от 16.12.2014 № 1222-п, от 23.12.2014 № 1269-п, от 03.02.2015 № 87-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» муниципальной программы енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство И АРХИТЕКТУРА енисейского района»

| Наименование подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Енисейского района. |
| Исполнители мероприятий подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств | Основной исполнитель: МКУ «Служба заказа Енисейского района». Соисполнители: Органы местного самоуправления муниципальных образований, входящие в состав Енисейского района. Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Енисейского района. |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства. Задача: Обеспечение доступных коммунальных услуг |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - - доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования: 88,9%; - - доля частных управляющих организаций (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования: 100%; - - уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей составит 93%; - - интегральный показатель аварийности на 100 км. сетей достигнет не более 11,8%; - обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе, увеличится до 47%; - обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в районе, увеличится до 24,6%; - доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: - электрической энергии – 100%; - тепловой энергии – 9,0%; - воды – 10,7%. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы без деления на этапы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1157167,1 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 293033,1 тыс. руб.; - 2015 год – 289067,6 тыс. руб.; - 2016 год – 287533,2 тыс. руб.; - 2017 год – 287533,2 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: - за счет средств краевого бюджета всего 1156213,0 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 292946,1 тыс. руб.; - 2015 год – 288200,5 тыс. руб.; - 2016 год – 287533,2 тыс. руб.; - 2017 год – 287533,2 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего 954,1 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 87,0 тыс. руб.; - 2015 год – 867,1 тыс. руб.; - 2016 год – 0,0 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за ходом управления подпрограммой возлагается на МКУ «Служба заказа Енисейского района» Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляется главным распорядителем. |

## 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

  - Постановка приоритетной цели общероссийского уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В настоящее время на территории муниципальных образований Енисейского района жилищно-коммунальные услуги предоставляют следующие предприятия:

- ООО «Енисейэнергоком»: теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение от дизельных электростанций;

- ОАО «Красноярскнефтепродукт»: водоснабжение, водоотведение в с. Абалаково;

- ООО «Красноярская Региональная Энергетическая Компания»: электроснабжение:

- ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Сибири»: электроснабжение;

- ОАО «Красноярскэнергосбыт»: электроснабжение;

- ООО «Безымянское»: электроснабжение от дизельных электростанций в поселениях Луговатского сельсовета;

- ПК Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз»: газоснабжение в баллонах;

- ООО «Форте»: подвоз питьевой воды, вывоз сточных вод из придомовых септиков;

- ООО ПК «Удача»: вывоз твердых бытовых отходов, вывоз сточных вод из придомовых септиков;

- ООО УК «Наш Дом»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ООО УК «Домовенок»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ООО УК «Нордвик»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ООО УК «Союз»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ООО УК «Комфорт-сервис»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ТСЖ «Уют»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ТСЖ «Строитель»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района занято около 1000 человек. По договорам аренды в организации коммунального комплекса передано муниципальное имущество Енисейского района, в том числе 36 котельных, 73,6 километра тепловых сетей, 104,8 километров водопроводов, 21 километр канализационных сетей, 1403 километра электрических сетей, на обслуживании находится более 185 тысяч квадратных метров муниципального жилищного фонда, в том числе ветхого более 20 тысяч квадратных метров.

Системами коммунальной инфраструктуры охвачено 26 муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района, на территории которых проживает 27791 человек по данным статистики, в том числе пользующихся услугами водоснабжения 11849 человек, услугами водоотведения 10600 человек, услугами централизованного теплоснабжения 6564 человек, услугами по вывозу твердых бытовых отходов 6500 человек, услугами по электроснабжению от муниципальных дизельных электростанций в северных, труднодоступных населенных пунктах 6813 человек.

Основными направлениями работы в отрасли ЖКХ в настоящий период являются:

1. Реформирование организационно-правовой формы предприятий ЖКХ:

-  совершенствования организационно-управленческих условий и рыночных механизмов для эффективного управления и обслуживания систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- контроль за подготовкой жилищно-коммунального комплекса к сезонной эксплуатации;

- работа по оптимизации инженерных систем, внедрению ресурсосберегающих технологий;

- капитальный ремонт муниципальных инженерных систем тепло- водоснабжения и водоотведения;

- восстановление и ремонт муниципальных электросетей и трансформаторных подстанций;

- капитальный ремонт технологического оборудования муниципальных отопительных котельных, в т.ч. отопительные котлы;

- приобретение и установка резервных дизель-генераторов на муниципальные котельные района, приобретение автотранспорта, механизмов, оборудования;

2. Тарифная политика - обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, предусматривающих оказание жилищно-коммунальных услуг в необходимых объемах для населения и организаций района, регулирование тарифов на товары и услуги организаций отрасли производится в соответствии с положениями и требованиями Федерального Закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», эффективное тарифное регулирование;

3. Жилищная политика - расширение полномочий органов местного самоуправления по вопросам жилищных отношений и способствование решению тактических и экономических задач в сфере управления жилыми помещениями, в том числе:

- информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях;

- мониторинг собираемости, анализ выявленной задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, выработка предложений по повышению собираемости платежей;

- продолжение работы телефона «горячей линии» администрации района, контроль за исполнением обращений граждан;

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет привлечения средств собственников жилых помещений, за счет привлечения краевых субсидий в бюджет района на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма малоимущим гражданам.

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и  дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

Чтобы снять проблему угрозы эпидемиологической опасности для населения и загрязнения водоисточников. требуется произвести работы по установке водоочистных установок.

Основными причинами затруднений в функционировании и развитии отрасли ЖКХ на территории Енисейского района являются:

* Низкий технический уровень и высокая степень износа систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

* Сложные природно-географические условия, большая протяженность территории, разбросанность и удаленность населенных пунктов друг от друга и от центра, сверхдальняя схема завоза топлива;

* Ограниченность периода доставки грузов, дефицит современных транспортных средств;

* Почти 25% населения Енисейского района проживает в северной части района, которая считается удалённой и труднодоступной. Автомобильная дорога с твердым покрытием построена лишь до села Погодаево. Линии электропередачи централизованного энергоснабжения (электроэнергия РАО ЕЭС) построены только до села Анциферово. К населённым пунктам, расположенным севернее, транспортное сообщение осуществляется или по «зимнику» или речным и воздушным транспортом. Именно это обстоятельство поставило Енисейский район в ряд территорий с ограниченными сроками завоза нефтепродуктов и топлива.

Ресурсоснабжающим организациям ежегодно за счет средств из краевого бюджета перечисляются:

1) компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения;

2) компенсация на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;

В 2014 году реализованы следующие мероприятия:

- финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию в размере 7000,0 тысяч рублей;

- проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Шапкино, ул. Мира - 541 м; с.Верхнепашино, ул.Геофизиков - 756,5 м, заменено изоляции 58 м.куб.Общий объем финансирования составил 8080,0 тысяч рублей.

- завершение строительства объектов водоснабжения в селе Абалаково. Общий объем финансирования составил 5511,7 тысяч рублей.

В 2015 году планируется провести:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Пролетарская и ул. Строителей в с. Верхнепашино;

- приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей установки на водозаборных сооружениях в селе Ярцево, что поможет уменьшить повреждения и коррозию водопроводной сети и арматуры, приведет к улучшению качества питьевой воды к нормам СанПиН.

- завершение строительства объектов водоснабжения в селе Абалаково.

На 2016-2017 годы на территории Енисейского района планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также  приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Необходимость разработки подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества коммунальных услуг» заключена в точном и последовательном выполнении мероприятий, решающие проблемы на территории Енисейского района, учитывая рекомендации Правительства Российской Федерации.

  - Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Целью подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»  является: развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: обеспечение доступных коммунальных услуг.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы без деления на этапы.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 подпрограммы.

Источником информации для расчета целевых индикаторов подпрограммы являются данные Государственной статистической отчетности и ведомственной отчетности.

Методика расчета интегрального показателя аварийности на 100 км сетей утверждается приказом учреждения.

  - Механизм реализации подпрограммы

1. Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

- компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения;

- реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг;

- завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения;

- капитальный ремонт, реконструкция,  находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также  приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности".

2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

3. Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Служба заказа Енисейского района» (далее - ответственный исполнитель).

4. Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

6. Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 N 3-957 "О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг";

- Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности";

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан  за  коммунальные услуги»;

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

7. Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

8. Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- оказание консультационной и технической помощи ресурсоснабжающим организациям при расчете размера субсидий по компенсации выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую ДЭС, расчет субвенций;

- оказание консультационной и технической помощи исполнителям коммунальных услуг (ресурсоснабжающие и управляющие  организации) при расчете размера субсидий по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг;

- организация сбора информации по подготовке объектов ЖКХ и жилфонда к отопительному сезону и мониторинг прохождения отопительного сезона;

- мониторинг социально-экономического развития Енисейского района в сфере ЖКХ;

- прогнозирование объёмов капитального ремонта, реконструкции, строительства объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

9. Экономический  механизм  реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюджетную смету на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

10. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

11. Порядок предоставления субвенций, субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется на основании нормативно-правовых актов Красноярского края и администрации Енисейского района, способствующий выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы.

12. Заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, услуг, связанных с реализацией мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

- 13. Перечисление средств иных межбюджетных трансфертов в муниципальные образования Енисейского района  на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенных между администрацией Енисейского района Красноярского края и муниципальными образованиями Енисейского района.

14. Отчеты об исполнении мероприятий  подпрограммы, согласованные с главным распорядителем бюджетных средств,  представляет ответственный исполнитель  в сроки и по формам установленным Министерством.

15. Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату 
в районный бюджет.

16. Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района».

17. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в Приложении №1 подпрограммы.

  - Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Заказчиком подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

МКУ «Служба  заказа Енисейского района» формирует отчетность по Подпрограмме по форме и в сроки, установленные постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей Подпрограмме осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации  Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за ходом исполнения мероприятий возлагается на МКУ «Служба  заказа Енисейского района».

В рамках возложенных полномочий МКУ «Служба  заказа Енисейского района» осуществляет:

1. Учет и хранение документов, касающихся подпрограммы (заключения, соглашения, договоры, контракты, постановления, распоряжения, утвержденную подпрограмму, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки, результаты анализов хода выполнения мероприятий и т.д.);

2. Контроль за выполнением подпрограммных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

  - Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

- внедрить перспективное финансовое планирование на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, позволяющее сбалансировать движение материальных ресурсов, стабилизировать финансовый поток, сделав его прозрачным и гарантированным, разработать сценарные модели развития отрасли с целью формирования эффективной политики тарифного регулирования;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования деятельности локальных естественных монополистов, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении;

  - Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств краевого и районного бюджетов приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

  - Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств краевого и  районного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы 1157167,1 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 293033,1 тыс. руб.;

- 2015 год – 289067,6 тыс. руб.;

- 2016 год – 287533,2 тыс. руб.;

- 2017 год – 287533,2 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств краевого бюджета всего 1156213,0 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 292946,1 тыс. руб.;

- 2015 год – 288200,5 тыс. руб.;

- 2016 год – 287533,2 тыс. руб.;

- 2017 год – 287533,2 тыс. руб.;

- за счет средств районного бюджета всего 954,1 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 87,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 867,1 тыс. руб.;

- 2016 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 1                                                                                                                                                               к подпрограмме «Развитие коммунальной                                                                                                                                                                         инфраструктуры и повышение доступности                                                                                                                                                                                  коммунальных услуг», реализуемой  в рамках                                                                                                                                                                            муниципальной программы Енисейского                                                                                                                                                                        района «Развитие жилищно-коммунального                                                                                                                                                                                               хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования. | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |

| 2 | Доля частных управляющих организаций (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования. | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ сводная предприятий) | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Интегральный показатель аварийности на 100 км. сетей | % | Ведомственная отчётность | 12,4 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 |
| 5 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа), производственная программа предприятия | 46,8 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 6 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в районе | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа), производственная программа предприятия | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 7 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: |  | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | тепловой энергии | % |  | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
|  | воды | % |  | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 |

- Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие коммунальной

инфраструктуры и повышение доступности

коммунальных услуг», реализуемой  в рамках

муниципальной программы Енисейского

района «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, строительство и архитектура

Енисейского района»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |  |
| ПП 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 293033,1 | 289067,6 | 287533,2 | 287533,2 | 1157167,1 |  |
| Цель подпрограммы: Развитие жилищно-коммунального хозяйства | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение доступных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения | Администрация Енисейского района | 024 | 0502 | 0417577 | 810 | 187742,1 | 197082,1 | 197 082,10 | 197 082,10 | 778988,4 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого бюджета |
| Мероприятия 2. Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 84692,3 | 90451,1 | 90451,1 | 90451,1 | 356045,6 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого бюджета |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности |  | 024 | 0502 | 0417570 | 810 | 84692,3 | 90451,1 | 90451,1 | 90451,1 | 356045,6 |  |
| Мероприятия 3. Завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 5511,7 | 667,3 | 0,0 | 0,0 | 6179,0 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого бюджета |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| завершение строительства объектов водоснабжения в селе Абалаково |  | 024 | 0502 | 0417795 | 414 | 5511,7 | 667,3 | 0,0 | 0,0 | 6179,0 |  |
| Мероприятия 4. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод: | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 8080,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 8580,0 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого и районного бюджета |
| 4.1. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств краевого бюджета, |  | 024 | 0505 | 0417571 | 243 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Верхнепашино , ул.Геофизиков |  |  |  |  |  | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Шапкино, ул. Мира |  |  |  |  |  | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 |  |
| 4.2. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств местного бюджета, |  | 024 | 0505 | 0418571 | 243 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Верхнепашино , ул.Геофизиков |  |  |  |  |  | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Шапкино, ул. Мира |  |  |  |  |  | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |  |
| 4.3. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств местного бюджета, |  |  |  |  |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение оборудования локальной станции очистки воды в п. Кривляк |  | 024 | 0505 | 0418571 | 243 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| Мероприятия 5. Финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 год: | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 7007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7007,0 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого и местного бюджетов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 годза счет средств краевого бюджета; |  | 024 | 0502 | 0417580 | 810 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |  |
| 5.2. Финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 год за счет средств местного бюджета. |  | 024 | 0502 | 0418580 | 810 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |  |
| Мероприятия 6. Нераспределенные средства, зарезервированные на реализацию программных мероприятий и софинансирования предстоящих расходов |  | 024 | 0502 | 0418077 | 870 | 0,0 | 367,1 | 0,0 | 0,0 | 367,1 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств местного бюджетов |

- Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 13

к постановлению администрации района

- от _______________ № _______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Архитектура и градостроительство»

## (в редакции постановлений: от 01.10.2013 № 1074-п, от 30.12.2013 № 1473-п,

## от 31.03.2014 № 301-п, от 15.05.2014 № 446-п, от 30.05.2014 № 492-п, от 31.07.2014 № 692-п, от 14.08.2014 № 743-п, от 13.11.2014 № 1087-п, от 27.11.2014 № 1148-п, от 16.12.2014 № 1222-п, от 23.12.2014 от № 1269-п, от 03.02.2015 № 87-п)

1. Паспорт подпрограммы «Архитектура и градостроительство» муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Наименование подпрограммы | «Архитектура и градостроительство» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | ## «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Постановление администрации района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации района от 10.11.2014 №493-р. |
| Муниципальный заказчик | Администрация Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Енисейского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе. |
| Задачи подпрограммы | 1. Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности. 2. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. 3. Участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений составит не менее 95% в год. Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (строительство многоквартирных домов) -2522,68 кв.м. Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (строительство малоэтажных домов) -2210,67 кв.м. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы без деления на этапы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы всего составляет 176390,3 тыс. руб., в том числе: - 2014 год – 28667,7 тыс. руб.; - 2015 год – 142128,4 тыс. руб.; - 2016 год – 2797,1 тыс. руб.; - 2017 год – 2797,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - Средства Фонда – 63810,9 тыс. руб.: - 2014 год – 19143,3 тыс. руб.; - 2015 год – 44667,6 тыс. руб., Средства краевого бюджета - 101870,8 тыс. руб.: - 2014 год – 7245,8 тыс. руб.; - 2015 год – 94625,0 тыс. руб., Средства районного бюджета – 10708,6 руб.: - 2014 год – 2278,6 тыс. руб.; - 2015 год – 2835,8 тыс. руб.; - - 2016 год - 2797,1 тыс. руб.; - 2017 год - 2797,1 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме юридическим лицам, осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся:

1) проведение на территории района государственной политики в области градостроительства, жилищной политики;

2) контроль за соблюдением законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции органов   градостроительства и жилищной политики;

3) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

5) участие в утверждение проектов терпланирования поселений;

6) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

8) оформление необходимых документов на предоставление земельных участков на территории района (пользование, аренда, собственность);

9) участие в разработке и выполнении региональных и муниципальных адресных программ по градостроительству и жилищной политике;

10) осуществления контроля и технического  надзора за строительством, соответствием объема и качества выполняемых работ проектам и СНиП на объектах, финансируемых из бюджетных средств;

11) взаимодействует с органами государственного надзора, органами экспертизы, проектными организациями.

В рамках региональных адресных  программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013–2017 годы в 2014 году введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в с. Верхнепашино общей площадью 1045,8 кв.м. В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию:

- 11-ти квартирный жилой дом в с. Абалаково,

- 8-ми квартирный жилой дом в с. Верхнепашино,

- 3 2-х квартирных жилых дома в п. Усть-Кемь,

- 4 2-х квартирных жилых дома в п. Новокаргино,

- 60-ти квартирный жилой дом в п. Подтесово.

В 2016-2017 годы ввод в эксплуатацию жилых домов будет осуществляться за счет физических лиц.

В настоящее время на уровне поселений отсутствуют специалисты, обладающие необходимой квалификацией для реализации вопросов местного значения, обозначенных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Ежегодно решением представительных органов власти передаются и соответственно принимаются полномочия в области градостроительной деятельности в целях оперативного решения вопросов, связанных с исполнением бюджета, целевым использованием и своевременным исполнением отчетности.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целями подпрограммы являются:

- создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе.

Задачами подпрограммы является:

- оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности;

- участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

- участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Источником информации для расчета целевых индикаторов подпрограммы являются данные ведомственной отчетности.

Методика расчета индикаторов подпрограммы утверждена приказом учреждения.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2017 годы без деления на этапы.

2.3  Механизм реализации подпрограммы

1. Для достижения поставленных целей подпрограммы «Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе на 2013 – 2016 годы» необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №2 подпрограммы.

2. Исполнителями программных мероприятий являются:

администрация Енисейского района;

муниципальное казённое учреждение «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» (далее по тексту «Учреждение»).

3. Реализация мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)».

Последовательность действий при выполнении программного мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)» определяется руководителем учреждения.

Организационный механизм включает в себя следующие элементы:

- осуществление Учреждением деятельности в соответствии с учредительными документами;

- эффективное использование и распоряжение имуществом, закреплённым за Учреждением;

- распределение служебных обязанностей работников Учреждения по функциональному признаку;

- осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление контроля над сроками и качеством строительных работ;

- осуществление контроля над сроками и качеством предоставления муниципальных услуг, согласно административных регламентов   оказания муниципальной услуги.

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включенных в  бюджетную смету расходов на текущий финансовый год. Бюджетная смета расходов утверждается главным распорядителем бюджетных средств;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов направленных на содержание учреждения.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Енисейского района.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование данного мероприятия на основании заявки на финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Реализация мероприятий «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование» осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств бюджетов поселений Енисейского района в рамках Региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 – 2017».

4.1. Главным распорядителем бюджетных средств Енисейского района является администрация Енисейского района.

4.2. Для получения субсидий на реализацию программы администрация Енисейского района представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства;

копии свидетельств о регистрации права собственности на жилые помещения муниципального образования Красноярского края.

4.3. Финансовое управление администрации Енисейского района в течение трёх дней со дня получения указанных средств из краевого бюджета осуществляет финансирование Администрации Енисейского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4.4. Администрация Енисейского района предоставляет иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям района, являющимся  участниками региональной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013-2017годы (далее - муниципальные образования района), на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между Администрацией Енисейского района и соответствующим  органом местного самоуправления муниципального образования района.

4.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований района представляют в МКУ «Центр архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора» (далее - Учреждение):

- ежегодно, в срок до 10 августа года, предшествующего первому году реализации соответствующего этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, для согласования графики реализации муниципальной программы по очередному этапу программы переселения;

- ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным,  отчеты об исполнении указанных выше графиков;

-  ежемесячно, в срок до 29 числа отчетного месяцаследующие документы:

- отчет о финансировании и фактическом исполнении (приложение № 1 к настоящему Механизму) на бумажном носителе, заверенный должностными лицами и печатью МО и в виде электронного документа в формате Exсel;

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (приложение № 2 к настоящему Механизму) на бумажном носителе, заверенный должностными лицами и печатью МО и в виде электронного документа в формате Exсel;

- отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов главными распорядителями (распорядителями) краевых средств (приложение № 3 к настоящему Механизму) на бумажном носителе, заверенный должностными лицами и печатью МО и в виде электронного документа в формате Exсel;

– отчет по графику реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 4 к настоящему Механизму;

- сводный реестр платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) для граждан при переселении из аварийного жилищного фонда (приложение № 5 к настоящему Механизму);

– исполнение реестра документов о наличии непредвиденных обстоятельств, согласно приложению № 6 к настоящему Механизму;

– отчет о выполнении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 7 к настоящему Механизму;

– отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 8 к настоящему Механизму;

– исполнение реестра контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, либо выкуп жилых помещений в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 9 к настоящему Механизму;

– отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации  региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 10 к настоящему Механизму;

- отчет о переселении граждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению № 11 к настоящему Механизму;

К сводному реестру прилагаются следующие, заверенные печатями и подписями соответствующих уполномоченных лиц, копии документов в 2-х экземплярах:

– выписки из лицевых счетов получателя бюджетных средств;

– платежные документы, подтверждающие списание средств со счетов местных бюджетов  на реализацию мероприятий региональной адресной программы, либо возврат соответствующих средств в местные бюджеты.

4.6. Учреждение на основании представленных в соответствии с п. 4.5  муниципальными образованиями района  отчетов  составляет сводные отчеты  и представляет Главе администрации района для подписания и направления в  его в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в сроки и по формам, установленным  данным Министерством.

4.7. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов подлежат  возврату в районный бюджет.

4.8. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременность и достоверность предоставляемой информации, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований района, администрацию Енисейского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Реализация мероприятий «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование» осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств бюджетов муниципальных образований  Енисейского района в рамках Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы.

5.1. Главным распорядителем бюджетных средств Енисейского района является Администрация Енисейского района.

5.2. Для получения субсидий на реализацию программы Администрация Енисейского района представляет Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве малоэтажных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства;

копии свидетельств о регистрации права собственности на жилые помещения муниципального образования Красноярского края.

5.3. Финансовое управление администрации Енисейского района в течение трёх дней со дня  получения указанных средств из краевого бюджета осуществляет финансирование Администрации Енисейского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

5.4. Администрация Енисейского района предоставляет иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям района, являющимся  участниками региональной адресной  программы  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы (далее - муниципальные образования района), на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между Администрацией Енисейского района и соответствующим  органом местного самоуправления муниципального образования района.

5.5. Органы местного самоуправления  муниципальных образований  района представляют в Учреждение:

-     ежегодно, в срок до 10 августа года, предшествующего первому году реализации соответствующего этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, для согласования графики реализации муниципальной программы по очередному этапу программы переселения, а также ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным,  отчеты об исполнении указанных графиков.

-  ежемесячно, в срок до 29 числа отчетного месяца следующие документы:

- отчет о финансировании и фактическом исполнении (приложение № 1 к настоящему Механизму) на бумажном носителе, заверенный должностными лицами и печатью МУ и в виде электронного документа в формате Exсel;

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (приложение № 2 к настоящему Механизму) на бумажном носителе, заверенный должностными лицами и печатью МО и в виде электронного документа в формате Exсel;

- отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов главными распорядителями (распорядителями) краевых средств (приложение № 3 к настоящему Механизму) на бумажном носителе, заверенный должностными лицами и печатью МО и в виде электронного документа в формате Exсel;

– отчет по графику реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 4 к настоящему Механизму;

- сводный реестр  платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) для граждан при переселении из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (приложение № 5а к настоящему Механизму);

– исполнение реестра документов о наличии непредвиденных обстоятельств, согласно приложению № 6 к настоящему Механизму;

– отчет о выполнении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 7 к настоящему Механизму;

– отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 8 к настоящему Механизму;

– исполнение реестра контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, либо выкуп жилых помещений в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 9 к настоящему Механизму;

– отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации  региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 10 к настоящему Механизму;

- отчет о переселении граждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению № 11 к настоящему Механизму;

К сводному реестру прилагаются следующие, заверенные печатями и подписями соответствующих уполномоченных лиц, копии документов в 2-х экземплярах:

– выписки из лицевых счетов получателя бюджетных средств;

– платежные документы, подтверждающие списание средств со счетов местных бюджетов  на реализацию мероприятий региональной адресной программы, либо возврат соответствующих средств в местные бюджеты».

5.6. Учреждение на основании представленных в соответствии с п.5.5  муниципальными образованиями района  отчетов  составляет сводные отчеты и представляет Главе администрации района для подписания и направления в  его в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в сроки и по формам, установленным  данным Министерством.

5.7. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов подлежат  возврату в районный бюджет.

5.8. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременность и достоверность предоставляемой информации, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований района, администрацию Енисейского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет Администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативно-правовым актом.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

установления причин указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов.

7. Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на главного распорядителя бюджетных средств – администрацию Енисейского района.

8.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативно-правовым актом.

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов,  предоставленных муниципальным образованиям района, осуществляется администрацией района и органами, на которые возложены функции финансового контроля.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за  ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора».

Функции МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» по управлению настоящей подпрограммой:

- подготовка градостроительных планов;

- выдача разрешений на строительство;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства;

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей;

- совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

- осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

- координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме юридическим лицам, осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

- улучшить архитектурный облик поселений Енисейского района;

- соблюдение застройщиками градостроительных и технических регламентов;

- улучшение качества жизни населения за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

-повышение качества оказываемых муниципальных услуг в соответствии с утвержденными регламентами;

-снизить долю аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района к 2017 году на 90,6%.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Объем финансирования подпрограммы всего составляет  176390,3 тыс. руб., в том числе:

- 2014 год – 28667,7 тыс. руб.;

- 2015 год – 142128,4 тыс. руб.;

- 2016 год – 2797,1 тыс. руб.;

- 2017 год – 2797,1 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

- Средства Фонда – 63810,9 тыс. руб.:

- 2014 год –  19143,3 тыс. руб.;

- 2015 год –  44667,6 тыс. руб.,

Средства краевого бюджета -  101870,8 тыс. руб.:

2014 год –  7245,8 тыс. руб.;

2015 год –  94625,0 тыс. руб.,

Средства районного бюджета –  10708,6 руб.:

2014 год –  2278,6 тыс. руб.;

2015 год –  2835,8 тыс. руб.;

- 2016 год -   2797,1 тыс. руб.;

- 2017 год  -  2797,1 тыс. руб.

Приложение №1

к подпрограмме «Архитектура и градостроительство», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| №п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы «Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений составит не менее 95% в год за период реализации подпрограммы | единиц | ведомственная отчетность | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Цель подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе на 2013 – 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений | кв.м. | ведомственная отчетность | х | х | 2522,68 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача подпрограммы: Участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений | кв.м. | ведомственная отчетность | х | 824,06 | 1785,67 | 0,0 | 425,0 |

Приложение №2

к подпрограмме «Архитектура и градостроительство», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |
| ПП 2 «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 28667,7 | 142128,4 | 2797,1 | 2797,1 | 176390,3 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2278,6 | 2835,8 | 2797,1 | 2797,1 | 10708,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 0428003 | 111 | 1772,4 | 2320,9 | 2685,3 | 2685,3 | 9463,9 |
|  |  | 024 | 0412 | 0428003 | 112 | 32,9 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 244,7 |
|  |  | 024 | 0412 | 0428003 | 244 | 75,3 | 46,3 | 41,2 | 41,2 | 204 |
| Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности |  | 024 | 0412 | 0428903 | 111 | 398,0 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 796,0 |
| Цель: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 26389,1 | 139292,6 | 0,0 | 0,0 | 165681,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абалаковский сельсовет |  |  |  |  |  | 3184,3 | 17112,8 |  |  | 20297,1 |
| Верхнепашинский сельсовет |  |  |  |  |  | 4049,4 | 21761,9 |  |  | 25811,3 |
| Новокаргинский сельсовет |  |  |  |  |  | 2151,3 | 11561,7 |  |  | 13713,0 |
| Усть-Кемский сельсовет |  |  |  |  |  | 1855,7 | 9972,9 |  |  | 11828,6 |
| п. Подтесово |  |  |  |  |  | 15148,4 | 78883,3 |  |  | 94031,7 |
| Задача 1: Участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 15148,4 | 78883,3 | 0,0 | 0,0 | 94031,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Подтесово |  |  |  |  |  | 15148,4 | 78883,3 |  |  | 94031,7 |
| Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429502 | 540 | 10864,7 | 25350,8 | 0,0 | 0,0 | 36215,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Подтесово |  |  |  |  |  | 10864,7 | 25350,8 |  |  | 36215,5 |
| Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429602 | 540 | 4283,7 | 53532,5 | 0,0 | 0,0 | 57816,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Подтесово |  |  |  |  |  | 4283,7 | 53532,5 |  |  | 57816,2 |
| Задача 2: Участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 11240,7 | 60409,3 | 0,0 | 0,0 | 71650,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абалаковский сельсовет |  |  |  |  |  | 3184,3 | 17112,8 |  |  | 20297,1 |
| Верхнепашинский сельсовет |  |  |  |  |  | 4049,4 | 21761,9 |  |  | 25811,3 |
| Новокаргинский сельсовет |  |  |  |  |  | 2151,3 | 11561,7 |  |  | 13713,0 |
| Усть-Кемский сельсовет |  |  |  |  |  | 1855,7 | 9972,9 |  |  | 11828,6 |
| Мероприятие 1.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429503 | 540 | 8278,6 | 19316,8 | 0,0 | 0,0 | 27595,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абалаковский сельсовет |  |  |  |  |  | 2345,2 | 5472,1 |  |  | 7817,3 |
| Верхнепашинский сельсовет |  |  |  |  |  | 2982,3 | 6958,7 |  |  | 9941,0 |
| Новокаргинский сельсовет |  |  |  |  |  | 1584,4 | 3697,0 |  |  | 5281,4 |
| Усть-Кемский сельсовет |  |  |  |  |  | 1366,7 | 3189,0 |  |  | 4555,7 |
| Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429603 | 540 | 2962,1 | 41092,5 | 0,0 | 0,0 | 44054,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абалаковский сельсовет |  |  |  |  |  | 839,1 | 11640,7 |  |  | 12479,8 |
| Верхнепашинский сельсовет |  |  |  |  |  | 1067,1 | 14803,2 |  |  | 15870,3 |
| Новокаргинский сельсовет |  |  |  |  |  | 566,9 | 7864,7 |  |  | 8431,6 |
| Усть-Кемский сельсовет |  |  |  |  |  | 489,0 | 6783,9 |  |  | 7272,9 |

Руководитель МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора»                                                               Н.П. Ерченко

Приложение № 14

к постановлению администрации района

от _______________ № _______

- Приложение № 5

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

## (в редакции постановлений: от 30.05.2014 № 492-п, от 14.08.2014 № 743-п,03.09.2014 № 816-п, от 23.09.2014 № 888-п, от 13.11.2014 № 1087-п, от 27.11.2014 № 1148-п, от 16.12.2014 № 1222-п, от 03.02.2015 № 87-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ» муниципальной программы енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство И АРХИТЕКТУРА енисейского района»

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Енисейского района. |
| Исполнители мероприятий подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств | Основной исполнитель: МКУ «Служба заказа Енисейского района». Соисполнители: Органы местного самоуправления муниципальных образований, входящие в состав Енисейского района; муниципальные учреждения Енисейского района. Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Енисейского района. |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности Задача: Создание условий для энергосбережения и повышения энергоэффективности в Енисейском районе. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования достигнет 100%; - количество разработанных схем теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района в количестве 22 ед.; - количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района в количестве 20 ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2017 годы без деления на этапы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 5188,3 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 3668,3 тыс. руб.; - 2015 год – 1520,0 тыс. руб.; - 2016 год – 0,0 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: - за счет средств краевого бюджета всего 3584,4 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 3584,4 тыс. руб.; - 2015 год – 0,0 тыс. руб.; - 2016 год – 0,0 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего 1600,7 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 80,7 тыс. руб.; - 2015 год – 1520,0 тыс. руб.; - 2016 год – 0,0 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджета поселений всего 3,2 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 3,2 тыс. руб.; - 2015 год – 0,0 тыс. руб.; - 2016 год – 0,0 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за ходом управления подпрограммой возлагается на МКУ «Служба заказа Енисейского района» Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляется главным распорядителем. |

## 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1.Постановка приоритетной цели общероссийского уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Проведение энергетических обследований зданий и сооружений, планируемых в рамках мероприятий подпрограммы, позволит выявить все недостатки, препятствующие экономии потреблению энергоресурсов.

В 2013 году реализовано мероприятие по проведению обязательных энергетических обследований 28 муниципальных учреждений Енисейского района. Полное финансирование данного мероприятия за счет средств из краевого бюджета и местного бюджетов в 2014 году составило 1587,1 тысяч рублей. Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений Енисейского района позволило выявить все недостатки, препятствующие экономии потреблению энергоресурсов и принять необходимые меры к их устранению.

Согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», мероприятие по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Енисейского района будет проводиться раз в пять лет.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" в 2014 году реализовано мероприятие по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района. Изготовлено 22 схемы теплоснабжения. Объем финансирования данного мероприятия составил 2000,0 тысяч рублей. Всего изготовлено 23 схемы теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района.

Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в 2015 году планируется реализация мероприятия по разработке и утверждению 19 схем водоснабжения и водоотведения на территории Енисейского района. В 2014 году изготовлена схема водоснабжения и водоотведения в п. Подтесово за счет средств районного бюджета в размере 80,0 тысяч рублей.

Реализация мероприятий по разработке схем теплоснабжения и схем водоснабжения и водоотведения позволит в дальнейшем планировать и проводить капитальные ремонты по замене участков коммунальных сетей, проводить модернизацию и реконструкцию источников тепловой энергии, водопроводных сетей, что приведет к снижению потерь энергетических ресурсов и снижению затрат на производство коммунальных услуг.

Необходимость разработки подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» заключена в точном и последовательном выполнении мероприятий, решающие проблемы на территории Енисейского района, учитывая рекомендации Правительства Российской Федерации.

2.2.Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

- Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: создание условий для энергосбережения и повышения энергоэффективности в Енисейском районе.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы без деления на этапы.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 подпрограммы.

2.3.Механизм реализации подпрограммы

1. Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Енисейского района, наделенных правами юридических лиц;

- разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения;

- реализация мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, является администрация Енисейского района Красноярского края.

3. Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Служба заказа Енисейского района» (далее - ответственный исполнитель).

4. Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с нормативно-правовым актом.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

6. Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- мониторинг исполнения Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

7. Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

8. Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

# - Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности".

9. Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюджетную систему на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

10. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  из краевого бюджета, районного бюджета и бюджетов поселений в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

- 11. Перечисление средств иных межбюджетных трансфертов в муниципальные образования Енисейского района  на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенных между администрацией Енисейского района Красноярского края и муниципальными образованиями Енисейского района.

12.  Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы определяется соответствующими нормативно-правовыми актами Красноярского края и администрации Енисейского района, способствующими выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы.

13. Отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы, согласованные с главным распорядителем бюджетных средств,  представляет ответственный исполнитель  в сроки и по формам установленным Министерством.

14. Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату 
в районный бюджет.

15. Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района».

16. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в приложении №1 подпрограммы.

2.4.Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Заказчиком подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации  Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

МКУ «Служба  заказа Енисейского района» осуществляет:

1) учет и хранение документов, касающихся подпрограммы (заключения, соглашения, договоры, контракты, постановления, распоряжения, утвержденную подпрограмму, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки, результаты анализов хода выполнения мероприятий и т.д.);

2) формирование отчетности по подпрограмме по форме и в сроки, установленные постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

3) контроль выполнения подпрограммных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- повысить эффективность потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района;

- изменить менталитет граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов при проведении пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств краевого и местного бюджетов приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета, районного бюджета и бюджета поселений.

Общий объем финансирования подпрограммы 5188,3 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 3668,3 тыс. руб.;

- 2015 год – 1520,0 тыс. руб.;

- 2016 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств краевого бюджета всего 3584,4 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 3584,4 тыс. руб.;

- 2015 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2016 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств районного бюджета всего 1600,7 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 80,7 тыс. руб.;

- 2015 год – 1520,0 тыс. руб.;

- 2016 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета поселений всего 3,2 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 3,2 тыс. руб.;

- 2015 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2016 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 1                                                                                                                                                               к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования | % | Ведомственная отчетность | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество разработанных схем теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района | ед. | Ведомственная отчетность | - | 22 | - | - | - |
| 3 | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района | ед. | Ведомственная отчетность | - | - | 20 | - | - |

- Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 2                                                                                                                                                              к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского  района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |  |
| ПП 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 3665,1 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 5185,1 |  |
| Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 1587,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1587,1 |  |
| Мероприятие 1. Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 1586,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1586,4 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого и районного бюджетов |
|  |  | 024 | 0707 | 0437423 | 612 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |  |
|  |  | 024 | 0801 | 0437423 | 612 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |  |
|  |  | 024 | 0804 | 0437423 | 244 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |  |
|  |  | 024 | 1105 | 0437423 | 244 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |  |
|  |  | 024 | 0113 | 0437423 | 244 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |  |
|  |  | 024 | 0412 | 0437423 | 244 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |  |
|  |  | 024 | 0113 | 0437423 | 540 | 176,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,1 |  |
|  |  | 024 | 0801 | 0437423 | 540 | 940,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 940,7 |  |
|  |  | 024 | 1102 | 0437423 | 540 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |  |
|  |  | 802 | 0106 | 0437423 | 244 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |  |
|  |  | 024 | 0707 | 0438423 | 612 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 |  |
|  |  | 024 | 0801 | 0438423 | 612 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 |  |
|  |  | 024 | 0804 | 0438423 | 244 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 |  |
|  |  | 024 | 1105 | 0438423 | 244 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 |  |
|  |  | 024 | 0113 | 0438423 | 244 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 |  |
|  |  | 024 | 0412 | 0438423 | 244 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 |  |
|  |  | 802 | 0106 | 0438423 | 244 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 |  |
| Мероприятия 2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения: | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 80,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района в количестве 20 ед. |
| Мероприятия 2.1. Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения в п. Подтесово в рамках реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", на основании решения сессии Енисейского районного Совета депутатов от 27.05.2014 № 34-463р |  | 024 | 0505 | 0438422 | 244 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |
| Мероприятия 2.2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения в 19 муниципальных образованиях Енисейского района |  | 024 | 0505 | 0438422 | 244 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 |  |
| Мероприятие 3. Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 1998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1998,0 | Количество разработанных схем теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района в количестве 22 ед. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |  | 024 | 0505 | 0437424 | 540 | 1998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1998,0 |  |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 15

к постановлению администрации района

- от _______________ № _______

- Приложение № 6

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Управление муниципальным жилищным фондом и

его капитальный ремонт»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» муниципальной программы енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство И АРХИТЕКТУРА енисейского района»

| Наименование подпрограммы | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Енисейского района. |
| Исполнители мероприятий подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств | Основной исполнитель: МКУ «Служба заказа Енисейского района». Соисполнители: МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора»; МКУ «Центр имущественных отношений»; Органы местного самоуправления муниципальных образований, входящие в состав Енисейского района Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Енисейского района. |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района. Задача: улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - количество многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества: в 2015 г. - 0 шт., в 2016 г. - 7 шт., в 2017 г. - 0 шт.; - площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества: в 2015 г. - 0 кв. м, в 2016 г. - 3289,3 кв. м, в 2017 г.- 0 кв. м. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы без деления на этапы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 2359,3 тыс. руб., из них по годам: - 2015 год – 2359,3 тыс. руб.; - 2016 год – 0,0 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: - за счет средств районного бюджета всего 2359,3 тыс. руб., из них по годам: - 2015 год – 2359,3 тыс. руб.; - 2016 год – 0,0 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за ходом управления подпрограммой возлагается на МКУ «Служба заказа Енисейского района» и МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора». Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляется главным распорядителем. |

## 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1.Постановка приоритетной цели общероссийского уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Отсутствие или несвоевременное проведение капитального ремонта приводит к сокращению срока эксплуатации многоквартирного дома (далее МКД) и необходимости его последующего сноса и переселения граждан. При этом объем средств, необходимый для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом строительства нового жилья, в 2 раза дороже относительно затрат на нормативное эксплуатирование здания с его последующим сносом и переселением жителей.

С момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества МКД легло на собственников помещений.

Для решения существующих проблем был разработан Федеральный закон 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта МКД через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд). В период работы Фонда был проведен частичный капитальный ремонт (ремонт крыши, утепление фасадов и т.д.) в домах на территории Енисейского района:

- в 2008 году 17 двухквартирных домов в п.Новоназимово общей площадью 1913,8 кв.м;

- в 2009 году 31 МКД (с. Абалаково – 4, с.Верхнепашино – 6, с.Епишино – 2, п.Подтесово – 13, п.Шапкино – 6) общей площадью 30604,5 кв.м;

- в 2012 году 16 МКД (п.Подтесово – 14, с.Абалаково – 1, п.Шапкино – 1) общей площадью 11824,0 кв.м.

Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п была утверждена «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы» (далее региональная программа).

Поскольку региональная программа включает в себя все МКД, расположенные на территории Красноярского края, был составлен перечень МКД, расположенных на территории Енисейского района, состоящий из 181 МКД, из числящихся 211 МКД, т.к. из программы были исключены 10 аварийных домов и 5 домов, которые фактически не существуют и давно уничтожены (с. Епишино - 3, п. Подтесово – 1, п. Новокаргино - 1), и 15 МКД,  собственником всех помещений которых является муниципалитет.

Администрацией Енисейского района утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД муниципальных образований Енисейского района на 2016 год, согласно которого будут выполнены работы по капитальному ремонту в 7 МКД (ремонт крыши).

Необходимость разработки подпрограммы заключена в точном выполнении мероприятия, решающего проблемы на территории Енисейского района, учитывая рекомендации Правительства Российской Федерации.

2.2.Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района.

- Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района

- Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы без деления на этапы.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 подпрограммы.

2.3.Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задачи подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме:

1. Главным распорядителем бюджетных средств, является администрация Енисейского района Красноярского края.

2. Реализацию данного мероприятия подпрограммы осуществляет МКУ «Служба заказа Енисейского района» (далее - ответственный исполнитель).

3. Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с нормативно-правовым актом.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

5. Мероприятие данной подпрограммы реализуется в соответствии с:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» (далее – Закон края);

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п была утверждена «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы».

6. Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя сбор и предоставление информации о техническом состоянии многоквартирных домов с учетом положений Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с критериями очередности, установленными в статье 13 Закона края.

7. Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленной задачи и достижению цели программы.

8. Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюджетную систему на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

9. МКУ «Центр имущественных отношений» ежемесячно в срок до 5 числа предоставляет в адрес МКУ «Служба заказа Енисейского района» информацию о количестве помещений в МКД, находящихся в муниципальной собственности на территории Енисейского района.

10. МКУ «Служба заказа Енисейского района» вносит изменения в перечень помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Енисейского района.

11. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  из районного бюджета в соответствии с мероприятием подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

12. Отчеты об исполнении мероприятия подпрограммы, представляет ответственный исполнитель в сроки и по формам, установленным в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Енисейского района.

13. Ответственность за своевременную информацию о количестве помещений в МКД, находящихся в муниципальной собственности на территории Енисейского района, а также за ее достоверность, несет МКУ «Центр имущественных отношений».

14. Ответственность за своевременное внесение изменений в перечень помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Енисейского района несет МКУ «Центр имущественных отношений» МКУ «Служба заказа Енисейского района».

15. Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату 
в районный бюджет.

16. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется МКУ «Служба заказа Енисейского района» по показателям, представленным в приложении №1 подпрограммы.

2) Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда:

1. Главным распорядителем бюджетных средств, является администрация Енисейского района Красноярского края.

2. Реализацию данного мероприятия подпрограммы осуществляет МКУ «Центр имущественных отношений», надзорным и контролирующим органом является  МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора».

3. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  из районного бюджета в соответствии с мероприятием подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

4. Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату 
в районный бюджет.

5. Ответственным за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является МКУ «Центр имущественных отношений».

6. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в приложении №1 подпрограммы.

2.4.Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Муниципальным заказчиком подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме осуществляется финансовым управлением администрации  Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

Основной исполнитель осуществляет:

1) сбор информации о многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района, от лиц, осуществляющих управление данными домами, от органов местного самоуправления муниципальных образований, входящие в состав Енисейского района, МКУ «Центр имущественных отношений»;

2) предоставление информации обо всех многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района, региональному оператору «Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края» для реализации мероприятий «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы»;

3)  мониторинг доли муниципальной собственности в многоквартирных домах на территории Енисейского района совместно с соисполнителями подпрограммы;

4) контроль выполнения подпрограммных мероприятий, выявление отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципальных образований Енисейского района.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить сохранность жилищного фонда на территории муниципальных образований Енисейского района и выполнение обязательств администрацией Енисейского района Красноярского края, установленных жилищным законодательством по оплате взносов по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части доли муниципальной собственности.

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить сохранность многоквартирных домов и комфортные условия проживания в них граждан.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств районного бюджета, приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства районного бюджета и бюджета поселений.

Общий объем финансирования подпрограммы 2359,3 тыс. руб., из них по годам:

- 2015 год – 2359,3 тыс. руб.;

- 2016 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств районного бюджета всего 2359,3 тыс. руб., из них по годам:

- 2015 год – 2359,3 тыс. руб.;

- 2016 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 1                                                                                                                                                               к подпрограмме «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | ед. | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | кв.м | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 3289,3 | 0 |

- Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 2                                                                                                                                                              к подпрограмме «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |  |
| ПП 4 «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 2359,3 | 0,0 | 0,0 | 2359,3 |  |
| Задача: Улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района. | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме | Администрация Енисейского района | 024 | 0113 | 0448103 | 244 | 1182,9 | 0,0 | 0,0 | 1182,9 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств районного бюджета |
| Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0448104 | 243 | 1176,4 | 0,0 | 0,0 | 1176,4 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств районного бюджета |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина