АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2015	г. Енисейск                                         № 554-п

Об утверждении Порядка ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Енисейского района после осуществления капитального ремонта

В целях организации приемки в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Енисейского района после осуществления капитального ремонта, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 27.3, 29 устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Енисейского района после осуществления капитального ремонта согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И. Марзала.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава администрации района		                                             И.А. Михайлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Енисейского района

от ________ №______

ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ТЕРРИТОРИИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Енисейского района после осуществления капитального ремонта (далее - Порядок) и является обязательным для всех организаций, учреждений, осуществляющих капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципального фонда.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- «Заказчик» - юридическое лицо, уполномоченное осуществить реализацию проекта по капитальному ремонту с привлечением подрядчика на основании муниципального контракта (договора) по выполнения ремонтных работ.

- «Подрядчик» - юридическое или физическое лицо, имеющее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принимающее на себя по муниципальному контракту (договору) ремонтные работы по капитальному ремонту объекта.

- «Объект»  - здание, строение, помещение, сооружение, на котором осуществлялись работы по капитальному ремонту и произведены в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов все строительно-монтажные, пусконаладочные и другие работы для подготовки его к  вводу в эксплуатацию.

1.3. Капитально отремонтированные объекты предъявляются к приемке в эксплуатацию только после окончания всех работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией по ремонту объекта в целом или отдельных его очередей, а также работ по благоустройству территории и присоединении всех внутренних коммуникаций к действующим наружным сетям. Запрещается производить приемку в эксплуатацию зданий и сооружений с недоделками, препятствующими их нормальной и безопасной эксплуатации или на основании гарантийных писем об их устранении.

Ввод в эксплуатацию капитально отремонтированных объектов производится только после приемки объектов комиссией.

1.4. Комиссия по приемке отремонтированных объектов назначается Заказчиком в составе лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, соответствующих служб, ответственных за эксплуатацию энергетических устройств и установок, ремонтно-строительной организации, проектной и других заинтересованных служб и организаций.

В состав комиссии необходимо включать представителей заказчика, подрядчика, проектной организации (при наличии проектно – сметной документации), эксплуатационной организации.

При приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов тепло-, водо –энергоснабжения и других, эксплуатация которых осуществляется ресурсоснабжающими организациями, в состав комиссии дополнительно необходимо включать представителей этих организаций.

1.5. Подрядная организация представляет комиссии все документы, представление которых предусмотрено муниципальным контрактом (договором).

1.6. Датой приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта следует считать дату подписания акта комиссией по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку.

- 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИИ КОМИССИИ

2.1. Комиссия при приемке объекта обязана:

проверить состав и полноту исполнительной документации (при наличии), качество и соответствие выполненных ремонтных работ, стандартам, нормам и правилам производства работ.

проверить подготовленность объекта к эксплуатации.

2.2. Комиссия имеет право в необходимых случаях произвести вскрытие отдельных конструкций и (или) их узлов для контроля выполненных скрытых работ, а также назначить испытания отдельных конструкций и систем водо-, тепло-, электроснабжения.

2.3. Работы по вскрытию и последующей заделке конструкций и (или) их узлов, по испытаниям конструкций и систем, назначенные комиссией, должны производиться подрядчиком.

2.4. Комиссия по приемке законченных работ по капитальному ремонту объектов имеет право:

- производить в необходимых случаях вскрытие конструкций, узлов для проверки соответствия выполненных работ актам на скрытые работы;

- проверять в выборочном порядке соответствие данных, изложенных в актах, фактическому состоянию выполненных работ в натуре.

2.5. На основании произведенных комиссией проверок должен быть составлен акт о готовности к вводу в эксплуатацию, по форме, приведенной в обязательном приложениях 1,2.

2.6. Если комиссия по приемке отремонтированного объекта придет к выводу, что объект не может быть принят в эксплуатацию, составляется мотивированное заключение, которое представляется начальнику учреждения.

2.7. Акт комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта и прочая документация, представляемая комиссим, должны храниться у заказчика.

Приложение № 1

К Порядку

УТВЕРЖДАЮ

- АКТ

- приемки законченного капитальным ремонтом здания (помещения)

- приемочной комиссией

- «____» ____________ _____г.                                             _________________________

- (местонахождение объекта)

- Приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «____» ____________ _____ г. №________

председателя________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)                        (Должность)

и членов комиссии-представителей:

заказчика __________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)                        (Должность)

жилищного предприятия

______________________________________________________

Подрядчика_________________________________________________________________

субподрядных предприятий___________________________________________________

проектной организации_______________________________________________________

органов государственного

санитарного надзора_________________________________________________________

органов государственного

пожарного надзора___________________________________________________________

общественности дома________________________________________________________

(предприятии)______________________________________________________________

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком_____________________________________________________________

(Указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом здание_____________________________________________________________________

(Указать местонахождение жилого здания)

2. Капитальный ремонт осуществлялся Генеральным подрядчиком

___________________________________________________________________________

(Указать наименование)

выполнившим_______________________________________________________________

(Указать виды работ)

и субподрядными предприятиями:_____________________________________________

(Указать все предприятия, и виды работ выполненные каждым предприятием)

___________________________________________________________________________

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана

___________________________________________________________________________

(Указать наименование проектной организации)

______________________ и утверждена_________________________________________

(Указать наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

___________________________________________________________________________

4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ ________________, окончание работ________________________________

5. Приемочной комиссии представлена документация в объеме, перечисленная к настоящему акту.

6. Предъявленное к приемке в эксплуатацию законченное капищным ремонтом здание имеет следующие показатели:

___________________________________________________________________________

(Указать общую площадь или другие показатели, предусмотренные проектом и планом).

7. Архитектурно-строительные решения по предъявляемому жилому зданию характеризуются следующими данными:

___________________________________________________________________________

(Указать кратко технические характеристики по планировке, этажей, основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию до и после капитального ремонта, при выполнении ремонта с заменой конструкции, перепланировкой, повышением уровня инженерного благоустройства).

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных предприятий приведен в приложении к настоящему акту.

9. Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

11. Сметная стоимость капитального ремонта, по утвержденной проектно-сметной документации: всего ______ тыс.руб., в том числе ремонтно-строительных работ _______ тыс.руб.

Стоимость товарной строительной продукции ________________ тыс.руб.,

в т.ч. ранее оплаченной по актам о приемке в эксплуатацию рабочими комиссиями _____________ тыс.руб.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленное к приемке законченное капитальным ремонтом е здание

______________________________ принять в эксплуатацию.

(Местонахождение жилого здания)

Подрядчик в течение ___ годичного срока гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации в отремонтированном им жилом здании.

Приложения к акту:

1. Перечень проектной и исполнительной документации, предъявленной приемочной комиссии.

2. Перечень справок городских эксплуатационных предприятий.

Председатель приемочной комиссии ___________________________________

(Подпись, фамилия, и.о.)

Члены приемочной  комиссии:

_____________________________

(Подписи, фамилии, и.о.)