АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015	 г. Енисейск                                         № 1031-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 № 882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» и в целях создания условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» следующие изменения:

- в муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – Программа):

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» раздела 1 Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

приложение № 1 к Паспорту Программы «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции (приложение № 2);

раздел 8 Программы «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение № 3);

приложение № 1 к Программе «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района» изложить в новой редакции (приложение № 4);

приложение № 2 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение № 5);

строку «Целевые индикаторы подпрограммы» раздела 1 Приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 6);

строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 Приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 7);

- раздел 2.7. Приложения № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 8);

- приложение № 1  к Приложению № 3 к Программе «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 9);

- приложение № 2  к Приложению № 3 к Программе «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции (приложение № 10);

строку «Целевые индикаторы подпрограммы» раздела 1 Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 11);

строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 12);

- раздел 2.3. Приложения № 4 к Программе «Механизм реализации подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 13);

- раздел 2.7. Приложения № 4 к Программе «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение № 14);

- приложение № 1 к Приложению № 4 к Программе «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 15);

- приложение № 2  к Приложению № 4 к Программе «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции (приложение № 16);

строку «Целевые индикаторы подпрограммы» раздела 1 Приложения № 5 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 17);

- приложение № 1  к Приложению № 5 к Программе «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 18);

строку «Целевые индикаторы подпрограммы» раздела 1 Приложения № 6 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 19);

- приложение № 1  к Приложению № 6 к Программе «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 20).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы района А.Ю. Губанова.

- 3. Постановление вступает в силу со дня размещения на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района                                                                                                   С.В. Ермаков

Приложение № 1

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Паспорт муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы составляет 1481799,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 325369,1 тыс. руб.; 2015 год – 575770,1 тыс. руб.; 2016 год – 290330,3 тыс. руб.; 2017 год – 290330,3 тыс. руб.; Источники финансирования: - за счет средств федерального бюджета всего 86586,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 19143,3 тыс. руб.; 2015 год – 67442,9 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета всего 1380566,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 303776,3 тыс. руб.; 2015 год – 501723,8 тыс. руб.; 2016 год – 287533,2 тыс. руб.; 2017 год – 287533,2 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего 14643,9 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2446,3 тыс. руб.; 2015 год – 6603,4 тыс. руб.; 2016 год – 2797,1 тыс. руб.; 2017 год – 2797,1 тыс. руб.; - за счет средств бюджета поселений всего 3,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 3,2 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

Приложение №1

к Паспорту муниципальной программы

Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Весовое значение показателя | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами | % | 0,5 | Государственная статистическая отчетность, производственная программа предприятия | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 |
| 2 | Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда (в год) | % | 0,5 | Ведомственная отчетность | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
| Задача 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования. | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| 1.2 | Доля частных управляющих организаций (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования. | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей (в год) | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ сводная предприятий) | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 |
| 1.4 | Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей (в год) | ед. | 0,06 | Ведомственная отчётность | 12,4 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 |
| 1.5 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа), производственная программа предприятия | 46,8 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 1.6 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в районе | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа), производственная программа предприятия | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 1.7 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: |  |  | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 0,06 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | 0,06 |  | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
|  | воды | % | 0,06 |  | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 |
| Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.2 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (в рамках реализации подпрограммы) | кв.м | 0,06 | Ведомственная отчетность | - | - | 2522,68 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (в год) | кв.м | 0,06 | Ведомственная отчетность | - | 824,06 | 1785,67 | 0,0 | 425,0 |
| Задача 3: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования (в рамках реализации подпрограммы) | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Количество разработанных схем теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района (в рамках реализации подпрограммы) | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | - | 22 | - | - | - |
| 3.3 | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района (в рамках реализации подпрограммы) | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | - | - | 20 | - | - |
| Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (в рамках реализации подпрограммы) | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | - | - | - | 7 | - |
| 4.2 | Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (в рамках реализации подпрограммы) | кв.м | 0,05 | Ведомственная отчетность | - | - | - | 3289,3 | - |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 3

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования программы составляет  1481799,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 325369,1 тыс. руб.;

2015 год – 575770,1 тыс. руб.;

2016 год – 290330,3 тыс. руб.;

2017 год – 290330,3 тыс. руб.;

Источники финансирования:

- за счет средств федерального бюджета всего 86586,2 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 19143,3 тыс. руб.;

2015 год – 67442,9 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета всего 1380566,5 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 303776,3 тыс. руб.;

2015 год – 501723,8 тыс. руб.;

2016 год – 287533,2 тыс. руб.;

2017 год – 287533,2 тыс. руб.;

- за счет средств районного бюджета всего 14643,9 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2446,3 тыс. руб.;

2015 год – 6603,4 тыс. руб.;

2016 год – 2797,1 тыс. руб.;

2017 год – 2797,1 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета поселений всего 3,2 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 3,2 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 2 к программе.

.

Приложение № 4

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Приложение № 1

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

## Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 325369,1 | 575770,1 | 290330,3 | 290330,3 | 1481799,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 325365,9 | 575770,1 | 290330,3 | 290330,3 | 1481796,6 |
|  |  | Бюджет поселений |  |  |  |  | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 293033,1 | 423908,1 | 287533,2 | 287533,2 | 1292007,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 024 |  |  |  | 293033,1 | 423908,1 | 287533,2 | 287533,2 | 1292007,6 |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 28667,7 | 148945,7 | 2797,1 | 2797,1 | 183207,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 024 |  |  |  | 28667,7 | 148945,7 | 2797,1 | 2797,1 | 183207,6 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 3668,3 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 4048,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по ГРБС | 024 |  |  |  | 3606,3 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 3986,3 |
|  |  |  | 802 |  |  |  | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 0,0 | 2536,3 | 0,0 | 0,0 | 2536,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 024 |  |  |  | 0,0 | 2536,3 | 0,0 | 0,0 | 2536,3 |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 5

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Приложение № 2

к муниципальной программе Енисейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

# Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | Всего | 325369,1 | 575770,1 | 290330,3 | 290330,3 | 1481799,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19143,3 | 67442,9 | 0,0 | 0,0 | 86586,2 |
|  |  | краевой бюджет | 303776,3 | 501723,8 | 287533,2 | 287533,2 | 1380566,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 2446,3 | 6603,4 | 2797,1 | 2797,1 | 14643,9 |
|  |  | бюджет поселений | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Служба заказа Енисейского района" |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 293033,1 | 423908,1 | 287533,2 | 287533,2 | 1292007,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 11590,0 | 0,0 | 0,0 | 11590,0 |
|  |  | краевой бюджет | 292946,1 | 411433,2 | 287533,2 | 287533,2 | 1279445,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 87,0 | 884,9 | 0,0 | 0,0 | 971,9 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 28667,7 | 148945,7 | 2797,1 | 2797,1 | 183207,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19143,3 | 55852,9 | 0,0 | 0,0 | 74996,2 |
|  |  | краевой бюджет | 7245,8 | 90290,6 | 0,0 | 0,0 | 97536,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2278,6 | 2802,2 | 2797,1 | 2797,1 | 10675,0 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Служба заказа Енисейского района" |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 3668,3 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 4048,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3584,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3584,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 80,7 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 460,7 |
|  |  | бюджет поселений | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Служба заказа Енисейского района" |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0,0 | 2536,3 | 0,0 | 0,0 | 2536,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 2536,3 | 0,0 | 0,0 | 2536,3 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 6

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Приложение № 3

к муниципальной программе Енисейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» муниципальной программы енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство И АРХИТЕКТУРА енисейского района»

| Целевые индикаторы подпрограммы | - - доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования: 88,9%; - - доля частных управляющих организаций (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования: 100%; - - уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей составит 93% в год; - - интегральный показатель аварийности на 100 км сетей в год достигнет не более 11,8ед; - обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе, увеличится до 47%; - обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в районе, увеличится до 24,6%; - доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: - электрической энергии – 100%; - тепловой энергии – 9,0%; - воды – 10,7%. |
| --- | --- |

Приложение № 7

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Приложение № 3

к муниципальной программе Енисейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» муниципальной программы енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство И АРХИТЕКТУРА енисейского района»

| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1292007,6 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 293033,1 тыс. руб.; - 2015 год – 423908,1 тыс. руб.; - 2016 год – 287533,2 тыс. руб.; - 2017 год – 287533,2 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: - за счет средств федерального бюджета всего 11590,0 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 0,0 тыс. руб.; - 2015 год – 11590,0 тыс. руб.; - 2016 год – 0,0 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета всего 1279445,7 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 292946,1 тыс. руб.; - 2015 год – 411433,2 тыс. руб.; - 2016 год – 287533,2 тыс. руб.; - 2017 год – 287533,2 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего 971,9 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год – 87,0 тыс. руб.; - 2015 год – 884,9 тыс. руб.; - 2016 год – 0,0 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

Приложение № 8

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Приложение № 3

к муниципальной программе Енисейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

  - Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств федерального, краевого и  районного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы 1292007,6 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 293033,1 тыс. руб.;

- 2015 год – 423908,1 тыс. руб.;

- 2016 год – 287533,2 тыс. руб.;

- 2017 год – 287533,2 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств федерального бюджета всего 11590,0 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 11590,0 тыс. руб.;

- 2016 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета всего 1279445,7 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 292946,1 тыс. руб.;

- 2015 год – 411433,2 тыс. руб.;

- 2016 год – 287533,2 тыс. руб.;

- 2017 год – 287533,2 тыс. руб.;

- за счет средств районного бюджета всего 971,9 тыс. руб., из них по годам:

- 2014 год – 87,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 884,9 тыс. руб.;

- 2016 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 9

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие коммунальной

инфраструктуры и повышение доступности

коммунальных услуг», реализуемой  в рамках

муниципальной программы Енисейского                                                                                                                                                                             района «Развитие жилищно-коммунального                                                                                                                                                                           хозяйства, строительство и архитектура                                                                                                                                                                              Енисейского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования. | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |

| 2 | Доля частных управляющих организаций (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования. | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей (в год) | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ сводная предприятий) | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей (в год) | ед. | Ведомственная отчётность | 12,4 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 |
| 5 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа), производственная программа предприятия | 46,8 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 6 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в районе | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа), производственная программа предприятия | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 7 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: |  | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | тепловой энергии | % |  | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
|  | воды | % |  | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 |

- Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 10

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие коммунальной

инфраструктуры и повышение доступности

коммунальных услуг», реализуемой  в рамках

муниципальной программы Енисейского                                                                                                                                                                             района «Развитие жилищно-коммунального                                                                                                                                                                           хозяйства, строительство и архитектура                                                                                                                                                                              Енисейского района»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |  |
| ПП 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 293033,1 | 423908,1 | 287533,2 | 287533,2 | 1292007,6 |  |
| Цель подпрограммы: Развитие жилищно-коммунального хозяйства | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение доступных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения | Администрация Енисейского района | 024 | 0502 | 0417577 | 810 | 187742,1 | 207141,2 | 197 082,10 | 197 082,10 | 789047,5 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого бюджета |
| Мероприятие 2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Енисейского района | 024 | 0502 | 0417570 | 810 | 84692,3 | 156340,3 | 90451,1 | 90451,1 | 421934,8 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого бюджета |
| Мероприятие 3. Завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 5511,7 | 667,3 | 0,0 | 0,0 | 6179,0 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого бюджета |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| завершение строительства объектов водоснабжения в селе Абалаково |  | 024 | 0502 | 0417795 | 414 | 5511,7 | 667,3 | 0,0 | 0,0 | 6179,0 |  |
| Мероприятие 4. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод: | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 8080,0 | 7339,8 | 0,0 | 0,0 | 15419,8 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого и районного бюджета |
| 4.1. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств краевого бюджета, |  | 024 | 0505 | 0417571 | 243 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Верхнепашино , ул.Геофизиков |  |  |  |  |  | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Шапкино, ул. Мира |  |  |  |  |  | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 |  |
| 4.2. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств местного бюджета, |  | 024 | 0505 | 0418571 | 243 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Верхнепашино, ул.Геофизиков |  |  |  |  |  | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Шапкино, ул. Мира |  |  |  |  |  | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |  |
| 4.3. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств местного бюджета, |  |  |  |  |  | 0,0 | 371,5 | 0,0 | 0,0 | 371,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение и установка оборудования локальной станции очистки воды в п. Кривляк |  | 024 | 0505 | 0418571 | 414 | 0,0 | 371,5 | 0,0 | 0,0 | 371,5 |  |
| 4.4. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств краевого бюджета, |  |  |  |  |  | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Пролетарская в с. Верхнепашино |  | 024 | 0505 | 0417571 | 243 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 |  |
| 4.5. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств местного бюджета, |  |  |  |  |  | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 34,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Пролетарская в с.Верхнепашино |  | 024 | 0505 | 0418571 | 243 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 34,3 |  |
| 4.6. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств краевого бюджета, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого и районного бюджета |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей установки на водозаборных сооружениях в с. Ярцево |  | 024 | 0505 | 0417571 | 414 | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 |  |
| 4.7. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств местного бюджета, |  |  |  |  |  | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей установки на водозаборных сооружениях в с. Ярцево |  | 024 | 0505 | 0418571 | 414 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |  |
| Мероприятие 5. Финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 год: | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 7007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7007,0 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого и местного бюджетов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 годза счет средств краевого бюджета; |  | 024 | 0502 | 0417580 | 810 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |  |
| 5.2. Финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 год за счет средств местного бюджета. |  | 024 | 0502 | 0418580 | 810 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |  |
| Мероприятие 6. Нераспределенные средства, зарезервированные на реализацию программных мероприятий и софинансирования предстоящих расходов | Администрация Енисейского района | 024 | 0502 | 0418077 | 870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств местного бюджета |
| Мероприятие 7. Финансирование расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотвеления и очистки сточных вод на 2015 год: | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 0,0 | 47029,7 | 0,0 | 0,0 | 47029,7 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого и местного бюджетов |
| 7.1. Финансирование расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотвеления и очистки сточных вод на 2015 год за счет средств краевого бюджета: |  |  |  |  |  | 0,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Абалаково |  | 024 | 0505 | 0417572 | 414 | 0,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |  |
| 7.2. Финансирование расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотвеления и очистки сточных вод на 2015 год за счет средств местного бюджета: |  |  |  |  |  | 0,0 | 439,7 | 0,0 | 0,0 | 439,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Абалаково |  | 024 | 0505 | 0418572 | 414 | 0,0 | 439,7 | 0,0 | 0,0 | 439,7 |  |
| 7.3. Финансирование расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотвеления и очистки сточных вод на 2015 год за счет средств федерального бюджета: |  |  |  |  |  | 0,0 | 11590,0 | 0,0 | 0,0 | 11590,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Абалаково |  | 024 | 0505 | 0415018 | 414 | 0,0 | 11590,0 | 0,0 | 0,0 | 11590,0 |  |
| Мероприятие 8. Финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию, на 2015 год: | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 0,0 | 5389,8 | 0,0 | 0,0 | 5389,8 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого и местного бюджетов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.Финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию, на 2015 года счет средств краевого бюджета; |  | 024 | 0502 | 0417580 | 810 | 0,0 | 5384,4 | 0,0 | 0,0 | 5384,4 |  |
| 8.2. Финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию, на 2015 год за счет средств местного бюджета. |  | 024 | 0502 | 0418580 | 810 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |  |

- Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 11

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Паспорт подпрограммы «Архитектура и градостроительство» муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Целевые индикаторы подпрограммы | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений составит не менее 95% в год. Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (строительство многоквартирных домов) -2522,68 кв.м (в рамках реализации подпрограммы); Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (строительство малоэтажных домов) -2210,67 кв.м (в год). |
| --- | --- |

Приложение № 12

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Паспорт подпрограммы «Архитектура и градостроительство» муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы всего составляет 183207,6 тыс. руб., в том числе: - 2014 год – 28667,7 тыс. руб.; - 2015 год – 148945,7 тыс. руб.; - 2016 год – 2797,1 тыс. руб.; - 2017 год – 2797,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - Средства федерального бюджета – 74996,2 тыс. руб.: - 2014 год – 19143,3 тыс. руб.; - 2015 год – 55852,9 тыс. руб., Средства краевого бюджета - 97536,4 тыс. руб.: - 2014 год – 7245,8 тыс. руб.; - 2015 год – 90290,6 тыс. руб., Средства районного бюджета – 10675,0 руб.: - 2014 год – 2278,6 тыс. руб.; - 2015 год – 2802,2 тыс. руб.; - - 2016 год - 2797,1 тыс. руб.; - - 2017 год - 2797,1 тыс. руб. |
| --- | --- |

Приложение № 13

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

2.3  Механизм реализации подпрограммы

1. Для достижения поставленных целей подпрограммы «Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №2 подпрограммы.

2. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются:

администрация Енисейского района;

муниципальное казённое учреждение «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» (далее - Учреждение).

3. Реализация мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)».

3.1.Последовательность действий при выполнении подпрограммного мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)» определяется руководителем учреждения.

3.2.Организационный механизм включает в себя следующие элементы:

- осуществление Учреждением деятельности в соответствии с учредительными документами;

- эффективное использование и распоряжение имуществом, закреплённым за Учреждением;

- распределение служебных обязанностей работников Учреждения по функциональному признаку;

- осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление контроля над сроками и качеством строительных работ;

- осуществление контроля над сроками и качеством предоставления муниципальных услуг, согласно административных регламентов оказания муниципальной услуги.

3.3.Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включенных в  бюджетную смету расходов на текущий финансовый год. Бюджетная смета расходов утверждается главным распорядителем бюджетных средств;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов направленных на содержание Учреждения.

3.4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

3.5.Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование данного мероприятия на основании заявки на финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Реализация мероприятий «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование» осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств бюджетов поселений Енисейского района в рамках Региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 – 2017».

4.1. Для получения субсидий на реализацию подпрограммы администрация Енисейского района представляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края документы согласно п. 5.6 постановления Правительства Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п.

4.2. Финансовое управление администрации Енисейского района в течение трёх дней со дня получения указанных средств из краевого бюджета осуществляет финансирование администрации Енисейского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Администрация Енисейского района предоставляет иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям района, являющимся  участниками региональной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013-2017годы (далее - муниципальные образования района), на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между администрацией Енисейского района и соответствующим  органом местного самоуправления муниципального образования района (далее – соглашение).

4.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований района ежемесячно, в срок до 29 числа отчетного месяца, представляют в Учреждение следующие документы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий муниципальным образованием Енисейского района из краевого бюджета:

1) отчет о финансировании и фактическом исполнении, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 3 к подпрограмме);

2) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 4 к подпрограмме);

3) отчет об использовании межбюджетных трансфертов главным распорядителем (распорядителями) краевых средств, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 5 к подпрограмме);

4) отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 6 к подпрограмме);

5) сводный реестр платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) для граждан при переселении из аварийного жилищного фонда (приложение № 7 к подпрограмме);

6) исполнение реестра документов о наличии непредвиденных обстоятельств (приложение № 8 к подпрограмме);

7) отчет о выполнении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 9 к подпрограмме);

8) отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации  региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 10 к подпрограмме);

9) отчет о переселении граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 11 к подпрограмме).

К сводному реестру прилагаются следующие, заверенные печатями и подписями соответствующих уполномоченных лиц, копии документов в 2-х экземплярах:

– выписки из лицевых счетов получателя бюджетных средств;

– платежные документы, подтверждающие списание средств со счетов местных бюджетов  на реализацию мероприятий региональной адресной программы, либо возврат соответствующих средств в местные бюджеты.

4.5. Учреждение на основании представленных в соответствии с п. 4.5  муниципальными образованиями района  отчетов  составляет сводные отчеты  и представляет Главе района для подписания и направления его в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в сроки и по формам, установленным  данным министерством.

4.6. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов подлежат  возврату в районный бюджет.

4.7. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременность и достоверность предоставляемой информации, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований района, администрацию Енисейского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Реализация мероприятий «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование» осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств бюджетов муниципальных образований  Енисейского района в рамках Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы.

5.1. Для получения субсидий на реализацию подпрограммы администрация Енисейского района представляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края документы согласно п. 5.6 постановления Правительства Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п.

5.2. Финансовое управление администрации Енисейского района в течение трёх дней со дня  получения указанных средств из краевого бюджета осуществляет финансирование администрации Енисейского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

5.3. Администрация Енисейского района предоставляет иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям района, являющимся  участниками региональной адресной  программы  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы (далее - муниципальные образования района), на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между Администрацией Енисейского района и соответствующим  органом местного самоуправления муниципального образования района (далее – соглашение).

5.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований района ежемесячно, в срок до 29 числа отчетного месяца, представляют в Учреждение следующие документы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий муниципальным образованием Енисейского района из краевого бюджета:

1) отчет о финансировании и фактическом исполнении, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 3 к подпрограмме);

2) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 4 к подпрограмме);

3) отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов главными распорядителями (распорядителями) краевых средств, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 5 к подпрограмме);

4) отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 6 к подпрограмме);

5) сводный реестр платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) для граждан при переселении из аварийного жилищного фонда (приложение № 7 к подпрограмме);

6) исполнение реестра документов о наличии непредвиденных обстоятельств (приложение № 8 к подпрограмме);

7) отчет о выполнении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 9 к подпрограмме);

8) отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации  региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 10 к подпрограмме);

9) отчет о переселении граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 11 к подпрограмме).

К сводному реестру прилагаются следующие, заверенные печатями и подписями соответствующих уполномоченных лиц, копии документов в 2-х экземплярах:

– выписки из лицевых счетов получателя бюджетных средств;

– платежные документы, подтверждающие списание средств со счетов местных бюджетов  на реализацию мероприятий региональной адресной программы, либо возврат соответствующих средств в местные бюджеты».

5.5. Учреждение на основании представленных в соответствии с п.5.5  муниципальными образованиями района  отчетов  составляет сводные отчеты и представляет Главе администрации района для подписания и направления в  его в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в сроки и по формам, установленным  данным Министерством.

5.6. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов подлежат  возврату в районный бюджет.

5.7. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременность и достоверность предоставляемой информации, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований района, администрацию Енисейского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативно-правовым актом.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов.

Приложение № 14

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Объем финансирования подпрограммы всего составляет  183207,6 тыс. руб., в том числе:

- 2014 год – 28667,7 тыс. руб.;

- 2015 год – 148945,7 тыс. руб.;

- 2016 год – 2797,1 тыс. руб.;

- 2017 год – 2797,1 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

- Средства федерального бюджета – 74996,2 тыс. руб.:

- 2014 год –  19143,3 тыс. руб.;

- 2015 год –  55852,9 тыс. руб.,

Средства краевого бюджета -  97536,4 тыс. руб.:

- 2014 год –  7245,8 тыс. руб.;

- 2015 год –  90290,6 тыс. руб.,

Средства районного бюджета –  10675,0 руб.:

- 2014 год –  2278,6 тыс. руб.;

- 2015 год –  2802,2 тыс. руб.;

- - 2016 год -   2797,1 тыс. руб.;

- - 2017 год  -  2797,1 тыс. руб.

Приложение № 15

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

Приложение №1

к подпрограмме «Архитектура и градостроительство», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| №п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы «Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений составит не менее 95% в год за период реализации подпрограммы | единиц | ведомственная отчетность | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Цель подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. подпрограммы: Участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений | кв.м. | ведомственная отчетность | х | х | 2522,68 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 2. подпрограммы: Участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений | кв.м. | ведомственная отчетность | х | 824,06 | 1785,67 | 0,0 | 425,0 |

Приложение № 16

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

Приложение №2

к подпрограмме «Архитектура и градостроительство», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |
| ПП 2 «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 28667,7 | 148945,7 | 2797,1 | 2797,1 | 183207,6 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  | 2278,6 | 2802,2 | 2797,1 | 2797,1 | 10675,0 |
| Задача 1. Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |  | 2278,6 | 2802,2 | 2797,1 | 2797,1 | 10675,0 |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 0428003 | 111 | 1772,4 | 2287,3 | 2685,3 | 2685,3 | 9430,3 |
|  |  | 024 | 0412 | 0428003 | 112 | 32,9 | 37,6 | 70,6 | 70,6 | 211,7 |
|  |  | 024 | 0412 | 0428003 | 244 | 75,3 | 79,3 | 41,2 | 41,2 | 237,0 |
| Мероприятие 2. Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности |  | 024 | 0412 | 0428904 | 111 | 398,0 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 796,0 |
| Цель 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 26389,1 | 146143,5 | 0,0 | 0,0 | 172532,6 |
| Задача 1. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 15148,4 | 84615,5 | 0,0 | 0,0 | 99763,9 |
| Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429502 | 540 | 10864,7 | 32338,2 | 0,0 | 0,0 | 43202,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Подтесово |  |  |  |  |  | 10864,7 | 32338,2 | 0,0 | 0,0 | 43202,9 |
| Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429602 | 540 | 4283,7 | 52277,3 | 0,0 | 0,0 | 56561,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Подтесово |  |  |  |  |  | 4283,7 | 52277,3 | 0,0 | 0,0 | 56561,0 |
| Задача 2. Участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 11240,7 | 61528,0 | 0,0 | 0,0 | 72768,7 |
| Мероприятие 1.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429503 | 540 | 8278,6 | 23514,7 | 0,0 | 0,0 | 31793,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абалаковский сельсовет |  |  |  |  |  | 2345,2 | 6594,5 | 0,0 | 0,0 | 8939,7 |
| Верхнепашинский сельсовет |  |  |  |  |  | 2982,3 | 8054,2 | 0,0 | 0,0 | 11036,5 |
| Новокаргинский сельсовет |  |  |  |  |  | 1584,4 | 4669,5 | 0,0 | 0,0 | 6253,9 |
| Усть-Кемский сельсовет |  |  |  |  |  | 1366,7 | 4196,5 | 0,0 | 0,0 | 5563,2 |
| Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429603 | 540 | 2962,1 | 38013,3 | 0,0 | 0,0 | 40975,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абалаковский сельсовет |  |  |  |  |  | 839,1 | 10660,5 | 0,0 | 0,0 | 11499,6 |
| Верхнепашинский сельсовет |  |  |  |  |  | 1067,1 | 13020,2 | 0,0 | 0,0 | 14087,3 |
| Новокаргинский сельсовет |  |  |  |  |  | 566,9 | 7548,7 | 0,0 | 0,0 | 8115,6 |
| Усть-Кемский сельсовет |  |  |  |  |  | 489,0 | 6783,9 | 0,0 | 0,0 | 7272,9 |

Руководитель МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора»                                                               Н.П. Ерченко

Приложение № 17

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

- Приложение № 5

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ» муниципальной программы енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство И АРХИТЕКТУРА енисейского района»

| Целевые индикаторы подпрограммы | - доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования достигнет 100%; - количество разработанных схем теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района в количестве 22 ед.(в рамках реализации подпрограммы); - количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района в количестве 20 ед.(в рамках реализации подпрограммы) |
| --- | --- |

Приложение № 18

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

Приложение № 1                                                                                                                                                               к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования | % | Ведомственная отчетность | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество разработанных схем теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района (в рамках реализации подпрограммы) | ед. | Ведомственная отчетность | - | 22 | - | - | - |
| 3 | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района (в рамках реализации подпрограммы) | ед. | Ведомственная отчетность | - | - | 20 | - | - |

- Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 19

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

- Приложение № 6

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» муниципальной программы енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство И АРХИТЕКТУРА енисейского района»

| Целевые индикаторы подпрограммы | - количество многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (в рамках реализации подпрограммы): в 2015 г. - 0 шт., в 2016 г. - 7 шт., в 2017 г. - 0 шт.; - площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (в рамках реализации подпрограммы): в 2015 г. - 0 кв. м, в 2016 г. - 3289,3 кв. м, в 2017 г.- 0 кв. м. |
| --- | --- |

Приложение № 20

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

Приложение № 1                                                                                                                                                               к подпрограмме «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (в рамках реализации подпрограммы) | ед. | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (в рамках реализации подпрограммы) | кв.м | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 3289,3 | 0 |

- Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина