АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016 	Енисейск                                         №    192 - п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, постановлением администрации района  от 01.08.2013 № 882-п  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» и в целях создания условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» следующие изменения:

в муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – Программа):

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» раздела 1 Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

приложение № 1 к разделу 1 Программы «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции (приложение № 2);

раздел 2 Программы «Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства  и жилищного строительства  с указанием основных показателей социально-экономического развития  Енисейского района» изложить в новой редакции (приложение № 3);

раздел 6 Программы «Перечень подпрограмм с указанием мероприятий» изложить в новой редакции (приложение № 4);

раздел 8 Программы «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение № 5);

## приложение № 1 к Программе «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района» изложить в новой редакции (приложение № 6);

# приложение № 2 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение № 7);

строку «Задачи подпрограммы» раздела 1 Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 8);

строку «Целевые индикаторы подпрограммы» раздела 1 Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 9);

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 10);

раздел 2.1. Приложения № 4 к Программе «Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 11);

раздел 2.2. Приложения № 4 к Программе «Цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» изложить в новой редакции (приложение № 12);

раздел 2.3. Приложения № 4 к Программе «Механизм реализации подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 13);

- приложение № 1  к Приложению № 4 к Программе «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 14);

- приложение № 2  к Приложению № 4 к Программе «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции (приложение № 15).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы района А.Ю. Губанова.

- 3. Постановление вступает в силу со дня размещения на официальном информационном интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района                      			                                         С.В. Ермаков

Приложение № 1

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Паспорт муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы составляет 1717982,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 575770,1 тыс. руб.; 2016 год – 388944,5 тыс. руб.; 2017 год – 376634,1 тыс. руб.; 2018 год – 376634,1 тыс. руб.; Источники финансирования: - за счет средств федерального бюджета всего 67442,9 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 67442,9 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета всего 1631090,1 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 501723,8 тыс. руб.; 2016 год – 384387,5 тыс. руб.; 2017 год – 372489,4 тыс. руб.; 2018 год – 372489,4 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего 19449,8 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 6603,4 тыс. руб.; 2016 год – 4557,0 тыс. руб.; 2017 год – 4144,7 тыс. руб.; 2018 год – 4144,7 тыс. руб. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

Приложение №1

к Паспорту муниципальной программы

Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Весовое значение показателя | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами, к общей площади жилищного фонда | % | 0,5 | Государственная статистическая отчетность, производственная программа предприятия | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 |
| 2 | Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда (в год) | % | 0,5 | Ведомственная отчетность | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Задача 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей (в год) | % | 0,05 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ сводная предприятий) | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 92,2 | 92,4 |
| 1.2 | Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей (в год), в том числе: | ед. |  | Ведомственная отчётность |  |  |  |  |  |
|  | электрические |  | 0,06 |  | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 |
|  | теплоснабжение |  | 0,06 |  | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 |
|  | водоснабжение |  | 0,06 |  | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 |
|  | водоотведение |  | 0,06 |  | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 |
| 1.3 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях, в том числе: |  |  | Государственная статистическая отчетность (1-ТЭП, 1-водопровод, 20-ЖКХ) |  |  |  |  |  |
|  | электрические | % | 0,05 |  | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,2 | 17,0 |
|  | теплоснабжение | % | 0,05 |  | 20,0 | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 19,2 |
|  | водоснабжение | % | 0,05 |  | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,2 |
| Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений (в год) | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.2 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений | кв.м | 0,05 | Ведомственная отчетность | 0,0 | 2522,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (в год) | кв.м | 0,05 | Ведомственная отчетность | 824,06 | 1785,67 | 0,0 | 425,0 | 0,0 |
| 2.4 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки в год | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 0,0 | 0,0- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в год | кв.м | 0,05 | Ведомственная отчетность | 0,0 | 0,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | - | 19 | - | - | - |
| 3.2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях Енисейского района | шт. | 0,05 | Ведомственная отчетность | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями на территории района, в год, в том числе: |  |  | Ведомственная отчетность |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 0,05 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | тепловой энергии | % | 0,05 |  | 10,4 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,5 |
|  | холодной воды | % | 0,05 |  | 65,0 | 67,7 | 83,0 | 84,0 | 84,2 |
| Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | кв.м | 0,06 | Ведомственная отчетность | - | - | 1895,0 | 2350,0 | 2900,0 |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 3

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства  и жилищного строительства  с указанием основных показателей социально-экономического развития  Енисейского района

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью  экономики Енисейского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Сфера действия программы распространяется на отношения в части устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Енисейского района, муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного фонда поселений.

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и  дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района, являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

На территории Енисейского района в 2015 году приобретены и установлены очистные и обеззараживающие установки на водозаборных сооружениях (с. Ярцево, п. Кривляк), проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Верхнепашино ул. Геофизиков, ул. Пролетарская, в п. Шапкино ул. Мира,  продолжается строительство  объектов водоснабжения (с. Абалаково).

В 2016 году на территории Енисейского района планируется:

- продолжение строительства водозаборных сооружений (с. Абалаково);

- проведение капитальных ремонтов сетей тепло, водоснабжения (с. Озерное, с. Верхнепашино, п. Подтесово);

- разработка ПСД на строительство канализационных очистных сооружений (с. Абалаково);

- реконструкция канализационных очистных сооружений (п. Подтесово);

- разработка ПСД на строительство подземных, водозаборных сооружений в поселке Подтесово;

- приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения (с. Верхнепашино, п. Усть-Кемь).

В дальнейшем на 2017-2018 годы на территории Енисейского района планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также  приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Выполнение целевого показателя программы: удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами, в 2015 году отражает правильность реализуемых подпрограммных мероприятий для достижения качественного предоставления коммунальных услуг населению в последующие годы.

Жилищное строительство в Енисейском районе направлено на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Жилищный фонд Енисейского района  в основном состоит из обветшалых  деревянных жилых домов 1950-1980 годов постройки и характеризуется высокой степенью износа. В настоящее время суммарная площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, непригодными для проживания составляет 6614,6 кв. метров, в том числе расселяемых жилых помещений 4232,3 кв. метров. Основная часть многоквартирных жилых домов фактически являются аварийными, но не прошли процедуру признания.

В рамках региональных адресных  программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013–2017 годы в 2015 году введены в эксплуатацию:

11-ти квартирный жилой дом общей площадью 537,1 кв.м в с. Абалаково.

- 8-ми квартирный жилой дом в с. Верхнепашино общей площадью 536,0 кв.м (октябрь),

- три 2-х квартирных жилых дома в п. Усть-Кемь общей площадью 315,46 кв.м (октябрь),

- четыре 2-х квартирных жилых дома в п. Новокаргино общей площадью 397,11 кв.м (октябрь)

14.03.2016 г. введен в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом в п. Подтесово общей площадью жилых помещений 2526,1 кв.м.

Так же в 2016 году будут приобретены  четыре жилых помещения общей площадью 236 кв.м  для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда Епишинского сельсовета.

Для решения существующих проблем законодательными
и исполнительными органами власти Российской Федерации был разработан механизм, позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Однако реализация программ по капитальному ремонту, проводимому в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», позволила провести выборочный капитальный ремонт на территории Енисейского района в 2009 году – в 17 двухквартирных жилых домах, в 2012 году – в 47 многоквартирных домах.

Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п была утверждена «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы» (далее региональная программа), в которую внесен перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, состоящий из 181 дома.

Администрацией Енисейского района утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД муниципальных образований Енисейского района на 2016 год, согласно которого будут выполнены работы по капитальному ремонту в 4 МКД (ремонт крыши).

Для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района ежегодно решением представительных органов власти передаются и соответственно принимаются полномочия в области градостроительной деятельности в целях оперативного решения вопросов, связанных с исполнением бюджета, целевым использованием и своевременным исполнением отчетности.

Целевой показатель: удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда, достигается в среднем 0,2 % в связи с тем, что разрешения на индивидуальное жилищное строительство выдается на 10 лет, а благосостояние отдельных граждан позволяет построить жилые дома в сжатые сроки и вводить в эксплуатацию.

Необходимым является проведение государственной политики, за соблюдением законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции органов  градостроительства и жилищной политики.

Приложение № 4

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

# 6. Перечень подпрограмм с указанием мероприятий

1) По подпрограмме 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» к реализации планируются следующие мероприятия:

- компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения;

- реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;

- завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения;

- финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также  приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- нераспределенные средства, зарезервированные на реализацию программных мероприятий и софинансирования предстоящих расходов;

- финансирование расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию, на 2015 год;

2) По подпрограмме 2 «Архитектура и градостроительство» к реализации планируются следующие мероприятия:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений);

- осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств из краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств из краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование;

- подготовка генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет;

- актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Енисейского района;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование.

3) По подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» к реализации планируются следующие мероприятия:

- разработка схем водоснабжения и водоотведения;

- оснащение муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов.

4) По подпрограмме 4 «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» к реализации планируются следующие мероприятия:

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме;

- проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Приложение № 5

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования программы составляет  1717982,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 575770,1 тыс. руб.;

2016 год – 388944,5 тыс. руб.;

2017 год – 376634,1 тыс. руб.;

2018 год – 376634,1 тыс. руб.;

Источники финансирования:

- за счет средств федерального бюджета всего 67442,9 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 67442,9 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета всего 1631090,1 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 501723,8 тыс. руб.;

2016 год – 384387,5 тыс. руб.;

2017 год – 372489,4 тыс. руб.;

2018 год – 372489,4 тыс. руб.;

- за счет средств районного бюджета всего 19449,8 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 6603,4 тыс. руб.;

2016 год – 4557,0 тыс. руб.;

2017 год – 4144,7 тыс. руб.;

2018 год – 4144,7 тыс. руб..

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 2 к программе.

Приложение № 6

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

- Приложение № 1

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

## Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 575770,1 | 388944,5 | 376634,1 | 376634,1 | 1717982,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 24 |  |  |  | 575770,1 | 388784,5 | 376474,1 | 376474,1 | 1717502,8 |
|  |  |  | 808 |  |  |  | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 423908,1 | 372901,7 | 372489,4 | 372489,4 | 1541788,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 024 |  |  |  | 423908,1 | 372901,7 | 372489,4 | 372489,4 | 1541788,6 |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 148945,7 | 14708,0 | 2809,9 | 2809,9 | 169273,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 024 |  |  |  | 148945,7 | 14708,0 | 2809,9 | 2809,9 | 169273,5 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 380,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 860,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по ГРБС | 024 |  |  |  | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
|  |  |  | 808 |  |  |  | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 2536,3 | 1174,8 | 1174,8 | 1174,8 | 6060,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 024 |  |  |  | 2536,3 | 1174,8 | 1174,8 | 1174,8 | 6060,7 |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 7

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

- Приложение № 2

к муниципальной программе Енисейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

# Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | Всего | 575770,1 | 388944,5 | 376634,1 | 376634,1 | 1717982,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 67442,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67442,9 |
|  |  | краевой бюджет | 501723,8 | 384387,5 | 372489,4 | 372489,4 | 1631090,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 6603,4 | 4557,0 | 4144,7 | 4144,7 | 19449,8 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Служба заказа Енисейского района" |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 423908,1 | 372901,7 | 372489,4 | 372489,4 | 1541788,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11590,0 |
|  |  | краевой бюджет | 411433,2 | 372489,4 | 372489,4 | 372489,4 | 1528901,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 884,9 | 412,3 | 0,0 | 0,0 | 1297,2 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 148945,7 | 14708,0 | 2809,9 | 2809,9 | 169273,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 55852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55852,9 |
|  |  | краевой бюджет | 90290,6 | 11898,1 | 0,0 | 0,0 | 102188,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2802,2 | 2809,9 | 2809,9 | 2809,9 | 11231,9 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Служба заказа Енисейского района" |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 380,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 860,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 380,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 860,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Служба заказа Енисейского района" |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2536,3 | 1174,8 | 1174,8 | 1174,8 | 6060,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2536,3 | 1174,8 | 1174,8 | 1174,8 | 6060,7 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |

Начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»                                                                       И.И. Яричина

Приложение № 8

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Паспорт подпрограммы «Архитектура и градостроительство» муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Задачи подпрограммы | 1. Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности. 2. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. 3. Участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. 4. Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой. 5. Приобретение жилых помещений для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. |
| --- | --- |

Приложение № 9

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Паспорт подпрограммы «Архитектура и градостроительство» муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Целевые индикаторы подпрограммы | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений составит не менее 95% в год. Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (строительство многоквартирных домов) -2522,68 кв.м. (за период реализации подпрограммы); Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (строительство малоэтажных домов) -2210,67 кв.м. (за период реализации подпрограммы); Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки в год 100%; Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в год 236,0 кв.м. |
| --- | --- |

Приложение № 10

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Паспорт подпрограммы «Архитектура и градостроительство» муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы всего составляет 169273,5 тыс. руб., в том числе: - 2015 год – 148945,7 тыс. руб.; - 2016 год – 14708,0 тыс. руб.; - 2017 год – 2809,9 тыс. руб., - 2018 год – 2809,9 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: - Средства Фонда – 55852,9 тыс. руб.: - 2015 год – 55852,9 тыс. руб., - 2016 год – 0,0 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб., - 2018 год – 0,0 тыс. руб.; Средства краевого бюджета - 102188,7 тыс. руб.: - 2015 год – 90290,6 тыс. руб.; - 2016 год – 11898,1 тыс. руб.; - 2017 год – 0,0 тыс. руб.; - 2018 год – 0,0 тыс. руб.; Средства районного бюджета – 11231,9 тыс.руб.: - 2015 год – 2802,2 тыс. руб.; - 2016 год – 2809,9 тыс. руб.; - 2017 год – 2809,9 тыс. руб.; - 2018 год – 2809,9 тыс. руб. |
| --- | --- |

Приложение № 11

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

2. 1. Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся:

1) проведение на территории района государственной политики в области градостроительства, жилищной политики;

2) контроль за соблюдением законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции органов   градостроительства и жилищной политики;

3) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

5) участие в утверждение проектов терпланирования поселений;

6) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

8) оформление необходимых документов на предоставление земельных участков на территории района (пользование, аренда, собственность);

9) участие в разработке и выполнении региональных и муниципальных адресных программ по градостроительству и жилищной политике;

10) осуществления контроля и технического  надзора за строительством, соответствием объема и качества выполняемых работ проектам и СНиП на объектах, финансируемых из бюджетных средств;

11) взаимодействует с органами государственного надзора, органами экспертизы, проектными организациями.

В рамках региональных адресных  программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013–2017 годы в 2015 году введены в эксплуатацию:

11-ти квартирный жилой дом общей площадью 537,1 кв.м в с. Абалаково.

- 8-ми квартирный жилой дом в с. Верхнепашино общей площадью 536,0 кв.м (октябрь),

- три 2-х квартирных жилых дома в п. Усть-Кемь общей площадью 315,46 кв.м (октябрь),

- четыре 2-х квартирных жилых дома в п. Новокаргино общей площадью 397,11 кв.м (октябрь)

14.03.2016 г. введен в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом в п. Подтесово общей площадью жилых помещений 2526,1 кв.м.

Так же в 2016 году будут приобретены  четыре жилых помещения общей площадью 236 кв.м  для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда Епишинского сельсовета.

Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений ежегодно составляет не менее 95 % .

В 2016-2018 годы ввод в эксплуатацию жилых домов будет осуществляться за счет физических лиц.

В настоящее время на уровне поселений отсутствуют специалисты, обладающие необходимой квалификацией для реализации вопросов местного значения, обозначенных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Ежегодно решением представительных органов власти передаются и соответственно принимаются полномочия в области градостроительной деятельности в целях оперативного решения вопросов, связанных с исполнением бюджета, целевым использованием и своевременным исполнением отчетности.

Приложение № 12

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

2.2. Цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целями подпрограммы являются:

- создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе.

Задачами подпрограммы является:

- оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности;

- участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой;

- приобретение жилых помещений для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» в 2015 финансовом году осуществляли часть полномочий по вопросам местного значения поселения, предусмотренных пунктом «о» части 1 статьи 1 Закона Красноярского края от 01.12.2014 №7-2880 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», а именно:

- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);

- по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

- подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

- по резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд.

С внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 2016 г. вопросы местного значения сельских поселений в части градостроительной деятельности перешли в ведение МО Енисейский район и исполняются администрацией района в лице МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора».

Часть полномочий по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности МО п. Подтесово, а именно:

- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);

- по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

- подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселений

МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» осуществляет на основания соглашения о передаче полномочий.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Источником информации для расчета целевых индикаторов подпрограммы являются данные ведомственной отчетности.

Методика расчета индикаторов подпрограммы утверждена приказом учреждения.

Подпрограмма планируется к реализации в 2015 - 2018 годы без деления на этапы.

Приложение № 13

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

2.3  Механизм реализации подпрограммы

1. Для достижения поставленных целей подпрограммы «Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №2 подпрограммы.

2. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются:

администрация Енисейского района;

муниципальное казённое учреждение «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» (далее - Учреждение).

3. Реализация мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)».

3.1.Последовательность действий при выполнении подпрограммного мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)» определяется руководителем учреждения.

3.2.Организационный механизм включает в себя следующие элементы:

- осуществление Учреждением деятельности в соответствии с учредительными документами;

- эффективное использование и распоряжение имуществом, закреплённым за Учреждением;

- распределение служебных обязанностей работников Учреждения по функциональному признаку;

- осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление контроля над сроками и качеством строительных работ;

- осуществление контроля над сроками и качеством предоставления муниципальных услуг, согласно административных регламентов оказания муниципальной услуги.

3.3.Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включенных в  бюджетную смету расходов на текущий финансовый год. Бюджетная смета расходов утверждается главным распорядителем бюджетных средств;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов направленных на содержание Учреждения.

3.4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

3.5.Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование данного мероприятия на основании заявки на финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Реализация мероприятий «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование» осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств бюджетов поселений Енисейского района в рамках Региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 – 2017».

4.1. Для получения субсидий на реализацию подпрограммы администрация Енисейского района представляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края документы согласно п. 5.6 постановления Правительства Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п.

4.2. Финансовое управление администрации Енисейского района в течение трёх дней со дня получения указанных средств из краевого бюджета осуществляет финансирование администрации Енисейского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Администрация Енисейского района предоставляет иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям района, являющимся  участниками региональной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013-2017годы (далее - муниципальные образования района), на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между администрацией Енисейского района и соответствующим  органом местного самоуправления муниципального образования района (далее – соглашение).

4.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований района ежемесячно, в срок до 29 числа отчетного месяца, представляют в Учреждение следующие документы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий муниципальным образованием Енисейского района из краевого бюджета:

1) отчет о финансировании и фактическом исполнении, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 3 к подпрограмме);

2) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 4 к подпрограмме);

3) отчет об использовании межбюджетных трансфертов главным распорядителем (распорядителями) краевых средств, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 5 к подпрограмме);

4) отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 6 к подпрограмме);

5) сводный реестр платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) для граждан при переселении из аварийного жилищного фонда (приложение № 7 к подпрограмме);

6) исполнение реестра документов о наличии непредвиденных обстоятельств (приложение № 8 к подпрограмме);

7) отчет о выполнении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 9 к подпрограмме);

8) отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации  региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 10 к подпрограмме);

9) отчет о переселении граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 11 к подпрограмме).

К сводному реестру прилагаются следующие, заверенные печатями и подписями соответствующих уполномоченных лиц, копии документов в 2-х экземплярах:

– выписки из лицевых счетов получателя бюджетных средств;

– платежные документы, подтверждающие списание средств со счетов местных бюджетов  на реализацию мероприятий региональной адресной программы, либо возврат соответствующих средств в местные бюджеты.

4.5. Учреждение на основании представленных в соответствии с п. 4.5  муниципальными образованиями района  отчетов  составляет сводные отчеты  и представляет Главе района для подписания и направления его в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в сроки и по формам, установленным  данным министерством.

4.6. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов подлежат  возврату в районный бюджет.

4.7. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременность и достоверность предоставляемой информации, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований района, администрацию Енисейского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Реализация мероприятий «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование» осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств бюджетов муниципальных образований  Енисейского района в рамках Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы.

5.1. Для получения субсидий на реализацию подпрограммы администрация Енисейского района представляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края документы согласно п. 5.6 постановления Правительства Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п.

5.2. Финансовое управление администрации Енисейского района в течение трёх дней со дня  получения указанных средств из краевого бюджета осуществляет финансирование администрации Енисейского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

5.3. Администрация Енисейского района предоставляет иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям района, являющимся  участниками региональной адресной  программы  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы (далее - муниципальные образования района), на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между Администрацией Енисейского района и соответствующим  органом местного самоуправления муниципального образования района (далее – соглашение).

5.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований района ежемесячно, в срок до 29 числа отчетного месяца, представляют в Учреждение следующие документы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий муниципальным образованием Енисейского района из краевого бюджета:

1) отчет о финансировании и фактическом исполнении, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 3 к подпрограмме);

2) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 4 к подпрограмме);

3) отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов главными распорядителями (распорядителями) краевых средств, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 5 к подпрограмме);

4) отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 6 к подпрограмме);

5) сводный реестр платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) для граждан при переселении из аварийного жилищного фонда (приложение № 7 к подпрограмме);

6) исполнение реестра документов о наличии непредвиденных обстоятельств (приложение № 8 к подпрограмме);

7) отчет о выполнении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 9 к подпрограмме);

8) отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации  региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 10 к подпрограмме);

9) отчет о переселении граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 11 к подпрограмме).

К сводному реестру прилагаются следующие, заверенные печатями и подписями соответствующих уполномоченных лиц, копии документов в 2-х экземплярах:

– выписки из лицевых счетов получателя бюджетных средств;

– платежные документы, подтверждающие списание средств со счетов местных бюджетов  на реализацию мероприятий региональной адресной программы, либо возврат соответствующих средств в местные бюджеты».

5.5. Учреждение на основании представленных в соответствии с п.5.4 настоящего раздела муниципальными образованиями района  отчетов  составляет сводные отчеты и представляет Главе администрации района для подписания и направления в  его в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в сроки и по формам, установленным  данным Министерством.

5.6. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов подлежат  возврату в районный бюджет.

5.7. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременность и достоверность предоставляемой информации, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований района, администрацию Енисейского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Реализация мероприятий «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование» осуществляется за счет средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств бюджетов муниципальных образований  Енисейского района в рамках Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013 - 2017 годы.

6.1. Для получения субсидий на реализацию подпрограммы администрация Енисейского района представляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края документы согласно п. 5.6 постановления Правительства Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п.

6.2. Финансовое управление администрации Енисейского района в течение трёх дней со дня  получения указанных средств из краевого бюджета осуществляет финансирование администрации Енисейского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

6.3. Администрация Енисейского района предоставляет иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям района, являющимся  участниками региональной адресной  программы  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы (далее - муниципальные образования района), на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между Администрацией Енисейского района и соответствующим  органом местного самоуправления муниципального образования района (далее – соглашение).

6.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований района ежемесячно, в срок до 29 числа отчетного месяца, представляют в Учреждение следующие документы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий муниципальным образованием Енисейского района из краевого бюджета:

1) отчет о финансировании и фактическом исполнении, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 3 к подпрограмме);

2) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 4 к подпрограмме);

3) отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов главными распорядителями (распорядителями) краевых средств, заверенный должностными лицами и печатью МО (приложение № 5 к подпрограмме);

4) отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 6 к подпрограмме);

5) сводный реестр платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) для граждан при переселении из аварийного жилищного фонда (приложение № 7 к подпрограмме);

6) исполнение реестра документов о наличии непредвиденных обстоятельств (приложение № 8 к подпрограмме);

7) отчет о выполнении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 9 к подпрограмме);

8) отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации  региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 10 к подпрограмме);

9) отчет о переселении граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 11 к подпрограмме).

К сводному реестру прилагаются следующие, заверенные печатями и подписями соответствующих уполномоченных лиц, копии документов в 2-х экземплярах:

– выписки из лицевых счетов получателя бюджетных средств;

– платежные документы, подтверждающие списание средств со счетов местных бюджетов  на реализацию мероприятий региональной адресной программы, либо возврат соответствующих средств в местные бюджеты».

6.5. Учреждение на основании представленных в соответствии с п.5.4 настоящего раздела  муниципальными образованиями района  отчетов,  составляет сводные отчеты и представляет Главе администрации района для подписания и направления в  его в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в сроки и по формам, установленным  данным Министерством.

6.6. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов подлежат  возврату в районный бюджет.

6.7. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременность и достоверность предоставляемой информации, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований района, администрацию Енисейского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.  Реализация мероприятия  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Енисейского района на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет» осуществляется за счет средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств бюджетов муниципальных образований в размере не менее 10% от стоимости работ  в рамках Государственной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

7.1. Порядок предоставления субсидий краевого бюджета устанавливается нормативным правовым актом Красноярского края.

7.2. Получателем субсидий краевого бюджета является бюджет Енисейского района.

7.3. Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет Учреждение.

7.4. Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является руководитель Учреждения.

7.5. Текущий контроль за исполнением Программных мероприятий, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на администрацию Енисейского района.

7.6.  Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по Подпрограмме, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

8. Реализация мероприятия  «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Енисейского района».

8.1. Финансирование мероприятия Подпрограммы «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Енисейского района» осуществляется за счет средств субсидий бюджета Красноярского края при условии софинансирования данного мероприятия из средств районного бюджета в размере не менее 10% от стоимости работ.

8.2. Порядок предоставления субсидий краевого бюджета устанавливается нормативным правовым актом Красноярского края.

8.3. Получателем субсидий краевого бюджета является бюджет Енисейского района.

8.4. Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет Учреждение.

8.6. Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является руководитель Учреждения.

8.7. Текущий контроль за исполнением Программных мероприятий, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на администрацию Енисейского района.

8.8.  Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по Подпрограмме, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

9. Контроль за эффективностью Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в приложении № 1 к Программе.

10. Оценку эффективности реализации Программы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

11. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учета при формировании программы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

12. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

13. Заключение договоров (контрактов) на оказание услуг, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы, поставку товаров, осуществляется в соответствии с действующими нормативно правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

13. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 2 к Программе.

14. Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

15. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

16. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный и краевой бюджеты соответственно в установленном порядке.

Приложение № 14

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

Приложение №1

к подпрограмме «Архитектура и градостроительство», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| №п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача подпрограммы «Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | % | ведомственная отчетность | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Цель подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача подпрограммы: Участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений в год | кв.м. | ведомственная отчетность | 0,0 | 2522,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача подпрограммы: Участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений в год | кв.м. | ведомственная отчетность | 824,06 | 1785,67 | 0,0 | 425,0 | 0,0 |
| 4. | Задача подпрограммы: Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки в год | % | ведомственная отчетность | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Задача подпрограммы: Приобретение жилых помещений для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в год | кв.м | ведомственная отчетность | 0,0 | 0,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 15

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

Приложение №2

к подпрограмме «Архитектура и градостроительство», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |
| ПП 2 «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 148945,7 | 14708,0 | 2809,9 | 2809,9 | 169273,5 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  | 2802,2 | 2809,9 | 2809,9 | 2809,9 | 11231,9 |
| Задача 1. Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |  | 2802,2 | 2809,9 | 2809,9 | 2809,9 | 11231,9 |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 0428003 | 111 | 2287,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2287,3 |
|  |  | 024 | 0412 | 0428003 | 112 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,6 |
|  |  | 024 | 0412 | 0428003 | 244 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,3 |
|  |  | 024 | 0412 | 0420080030 | 110 | 0,0 | 2746,0 | 2761,3 | 2761,3 | 8268,6 |
|  |  | 024 | 0412 | 0420080030 | 240 | 0,0 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 145,8 |
| Мероприятие 2. Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности |  | 024 | 0412 | 0428904 | 111 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 |
|  |  | 024 | 0412 | 0420080094 | 110 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 15,3 |
| Цель 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 146143,5 | 11898,1 | 0,0 | 0,0 | 158041,6 |
| Задача 1. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 84615,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84615,5 |
| Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429502 | 540 | 32338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32338,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Подтесово |  |  |  |  |  | 32338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32338,2 |
| Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429602 | 540 | 52277,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52277,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Подтесово |  |  |  |  |  | 52277,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52277,3 |
| Задача 2. Участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 61528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61528,0 |
| Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429503 | 540 | 23514,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23514,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абалаковский сельсовет |  |  |  |  |  | 6594,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6594,5 |
| Верхнепашинский сельсовет |  |  |  |  |  | 8054,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8054,2 |
| Новокаргинский сельсовет |  |  |  |  |  | 4669,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4669,5 |
| Усть-Кемский сельсовет |  |  |  |  |  | 4196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4196,5 |
| Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0429603 | 540 | 38013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38013,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абалаковский сельсовет |  |  |  |  |  | 10660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10660,5 |
| Верхнепашинский сельсовет |  |  |  |  |  | 13020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13020,2 |
| Новокаргинский сельсовет |  |  |  |  |  | 7548,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7548,7 |
| Усть-Кемский сельсовет |  |  |  |  |  | 6783,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6783,9 |
| Задача 3. Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Енисейского района на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Енисейского района |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4. Приобретение жилых помещений для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 0,0 | 11898,1 | 0,0 | 0,0 | 11898,1 |
| Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование |  | 024 | 0501 | 0420076020 | 540 | 0,0 | 11898,1 | 0,0 | 0,0 | 11898,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| с. Епишино |  |  |  |  |  | 0,0 | 11898,1 | 0,0 | 0,0 | 11898,1 |

Руководитель МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора»                                                               Н.П. Ерченко