АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11..2017				        г. Енисейск                                 № 1145-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, постановлением администрации района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» и в целях создания условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского  района  Красноярского края.

Глава района                                                                                       С.В.Ермаков

- Приложение к Постановлению администрации Енисейского района Красноярского края

от _______2017 г. № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

строительство и архитектура Енисейского района»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Распоряжение администрации Енисейского района об утверждении перечня муниципальных программ Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р; Постановление администрации района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Енисейского района |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Служба заказа Енисейского района»; МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района»; МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»; МКУ «Управление образования Енисейского района»; МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; ОМСУ муниципальных образований, входящие в состав Енисейского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»; подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство»; подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»; подпрограмма 4 «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт». |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства; Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района; Задача 3: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2030 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | Приложение к паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы всего – 2 841 985,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 310 306,9 тыс. руб.; 2015 год – 546 268,5 тыс. руб.; 2016 год – 413 830,9 тыс. руб.; 2017 год – 408 675,3 тыс. руб.; 2018 год – 387 634,6 тыс. руб.; 2019 год – 387 634,6 тыс. руб.; 2020 год – 387 634,6 тыс. руб.; Источники финансирования: - за счет средств федерального бюджета всего – 71 148,6 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 5 276,7 тыс. руб.; 2015 год – 54 339,8 тыс. руб.; 2016 год – 11 532,1 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета всего – 2 735 432,7 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 302 609,3 тыс. руб.; 2015 год – 485 454,7 тыс. руб.; 2016 год – 394 834,6 тыс. руб.; 2017 год – 402 417,2 тыс. руб.; 2018 год – 383 372,3 тыс. руб.; 2019 год – 383 372,3 тыс. руб.; 2020 год – 383 372,3 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего 35 307,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2 417,7 тыс. руб.; 2015 год – 6 474,0 тыс. руб.; 2016 год – 7 370,8 тыс. руб.; 2017 год – 6 258,1 тыс. руб.; 2018 год – 4 262,3 тыс. руб.; 2019 год – 4 262,3 тыс. руб.; 2020 год – 4 262,3 тыс. руб.; - за счет средств бюджета поселений всего 96,6 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 3,2 тыс. руб.; 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 93,4 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение

к паспорту муниципальной программы

Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы по годам ее реализации

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2013 | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | Годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | Цель: Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами, к общей площади жилищного фонда | % | 42,7 | 42,8 |  | 42,9 | 43,9 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,9 | 44,1 |
| 1.2 | Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда (в год) | % | 0,0 | 0,2 |  | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства с указанием основных показателей социально-экономического развития Енисейского района

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики Енисейского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Сфера действия программы распространяется на отношения в части устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Енисейского района, муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного фонда поселений.

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и  дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района, являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

На территории Енисейского района в 2015 году приобретены и установлены очистные и обеззараживающие установки на водозаборных сооружениях (с. Ярцево, п. Кривляк), проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Верхнепашино ул. Геофизиков, ул. Пролетарская, в п. Шапкино ул. Мира,  продолжается строительство  объектов водоснабжения (с. Абалаково).

В 2016 году проведены: капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Ленинградская, 49 до ул. Королева в с. Озерное (356 м); капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Новая в с. Озерное (202 м); капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Ленинградская, 49 до ул. Юбилейная, 9 в с. Озерное (78 м); монтаж охранной сигнализации периметра ограждения скважины и монтаж системы заземления и молниезащиты на скважине на объекте "Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Озерное"; разработан проект рекультивации занимаемых земель на период строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково; строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей (с. Абалаково).

В 2017 году на территории Енисейского района запланированы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения с. Верхнепашино ул.Строителей - ул. Комсомольская (516 м),

- приобретение и монтаж водоочистной установки для подземного водозабора по ул. Железнодорожная, 7А в п. Абалаково,

- строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Абалаково.

В дальнейшем на 2018-2019 годы на территории Енисейского района будет продолжена работа по реализации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также  приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Жилищное строительство в Енисейском районе направлено на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Жилищный фонд Енисейского района  в основном состоит из обветшалых  деревянных жилых домов 1950-1980 годов постройки и характеризуется высокой степенью износа. В настоящее время суммарная площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, непригодными для проживания составляет 6614,6 кв. метров. Основная часть многоквартирных жилых домов фактически являются аварийными, но не прошли процедуру признания.

В рамках региональных адресных  программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013–2017 годы в 2015 году введены в эксплуатацию:

11-ти квартирный жилой дом общей площадью 537,1 кв.м в с. Абалаково.

- 8-ми квартирный жилой дом в с. Верхнепашино общей площадью 536,0 кв.м (октябрь),

- три 2-х квартирных жилых дома в п. Усть-Кемь общей площадью 315,46 кв.м (октябрь),

- четыре 2-х квартирных жилых дома в п. Новокаргино общей площадью 397,11 кв.м (октябрь).

В 2016 г. введен в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом в п. Подтесово общей площадью жилых помещений 2526,1 кв.м. и приобретены  четыре жилых помещения общей площадью 236 кв.м  для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда Епишинского сельсовета.

Для решения существующих проблем законодательными
и исполнительными органами власти Российской Федерации был разработан механизм, позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Однако реализация программ по капитальному ремонту, проводимому в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», позволила провести выборочный капитальный ремонт на территории Енисейского района в 2009 году – в 17 двухквартирных жилых домах, в 2012 году – в 47 многоквартирных домах (далее – МКД).

Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п была утверждена «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы» (далее региональная программа), в которую внесен перечень МКД, расположенных на территории Енисейского района, состоящий из 181 дома.

Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД муниципальных образований Енисейского района на 2016 год, утвержденного Администрацией Енисейского района, выполнены работы по капитальному ремонту в 4 МКД (ремонт крыши).

Для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района ежегодно решением представительных органов власти передаются и соответственно принимаются полномочия в области градостроительной деятельности в целях оперативного решения вопросов, связанных с исполнением бюджета, целевым использованием и своевременным исполнением отчетности.

Целевой показатель: удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда, достигается в среднем 0,2 % в связи с тем, что разрешения на индивидуальное жилищное строительство выдается на 10 лет, а благосостояние отдельных граждан позволяет построить жилые дома в сжатые сроки и вводить в эксплуатацию.

Необходимым является проведение государственной политики, за соблюдением законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции органов градостроительства и жилищной политики.

3. Приоритеты и цели социально-экономического

развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства, описание основных целей и задач программы, тенденции социально – экономического развития жилищно-коммунального хозяйства

Приоритетными направлениями в развитии жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства являются:

- повышение доступности коммунальных услуг;

- повышение комфортности условий проживания.

Цель данной муниципальной программы: создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства;

2. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района;

3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

4. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района.

# 4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих

# целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень со следующими характеристиками состояния:

а) в жилищно-коммунальной сфере: повышение удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

б) в жилищном строительстве: улучшение качества жизни населения за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту программы.

Целевые показатели на долгосрочный период программы рассчитываются следующим образом:

1. Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами, к общей площади жилищного фонда, определяется как отношение количества наибольшей обслуживаемой площади с использованием централизованных систем коммунальной инфраструктуры к общей площади жилищного фонда:

Уц = Sц / S жф х 100,

где:

Уц -  удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами;

Sц - наибольшая обслуживаемая площадь с использованием централизованных систем коммунальной инфраструктуры;

Sжф - общая площадь жилищного фонда Енисейского района.

Источник информации: государственная статистическая отчетность.

2. Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда определяется как отношение площади жилищного фонда за отчетный период к общей площади жилищного фонда:

И = К1 / К2 х 100,

где:

К1 – введенная площадь жилищного фонда за отчетный период. Определяется  согласно данных журнала «Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капремонта и технадзора».

К2 – общая площадь жилищного фонда Енисейского района на отчетный период, определяется на основании данных статистической отчетности на конец года и введенной площади за отчетный период.

# 5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы

Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг».

Целью подпрограммы является: развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: обеспечение доступных коммунальных услуг.

МКУ «Служба заказа Енисейского района» - как муниципальный заказчик, уполномочен осуществлять функции в рамках переданных полномочий по вопросам местного значения поселений на текущий финансовый год, а именно: получать финансирование, осуществлять расходование средств, предусмотренных на осуществление переданных функций, а также производить другие действия от имени Енисейского района в соответствии с соглашением о передаче поселением осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальному району и на основании Устава учреждения.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Енисейского района.

В настоящее время на территории муниципальных образований Енисейского района жилищно-коммунальные услуги предоставляют 14 организаций и предприятий.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района занято около 1000 человек. По договорам аренды в организации коммунального комплекса передано муниципальное имущество Енисейского района, в том числе 38 котельных, 75,25 километра тепловых сетей, 119,8 километров водопроводов, 23,2 километр канализационных сетей, 1403 километра электрических сетей, на обслуживании находится более 620,9 тысяч квадратных метров жилищного фонда.

Системами коммунальной инфраструктуры охвачено 26 муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района, на территории которых проживает 23229 человек по данным статистики, в том числе пользующихся услугами водоснабжения 10230 человек, услугами водоотведения 3246 человек, услугами централизованного теплоснабжения 6416 человек, услугами по электроснабжению от дизельных электростанций в северных, труднодоступных населенных пунктах 5199 человек.

Основными направлениями работы в отрасли ЖКХ в настоящий период являются:

1. Реформирование организационно-правовой формы предприятий ЖКХ:

-  совершенствования организационно-управленческих условий и рыночных механизмов для эффективного управления и обслуживания систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- контроль за подготовкой жилищно-коммунального комплекса к сезонной эксплуатации;

- работа по оптимизации инженерных систем, внедрению ресурсосберегающих технологий;

- капитальный ремонт муниципальных инженерных систем тепло- водоснабжения и водоотведения;

- восстановление и ремонт муниципальных электросетей и трансформаторных подстанций;

- капитальный ремонт технологического оборудования муниципальных отопительных котельных, в т.ч. отопительные котлы;

- приобретение и установка резервных дизель-генераторов на муниципальные котельные района, приобретение автотранспорта, механизмов, оборудования.

2. Обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, предусматривающих оказание коммунальных услуг в необходимых объемах для населения и организаций района.

3. Расширение полномочий органов местного самоуправления по вопросам жилищных отношений и способствование решению тактических и экономических задач в сфере управления жилыми помещениями, в том числе:

- информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях;

- мониторинг собираемости, анализ выявленной задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, выработка предложений по повышению собираемости платежей;

- продолжение работы телефона «горячей линии» администрации района, контроль за исполнением обращений граждан.

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

Чтобы снять проблему угрозы эпидемиологической опасности для населения и загрязнения водоисточников, требуется произвести работы по установке водоочистных установок.

Основными причинами затруднений в функционировании и развитии отрасли ЖКХ на территории Енисейского района являются:

* Низкий технический уровень и высокая степень износа систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

* Сложные природно-географические условия, большая протяженность территории, разбросанность и удаленность населенных пунктов друг от друга и от центра, сверхдальняя схема завоза топлива;

* Ограниченность периода доставки грузов, дефицит современных транспортных средств;

* Почти 25% населения Енисейского района проживает в северной части района, которая считается удалённой и труднодоступной. Автомобильная дорога с твердым покрытием построена лишь до села Погодаево. Линии электропередачи централизованного энергоснабжения (электроэнергия РАО ЕЭС) построены только до села Анциферово. К населённым пунктам, расположенным севернее, транспортное сообщение осуществляется или по «зимнику», или речным и воздушным транспортом. Именно это обстоятельство поставило Енисейский район в ряд территорий с ограниченными сроками завоза нефтепродуктов и топлива.

Ресурсно-снабжающим организациям ежегодно за счет средств из краевого бюджета перечисляются:

1) компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения;

2) компенсация на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В 2017 году проведены следующие мероприятия:

- приобретение и монтаж водоочистной установки для подземного водозабора по ул. Железнодорожная, 7А в п. Абалаково;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения с. Верхнепашино ул.Строителей - ул. Комсомольская (516 м).

Продолжается работа по мероприятию «строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Абалаково».

На 2018-2020 годы на территории Енисейского района планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также  приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Необходимость разработки подпрограммы подлежит решению, существующих проблем  на территории Енисейского района, в рамках мероприятий подпрограммы, учитывая рекомендации Правительства Российской Федерации.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство».

Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района.

Задачи подпрограммы:

1) оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности;

2) формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.

МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» осуществляет часть полномочий по вопросам местного значения поселения, предусмотренных пунктом «о» части 1 статьи 1 Закона Красноярского края от 01.12.2014 №7-2880 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», а именно:

- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);

- по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

- подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

- по резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд.

С внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 2016 г. вопросы местного значения сельских поселений в части градостроительной деятельности перешли в ведение МО Енисейский район и исполняются администрацией района в лице МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора».

В соответствии со статьей 8 Градостроительного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся:

1) проведение на территории района государственной политики в области градостроительства, жилищной политики;

2) контроль за соблюдением законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции органов градостроительства и жилищной политики;

3) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

5) участие в утверждение проектов территориального планирования поселений;

6) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

8) оформление необходимых документов на предоставление земельных участков на территории района (пользование, аренда, собственность);

9) участие в разработке и выполнении региональных и муниципальных адресных программ по градостроительству и жилищной политике;

10) осуществления контроля и технического  надзора за строительством, соответствием объема и качества выполняемых работ проектам и СНиП на объектах, финансируемых из бюджетных средств;

11) взаимодействует с органами государственного надзора, органами экспертизы, проектными организациями.

В 2017-2019 годы ввод в эксплуатацию жилых домов будет осуществляться за счет средств физических лиц (индивидуальное жилищное строительство).

В 2016 году разработаны проекты генеральных планов Абалаковского и Шапкинского сельсоветов, актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Енисейского района за исключением Шапкинского и Абалаковского сельсоветов, проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в с. Епишино.

В 2017 году проведены мероприятия по разработке документации  проектов генеральных планов Майского сельсовета и Новоназимовского сельсовета, проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки Погодаевского сельсовета.

В 2018 году планируются мероприятия по разработке документации  проектов генеральных планов Верхнепашинского, Луговатского и Погодаевского сельсоветов, проекты внесений изменений в правила землепользования и застройки Сымского, Кривлякского, Верхнепашинского и Луговатского сельсоветов.

В настоящее время на уровне поселений отсутствуют специалисты, обладающие необходимой квалификацией для реализации вопросов местного значения, обозначенных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Ежегодно решением представительных органов власти передаются и соответственно принимаются полномочия в области градостроительной деятельности в целях оперативного решения вопросов, связанных с исполнением бюджета, целевым использованием и своевременным исполнением отчетности.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе».

Целью подпрограммы является: формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

- Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений Енисейского района позволило выявить все недостатки, препятствующие экономии потреблению энергоресурсов и принять необходимые меры к их устранению.

В 2016 году проведены мероприятия по замене и установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в учреждениях образования Енисейского района для повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности с достижением наилучших показателей в области энергосбережения (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).

В результате:

- установлено 3 прибора учета на холодную воду:

МБДОУ «Новоназимовском детском саду №5»,

МБОУ «Новоназимовской СОШ №4»,

МБОУ «Епишинской ООШ №6»;

- заменено 9 приборов учета на холодную воду:

МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 7»,

МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 8»,

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 19»,

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 28»,

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29»,

МБОУ «Абалаковская СОШ № 1»,

МБОУ «Новокаргинская СОШ № 5»,

МБОУ «Озерновская СОШ № 47»,

МБОУ «Подгорновская СОШ № 17».

В 2017 году проводятся мероприятия по замене и установке приборов учета на холодную воду в учреждениях образования Енисейского района:

- МБОУ Подгорновская СОШ №17:

- МБОУ Погодаевская СОШ № 18;

- МБОУ Шапкинская СОШ № 11;

- МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;

- МБОУ Потаповская СОШ № 8;

- МБОУ Плотбищенская НОШ № 9;

- МБДОУ Подтесовский детский сад № 28;

- МБДОУ Озерновский детский сад № 6;

- МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20;

- МБДОУ Высокогорский детский сад № 2.

В 2018-2020 годы планируются мероприятия по установке и замене приборов учета тепловой энергии в МБОУ Высокогорская СОШ №7, МБОУ Подгорновская СОШ №17, МБОУ Новогородокская ООШ №16.

Необходимость разработки подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» заключена в точном и последовательном выполнении мероприятий, решающих проблемы на территории Енисейского района, учитывая рекомендации Правительства Российской Федерации.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма 4 «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт».

Целью подпрограммы является: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района.

- Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района.

Отсутствие или несвоевременное проведение капитального ремонта приводит к сокращению срока эксплуатации многоквартирного дома (далее - МКД) и необходимости его последующего сноса и переселения граждан. При этом объем средств, необходимый для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом строительства нового жилья, в 2 раза дороже относительно затрат на нормативное эксплуатирование здания с его последующим сносом и переселением жителей.

С момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества МКД легло на собственников помещений.

Для решения существующих проблем был разработан Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта МКД через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд). В период работы Фонда в 2008 – 2012 годы был проведен частичный капитальный ремонт (ремонт крыши, утепление фасадов и т.д.) в домах общей площадью 44342,3 кв.м., расположенных в п. Новоназимово, с. Абалаково, с. Верхнепашино, п. Подтесово, с. Епишино, п. Шапкино Енисейского района.

Постановлением Правительства Красноярского края от 12.09.2017 № 526-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края» (далее - региональная программа) утвержден адресный перечень многоквартирных домов участвующих в региональной программе капитального ремонта. В Енисейском районе в региональной программе участвуют 161 МКД (с. Абалаково, с. Верхнепашино с. Епишино, с. Озерное, пгт. Подтесово, п. Шапкино).

Согласно утвержденного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД муниципальных образований Енисейского района, в 2016 году завершен капитальный ремонт в 4 МКД (ремонт крыш) площадью 2084,5 кв.м., расположенных в п. Подтесово.

В 2017 году ведутся работы по проведению капитального ремонта в 7 МКД в пгт. Подтесово (ремонт крыши площадью 1940,25 кв. метров). В рамках содержания муниципального жилого фонда проводятся работы по замене кровельного материала.

В 2018-2019 годы в рамках реализации региональной программы запланировано провести капитальный ремонт в 13 МКД, расположенных в пгт. Подтесово (ремонт крыш, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов, ремонт фундамента многоквартирного дома).

Необходимость разработки подпрограммы заключена в точном выполнении мероприятия, решающего проблемы на территории Енисейского района, учитывая рекомендации Правительства Российской Федерации.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

6. Информация о ресурсном обеспечении программы

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов приведена в приложении №1 к настоящей Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы приведена в приложении №2 к настоящей Программе.

- Приложение №1

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 387634,6 | 387634,6 | 387634,6 | 1162903,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 387474,6 | 387474,6 | 387474,6 | 1162423,8 |
|  |  | Образование | 808 | Х | Х | Х | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 383372,3 | 383372,3 | 383372,3 | 1150116,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 383372,3 | 383372,3 | 383372,3 | 1150116,9 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 2782,2 | 2782,2 | 2782,2 | 8346,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 2782,2 | 2782,2 | 2782,2 | 8346,6 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образование | 808 | Х | Х | Х | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 1320,1 | 1320,1 | 1320,1 | 3960,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 1320,1 | 1320,1 | 1320,1 | 3960,3 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение №2

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

# Информация об источниках финансирования муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | итого |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | Всего | 387634,6 | 387634,6 | 387634,6 | 1162903,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 383372,3 | 383372,3 | 383372,3 | 1150116,9 |
|  |  | районный бюджет | 4262,3 | 4262,3 | 4262,3 | 12786,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | Всего | 383372,3 | 383372,3 | 383372,3 | 1150116,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 383372,3 | 383372,3 | 383372,3 | 1150116,9 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | Всего | 2782,2 | 2782,2 | 2782,2 | 8346,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 2782,2 | 2782,2 | 2782,2 | 8346,6 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | Всего | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | Всего | 1320,1 | 1320,1 | 1320,1 | 3960,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 1320,1 | 1320,1 | 1320,1 | 3960,3 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение №3

к муниципальной программе Енисейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Служба заказа Енисейского района»; |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства. Задача: Обеспечение доступных коммунальных услуг |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2018 – 2020 годы всего – 1 150 116,9 тыс. руб., из них по годам: - 2018 год – 383 372,3 тыс. руб.; - 2019 год – 383 372,3 тыс. руб.; - 2020 год – 383 372,3 тыс. руб.; в том числе: - за счет средств краевого бюджета всего 1 150 116,9 тыс. руб., из них по годам: - 2018 год – 383 372,3 тыс. руб.; - 2019 год – 383 372,3 тыс. руб.; - 2020 год – 383 372,3 тыс. руб. |

Приложение к паспорту подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Цель подпрограммы: Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение доступных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей (в год) | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ сводная предприятий) | 92,2 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 2 | Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей (в год), в том числе: | ед. | Ведомственная отчётность |  |  |  |  |
|  | электрические |  |  | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | теплоснабжение |  |  | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
|  | водоснабжение |  |  | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
|  | водоотведение |  |  | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 3 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях, в том числе: |  | Государственная статистическая отчетность (1-ТЭП, 1-водопровод, 20-ЖКХ) |  |  |  |  |
|  | электрические | % |  | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  | теплоснабжение | % |  | 19,4 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
|  | водоснабжение | % |  | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении №1 к подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг».

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

- компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения;

- реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;

- резервные средства, в том числе:

- нераспределённые средства, зарезервированные на реализацию программных мероприятий и софинансирования предстоящих расходов;

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

- расходы на содержание имущества в соответствии с договором.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Служба заказа Енисейского района».

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 N 3-957 "О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг";

- Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности";

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

-.оказание консультационной и технической помощи ресурсоснабжающим организациям при расчете размера субсидий по компенсации выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую ДЭС, расчет субсидий;

- оказание консультационной и технической помощи исполнителям коммунальных услуг (ресурсоснабжающие и управляющие  организации) при расчете размера субсидий по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг;

- организация сбора информации по подготовке объектов ЖКХ и жилфонда к отопительному сезону и мониторинг прохождения отопительного сезона;

- мониторинг социально-экономического развития Енисейского района в сфере ЖКХ;

- прогнозирование объёмов капитального ремонта, реконструкции, строительства объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюджетную смету на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению №1 к подпрограмме.

Порядки предоставления субвенций, субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется на основании нормативно-правовых актов Красноярского края и администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы.

Заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, услуг, связанных с реализацией мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

- Перечисление средств иных межбюджетных трансфертов в муниципальные образования Енисейского района  на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенных между администрацией Енисейского района Красноярского края и муниципальными образованиями Енисейского района.

Отчеты об исполнении мероприятий  подпрограммы, согласованные с главным распорядителем бюджетных средств,  представляет МКУ «Служба заказа Енисейского района» в сроки и по формам, установленным Министерством.

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату 
в районный бюджет.

Ответственным за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является МКУ «Служба заказа Енисейского района».

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям результативности, представленным в приложении к паспорту подпрограммы.

4.Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

МКУ «Служба заказа Енисейского района» формирует отчетность по подпрограмме по форме и в сроки, установленные постановлением администрации Енисейского района от 26.08.2016 №474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей Подпрограмме осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации  Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за ходом исполнения мероприятий возлагается на МКУ «Служба заказа Енисейского района».

В рамках возложенных полномочий МКУ «Служба заказа Енисейского района» осуществляет:

1. Учет и хранение документов, касающихся подпрограммы (заключения, соглашения, договоры, контракты, постановления, распоряжения, утвержденную подпрограмму, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки, результаты анализов хода выполнения мероприятий и т.д.);

2. Контроль за выполнением подпрограммных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

Приложение №1

к подпрограмме «Развитие коммунальной

инфраструктуры и повышение доступности

коммунальных услуг»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на период |  |
| Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение доступных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 383 372,3 | 383 372,3 | 383 372,3 | 1 150 116,9 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств краевого бюджета |
| 1.1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения |  | 024 | 0502 | 0410075770 | 810 | 226 866,6 | 226 866,6 | 226 866,6 | 680599,8 |  |
| 1.2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги |  | 024 | 0502 | 0410075700 | 810 | 156505,7 | 156505,7 | 156505,7 | 469517,1 |  |
| Мероприятие 2. Резервные средства | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств районного бюджета |
| 2.1. Нераспределённые средства, зарезервированные на реализацию программных мероприятий и софинансирования предстоящих расходов |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств районного бюджета |
| 3.1. Расходы на содержание имущества в соответствии с договором |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 383 372,3 | 383 372,3 | 383 372,3 | 1 150 116,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 383 372,3 | 383 372,3 | 383 372,3 | 1 150 116,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение №4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Архитектура и градостроительство»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Архитектура и градостроительство» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | ## «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. Задача 1. Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности; Задача 2. Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на период 2018 – 2020 годы всего составляет 8 346,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: - 2018 год – 2 782,2 тыс. руб., - 2019 год – 2 782,2 тыс. руб.; - 2020 год – 2 782,2 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: средства районного бюджета – 8 346,6 тыс. руб.: - 2018 год – 2 782,2 тыс. руб.; - 2019 год – 2 782,2 тыс. руб. - 2020 год – 2 782,2 тыс. руб. |

Приложение

к паспорту подпрограммы «Архитектура и градостроительство»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | % | ведомственная отчетность | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Задача 2. «Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки в год | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении №1 к подпрограмме «Архитектура и градостроительство».

3 Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели подпрограммы «Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района» необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы.

Исполнителем подпрограммных мероприятий является МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора».

Организационный механизм включает в себя следующие элементы:

- осуществление деятельности в соответствии с учредительными документами;

- эффективное использование и распоряжение имуществом, закреплённым за МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора»;

- распределение служебных обязанностей работников учреждения по функциональному признаку;

- осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление контроля над сроками и качеством строительных работ;

- осуществление контроля над сроками и качеством предоставления муниципальных услуг, согласно административных регламентов оказания муниципальной услуги.

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включенных в бюджетную смету расходов на текущий финансовый год. Бюджетная смета расходов утверждается главным распорядителем бюджетных средств;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов направленных на содержание учреждения.

Последовательность действий при выполнении подпрограммного мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений)» определяется руководителем МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора»;

- расходы по заработной плате осуществляются согласно штатного расписания и положения об оплате труда работников МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора», утвержденного приказом  руководителя данного учреждения от 12.01.2015 № 2-п;

- материальные затраты и прочие расходы осуществляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями (лимитами бюджетных обязательств), утвержденных законом порядке.

Реализация мероприятия «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования(внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» на 2014-2019 государственной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Финансирование мероприятия Подпрограммы: «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования(внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории» осуществляется за счет средств субсидий бюджета Красноярского края при условии софинансирования данного мероприятия из средств районного бюджета в размере не менее 10% от стоимости работ.

Порядок предоставления субсидий краевого бюджета устанавливается нормативным правовым актом Красноярского края.

Получателем субсидий краевого бюджета является бюджет Енисейского района.

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора».

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является руководитель МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора».

Текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на администрацию Енисейского района.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по Подпрограмме, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

Контроль за эффективностью Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в приложении к паспорту программы.

Оценку эффективности реализации Программы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учета при формировании программы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

Заключение договоров (контрактов) на оказание услуг, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы, поставку товаров, осуществляется в соответствии с действующими нормативно правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению №1 к программе.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный и краевой бюджеты соответственно в установленном порядке.

4. Управление подпрограммой и контроль

за исполнением подпрограммы.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора».

Функции МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» по управлению настоящей подпрограммой:

- подготовка градостроительных планов;

- выдача разрешений на строительство;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства;

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей;

- совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

- осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

- координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме юридическим лицам, осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1

к подпрограмме «Архитектура и градостроительство»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на период |  |
| Цель 1. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Расходы на выплату персоналу казенных учреждений, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 2733,6 | 2733,6 | 2733,6 | 8200,8 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств районного бюджета |
| 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) |  | 024 | 0412 | 0420080030 | 110 | 2733,6 | 2733,6 | 2733,6 | 8200,8 |  |
| 1.2. Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности |  | 024 | 0412 | 0420080094 | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 145,8 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств бюджета |
| 2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 024 | 0412 | 0420080030 | 240 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 145,8 |  |
| Задача 2. Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств бюджета |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 2782,2 | 2782,2 | 2782,2 | 8346,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 2782,2 | 2782,2 | 2782,2 | 8346,6 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение №5

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Служба заказа Енисейского района». |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2018 – 2020 годы составляет всего - 480,0 тыс. руб., из них по годам: - 2018 год – 160,0 тыс. руб.; - 2019 год – 160,0 тыс. руб.; - 2020 год – 160,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: - за счет средств районного бюджета всего 480,0 тыс. руб., из них по годам: - 2018 год – 160,0 тыс. руб.; - 2019 год – 160,0 тыс. руб.; - 2020 год – 160,0 тыс. руб. |

Приложение к паспорту подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Цель: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района | ед. | Ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями на территории района, в год, в том числе: |  | Ведомственная отчетность |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | тепловой энергии | % |  | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,1 |
|  | холодной воды | % |  | 83,0 | 84,0 | 84,2 | 84,2 |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении №1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе».

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задачи подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

- оснащение муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов (замена приборов учета используемых энергетических ресурсов в учреждениях образования Енисейского района).

Главным распорядителем бюджетных средств, является администрация Енисейского района Красноярского края.

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Служба заказа Енисейского района».

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с нормативно-правовым актом.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- мониторинг исполнения Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Мероприятия данной подпрограмме реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюджетную систему на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению №1 к подпрограмме.

- Перечисление средств иных межбюджетных трансфертов в муниципальные образования Енисейского района  на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенных между администрацией Енисейского района Красноярского края и муниципальными образованиями Енисейского района.

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

МКУ «Служба заказа Енисейского района» осуществляет:

1) формирование отчетности по подпрограмме по форме и в сроки, установленные постановлением администрации Енисейского района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

2) контроль выполнения подпрограммных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

Приложение №1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на период |  |
| Цель: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |  |
| 1.1. Оснащение муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов (замена приборов учета используемых энергетических ресурсов в учреждениях образования Енисейского района) | Администрация Енисейского района | 808 | 0702 | 0430088220 | 870 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 | Установка и замена приборов учета тепловой энергии в МБОУ Высокогорская СОШ №7, МБОУ Подгорновская СОШ №17, МБОУ Новогородокская ООШ №16 |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1: | Администрация Енисейского района | 808 |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение №6

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Управление муниципальным жилищным фондом и

его капитальный ремонт»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | ## «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр имущественных отношений» (далее - Учреждение) |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района. Задача: улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2018 – 2020 годы составляет 3960,3 тыс. руб., из них по годам: - 2018 год – 1 320,1 тыс. руб.; - 2019 год – 1 320,1 тыс. руб.; - 2020 год – 1 320,1 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: - за счет средств районного бюджета всего 3960,3 тыс. руб., из них по годам: - 2018 год – 1 320,1 тыс. руб.; - 2019 год – 1 320,1 тыс. руб.; - 2020 год – 1 320,1 тыс. руб. |

- Приложение к паспорту подпрограммы

- «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | кв. м | Ведомственная отчетность | 2714,7 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении №1 к подпрограмме «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт».

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

- оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме;

- расходы на содержание имущества в соответствии с договором;

-проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии :

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» (далее – Закон края);

- Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п была утверждена «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края».

6. Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюджетную смету на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет.

По мероприятию: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме:

1. Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя сбор и предоставление информации о техническом состоянии многоквартирных домов с учетом положений Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с критериями очередности, установленными в статье 13 Закона края.

2. Учреждение ежемесячно в срок до 5 числа вносит изменения в перечень помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Енисейского района.

3. Отчеты об исполнении мероприятия подпрограммы, представляет ответственный исполнитель в сроки и по формам, установленным в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Енисейского района.

4. Ответственность за своевременную информацию о количестве жилых помещений в МКД, находящихся в муниципальной собственности на территории Енисейского района, а также за ее достоверность, за своевременное внесение изменений в перечень помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Енисейского района несет Учреждение.

5. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Учреждение по показателям, представленным в приложении №1 к паспорту подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме осуществляется финансовым управлением администрации  Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

Основной исполнитель осуществляет:

1) сбор информации о многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района, от лиц, осуществляющих управление данными домами, (органов местного самоуправления муниципальных образований, входящие в состав Енисейского района);

2) предоставление информации обо всех многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района, региональному оператору «Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края» для реализации мероприятий «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы»;

3) мониторинг доли муниципальной собственности в многоквартирных домах на территории Енисейского района;

4) контроль выполнения подпрограммных мероприятий, выявление отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений;

5) формирование отчетности по подпрограмме по форме и в сроки, установленные постановлением администрации Енисейского района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

Приложение №1

к подпрограмме «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 1320,1 | 1320,1 | 1320,1 | 3960,3 | 100% использование по целевому назначению финансовых средств районного бюджета |
| 1.1. Оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0440080800 | 240 | 1174,8 | 1174,8 | 1174,8 | 3524,4 |  |
| 1.2. Расходы на содержание имущества в соответствии с договором |  | 024 | 0501 | 0440081040 | 240 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 252,9 |  |
| 1.3. Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 183,0 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 1320,1 | 1320,1 | 1320,1 | 3960,3 |  |
| в том числе: |  | 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 1320,1 | 1320,1 | 1320,1 | 3960,3 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |