АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017				        г. Енисейск                                         №810-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, постановлением администрации района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» и в целях создания условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – Программа):

## - приложение № 1 к паспорту Программы «Перечень целевых показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции (приложение № 1);

- раздел 2 Программы «Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства с указанием основных показателей социально-экономического развития Енисейского района» изложить в новой редакции (приложение № 2).

## 1.2. В подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»  приложения № 4 к Программе (далее – Подпрограмма 1):

## - приложение № 1 к паспорту Подпрограммы 1 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 3);

- параграф 2.1. раздела 2 Подпрограммы 1 «Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

## 1.3. В подпрограмме «Архитектура и градостроительство»  приложения № 5 к Программе (далее – Подпрограмма 2):

## - приложение № 1 к паспорту Подпрограммы 2 изложить в новой редакции (приложение № 5);

- - параграф 2.1. раздела 2  Подпрограммы 2 «Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 6);

## 1.4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» приложения № 6 к Программе (далее – Подпрограмма 3):

## - приложение № 1 к паспорту Подпрограммы 3 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 7);

- - параграф 2.1. раздела 2 Подпрограммы 3 «Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 8);

- - приложение № 1 к Подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции (приложение № 9);

## 1.5. В подпрограмме «Управление муниципальным  жилищным фондом и его капитальный ремонт» приложения № 7 к Программе (далее – Подпрограмма 4):

## - приложение № 1 к паспорту Подпрограммы 4 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение            № 10);

- - параграф 2.1. раздела 2 Подпрограммы 4 «Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 11).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы района А.Ю. Губанова.

- 3. Постановление вступает в силу со дня размещения на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района                                                                                        С.В. Ермаков

Приложение № 1

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год, предшествующий реализации программы | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | Годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1 | Цель: Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами, к общей площади жилищного фонда | % | 42,7 | 42,8 |  | 42,9 | 43,9 | 43,1 |  | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,9 | 44,1 |
| 1.2 | Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда (в год) | % | 0,0 | 0,2 |  | 0,7 | 1,0 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Приложение № 2

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства с указанием основных показателей социально-экономического развития Енисейского района

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики Енисейского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Сфера действия программы распространяется на отношения в части устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Енисейского района, муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного фонда поселений.

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и  дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района, являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

На территории Енисейского района в 2015 году приобретены и установлены очистные и обеззараживающие установки на водозаборных сооружениях (с. Ярцево, п. Кривляк), проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Верхнепашино ул. Геофизиков, ул. Пролетарская, в п. Шапкино ул. Мира,  продолжается строительство  объектов водоснабжения (с. Абалаково).

В 2016 году проведены: капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Ленинградская, 49 до ул. Королева в с. Озерное (356 м); капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Новая в с. Озерное (202 м); капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Ленинградская, 49 до ул. Юбилейная, 9 в с. Озерное (78 м); монтаж охранной сигнализации периметра ограждения скважины и монтаж системы заземления и молниезащиты на скважине на объекте "Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Озерное"; разработан проект рекультивации занимаемых земель на период строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково; строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей (с. Абалаково).

В 2017 году на территории Енисейского района запланированы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения с. Верхнепашино ул.Строителей - ул. Комсомольская (516 м),

- приобретение и монтаж водоочистной установки для подземного водозабора по ул. Железнодорожная, 7А в п. Абалаково,

- строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Абалаково.

В дальнейшем на 2018-2019 годы на территории Енисейского района будет продолжена работа по реализации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также  приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Жилищное строительство в Енисейском районе направлено на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Жилищный фонд Енисейского района  в основном состоит из обветшалых  деревянных жилых домов 1950-1980 годов постройки и характеризуется высокой степенью износа. В настоящее время суммарная площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, непригодными для проживания составляет 6614,6 кв. метров, в том числе расселяемых жилых помещений 4232,3 кв. метров. Основная часть многоквартирных жилых домов фактически являются аварийными, но не прошли процедуру признания.

В рамках региональных адресных  программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013–2017 годы в 2015 году введены в эксплуатацию:

11-ти квартирный жилой дом общей площадью 537,1 кв.м в с. Абалаково.

- 8-ми квартирный жилой дом в с. Верхнепашино общей площадью 536,0 кв.м (октябрь),

- три 2-х квартирных жилых дома в п. Усть-Кемь общей площадью 315,46 кв.м (октябрь),

- четыре 2-х квартирных жилых дома в п. Новокаргино общей площадью 397,11 кв.м (октябрь).

В 2016 г. введен в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом в п. Подтесово общей площадью жилых помещений 2526,1 кв.м. и приобретены  четыре жилых помещения общей площадью 236 кв.м  для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда Епишинского сельсовета.

Для решения существующих проблем законодательными
и исполнительными органами власти Российской Федерации был разработан механизм, позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Однако реализация программ по капитальному ремонту, проводимому в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», позволила провести выборочный капитальный ремонт на территории Енисейского района в 2009 году – в 17 двухквартирных жилых домах, в 2012 году – в 47 многоквартирных домах (далее – МКД).

Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п была утверждена «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы» (далее региональная программа), в которую внесен перечень МКД, расположенных на территории Енисейского района, состоящий из 181 дома.

Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД муниципальных образований Енисейского района на 2016 год, утвержденного Администрацией Енисейского района, выполнены работы по капитальному ремонту в 4 МКД (ремонт крыши).

Для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района ежегодно решением представительных органов власти передаются и соответственно принимаются полномочия в области градостроительной деятельности в целях оперативного решения вопросов, связанных с исполнением бюджета, целевым использованием и своевременным исполнением отчетности.

Целевой показатель: удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда, достигается в среднем 0,2 % в связи с тем, что разрешения на индивидуальное жилищное строительство выдается на 10 лет, а благосостояние отдельных граждан позволяет построить жилые дома в сжатые сроки и вводить в эксплуатацию.

Необходимым является проведение государственной политики, за соблюдением законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции органов градостроительства и жилищной политики.

Приложение № 3

к постановлению администрации района

от _______________ №  ______

Приложение № 1                                                                                                                                                               к паспорту подпрограммы «Развитие коммунальной                                                                                                                                                                         инфраструктуры и повышение доступности                                                                                                                                                                                  коммунальных услуг», реализуемой  в рамках                                                                                                                                                                            муниципальной программы Енисейского                                                                                                                                                                        района «Развитие жилищно-коммунального                                                                                                                                                                                               хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение доступных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей (в год) | % | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ сводная предприятий) | 83,2 | 92,2 | 92,4 | 92,4 |
| 2 | Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей (в год), в том числе: | ед. | Ведомственная отчётность |  |  |  |  |
|  | электрические |  |  | 0,1 | 10,4 | 10,3 | 10,3 |
|  | теплоснабжение |  |  | 0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 |
|  | водоснабжение |  |  | 0 | 18,8 | 18,7 | 18,7 |
|  | водоотведение |  |  | 0 | 12,8 | 12,7 | 12,7 |
| 3 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях, в том числе: |  | Государственная статистическая отчетность (1-ТЭП, 1-водопровод, 20-ЖКХ) |  |  |  |  |
|  | электрические | % |  | 14,25 | 17,2 | 17,0 | 17,0 |
|  | теплоснабжение | % |  | 29 | 19,4 | 19,2 | 19,2 |
|  | водоснабжение | % |  | 13,7 | 12,4 | 12,2 | 12,2 |

Приложение № 4

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

2.1. Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В настоящее время на территории муниципальных образований Енисейского района жилищно-коммунальные услуги предоставляют следующие предприятия:

- ООО «Енисейэнергоком»: теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение от дизельных электростанций;

- ОАО «Красноярскнефтепродукт»: водоснабжение, водоотведение в с. Абалаково;

- АО «КрасЭко»: электроснабжение, теплоснабжение;

- ПАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Сибири»: электроснабжение;

- ПАО «Красноярскэнергосбыт»: электроснабжение;

- ООО «Безымянское»: электроснабжение от дизельных электростанций в поселениях Луговатского сельсовета;

- ООО ПК «Удача»: вывоз твердых бытовых отходов, вывоз сточных вод из придомовых септиков;

- ООО УК «Наш Дом»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ООО УК «Домовёнок»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ООО УК «Нордвик»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ООО УК «Союз»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ООО УК «Комфорт-сервис»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ТСЖ «Уют»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов;

- ООО УК «Покров»: оказание услуг по обслуживанию и управлению многоквартирных домов.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района занято около 1000 человек. По договорам аренды в организации коммунального комплекса передано муниципальное имущество Енисейского района, в том числе 38 котельных, 75,25 километра тепловых сетей, 119,8 километров водопроводов, 23,2 километр канализационных сетей, 1403 километра электрических сетей, на обслуживании находится более 620,9 тысяч квадратных метров жилищного фонда.

Системами коммунальной инфраструктуры охвачено 26 муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района, на территории которых проживает 23229 человек по данным статистики, в том числе пользующихся услугами водоснабжения 10230 человек, услугами водоотведения 3246 человек, услугами централизованного теплоснабжения 6416 человек, услугами по электроснабжению от дизельных электростанций в северных, труднодоступных населенных пунктах 5199 человек.

Основными направлениями работы в отрасли ЖКХ в настоящий период являются:

1. Реформирование организационно-правовой формы предприятий ЖКХ:

-  совершенствования организационно-управленческих условий и рыночных механизмов для эффективного управления и обслуживания систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- контроль за подготовкой жилищно-коммунального комплекса к сезонной эксплуатации;

- работа по оптимизации инженерных систем, внедрению ресурсосберегающих технологий;

- капитальный ремонт муниципальных инженерных систем тепло- водоснабжения и водоотведения;

- восстановление и ремонт муниципальных электросетей и трансформаторных подстанций;

- капитальный ремонт технологического оборудования муниципальных отопительных котельных, в т.ч. отопительные котлы;

- приобретение и установка резервных дизель-генераторов на муниципальные котельные района, приобретение автотранспорта, механизмов, оборудования.

2. Обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, предусматривающих оказание коммунальных услуг в необходимых объемах для населения и организаций района.

3. Расширение полномочий органов местного самоуправления по вопросам жилищных отношений и способствование решению тактических и экономических задач в сфере управления жилыми помещениями, в том числе:

- информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях;

- мониторинг собираемости, анализ выявленной задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, выработка предложений по повышению собираемости платежей;

- продолжение работы телефона «горячей линии» администрации района, контроль за исполнением обращений граждан;

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет привлечения средств собственников жилых помещений, за счет привлечения краевых субсидий в бюджет района на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма малоимущим гражданам.

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

Чтобы снять проблему угрозы эпидемиологической опасности для населения и загрязнения водоисточников. требуется произвести работы по установке водоочистных установок.

Основными причинами затруднений в функционировании и развитии отрасли ЖКХ на территории Енисейского района являются:

* Низкий технический уровень и высокая степень износа систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

* Сложные природно-географические условия, большая протяженность территории, разбросанность и удаленность населенных пунктов друг от друга и от центра, сверхдальняя схема завоза топлива;

* Ограниченность периода доставки грузов, дефицит современных транспортных средств;

* Почти 25% населения Енисейского района проживает в северной части района, которая считается удалённой и труднодоступной. Автомобильная дорога с твердым покрытием построена лишь до села Погодаево. Линии электропередачи централизованного энергоснабжения (электроэнергия РАО ЕЭС) построены только до села Анциферово. К населённым пунктам, расположенным севернее, транспортное сообщение осуществляется или по «зимнику», или речным и воздушным транспортом. Именно это обстоятельство поставило Енисейский район в ряд территорий с ограниченными сроками завоза нефтепродуктов и топлива.

Ресурсоснабжающим организациям ежегодно за счет средств из краевого бюджета перечисляются:

1) компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения;

2) компенсация на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В 2016 году проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Ленинградская, 49 до ул. Королева в с. Озерное (356 м);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Новая в с. Озерное (202 м);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Ленинградская, 49 до ул. Юбилейная, 9 в с. Озерное (78 м);

- монтаж охранной сигнализации периметра ограждения скважины и монтаж системы заземления и молниезащиты на скважине на объекте "Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Озерное";

- разработан проект рекультивации занимаемых земель на период строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково.

В 2017 году запланированы следующие мероприятия:

- приобретение и монтаж водоочистной установки для подземного водозабора по ул. Железнодорожная, 7А в п. Абалаково;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения с. Верхнепашино ул.Строителей - ул. Комсомольская (516 м).

Продолжается работа по мероприятию «строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Абалаково».

На 2018-2019 годы на территории Енисейского района планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также  приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Необходимость разработки подпрограммы подлежит решению, существующих проблем  на территории Енисейского района, в рамках мероприятий подпрограммы, учитывая рекомендации Правительства Российской Федерации.

Приложение № 5

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы «Архитектура и градостроительство», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы «Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | % | ведомственная отчетность | 100 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений в год | кв.м | ведомственная отчетность | 0 | - | - | - |
| 3 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки в год | % | ведомственная отчетность | 100 | - | - | - |
| 4 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в год | кв.м | ведомственная отчетность | 236 | - | - | - |

Приложение № 6

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

2. 1. Постановка приоритетной цели общерайонного

уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся:

1) проведение на территории района государственной политики в области градостроительства, жилищной политики;

2) контроль за соблюдением законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции органов градостроительства и жилищной политики;

3) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

5) участие в утверждение проектов терпланирования поселений;

6) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

8) оформление необходимых документов на предоставление земельных участков на территории района (пользование, аренда, собственность);

9) участие в разработке и выполнении региональных и муниципальных адресных программ по градостроительству и жилищной политике;

10) осуществления контроля и технического  надзора за строительством, соответствием объема и качества выполняемых работ проектам и СНиП на объектах, финансируемых из бюджетных средств;

11) взаимодействует с органами государственного надзора, органами экспертизы, проектными организациями.

В рамках региональных адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013–2017 годы в 2015 году введены в эксплуатацию:

- 11-ти квартирный жилой дом общей площадью 537,1 кв.м в с. Абалаково.

- 8-ми квартирный жилой дом в с. Верхнепашино общей площадью 536,0 кв.м. (октябрь),

- три 2-х квартирных жилых дома в п. Усть-Кемь общей площадью 315,46 кв.м. (октябрь),

- четыре 2-х квартирных жилых дома в п. Новокаргино общей площадью 397,11 кв.м. (октябрь)

В 2016 г. введен в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом в п. Подтесово общей площадью жилых помещений 2526,1 кв.м. и приобретены четыре жилых помещения общей площадью 236 кв.м для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда Епишинского сельсовета.

Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в среднем составляет не менее 95% . В 2016 году данный показатель составил 100 %.

В 2017-2019 годы ввод в эксплуатацию жилых домов будет осуществляться за счет средств физических лиц (индивидуальное жилищное строительство).

В 2016 году разработаны проекты генеральных планов Абалаковского и Шапкинского сельсоветов, актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Енисейского района (Верхнепашинскому, Высокогорскому, Луговатскому сельсоветам и п. Подтесово), проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в с. Епишино.

В 2017 году запланированы мероприятия по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории (проект генерального плана Майского сельсовета, проект генерального плана Новоназимовского сельсовета), разработка проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки Погодаевского сельсовета.

В настоящее время на уровне поселений отсутствуют специалисты, обладающие необходимой квалификацией для реализации вопросов местного значения, обозначенных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Ежегодно решением представительных органов власти передаются и соответственно принимаются полномочия в области градостроительной деятельности в целях оперативного решения вопросов, связанных с исполнением бюджета, целевым использованием и своевременным исполнением отчетности.

Приложение № 7

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

Приложение № 1                                                                                                                                                               к паспорту подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района | ед. | Ведомственная отчетность | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями на территории района, в год, в том числе: |  | Ведомственная отчетность |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | тепловой энергии | % |  | 18,3 | 10,9 | 11,0 | 11,1 |
|  | холодной воды | % |  | 28,2 | 83,0 | 84,0 | 84,2 |

Приложение № 8

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

2. 1. Постановка приоритетной цели общерайонного

уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений Енисейского района позволило выявить все недостатки, препятствующие экономии потреблению энергоресурсов и принять необходимые меры к их устранению.

Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» В 2015 году завершилась реализация мероприятия по разработке и утверждению 19 схем водоснабжения и водоотведения на территории Енисейского района.

Реализация мероприятий по разработке схем водоснабжения и водоотведения позволит в дальнейшем планировать и проводить капитальные ремонты по замене участков коммунальных сетей, проводить модернизацию и реконструкцию водопроводных сетей, что приведет к снижению потерь энергетических ресурсов и снижению затрат на производство коммунальных услуг.

В 2016 году проведены мероприятия по замене и установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в учреждениях образования Енисейского района для повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности с достижением наилучших показателей в области энергосбережения (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).

В результате:

- установлено 3 прибора учета на холодную воду:

МБДОУ «Новоназимовском детском саду №5»,

МБОУ «Новоназимовской СОШ №4»,

МБОУ «Епишинской ООШ №6»;

- заменено 9 приборов учета на холодную воду:

МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 7»,

МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 8»,

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 19»,

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 28»,

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29»,

МБОУ «Абалаковская СОШ № 1»,

МБОУ «Новокаргинская СОШ № 5»,

МБОУ «Озерновская СОШ № 47»,

МБОУ «Подгорновская СОШ № 17».

В 2017 году запланированы мероприятия по замене и установке приборов учета на холодную воду в учреждениях образования Енисейского района:

- МБОУ Подгорновская СОШ №17:

- МБОУ Погодаевская СОШ № 18;

- МБОУ Шапкинская СОШ № 11;

- МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;

- МБОУ Потаповская СОШ № 8;

- МБОУ Плотбищенская НОШ № 9;

- МБДОУ Подтесовский детский сад № 28;

- МБДОУ Озерновский детский сад № 6;

- МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20;

- МБДОУ Высокогорский детский сад № 2.

Необходимость разработки подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» заключена в точном и последовательном выполнении мероприятий, решающих проблемы на территории Енисейского района, учитывая рекомендации Правительства Российской Федерации.

Приложение № 9

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

Приложение № 1                                                                                                                                                              к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского  района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |  |
| МП Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оснащение муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов (замена приборов учета используемых энергетических ресурсов в учреждениях образования Енисейского района) | Администрация Енисейского района | 808 | 0702 | 0430088220 | 870 | 46,0 | 160,0 | 160,0 | 366,0 | Замена приборов учета тепловой энергии в: МБОУ Высокогорская СОШ №7, МБОУ Подгорновская СОШ №17, МБОУ Новогородокская ООШ №16 |
|  |  | 808 | 0701 | 0430088220 | 610 | 41,8 |  |  | 41,8 | Замена приборов учета холодной воды в: МБДОУ Подтесовский детский сад № 28 - 1 шт., МБДОУ Озерновский детский сад № 6 - 1 шт., МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20 - 3 шт. Установка прибора учета холодной воды в: МБДОУ Высокогорский детский сад № 2 - 1 шт. |
|  |  | 808 | 0702 | 0430088220 | 610 | 72,2 |  |  | 72,2 | Замена приборов учета холодной воды в: МБОУ Подгорновская СОШ №17 - 1 шт., МБОУ Погодаевская СОШ № 18 - 3 шт., МБОУ Шапкинская СОШ № 11 - 1 шт., МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 - 1 шт., МБОУ Потаповская СОШ № 8 - 1 шт., МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 - 1 шт. |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС |  | 808 |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 10

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

- Приложение № 1

- к паспорту  подпрограммы «Управление муниципальным  жилищным фондом и его капитальный ремонт», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | кв.м | Ведомственная отчетность | 2084,5 | 2714,7 | 2900,0 | 2900,0 |

Приложение № 11

к постановлению администрации района

- от _______________ №  ______

2. 1. Постановка приоритетной цели общерайонного

уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Отсутствие или несвоевременное проведение капитального ремонта приводит к сокращению срока эксплуатации многоквартирного дома (далее - МКД) и необходимости его последующего сноса и переселения граждан. При этом объем средств, необходимый для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом строительства нового жилья, в 2 раза дороже относительно затрат на нормативное эксплуатирование здания с его последующим сносом и переселением жителей.

С момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества МКД легло на собственников помещений.

Для решения существующих проблем был разработан Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта МКД через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд). В период работы Фонда в 2008 – 2012 годы был проведен частичный капитальный ремонт (ремонт крыши, утепление фасадов и т.д.) в домах общей площадью 44342,3 кв.м., расположенных в п. Новоназимово, с. Абалаково, с.Верхнепашино, п.Подтесово, с.Епишино, п.Шапкино Енисейского района.

Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013             № 709-п была утверждена «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы» (далее - региональная программа).

Поскольку региональная программа включает в себя все МКД, расположенные на территории Красноярского края, был составлен перечень МКД, расположенных на территории Енисейского района, состоящий из 181 МКД, из числящихся 211 МКД, т.к. из программы были исключены 10 аварийных домов и 5 домов, которые фактически не существуют и давно уничтожены (с. Епишино - 3, п. Подтесово – 1, п. Новокаргино - 1), и 15 МКД, собственником всех помещений которых является муниципалитет.

Согласно утвержденного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД муниципальных образований Енисейского района, в 2016 году завершен капитальный ремонт в 4 МКД (ремонт крыши) площадью 2084,5 кв.м., расположенных в п. Подтесово.

В 2017 году запланировано провести: капитальный ремонт в 7 МКД, расположенных в с. Верхнепашино и в п. Подтесово, работы по содержанию имущества и капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Необходимость разработки подпрограммы заключена в точном выполнении мероприятия, решающего проблемы на территории Енисейского района, учитывая рекомендации Правительства Российской Федерации.