Приложение № 5

Обязательства концессионера по реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его реконструкции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, проекта | Срок выполнения мероприятия |
| 1.1 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора: д. Назимово, ул. Ермака, 35 "А". Получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2020 г. |
| 1.2 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора: д. Назимово, ул. Ермака, 79"А". Получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2020 г. |
| 1.3 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора: пос. Новоназимово, ул. Лазо, 11"Б". Получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2020 г. |
| 1.4 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора: пос. Новоназимово, ул. Таежная, 2"А". Получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2020 г. |
| 1.5 | Модернизация водонапорной башни: д. Назимово, ул. Ермака, 35 "А": увеличение конструкционной прочности за счет нанесения антикоррозийного химически стойкого покрытия внутри резервуара водонапорной башни | 2020 г. |
| 1.6 | Обустройство зоны санитарной охраны объекта водозабора: д. Назимово, ул. Ермака, 35 "А": выполнение Плана мероприятий в рамках проекта зон санитарной охраны источника хозяйственного-питьевого водоснабжения. | 2021 г. |
| 1.7 | Обустройство зоны санитарной охраны объекта водозабора: д. Назимово, ул. Ермака, 79"А": выполнение Плана мероприятий в рамках проекта зон санитарной охраны источника хозяйственного-питьевого водоснабжения. | 2022 г. |
| 1.8 | Обустройство зоны санитарной охраны объекта водозабора: пос. Новоназимово, ул. Лазо, 11"Б": выполнение Плана мероприятий в рамках проекта зон санитарной охраны источника хозяйственного-питьевого водоснабжения. | 2023 г. |
| 1.9 | Обустройство зоны санитарной охраны объекта водозабора: пос. Новоназимово, ул. Таежная, 2"А": выполнение Плана мероприятий в рамках проекта зон санитарной охраны источника хозяйственного-питьевого водоснабжения. | 2024 г. |
| 1.10 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Молодежная, 89 | 2020 г. |
| 1.11 | Обустройство зоны санитарной охраны объекта водозабора: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Молодежная, 89 выполнение Плана мероприятий в рамках проекта зон санитарной охраны источника хозяйственного-питьевого водоснабжения. | 2024 г. |