Приложение №1 к постановлению

администрации  района

от                     2021   №              -п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Повышение  эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

1. Паспорт муниципальной программы Енисейского района

| Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Распоряжение администрации Енисейского района об утверждении перечня муниципальных программ Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р; Постановление администрации Енисейского района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района». |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Енисейского района Красноярского края; МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района»; МКУ «Управление образования Енисейского района»; МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике Енисейского района»; МБУК «Районный центр культуры» Енисейского района. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий программы | 1.Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества 2.Управление муниципальным имуществом; 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия; |
| Цели муниципальной программы | Эффективное управление и обеспечение надлежащего состояния муниципального имущества |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района; - повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества и совершенствование системы учета муниципального имущества, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района; - создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Енисейского района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2030 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы по годам ее реализации | Перечень целевых показателей и показателей результативности программы представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 66 584,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 – 30 531,6 тыс. руб. 2022 – 18 032,6 тыс. руб. 2023- 18 020,4 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета –0,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. 2023 - 0,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 4 095,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 4 095,6 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. 2023 - 0,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета Енисейского района 62 489,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 – 26 436,0 тыс. руб. 2022 – 18 032,6 тыс. руб. 2023- 18 020,4 тыс. руб. за счет средств бюджетов муниципальных образований Енисейского района 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. 2023 - 0,0 тыс. руб. 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 - 0,0 тыс. руб. 2023- 0,0 тыс.руб. внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 - 0,0 тыс. руб. 2023 - 0,0 тыс.руб. |

Приложение №2   к

Постановлению администрации

Енисейского района

от                          2021   №              -п

- Приложение № 1

к муниципальной программе Енисейского района «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 30 531,6 | 18 032,6 | 18 020,4 | 66 584,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 30 531,6 | 18 032,6 | 18 020,4 | 66 584,6 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 10 915,8 | 0,0 | 0,0 | 10 915,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 1 013,1 | 0,0 | 0,0 | 1 013,1 |
|  |  | МКУ «Управление образования Енисейского района» | 808 | Х | Х | Х | 9 902,7 |  |  | 9 902,7 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным имуществом» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 4 976,6 | 3 557,6 | 3 557,6 | 12 091,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 4 976,6 | 3 557,6 | 3 557,6 | 12 091,8 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 14 639,2 | 14 475,0 | 14 462,8 | 43 577,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 14 639,2 | 14 475,0 | 14 462,8 | 43 577,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |

Приложение №3 к

Постановлению администрации

Енисейского района

от                          2021   №              -п

- Приложение № 2

к муниципальной программе Енисейского района «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

# Информация об источниках финансирования муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | итого |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» | Всего | 30 531,6 | 18 032,6 | 18 020,4 | 66 584,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 095,6 | 0,0 | 0,0 | 4 095,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 26 436,0 | 18 032,6 | 18 020,4 | 62 489,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Центр имущественных отношений Енисейского района " |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района, МКУ «Управление образования Енисейского района» |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 10 915,8 | 0,0 | 0,0 | 10 915,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 095,6 | 0,0 | 0,0 | 4 095,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6 820,2 | 0,0 | 0,0 | 6 820,2 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным имуществом» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ " Центр имущественных отношений Енисейского района " |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 976,6 | 3 557,6 | 3 557,6 | 12 091,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4 976,6 | 3 557,6 | 3 557,6 | 12 091,8 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 14 639,2 | 14 475,0 | 14 462,8 | 43 577,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 14 639,2 | 14 475,0 | 14 462,8 | 43 577,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

Приложение №4   к

Постановлению администрации

Енисейского района

от                          2021   №              -п

Приложение 3

к муниципальной программе

Енисейского района «Повышение

эффективности использования

муниципального имущества

Енисейского района»

Подпрограмма 1 «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района»; МКУ «Управление образования Енисейского района»; МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике Енисейского района»; МБУК «Районный центр культуры» Енисейского района. |
| Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района Красноярского края |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района Задачи: - Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий функционирования на объектах муниципального имущества |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Перечень и значения целевых показателей представлены в приложении к паспорту данной подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2030 годы без деления на этапы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 10 915,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 – 10 915,8 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. 2023- 0,0 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 - 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. 2023- 0,0 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета – 4 095,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 4 095,6 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. 2023- 0,0 тыс.руб. за счет средств районного бюджета – 6 820,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 6 820,2 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. 2023- 0,0 тыс. руб. за счет средств бюджетов муниципальных образований Енисейского района – 0,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. 2023- 0,0 тыс.руб. внебюджетные источники – 0,0тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 - 0,0 тыс. руб. 2023- 0,0 тыс.руб. |

| - Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» |  | Приложение №5 к Постановлению администрации Енисейского района от 2021 № -п Приложение №1 к подпрограмме «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» |
| --- | --- | --- |

| Наименование подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб., годы) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | КЦСР | КВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района |  |  |  |  |  | 10 915,8 | 0,0 | 0,0 | 10 915,8 | проведение капитального ремонта на 25-ти объектах муниципального имущества, поведение мероприятий по разработке проектной документации на реконструкцию 4 объектов, а также получение необходимых заключений в специализированных организациях на проведение работ по реконструкции объектов, признание объектов аварийными |
| - Задача 1: Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий функционирования на объектах муниципального имущества |  |  |  |  |  | 10 915,8 | 0,0 | 0,0 | 10 915,8 |  |
| Другие общегосударственные расходы | Администрация Енисейского района. | 024 | 0113 | 0310080010 | 240 | 1 013,1 | 0,0 | 0,0 | 1 013,1 |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работу муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение качества) | МКУ «Управление образования Енисейского района» | 808 | 0701 | 03100S8400 | 610 | 4 137,1 | 0,0 | 0,0 | 4 137,1 |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям (Проведение ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций (учреждений)) |  | 808 | 0702 | 0310080010 | 610 | 5 765,6 | 0,0 | 0,0 | 5 765,6 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  | 10 915,8 | 0,0 | 0,0 | 10 915,8 |  |
| Итого по ГРБС | Администрация Енисейского района. | 024 |  |  |  | 1 013,1 | 0,0 | 0,0 | 1 013,1 |  |
| Итого по ГРБС | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Енисейского района» | 808 |  |  |  | 9 902,7 | 0,0 | 0,0 | 9 902,7 |  |

Приложение №6   к

Постановлению администрации

Енисейского района

от                          2021   №              -п

Приложение №3

к подпрограмме «Формирование

единой системы по содержанию и

ремонту объектов муниципального

имущества» муниципальной программы

«Повышение эффективности

использования муниципального

имущества Енисейского района»

Сводный титульный список по проведению всех видов ремонтов в 2021 году и плановый период 2022-2023 г.г.

|  |  | ВСЕГО в том числе по годам: | 60 573,2 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 10 915,8 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 25 988,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 23 668,8 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Титульный список муниципальных объектов на текущий ремонт в 2021 году и плановый период 2022-2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес объекта | Наименование учреждения |  | Год постройки /материал |  | % износа |  | Количество этажей |  |  | сумма стоимости работ (тыс.руб.) |  |  |  | Финансирование по титулу в ____году |  |  | Финансированеи в том числе по видам работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общестроительные |  | сантехнические | кровельные |  | окна |  | фасадные |  | спец.работы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Всего по годам в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 213,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты муниципальной собственности переданные в оперативное управление, безвозмездное пользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Енисейский район, с.Верхнепашино, ул. Советская, 91 |  |  | нежилое здание |  | кирпич |  | 27(тех.паспорт) |  | 2+1(подвал) |  |  | 1013,1 |  | 2021 |  |  | Выборочный текущий ремонт помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отрасль "Культура" в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | с.Озерное, ул.Ленинградская,50 пом.1 | МБУ «РЦК» Енисейского района |  |  | 1982/дерево |  | 44,4 |  | 2 |  |  | 1 200,30 |  | 2022 |  |  | Выборочный текущий ремонт помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Титульный список объектов капитального ремонта на 2021 год и плановый период 2022-2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес объекта | Наименование учреждения |  | Год постройки /материал |  | % износа |  | Количество этажей |  | сумма стоимости работ (тыс.руб.) |  |  | Финансирование по титулу в ____году |  |  | Финансированеи в том числе по видам работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общестроительные |  |  | сантехнические |  | кровельные |  | окна |  | фасадные |  | спец.работы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Всего по годам в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 040,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 888,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 249,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Казна муниципального образования Енисейский район свободные объекты на учете в казне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Енисейский район, с.Абалаково, ул.Нефтяников, д.7 | Нежилое здание |  | 1989/дерево |  | 41,2 |  | 1 |  | 3 500,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проект на устройство скатной кровли |  |
| отрасль "Образование" всего , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 441,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 551,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 987,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Ярцево, ул.Кирова,86 | МБДОУ "Ярцевский детский сад №3" |  | 1986/ дерево |  | 57 |  | 1 |  | 5 765,60 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши |  | Замена окон |  |  |  |  |  |
| 2 |  | с.Озерное, ул.Ленинградская,56 | МБДОУ «Озерновский детский сад № 6» |  | 1988/ж.б+плиты |  | 46,5 |  | 2 |  | 1 721,60 |  |  | 2022 |  |  | Устранение нарушений противопожарной безопасности (устройство запасного выхода)- 889,1 тыс.руб., проведение ремонтных работ доступная среда для детей с ОВЗ, детей-инвалидов -832,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | с.Вернепашино, ул.Советская,41а | МБДОУ "Верхнепашинский детский сад № 8" |  | 1975/дерево |  | 58,5 |  | 1 |  | 958,50 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт здания согласно сметного расчета планируемый срок завершения 01.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма субсидии из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 948,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма долевого финансирования из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | п.Новокаргино, ул.Строительная, 26а | МБДОУ «Новокаргинский детский сад № 20» |  | 1970/дерево |  | 60,3 |  | 1 |  | 225,30 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | утепление чердачного помещения (конденсат) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | П.Подтесово, ул.Талалихина,7 | МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29» |  | 1972/ кирпич |  | 51,7 |  | 2 |  | 3 178,6 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт здания согласно сметного расчета планируемый срок завершения 01.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма субсидии из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма долевого финансирования из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | с.Абалаково, ул.Заречная,20б | МБОУ «Абалаковская СОШ №1» |  | 1992/кирпич |  | 62,0 |  | 2 |  | - |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | с.Городище, ул.Школьная,6 | филиал МБОУ Высокогорская СОШ № 7 "Основная общеобразовательная школа с. Городище" |  | 1982/арболит |  | 66,6 |  | 2 |  | 3 093,20 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши |  | Замена окон (ПВХ) 81 оконная коробка |  |  |  |  |  |
| 7 |  | с.Плотбище, пер. Школьный, д.3 | МБОУ «Плотбищенская НОШ №9» |  | 1975/дерево |  | 56,7 |  | 1 |  | 709,80 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | п.Шапкино, ул.Мира, 1 | МБОУ «Шапкинская средняя общеобразовательная школа № 11 им.Героя Российской Федерации Боровикова В.В.» |  | 1983/кирпич |  | 41,8 |  | 2 |  | 5 119,40 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена окон (ПВХ) 2 этажа 106 оконных коробок |  |  |  |  |  |
| 9 |  | п.Новый Городок, ул.Лесная д.8 | МБОУ "Новогородокская ООШ №16 |  | 1980/дерево |  | 60 |  | 1 |  | 1 676,90 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | с.Подгорное, ул.Молодежная,7 | МБОУ "Подгорновская СОШ №17" |  | 1982/кирпич |  | 41,8 |  | 2 |  | 1 863,30 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | с.Чалбышево, ул.Рождественнского,46А | филиал МБОУ "Подгорновская СОШ №17" |  | 1987/кирпич |  | 52,8 |  | 1 |  | 1 669,00 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | с.Погодаево, ул.Гагарина, 24 (основная школа), | МБОУ Погодаевская СОШ № 18 |  | 1992/кирпич+ ж/б |  | 32,4 |  | 2 |  | 2 046,20 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши |  | замена окон (ПВХ) 27 оконных коробок |  |  |  |  |  |
| 13 |  | с.Погодаево, ул.Гагарина, 18 (дошкольные группы) |  |  | 1975/брус |  | 58,5 |  | 1 |  | 1 119,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши (правое крыльцо) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | с.Погодаево, ул.Гагарина, 24 (интернат), |  |  | 1992/кирпич |  | 33,6 |  | 1 |  | 800,00 |  |  | 2023 |  |  | Электромонтажные работы, замена электропроводки, капитальный ремонт двух спален, туалетных комнат,ремонт систем водоотведения и теплоснабжения, ремонт полов, замена межкомнатных и входных дверей, утепление фасада |  |  |  |  |  |  | замена окон (ПВХ) оконных коробок |  |  |  |  |  |
| 15 |  | п.Подтесово ул.Талалихина,8 | МБОУ «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» |  | 2000/ бетон+кирпич |  | 24,7 |  | 3 |  | 3 345,70 |  |  | 2022 |  |  | Капиталный ремонт спортивного зала, смена дощатого покрытия (полы) покраска, штукатурка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | д.Анциферово, ул.Шарабаева,2 | филиал МБОУ "Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» "Основная общеобразовательная школа д. Анциферово" |  | 1986/кирпич |  | 59,4 |  | 2 |  | 3 149,00 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена окон (ПВХ) 56 оконных коробок |  |  |  |  |  |
| отрасль "Культура" всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 349,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 837,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 512,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Абалаково, ул.Нефтяников, д.14 | "Сельский дом культуры с.Абалаково" -филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 1990/ дерево |  | 37,7 |  | 1 |  | 678,90 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена окон (ПВХ) 13 оконных коробок |  |  |  |  |  |
| 2 |  | д. Усть-Тунгуска, ул.Центральная,34 | "Сельский клуб д.Усть-Тунгуска"-филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 1990/ |  | 37,7 |  | 2 |  | 1 875,90 |  |  | 2022 |  |  | Замена дымоходной металлической друбы в кательной 84,0 тыс.руб. |  |  |  |  | Капитальный ремонт крыши, с полной заменой обрещетки и кровельного материала-1372,8 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | п.Абалаково, ул.Школьная,5а (пом.1) | "Сельский дом культуры п.Абалаково"-филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 1975 дерево |  | 52,8 |  | 1 |  | 461,40 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена окон (ПВХ) 12 оконных коробок |  |  |  |  |  |
| 4 |  | с.Верхнепашино, ул.Советская,39 | "Сельский дом культуры с.Верхнепашино"-филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 1970/дерево |  | 80,4 |  | 2 |  | 2 240,50 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт крыши (требуется корректировка локального сметного расчета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | с.Верхнепашино, ул.Геофизиков,10 | Филиал № 23 с.Верхнепашино МБУК "МПБ" Енисейского района |  | 1992/ дерево |  | 35,1 |  | 1 |  | 573,50 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена окон (ПВХ) 18 оконных коробок |  |  |  |  |  |
| 6 |  | п.Кривляк, ул.Рабочая,3 | "Сельский дом культуры п.Кривляк"-филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 1970/дерево |  | 54,4 |  | 1 |  | 544,90 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена окон (ПВХ) 8 оконных коробок |  |  |  |  |  |
| 7 |  | п.Новоназимово ул.Центральная,50 | "Сельский дом культуры п.Новоназимово"-филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 2006/арболит |  | 30 |  | 1 |  | 1 506,00 |  |  | 2022 |  |  | замена входной двери |  |  |  |  | Капитальный ремонт крыши, с полной заменой кровельного материала, ремонт стропильных ног, с частичной заменой муэрлата |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | п.Новокаргино, ул.Набережная,7 | "Сельский дом культуры п.Новокаргино"-филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 1988/дерево |  | 65,1 |  | 1 |  | 591,00 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена окон (ПВХ) 15 оконных коробок |  |  |  |  |  |
| 9 |  | п.Высокогорский ул.Строительная,2а | "Сельский дом культуры п.Высокогорский"-филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 1969/ дерево |  | 60 |  | 1 |  | 270,50 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена окон (ПВХ) 7 оконных коробок |  |  |  |  |  |
| 10 |  | с.Потапово, ул.Административная,2 | "Сельский дом культуры с.Потапово"-филиал МБУК"РЦК" Енисейского района |  | 1968/дерево |  | 61,2 |  | 1 |  | 337,00 |  |  | 2022 |  |  | Ремонт полов, и замена входных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | с.Чалбышево, ул.Рождественского,38 | "Сельский дом культуры с.Чалбышево"-филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 1969/дерево |  | 60 |  | 1 |  | 2 278,80 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт крыши, с полной заменой обрешетки и заменой балок чердачного помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | с.Плотбище, ул.Советская,18 пом.1 | "Сельский клуб с.Плотбище"-филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 1976/ дерево |  | 51,6 |  | 1 |  | 991,20 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт крыши с полной заменой обрещетки, и ремонтом стропильных ног |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отрасль "Спорт" всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п.Шапкино, ул.Школьная,5 | оперативное управление с МКУ "Комитет по СТ и МП" (спорт клуб "Медведь", филиал межпосел. библиотеки, спец. Молодежного центра) |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Титульный список объектов на строительство в 2021 году и плановый период 2022-2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес объекта | Наименование учреждения |  | Год постройки /материал |  | % износа |  | Количество этажей |  | сумма стоимости работ (тыс.руб.) |  |  | Финансирование по титулу в ____году |  |  | Финансированеи в том числе по видам работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общестроительные |  |  | сантехнические |  | кровельные |  | окна |  | фасадные |  | спец.работы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Всего по годам в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отрасль "Культура" всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д. Усть-Тунгуска, ул.Центральная,34 | "Сельский клуб д.Усть-Тунгуска"-филиал МБУК "РЦК" Енисейского района |  | 1990/ |  | 37,7 |  | 2 |  | 419,10 |  |  | 2023 |  |  | Постройка сооружения для хранения угля - 419,1 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Титульный список объектов на получение заключений специализированных организаций в 2021 году и плановый период 2022-2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес объекта | Наименование учреждения |  | Год постройки /материал |  | % износа |  | Количество этажей |  | сумма стоимости работ (тыс.руб.) |  |  | Финансирование по титулу в ____году |  |  | Финансирование в том числе по видам работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общестроительные |  |  | сантехнические |  | кровельные |  | окна |  | фасадные |  | спец.работы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Всего по годам в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отрасль "Образование" в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Потапово, ул.Административная, 4 | МБОУ «Потаповская средняя общеобразовательная школа № 8 имени кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени с мечами» Василия Анатольевича Паукова» |  | 1987/дерево |  | 70 |  | 1 |  | 150,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключение об аварийности |  |
|  |  |  | МБОУ Потаповская СОШ № 8 имени В.А. Паукова (проводятся уроки технологии) |  | 1989/дерево |  | 73 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБОУ Потаповская СОШ № 8 имени В.А. Паукова (Мастерские) |  | 1987/дерево |  | 72 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отрасль "Культура" в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | с.Подгорное, пер.Клубный, 3, | "Сельский клуб с.Подгорное"-филиал МБУК "РЦК"Енисейского района |  | дерево/1972 |  | 56,4 |  | 1 |  | 150,00 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требуется заключение об аварийности здания |  |
|  |  |  | Титульный список на муниципальные объекты для разработки проектной документации в 2021 году и плановый период 2022-2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес объекта | Наименование учреждения |  | Год постройки /материал |  | % износа |  | Кол-во этажей |  | сумма стоимости работ (тыс.руб.) |  |  | Финансирование по титулу в ____г. |  |  | Финансирование в том числе по видам работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общестроительные |  |  | сантехнические |  | кровельные |  | окна |  | фасадные |  | спец.работы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Всего по годам в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отрасль "Образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п. Высокогорский, ул.Мира 4А,Б | МБДОУ "Высокогорский детский сад №2" |  | 1981/дерево |  | 53 |  | 1 |  | 1 800,00 |  |  | 2022 |  |  | проект на реконструкцию для перевода дошкольной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | п.Шапкино, ул.Мира, 1 | МБОУ «Шапкинская средняя общеобразовательная школа № 11 им.Героя Российской Федерации Боровикова В.В.» |  | 1983/кирпич |  | 41,8 |  | 2 |  | 1 800,00 |  |  | 2022 |  |  | проект на реконструкцию для перевода дошкольной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |