АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021	                       г. Енисейск                                         № 791-п

Об утверждении эксплуатационных и инвестиционных обязательств в отношении приватизационных объектов муниципального образования Енисейский район Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Енисейского районного Совета депутатов Красноярского края от 22.12.2020 № 5-36 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Енисейского района на 2021год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить эксплуатационные обязательства для объектов электросетевого хозяйства приватизируемого муниципального  имущества Енисейского района Красноярского края согласно приложению № 1.

2. Утвердить инвестиционные обязательства для объектов электросетевого хозяйства приватизируемого муниципального  имущества Енисейского района Красноярского края сроком на 3 (три) года согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, руководителя финансового управления Т.А.Яричину.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и  подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района                                                                                  А.В.Кулешов

Приложение № 1 к постановлению

администрации района

от _______________ № ______

Эксплуатационные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства приватизируемого муниципального имущества Енисейского района Красноярского края

| № п/п | Эксплуатационные обязательства | Максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг, превышение которых является существенным нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем объектов электросетевого хозяйства приватизируемого муниципального имущества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условием эксплуатационных обязательств является обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации. | Эксплуатационные обязательства в части максимального периода прекращения и (или) предоставления потребителям товаров, услуг и допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг регламентируется Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». Согласно Правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг для первой и второй категории надежности допускаемое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса осуществляемой потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключен договор) деятельности, но не могут быть более величин, предусмотренных для третьей категории надежности. Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. |

Приложение № 2 к постановлению

администрации района

от _____________ № ______

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства приватизируемого муниципального имущества Енисейского района Красноярского края

| № п/п | Вид приватизируемого муниципального имущества | Инвестиционные обязательства, обеспечивающие комплекс мероприятий, включая техническое обслуживание и модернизацию объекта электросетевого хозяйства | Затраты на реализацию инвестиционных обязательств составляет (тыс.руб.)* с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение электроэнергетики электролиния 10кВ от п.Новоназимово - п.Сергеево, протяженность 10936 м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, от п.Новоназимово до п.Сергеево. Кадастровый номер 24:12:0000000:4329 | Замена 1,00 км неизолированного провода меньшего сечения на самонесущий изолированный провод СИП-3 1х35-20 с заменой деревянных опор. | Не менее 1906,2 |
| 2 | Сооружение электроэнергетики электролиния 10кВ от п.Новоназимово - д.Назимово, протяженность 8292 м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, от п.Новоназимово до д.Назимово. Кадастровый номер 24:12:0000000:4331 | Замена 1,00 км неизолированного провода меньшего сечения на самонесущий изолированный провод СИП-3 1х35-20 с заменой деревянных опор. | Не менее 1906,2 |
| 3 | Сооружение электроэнергетики электролиния 0,4кВ от д.Назимово, протяженность 5936 м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, д.Назимово, от ТП вдоль ул.Ермака. Кадастровый номер 24:12:0460301:270 | Замена 1,00 км магистральной линии, неизолированного провода меньшего сечения на самонесущий изолированный провод СИП-4 4х35+1х16мм2 с заменой деревянных опор, замена ответвлений на потребителей 0,4км, неизолированного провода меньшего сечения на самонесущий изолированный провод СИП-4 2х16-0,6/1,0 | Не менее 1149,8 |
| 4 | Сооружение электроэнергетики электролиния 0,4кВ п.Новоназимово, протяженность 14343 м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, п.Новоназимово, от ТП вдоль ул.Центральная, Солнечная, Молодежная, Таежная, Новая, Лазо, пер.Клубный, Школьный, Бабкина, Якубовича. Кадастровый номер 24:12:0460301:270 | Замена 1,00 км магистральной линии, неизолированного провода меньшего сечения на самонесущий изолированный провод СИП-4 4х35+1х16мм2 с заменой деревянных опор, замена ответвлений на потребителей 0,4км, неизолированного провода меньшего сечения на самонесущий изолированный провод СИП-4 2х16-0,6/1,0 | Не менее 1149,8 |
| 5 | Сооружение электроэнергетики электролиния 0,4кВ п.Сергеево, протяженность 1201 м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, п.Сергеево, от ТП вдоль ул.Трудовая. Кадастровый номер 24:12:0460401:13 | Замена 1,201 км магистральной линии, неизолированного провода меньшего сечения на самонесущий изолированный провод СИП-4 4х35+1х16мм2 с заменой деревянных опор, замена ответвлений на потребителей 0,4км, неизолированного провода меньшего сечения на самонесущий изолированный провод СИП-4 2х16-0,6/1,0 | Не менее 1628,1 |
| 6 | Сооружение электроэнергетики Трансформаторная подстанция, площадь застройки 13 кв.м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, д. Назимово, ул. Ермака, 80б. Кадастровый номер 24:12:0460301:271 | Замена автоматических выключателей номиналом 200А, 80А, 100А на номинал 250А, 100А, 160А. Замена провода АПВ 1х35мм2 на кабель ПуГВнг LS 1х50 мм2, 1х16 мм2, 1х10 мм2. Установка ограничителей перенапряжения ОПНп-0,22 УХЛ1. Замена неинтеллектуальных приборов учета электрической энергии на интеллектуальный ФОБОС 3Т NB-Fi, Замена корпуса трансформаторной подстанции КТПМ 100/10/0,4-У1. | Не менее 560,9 |
| 7 | Сооружение электроэнергетики Трансформаторная подстанция, площадь застройки 11 кв.м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, п. Новоназимово, ул. Центральная, 88. Кадастровый номер 24:12:0460102:356 | Замена автоматических выключателей номиналом 125А на номинал 160А. Установка ограничителей перенапряжения ОПНп-0,22 УХЛ1. Замена провода А-35 на СИП 3 1х35. | Не менее 61,9 |
| 8 | Сооружение электроэнергетики Трансформаторная подстанция, площадь застройки 19 кв.м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, д. Назимово, ул. Ермака, 70а. Кадастровый номер 24:12:0460301:272 | Замена автоматических выключателей номиналом 200А, 160А на номинал 200А, 250А. Замена провода А-35 на СИП 3 1х35. Замена кабеля КГ 4х25 на провод СИП 4х50. Замена неинтеллектуальных приборов учета электрической энергии на интеллектуальный ФОБОС 3Т NB-Fi. | Не менее 132,1 |
| 9 | Сооружение электроэнергетики Трансформаторная подстанция, площадь застройки 22 кв.м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, п. Новоназимово, ул. Лазо, 3а. Кадастровый номер 24:12:0460103:310 | Замена автоматических выключателей номиналом 125А, 200А на номинал 160А, 250А. Установка ограничителей перенапряжения ОПНп-0,22 УХЛ1 и разрядников РВО-10 У1. Установка корпуса трансформаторной подстанции КТПМ 100/10/0,4-У1. Замена провода АПВ 35 на СИП 3 1х35. Замена кабеля ВВГ 4х25 на кабель ПуГВнг LS 1х50 мм2. | Не менее 327,0 |
| 10 | Сооружение электроэнергетики Трансформаторная подстанция, площадь застройки 14 кв.м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, п. Новоназимово, ул. Лазо, 13б. Кадастровый номер 24:12:0460103:307 | Замена автоматических выключателей номиналом 630А, 200А на номинал 250А. Установка ограничителей перенапряжения ОПНп-0,22 УХЛ1 и разрядников РВО-10 У1. Установка корпуса трансформаторной подстанции КТПМ 100/10/0,4-У1. Замена провода А-35 на СИП 3 1х35. Замена кабеля ВВГ 4х25 на провод СИП 4х50. | Не менее 176,7 |
| 11 | Сооружение электроэнергетики Трансформаторная подстанция, площадь застройки 13 кв.м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, п. Новоназимово, ул. Молодежная, 17. Кадастровый номер 24:12:0460102:355 | Замена автоматических выключателей номиналом 200А, 100А на номинал 250А, 160А. Установка ограничителей перенапряжения ОПНп-0,22 УХЛ1. Замена провода А-35 на СИП 3 1х35. | Не менее 86,8 |
| 12 | Сооружение электроэнергетики Трансформаторная подстанция, площадь застройки 25 кв.м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, п. Новоназимово, ул. Солнечная, 1а. Кадастровый номер 24:12:0460103:308 | Замена автоматических выключателей номиналом 80А, 125А на номинал 100А, 160А. Установка ограничителей перенапряжения ОПНп-0,22 УХЛ1 и разрядников РВО-10 У1. Установка корпуса трансформаторной подстанции КТПМ 100/10/0,4-У1. Замена провода А-35 на СИП 3 1х35. | Не менее 243,9 |
| 13 | Сооружение электроэнергетики Трансформаторная подстанция, площадь застройки 26 кв.м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, д. Сергеево, ул. Трудовая, 30а. Кадастровый номер 24:12:0460401:14 | Замена автоматических выключателей номиналом 125А, 100А на номинал 200А, 160А. Установка ограничителей перенапряжения ОПНп-0,22 УХЛ1 и разрядников РВО-10 У1. Установка корпуса трансформаторной подстанции КТПМ 100/10/0,4-У1. Замена провода АПВ 35 на СИП 3 1х35. Замена кабеля ВВГ 4х25 на кабель ПуГВнг LS 1х50 мм2, замена неинтеллектуальных приборов учета электрической энергии на интеллектуальный ФОБОС 3Т NB-Fi. Замена провода АПВ 35 на СИП 4 4х50+1х16. | Не менее 407,6 |
| 14 | Сооружение электроэнергетики Трансформаторная подстанция, площадь застройки 22 кв.м., год завершения строительства 1988, адрес: Красноярский край, Енисейский район, п. Новоназимово, ул. Солнечная, 13. Кадастровый номер 24:12:0460103:309 | Замена автоматических выключателей номиналом 80А, 100А на номинал 100А, 160А. Установка ограничителей перенапряжения ОПНп-0,22 УХЛ1 и разрядников РВО-10 У1. Установка корпуса трансформаторной подстанции КТПМ 100/10/0,4-У1. Замена провода АПВ 35 на СИП 3 1х35. Замена кабеля ВВГ 4х25 на кабель ПуГВнг LS 1х50 мм2. | Не менее 265,3 |

*за счет средств инвестора.