АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2022 г. Енисейск № 87-п

#### О мерах по предотвращению возможного затопления населенных пунктов района в период весеннего паводка 2022 года

В целях проведения мероприятий, имеющих важное социально- экономическое значение, защиты населения, сельскохозяйственных животных и сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов в период весеннего паводка 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о противопаводковой комиссии Енисейского района (приложение № 1).
2. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии (приложение № 2).
3. Утвердить План мероприятий по подготовке к весеннему паводку на территории Енисейского района в 2022 году (приложение №3).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, указанным в Плане (приложение № 3) **в срок до 11.03.2022** предоставить в МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района» (Бурдеев В.В.) (далее - Управление по ГО и ЧС) пакет документов по подготовительно-предупредительным мероприятиям к весеннему паводку 2022 года.
5. Финансовому управлению администрации района (ЯричинаТ.А.) осуществлять финансирование подготовительно-предупредительных, противопаводковых мероприятий, возможных эвакуационных и аварийно-спасательных мероприятий по ликвидации последствий весеннего половодья, в соответствии с утвержденным бюджетом района на 2022 год.
6. Рекомендовать Енисейской гидрометеорологической обсерватории (Анкудинова):

* обеспечить мониторинг и прогнозирование весеннего паводка на реках района;
* предоставлять в противопаводковую комиссию подробные сведения о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях в бассейнах рек района, прогнозы вскрытия льда и максимальных уровнях воды в период половодья на них;
* в период возникновения опасности, превышения уровней воды в бассейнах рек выше критических отметок, обеспечить учащённое предоставление гидрометеорологической информации в круглосуточном режиме;
* во взаимодействии с главами поселений, Единой дежурно-диспетчерской службой организовать нештатные водомерные посты, обеспечить получение оперативной информации о прохождении ледохода и об изменениях уровней воды.

1. Рекомендовать главам сельсоветов (поселка), подведомственные населенные пункты которых расположены в зоне возможного подтопления паводковыми водами (**Ярцево, Напарино, Фомка, Назимово, Абалаково, Озерное, Подтесово, Александровский Шлюз, Верхнепашино (Симоновка), Айдара)**:

подготовить нормативные, правовые акты и планирующие документы по подготовке к паводку 2022 года;

создать противопаводковую комиссию, утвердить Положение о ней и функциональные обязанности каждого члена данной комиссии;

разработать и утвердить План подготовительно-предупредительных, противопаводковых мероприятий, организовать его выполнение;

определить задачи имеющимся на подведомственной территории руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, по подготовке к предстоящему паводковому периоду;

обеспечить личный контроль за складывающейся паводковой обстановкой, прохождением ледохода и изменением уровня воды в реках;

в период осложнения паводковой ситуации организовать нештатные водомерные посты и организовать учащенные наблюдения за изменением уровня паводковых вод;

разработать порядок оперативного оповещения руководящего состава и населения, в случае угрозы подтопления (затопления) подведомственных населенных пунктов;

утвердить список сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ на подведомственной территории и определить порядок их привлечения в условиях возможной чрезвычайной ситуации;

разработать и утвердить план эвакуации населения населенных пунктов, расположенных в зоне возможного подтопления в период половодья, согласно складывающейся паводковой обстановке;

разработать и утвердить расчет транспортных ресурсов, необходимых для эвакуации населения, сельхозживотных и материальных ценностей из зон возможного подтопления;

привлекать, в установленном порядке предприятия и организации, независимо от форм собственности, местное население, а также транспортные и плавсредства для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных пропуском льда, паводковых и талых (снеговых) вод;

заключить предварительные договоры на возможное привлечение автомобильного транспорта, плавсредств (суда предприятий, организаций, лодки местного населения) для проведения возможной эвакуации населения из зон подтопления в период паводка;

подготовить перечень подтапливаемых жилых домов, промышленных и социально значимых объектов, в зависимости от превышения опасных (критических) уровней воды с градацией через 1 метр;

разработать (откорректировать) поименный список жителей, проживающих в зоне возможного подтопления паводковыми водами в подведомственных, паводкоопасных населенных пунктах;

отдельно выделить жителей, относящихся к маломобильной группе населения (дети, люди пожилого возраста, инвалиды), закрепить их нормативно-правовым актом за конкретным транспортным средством и мобильной бригадой (должностным лицом), при необходимости, провести их заблаговременную эвакуацию в пункты временного размещения;

определить места временного размещения населения и рассчитать необходимое количество материальных средств для оснащения и обеспечения готовности запланированных пунктов временного размещения (эвакопунктов) для приёма эвакуированного населения;

подготовить список домашних животных, в соответствии с составленными списками жителей, попадающих в зону подтопления, определить места их временного размещения, порядок перегона, доставки и всестороннего обеспечения (опилки, корма, фураж);

при необходимости, провести своевременное отселение населения и эвакуацию сельскохозяйственных животных, попадающих в зону затопления, в пункты временного размещения, а также заблаговременно обеспечить необходимыми материально-техническими средствами и продуктами питания эваконаселение, кормами - сельскохозяйственных животных;

предусмотреть необходимый резервный запас продуктов питания и предметов первой необходимости для снабжения эвакуированного населения в местах их временного размещения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций паводкового периода (3 суток), для чего заключить предварительные договоры с предприятиями торговли, ведомственными столовыми учреждений образования, запланированными для обеспечения горячим питанием эваконаселение;

организовать информирование населения о прогнозируемой паводковой обстановке, обеспечить незамедлительное оповещение населения об опасности подтопления, о маршрутах эвакуации, расположении эвакопунктов и порядке оказания помощи (через местные системы голосового оповещения, посыльными и т.д.);

инициировать разъяснительную работу о необходимости очистки водоотводных канав на территории частных подворий, водотоков, в целях предотвращения подтоплений снеговыми, талыми водами;

подготовить карты-схемы населенных пунктов (если нет в наличии карты, то нарисовать схематично от руки, либо распечатать из паспорта территории, разрабатываемого ЕДДС), расположенных в зоне возможного подтопления в период паводка, и обозначить на них развитие ситуации с обозначением зон подтопления с интервалом изменения уровня воды через 1 метр (что затапливается при том или ином уровне, количество затапливаемых жилых домов, объектов экономики, жизнеобеспечения, социального назначения, количество пострадавшего населения (в том числе детей), расположение эвакопунктов и мест временного размещения сельхозживотных, расположение вертолетной площадки и т.д.);

после получения решения КЧС и ПБ Енисейского района «О мерах по предотвращению возможного затопления населенных пунктов Енисейского района в период паводка 2022 года», провести аналогичное заседание КЧС и ПБ сельсовета (поселка), копию решения КЧС и ПБ предоставить **в срок до 11.03.2022**;

копии указанных документов **(в бумажном виде)** предоставить в Управление по ГО и ЧС (Бурдеев В.В.) в отдельно сформированной папке для предоставления на проверку в Главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю и Агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края, **в срок до 11.03.2022;**

1. МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района» (Бурдеев В.В.):

* **в срок до 11.03.2022** разработать организационно-практические мероприятия по участию в специальном учении: «Организация и проведение практических мероприятий по предупреждению паводков и защите населения, материально-технических средств, сельскохозяйственных животных на территории населенных пунктов края», с указанием практических, предупредительных мер по защите от подтопления в период паводка населённых пунктов: **Ярцево, Напарино, Фомка, Назимово, Абалаково, Озерное, Подтесово, Александровский Шлюз, Верхнепашино (Симоновка), Айдара**;
* оказывать методическую помощь, оперативную обработку и анализ поступающей информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке территорий сельсоветов (поселка) к ледоходу и весеннему половодью 2022 года;
* провести подготовительные мероприятия к проведению возможных аварийно-спасательных работ, эвакомероприятий и ликвидации возможных последствий весеннего половодья;
* организовать координацию и взаимодействие между имеющимися силами и средствами в зоне возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком;
* разработать и распространить через глав паводкоопасных территорий памятки по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком, **в срок до 11.03.2022.**

1. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Енисейский» (Дементьев) во взаимодействии с соответствующими службами района, предусмотреть необходимый комплекс мер по возможному организованному выводу из зон стихийного бедствия пострадавшего населения, предотвращению и пресечению случаев краж, мародерства, обеспечению охраны общественного порядка и сохранности имущества граждан, предприятий и организаций в зонах возможного подтопления паводковыми водами, ведомственный приказ и информацию о проделанной работе предоставить в Управление по ГО, ЧС (Бурдеев В.В.) **в срок до 11.03.2022.**
2. Рекомендовать КГКУ «Енисейский ветеринарный отдел» (Дураков В.В.):

* обеспечить постоянный ветеринарный контроль в период весеннего паводка;
* подготовить информацию об имеющемся резерве вакцин, лечебных сывороток, дезсредств, в целях предотвращения острозаразных заболеваний животных при их перемещении, размывании захоронений, скученном содержании животных под открытым небом в местах возможного затопления и предоставить в Управление по ГО, ЧС (Бурдеев) **в срок до 11.03.2022.**

1. Отделу экономического развития района (Байбекова Р.И.):

* с учетом прогнозируемой паводковой ситуации, во взаимодействии с главами паводкоопасных поселений подготовить и представить в Управление по ГО и ЧС (Бурдеев В.В.) **в срок до 11.03.2022**  расчет наличия, потребности в продуктах питания и предметах первой необходимости для возможного снабжения эвакуированного населения паводкоопасных населенных пунктов, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций паводкового периода (резервный запас 50 человек на 3 суток);
* в соответствии с разработанными расчетами, организовать контроль за заключением предварительных договоров главами сельсоветов (поселка) с ведомственными столовыми учреждений образования на горячее питание, с торговыми организациями на резервирование необходимого количества продуктов питания и предметов первой необходимости, в целях первоочередного снабжения эваконаселения, в случае проведения эвакуационных мероприятий из зон затопления в период весеннего половодья, отчетную информацию и копии договоров предоставить **в срок до 11.03.2022** в Управление ГО и ЧС (Бурдеев В.В.).

1. Экспертно-правовому отделу (Авхадеев М.Н.) организовать работу по закупке товаров, работ, услуг необходимых для оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи населению в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Рекомендовать ООО «Енисейэнергоком» (Погодаев В.А.):

* обеспечить выполнение неотложных мероприятий по защите дизельных электростанций, котельных, теплосетей, водопроводов, канализации и других объектов ЖКХ, расположенных в зоне затопления паводковыми водами на территории района;

организовать аварийное электроснабжение в зонах чрезвычайных ситуаций паводкового периода 2022 года;

подготовить ведомственный приказ о проведении подготовительно-предупредительных, противопаводковых мероприятий на подведомственных объектах, план подготовительных мер к работе в условиях возможного подтопления паводковыми водами и расчет задействованных в противопаводковых мероприятиях сил и средств, копии документов по подготовке к весеннему паводку предоставить в Управление по ГО и ЧС (Бурдеев В.В.) **в срок до 11.03.2022.**

1. Рекомендовать территориальному отделу территориального управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Лесосибирске (Вецлер Я.И.):

* обеспечить оперативный анализ и прогноз санитарно-гигиенической, эпидемиологической и эпизоотической обстановки на территории района в период весеннего половодья и незамедлительно предоставлять информацию об ее ухудшении в районную противопаводковую комиссию;
* инициировать подготовку к проведению возможного комплекса противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления паводковыми водами;
* отчетную информацию о подготовке к паводковому периоду прошу предоставить в Управление по ГО и ЧС (Бурдеев В.В.) **в срок до 11.03.2022.**

1. Рекомендовать филиалу в городе Лесосибирск федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Гаталюк):

* предусмотреть необходимые силы и средства, а также создать необходимый резервный запас ресурсов, медикаментов, биопрепаратов и дезсредств для проведения возможных работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации при ликвидации возможных последствий подтопления жилья паводкоопасных населенных пунктов Енисейского района в 2022 году;
* рассмотреть вопрос по заключению с администрацией Енисейского района договора о намерениях на оказание возможных платных услуг по дезинфекции, дератизации и дезинсекции открытых территорий, помещений и водных объектов, используемых для хозяйственно- питьевого водоснабжения в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2022 году;
* отчетную информацию о подготовке к паводковому периоду прошу предоставить в Управление по ГО и ЧС (Бурдеев В.В.) **в срок до 11.03.2022.**

1. Рекомендовать КГБУЗ «Енисейская районная больница» (Омельчук Ю.Е.):

* создать неснижаемый резервный запас медикаментов, медицинского и санитарного имущества и организовать квалифицированное медицинское обеспечение населения в населенных пунктах района, попадающих в зону подтопления в период паводка;
* быть в готовности к возможной локализации и ликвидации очагов инфекционных заболеваний в местах временного размещения населения, в случае проведения эвакомероприятий;
* привести в готовность имеющиеся силы и средства для оказания медицинской помощи в паводкоопасных населенных пунктах;
* отчетную документацию о подготовке к паводковому периоду предоставить в Управление по ГО и ЧС (БурдеевВ.В.) **в срок до 11.03.2022.**

1. Рекомендовать 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Ермаков), ОППО-12 Енисейский район КГКУ«Противопожарная охрана Красноярского края» (Андреев А.Н.), МКУ«Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района» (Бурдеев В.В.):

* привести в готовность имеющиеся силы и средства для возможного проведения аварийно-спасательных мероприятий, обеспечить пожарную безопасность в местах возможного стихийного бедствия;
* обеспечить готовность имеющихся средств оперативной радиосвязи для использования в зоне паводка.

1. Отделу по вопросам сельского хозяйства (Соколова И.А.):

* во взаимодействии с главами поселений, организовать подготовку к проведению мероприятий по эвакуации сельскохозяйственных животных из зон возможного подтопления в период паводка;
* обеспечить контроль за созданием сельхозпредприятиями района (фермерскими и личными подсобными хозяйствами), попадающими в зону подтопления, необходимого запаса кормов, фуража, для обеспечения скота в планируемых местах временного размещения;
* установить контроль за принятием своевременных подготовительных мер по сохранности сельхозживотных, имеющихся материальных ценностей и снижению возможного ущерба от паводка;

**в срок до 11.03.2022** подготовить и предоставить в Управление по ГО, ЧС (Бурдеев В.В.):

* расчеты поголовья и количества кормов, необходимого и имеющегося для обеспечения сельхозживотных в местах возможной эвакуации, информацию о порядке эвакуации (транспорт, своим ходом), о наличии и готовности мест временного размещения сельхозживотных, расположенных в зоне подтопления;
* аналитические данные о наличии в зонах подтопления паводковыми водами фермерских и личных подсобных хозяйств с указанием количества сельскохозяйственных животных, планируемых мест их временного размещения, порядка эвакуации и обеспечения кормами в период подтопления.

1. Рекомендовать Енисейскому филиалу АО «Лесосибирск-Автодор» (Анашкин О.В.):

* **в срок до 11.03.2022** разработать и представить в Управление по ГО и ЧС (Бурдеев В.В.) План защиты мостов, дорог и гидротехнических сооружений Енисейского района в период прохождения ледохода текущего года;
* своевременно провести предупредительные, инженерно-технические мероприятия по сохранению автодорожного полотна, мостов и гидротехнических сооружений, расположенных в зоне ледохода и затопления паводковыми водами на территории района;
* до наступления паводка, провести работы по очистке кюветов, водопропускных труб, мостов и подходов к ним.

1. Отделу транспорта, связи и природопользования (Панова И.А.) установить контроль:

* за состоянием дорог, мостов, гидротехнических сооружений, попадающих в прогнозируемую зону разрушения паводковыми водами;
* за своевременным закрытием имеющихся на территории района ледовых переправ, их своевременным разрушением собственниками переправ, в целях предотвращения движения по ним после их закрытия;
* за обеспечением бесперебойной связи в паводкоопасный период.

Об исполнении указанных мероприятий предоставить отчетную информацию в Управление по ГО и ЧС (Бурдеев В.В.) **в срок до 11.03.2022.**

1. Рекомендовать ПО СЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (Жарников Ю.Н.), Северному филиалу АО «КРАСЭКО» (Свириденко Е.В.), ООО «Енисейэнергоком» (Погодаев В.А.):

* организовать проведение проверок готовности электрооборудования, подстанций, опор линий электропередач и др., которые могут быть подвержены подтоплению паводковыми, талыми (снеговыми) водами;
* при необходимости, провести работы по защите подведомственных объектов электроснабжения от паводковых, снеговых (талых) вод;
* о выполненных мероприятиях предоставить информацию в Управление по ГО и ЧС (Бурдеев В.В.) **в срок до 11.03.2022.**

1. Рекомендовать ООО «АэроГео» (Мамаев) организовать дежурство экипажа вертолета для проведения возможных аварийно-спасательных работ и проведения экстренной эвакуации населения из возможных мест возникновения чрезвычайных ситуаций, в период осложнения паводковой обстановки.
2. Рекомендовать ГИМС (Тауснев С.М.):

* провести инвентаризацию имеющихся в паводкоопасных населенных пунктах плавсредств (лодки местного населения), в целях привлечения их для возможной эвакуации людей и материальных ценностей из зон подтопления паводковыми водами;
* результаты инвентаризации направить в Управление по ГО и ЧС (Бурдеев В.В.), **в срок до 11.03.2022.**

1. Рекомендовать Енисейскому ПСО КГКУ «Спасатель» (Солдатов В.А.):

* разработать и предоставить в Управление по ГО и ЧС (Бурдеев В.В.) оперативный план (расчет) распределения имеющихся сил и средств для проведения возможных аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления в период весеннего паводка текущего года, **в срок до 11.03.2022;**
* проверить готовность имеющихся сил и средств поисково-спасательного отделения для выдвижения к месту возможной чрезвычайной ситуации в целях проведения аварийно- спасательных и эвакуационных мероприятий в паводкоопасный период;
* во взаимодействии с главами паводкоопасных поселений обеспечить рейдовые мероприятия, организовать информирование населения о запрете выхода на лёд в местах несанкционированных ледовых дорог (тропинок) через р.Енисей и местах закрытия ледовых переправ в период прохождения весеннего ледохода.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Главы района А.В. Кулешов

## Приложение № 1 к постановлению

администрации Енисейского района

от \_\_.02.2022 № \_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о противопаводковой комиссии Енисейского района**

**I . Общие положения**

1.1. Противопаводковая комиссия создаётся при администрации района, с целью планирования, организации и координации выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию паводковых явлений на территории Енисейского района (далее – район).

1.2. Состав противопаводковой комиссии ежегодно утверждается главой района.

1.3. В своей деятельности противопаводковая комиссия руководствуется ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального Закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Положением, другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Принятые комиссией решения оформляются постановлением администрации района.

**II . Основные задачи противопаводковой комиссии**

2.1. Противопаводковая комиссия, при угрозе возникновения затопления, работа­ет в дежурном режиме и проводит следующие мероприятия:

• организует круглосуточный контроль за паводковой обстановкой в зоне своей ответственности, используя посты Енисейской гидрометеостанции и своих наблюдате­лей;

• поддерживает постоянную связь и обменивается информацией с противопаводковыми комиссиями, комисси­ями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней и оперативными дежурными органов управления объектов экономики;

• проводит учения (тренировки) по противопаводковой тематике и организу­ет обучение населения правилам поведения и действиям во время наводне­ний;

• отправляет донесения в вышестоящие органы управления;

• уточняет и корректирует планы противопаводковых мероприятий с учетом складывающейся обстановки;

• решением главы района организует круглосуточное де­журство спасательных сил и средств;

• уточняет места временного отселения постра­давших жителей из подтопленных домов, организует подго­товку общественных зданий (школ, клубов и т.п.) или палаточных городков к размещению эвакуируемых;

• предусматривает обеспечение эвакуируемого населения всем необходимым для жизни;

• согласует с местными органами внутренних дел и местного самоуправления поря­док охраны имущества, оказавшегося в зоне затопления;

• организует круглосуточные дежурства по наблюдению за изменением уров­ня воды в источниках наводнения;

• участвует в организации и оборудовании объездных маршрутов транспорта взамен подтопленных участков дорог;

• организует и контролирует укрепление имеющихся гидротехнических сооружений и сооружение новых дамб и обвалований;

• организует и поддерживает взаимодействие со всеми имеющимися службами экстренного реагирования.

III. Превентивные мероприятия в период подготовки к паводковым явлениям

3.1. В подготовительный период важную роль играет анализ обстановки и про­гнозирование возможного затопления населенных пунктов.

Анализ обстановки предусматривает выявление возможных причин возник­новения угрозы затопления населенных пунктов, среди которых могут быть на­званы половодье и паводок, а также факторы, способствующие возникновению затопления и подтопления. При этомвыявляются возможные сценарии развития ЧС в результате которых:

• существенно нарушаются условия жизнедеятельности людей на территории района (территории поселения, объекта);

• возможны человеческие жертвы или ущерб здоровью большому количеству людей;

• могут быть значительные материальные потери;

• возможен значительный ущерб окружающей среде. Выявление перечисленных вариантов ЧС, связанных с затоплением террито­рий, производится на основании:

• статистических данных о наводнениях и данных многолетних наблюдений по данной территории;

• изучения планов действий промышленных объектов в случае возникновении ЧС;

• собственных оценок территориальных органов управления.

3.2. По выявленным факторам, способствующим возникновению ЧС, а также вторичным факторам, представляющим угрозу населению и объектам эко­номики производится:

* оценка вероятности возникновения ЧС;
* оценка масштабов возможной ЧС.

3.3. Под масштабами следует понимать:

• количество погибших;

• количество пострадавших;

• величину материального ущерба;

• объем эвакомероприятий и первичного жизнеобеспечения эваконаселения;

• затраты на ликвидацию ЧС и восстановительные работы;

• косвенные потери (недовыпуск продукции, затраты на пособия, компенсационные выплаты, пенсии и т.д.) и др.

Оценка вероятности возникновения и масштабов ЧС, вызванных паводками на промышленных объектах, системах жизнеобеспечения и т.д., производится администрацией соответствующих территорий, объектов.

3.4. В период весеннего половодья и паводков на рекахрайона противопаводковая комиссия предусматривает выполнение следующих мероприятий:

• определение границ и размеров зон затопления, количества населенных пунктов, объектов экономики, пло­щади сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий связи и электропередач, попадающих в зоны подтоплений и затоплений;

• определение количества пострадавшего населения, а также временно отселяемых из зоны затопления;

• определение подтопленных, разрушенных домов, построек и т.п.;

• объемы откачки воды из затопленных сооружений;

• количество голов погибших сельскохозяйственных животных;

• местоположение и размеры сооружаемых дамб, запруд, обвалований, креп­лений откосов берегов, водоотводных канав;

• определение предварительного размера материального ущерба;

• численность привлекаемых сил и средств (личного состава, техники и т.п.);

• непосредственные мероприятия по защите населения.

IV. Действия при угрозе затоплений, вызванных авариями на гидротехнических сооружениях

4.1. Основными превентивными мероприятиями при угрозе затоплений, вызван­ных авариями на гидротехнических сооружениях, являются:

• организация круглосуточного наблюдения за состоянием дамб, водосбросов и других гидро­технических сооружений;

• организация ремонтно-укрепительных работ на гидротехнических сооружениях;

• создание и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населе­ния и руководителей объектов экономики о возможной аварии на гидротехническом сооружении и подготовке к эвакуации;

• срочная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и наиболее ценного имущества из зон с временем добегания волны прорыва до 4 часов в районы временного отселения, расположенные на возвышенных местах.

**V. Состав комиссии**

5.1. Комиссию возглавляет и организует председатель, в его отсутствие заместитель.  
 5.2. В состав комиссии входят руководители структурных подразделений, финансовых органов, здравоохранения, энергетики, связи, а также других отраслей.

3.3. Положение и состав комиссии утверждается главой Енисейского района.  
 3.4. Функциональные обязанности членов комиссии утверждаются председателем комиссии.

**VI . Организация работы противопаводковой комиссии**

4.1. Председатель комиссии несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций.

4.2. Распределение обязанностей между членами комиссии производится председателем комиссии.

4.3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом работы.

4.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

4.5. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, в его отсутствие заместителем.

4.6. Организация работы комиссии возлагается на секретаря комиссии, в обязанности которого входят:

* подготовка материалов к заседанию комиссии;
* созывы заседания и ведение протоколов.

4.7. Организационно-техническую и информационно-аналитическую деятельность комиссии обеспечивает МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района».

### Приложение № 2 к постановлению

администрации Енисейского района

от \_\_.02.2022 № \_\_\_\_

**СОСТАВ**

**районной противопаводковой комиссии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кулешов А.В. | * Глава района - председатель противопаводковой комиссии; |
|  | Губанов А.Ю. | * Первый заместитель главы района – заместитель председателя противопаводковой комиссии; |
|  | Бурдеев В.В. | * руководитель МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района», секретарь противопаводковой комиссии. |
| **Члены комиссии:** | | |
|  | Яричина Т.А. | * заместитель главы района по финансам, экономике и имущественным вопросам - руководитель финансового управления; |
|  | Пистер В.А. | * заместитель главы района по социальной сфере; |
|  | Соколова И.А. | * начальник отдела по вопросам сельского хозяйства администрации района; |
|  | Панова И.А. | * начальник отдела транспорта, связи и природопользования администрации района; |
|  | Тархова Т.А. | * руководитель МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»; |
|  | Байбекова Р.И. | * начальник отдела экономического развития администрации района; |
|  | Яричина И.И. | * начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»; |
|  | Ткачева Н.А. | * руководитель МКУ «Центр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района»; |
|  | Бурбукина Е.К. | * руководитель МКУ «Управление образования Енисейского района; |
|  | Анкудинова Н.С. | * начальник Енисейской гидрометеообсерватории; |
|  | Погодаев В.А. | * генеральный директор ООО«Енисейэнергоком»; |
|  | Омельчук Ю.Е. | * главный врач КГБУЗ «Енисейская РБ»; |
|  | Дементьев С.Н. | * начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Енисейский»; |
|  | Гаталюк Д.С. | * главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» г.Лесосибирск (по согласованию); |
|  | Вецлер Я.И. | * начальник территориального отдела территориального управления Роспотребднадзора по Красноярскому краю в г.Лесосибирске (по согласованию); |
|  | Ермаков А.В. | * начальник 13 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, заместитель председателя комиссии по защите территорий и населения; |
|  | Андреев А.Н. | * начальник ОППО-12 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»; |
|  | Дураков В.В. | * начальник КГКУ «Енисейский ветеринарный отдел»; |
|  | Патюков С.С. | * начальник Енисейского МРО КГКУ «КРУДОР»; |
|  | Анашкин О.В. | * директор Енисейского филиала АО«Лесосибирск- Автодор»; |
|  | Жарников Ю.Н. | * директор ПО СЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Красноярскэнерго»; |
|  | Свириденко Е.В. | * начальник Енисейского участка электрических сетей Северного филиала АО«КрасЭКО»; |
|  | Тауснев С.М. | * старший инспектор Енисейского участка ГИМС; |
|  | Солдатов В.А. | * начальник Енисейского поисково-спасательного отделения КГКУ «Спасатель»; |
|  | Никитина С.С. | * начальник территориального отдела КГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Енисейску и Енисейскому району» (по согласованию); |
|  | Губаревич Н.Н. | * директор филиала ОАО «ЕРП» Подтесовской РЭБ флота (по согласованию); |
|  | Варламова В.И. | директор филиала Росгосстрах по г.Енисейску и Енисейскому району (по согласованию)*;* |

### Приложение № 3 к постановлению

### администрации Енисейского района

от \_\_.02.2022 № \_\_\_\_

# ПЛАН

**мероприятий по подготовке к весеннему паводку на территории Енисейского района в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Отметка о выпол-нении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Предусмотреть в бюджете района текущего года резерв финансовых средств для создания резервного запаса продуктов питания, предметов первой необходимости для обеспечения эваконаселения в местах возникновения возможных чрезвычайных ситуаций поводкового периода, для проведения неотложных работ по подготовке объектов к весеннему половодью и финансирования мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий паводкового периода. | 11.03.2022 г. | Финансовое управление администрации района |  |
| 2. | В целях предотвращения подтопления жилых домов талыми водами, организовать проведение очистки водосточных канав, кюветов в населенных пунктах на подведомственной территории.  Информировать население, попадающее в зону затопления о складывающейся обстановке и действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, используя местные средства оповещения и личные встречи с жителями населенных пунктов.  На период возникновения паводковой опасности установить круглосуточное дежурство должностных лиц, каждый час докладывать об изменениях в складывающейся поводковой обстановке.  Информацию о прохождении ледохода и складывающейся паводковой обстановке докладывать через оперативного дежурного ЕДДС по телефонам 112, 2-80-12, сот.89504106484  О факте возникновения или случившейся чрезвычайной ситуации докладывать немедленно. | В течение паводкового периода | Главы сельсоветов (поселка), руководители объектов экономики района |  |
| 3. | Определить комплекс мероприятий:  -по подготовке мест временного размещения эваконаселения;  -по проведению эвакуации населения из зон возможного затопления;  -по организации первоочередного жизнеобеспечения населения, заключить договоры с торговыми организациями, на поставку продуктов питания и предметов первой необходимости, на горячее питание в ведомственных столовых учреждений образования, в случае возникновения ЧС паводкового периода.  -по защите сельскохозяйственных животных и материальных ценностей, в случае подъема уровня воды выше критических отметок в населенных пунктах района. | 11.03.2022г. | Главы Ярцевского, Луговатского, Новоназимовского, Абалаковского, Озерновского, Верхнепашинского, Маковского сельсоветов, п.г.т.Подтесово |  |
| 4. | Произвести предварительные расчёты по эвакуации населения, домашних животных и материальных ценностей из зон возможных затоплений: **Ярцево, Напарино, Фомка, Назимово, Абалаково, Озерное, Подтесово, Александровский Шлюз, Верхнепашино (Симоновка), Айдара**. Заключить предварительные договоры с руководителями предприятий, частными лицами на привлечение автотранспортной техники и плавсредств (суда, моторные лодки) для проведения эвакуационных мероприятий в период паводка. | До 11.03.2022г. | Главы Ярцевского, Луговатского, Новоназимовского, Абалаковского, Озерновского, Верхнепашинского, Маковского сельсоветов, п.г.т.Подтесово |  |
| 5. | Подготовить имеющиеся помещения в планируемых пунктах временного размещения для приёма эвакуированного населения на случай возникновения ЧС в населенных пунктах: **Ярцево, Напарино, Фомка, Назимово, Абалаково, Озерное, Подтесово, Александровский Шлюз, Верхнепашино (Симоновка), Айдара.** | До начала ледохода | Главы Ярцевского, Луговатского, Новоназимовского, Абалаковского, Озерновского, Верхнепашинского, Маковского сельсоветов, п.г.т.Подтесово |  |
| 6. | Подготовить загоны временного содержания сельскохозяйственных животных в период возможного паводка и создать необходимый запас кормов в данных местах. | До 11.03.2022г. | Главы сельсоветов (поселка), руководители сельхозпредприятий (фермеры, частные лица) |  |
| 7. | Обеспечить наблюдение гидрологического режима р.Енисей, представлять в районную противопаводковую комиссию, в Управление по ГО, ЧС (Бурдеев) подробные сведения о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях, прогнозы сроков вскрытия и максимальных уровнях половодья на реках района.  На паводкоопасных территориях района установить дополнительные водомерные посты в составе 1-2 чел. для контроля за подъёмом воды. | В период половодья  По мере необходимости | Гидро-метеорологическая обсерватория  Главы паводкоопасных  поселений |  |
| 8. | Обеспечить оперативный анализ и прогноз санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки, информировать противопаводковую комиссию района об организации и проведении комплекса противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в паводковый и послепаводковый периоды, о санитарно-гигиеническом контроле в местах временного размещения населения, о качестве питьевой воды и продуктов питания. | В период половодья | Территориальный отдел территориального управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Лесосибирске |  |
| 9. | Представить на согласование в районную КЧС и ПБ предложения по участию в специальном учении с практическими мероприятиями на территории затапливаемых сёл и поселка.  Произвести предварительные расчёты, объёмы и размер денежных средств, необходимых для организации жизнеобеспечения пострадавшего населения в зонах возможного затопления, в местах эвакуации и снабжения продовольствием, материально-техническими средствами, предметами первой необходимости и ГСМ. | До  11.03.2022 г. | Главы сельсоветов (поселка),  районная противопаводковая комиссия, КЧС и ПБ |  |
| 10. | Определить необходимое количество привлекаемых аварийно- спасательных формирований, сил и средств для ведения аварийно- спасательных работ. | До 11.03.2022г. | Главы сельсоветов (поселка);  управление по ГО, ЧС |  |
| 11. | Обеспечить своевременное проведение предупредительных мероприятий по сохранению автодорожного полотна, мостов, гидротехнических сооружений, объектов жизнеобеспечения населения, подстанций, опор линий электропередач, предприятий, учреждений и организаций, расположенных в зоне ледохода и затопления паводками. | До 11.03.2022г. | Главы сельсоветов (поселка), Енисейский филиал АО «Лесосибирск-Автодор», ООО «Енисейэнергоком», ПО СЭС филиала ПАО «Россети Сибирь», Енисейский участок АО «КрасЭКО», руководители предприятий, организаций, учреждений |  |
| 12. | Подготовить и направить в районную противопаводковую комиссию через Управление по ГО, ЧС План практических мероприятий по подготовке к весеннему половодью объектов сельского хозяйства, фермеров, личных подсобных хозяйств района. | До 11.03.2022г. | Главы сельсоветов (поселка);  отдел по вопросам сельского хозяйства |  |
| 13. | Оборудовать пункты временного размещения, подготовить жилой сектор, сектор горячего питания для приёма эваконаселения, организовать первоочередное жизнеобеспечение продовольствием, предметами первой необходимости.  Подготовить ёмкости для создания запасов питьевой воды в местах предполагаемого расселения населения. Обеспечить места складирования и хранения материальных средств, ГСМ. | Заблаговременно до начала паводка | Главы сельсоветов (поселка),  руководители предприятий, организаций и учреждений в зоне паводкового риска |  |
| 14. | Проверить наличие и исправность систем оповещения и связи, распространить памятки по действиям населения при угрозе затопления. Довести под роспись до каждого жителя паводкоопасной территории порядок эвакуации, места временного расселения эвакуируемого населения (ордера) при подтоплении населенного пункта. | До 11.03.2022г. | Главы сельсоветов (поселка),  руководители предприятий, организаций,  управление по ГО, ЧС, отдел транспорта, связи и природополь-зования |  |
| 15. | Во взаимодействии со службами района и главами сёл и п.Подтёсово принять участие в корректировке планов эвакуационных мероприятий, в которых предусмотреть комплекс мер по организованному выводу из зон стихийного бедствия пострадавшего населения, предотвращению и пресечению мародёрства, краж и обеспечению сохранности имущества граждан, предприятий, организаций.  Систематически отслеживать оперативную обстановку в зонах затопления, откорректировать планы действий отдела МВД при возникновении чрезвычайных ситуаций, согласно складывающейся паводковой обстановки. | В течение паводкового периода | МО МВД России «Енисейский» |  |
| 16. | Руководителям предприятий- владельцев ледовых переправ провести в обязательном порядке их разрушение, с целью снижения опасности заторных явлений.  Провести необходимые работы, в целях предотвращения движения транспортных средств и пешеходов, до полного разрушения подведомственной ледовой переправы. | По мере необходимости до начала ледохода | Владельцы ледовых переправ,  отдел транспорта, связи и природополь-зования |  |
| 17. | Произвести очистку крыш, водоотводов, дренажных канав и кюветов от снега, в целях предотвращения подтоплений талыми водами. | До начала периода снеготаяния | Главы сельсоветов (поселка),  руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 18. | Обеспечить широкую пропаганду борьбы со стихийными бедствиями и возможными чрезвычайными ситуациями во время весеннего половодья и ледохода на реках района. | В период весеннего половодья | Главы паводкоопасных поселений,  управление по ГОЧС, 13 ПСО ФПС ГУ МЧС России по краю, Енисейское ПСО КГКУ «Спасатель», ГИМС,  пресс- центр района |  |

СПИСОК РАССЫЛКИ:

1. КРАСЭКО
2. ПО СЭС филиала ПАО «Россети-Сибири»
3. Межмуниципальный отдел ОВД
4. 13 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю
5. АО «Лесосибирск-Автодор»
6. КГБУЗ «Енисейская РБ»
7. КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»
8. Енисейское поисково-спасательное отделение КГКУ «Спасатель»
9. Финансовое управление администрации района
10. Юридический отдел
11. Служба муниципального заказа
12. Отдел по вопросам транспорта, связи и природопользования
13. Отдел экономического развития района
14. Отдел по вопросам сельского хозяйства
15. ООО «Енисейэнергоком»
16. КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»
17. Центр имущественных отношений
18. Центр архитектуры, строительства и ЖКХ
19. Метеостанция
20. ГИМС
21. Управление ГОЧС
22. Территориальный отдел территориального управления Роспотребднадзора по Красноярскому краю в г.Лесосибирске;
23. Филиал в городе Лесосибирск федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»;
24. Управление соцзащиты
25. Главы Кривлякского, Ярцевского, Луговатского, Новоназимовского, Абалаковского, Озерновского, Верхнепашинского, Маковского сельсоветов, п.Подтесово

Всего: 33 шт.