Приложение 1 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение

к постановлению администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1074-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

строительство и архитектура Енисейского района»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Распоряжение администрации Енисейского района об утверждении перечня муниципальных программ Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р; Постановление администрации района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Енисейского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»; подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство»; подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»; подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»; подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| Цель муниципальной программы | Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг; Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района; Задача 3: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района Задача 4: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; Задача 5: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в период с 2014 по 2030 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей программы по годам ее реализации | Перечень целевых показателей программы представлен в приложении к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 5 427 320,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 310 306,9 тыс. руб. 2015 год – 546 268,5 тыс. руб. 2016 год – 413 830,9 тыс. руб. 2017 год – 398 722,1 тыс. руб. 2018 год – 386 872,8 тыс. руб. 2019 год – 417 728,3 тыс. руб. 2020 год – 455 247,7 тыс. руб. 2021 год – 618 206,7тыс. руб. 2022 год – 504 558,1 тыс. руб. 2023 год – 515 135,5тыс. руб. 2024 год – 430 221,4 тыс. руб. 2025 год – 430 221,4тыс. руб. Источники финансирования: - за счет средств федерального бюджета всего – 134 087, 3 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 5 276,7 тыс. руб. 2015 год – 54 339,8 тыс. руб. 2016 год – 11 532,1 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 62 938,7 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета всего – 5 084 226,4тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 302 609,3 тыс. руб. 2015 год – 485 454,7 тыс. руб. 2016 год – 394 834,6 тыс. руб. 2017 год – 392 786,6 тыс. руб. 2018 год – 375 847,2 тыс. руб. 2019 год – 410 705,8 тыс. руб. 2020 год – 443 686,7 тыс. руб. 2021 год – 524 652,0 тыс. руб. 2022 год – 450 401,4 тыс. руб. 2023 год – 478 466,3 тыс. руб. 2024 год – 412 390,9 тыс. руб. 2025 год – 412 390,9 тыс. руб. - за счет средств районного бюджета всего 201 688,7 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2 417,7 тыс. руб. 2015 год – 6 474,0 тыс. руб. 2016 год – 7 370,8 тыс. руб. 2017 год – 5 935,5 тыс. руб. 2018 год – 7 211,5 тыс. руб. 2019 год – 5 405,5 тыс. руб. 2020 год – 10 450,7 тыс. руб. 2021 год – 30 416,0 тыс. руб. 2022 год – 53 686,4 тыс. руб. 2023 год – 36 659,6 тыс. руб. 2024 год – 17 830,5тыс. руб. 2025 год – 17 830,5 тыс. руб. - за счет средств бюджетов муниципальных образований всего 121,4 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 3,2 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 93,4 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 20,2 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0.0 тыс. руб. 2023 год – 4.6 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств всего – 7 196,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,0 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 3 793,9 тыс. руб. 2019 год – 1 617,0 тыс. руб. 2020 год – 1 110,3 тыс. руб. 2021 год – 200,0 тыс. руб. 2022 год – 470,3 тыс. руб. 2023 год – 5,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение 2 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение

к паспорту муниципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы по годам ее реализации

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2013 факт | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 факт | 2015 факт |  | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 план | 2023 план | 2024 план |  | 2025 план |  | 2026-2030 план |
| 1 | Цель: Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы. | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,8 | 34,6 | 38,5 | 38,5 |  | 38,5 | 38,5 |  | 38,5 |
| 1.2. | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,0 | 54,5 | 55,4 |  | 55,4 | 55,4 |  | 55,4 |
| 1.3. | Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1296,1 | 841,4 | 2613,6 |  | 4289,7 | 0 |  | 0 |
| 1.4. | Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |

Приложение 3 к постановлению администрации Енисейского района

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства с указанием основных показателей социально-экономического развития Енисейского района

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики Енисейского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района, являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

Сфера действия настоящей программы распространяется на отношения в части устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Енисейского района, объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда поселений.

В настоящее время на территории муниципальных образований Енисейского района жилищно-коммунальные услуги предоставляют 13 субъектов.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района занято около 1000 человек. По концессионному соглашению в организации коммунального комплекса передано муниципальное имущество Енисейского района, в том числе 36 котельных, 77,80 км тепловых сетей, в том числе ветхие сети 47,76 км, 157,27 км водопроводов в том числе ветхие сети 105,13 км, 22,93 км канализационных сетей в том числе ветхие сети 17,7 км, 1317,60 км электрических сетей.

Системами коммунальной инфраструктуры отрасли ЖКХ на территории Енисейского района по состоянию на 01.06.2022 охвачено 26 муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района, на территории которых проживает 21947 человек по данным статистики, в том числе пользующихся услугами водоснабжения 9449 человек, услугами водоотведения 3377 человек, услугами централизованного теплоснабжения 3252 человек, услугами по электроснабжению от дизельных электростанций в северных, труднодоступных населенных пунктах 4434 человек.

Процент износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет:

- теплоснабжение – 63,72 %,

- водоснабжение – 58,32 %,

- электроснабжение – 70,00 %,

- водоотведение – 77,19 %.

Основными направлениями работы в отрасли ЖКХ в настоящий период являются:

- контроль за подготовкой жилищно-коммунального комплекса к сезонной эксплуатации;

- работа по оптимизации инженерных систем, внедрению ресурсосберегающих технологий;

- капитальный ремонт муниципальных инженерных систем тепло- водоснабжения и водоотведения;

- восстановление и ремонт муниципальных электросетей и трансформаторных подстанций;

- капитальный ремонт технологического оборудования муниципальных отопительных котельных, в т.ч. отопительные котлы;

- приобретение и установка резервных дизель-генераторов на муниципальные котельные района, приобретение автотранспорта, механизмов, оборудования.

- обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, предусматривающих оказание коммунальных услуг в необходимых объемах для населения и организаций района.

- способствование решению тактических и экономических задач в сфере управления жилыми помещениями, в том числе:

а) информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях;

б) мониторинг собираемости, анализ выявленной задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, выработка предложений по повышению собираемости платежей;

в) оперативная работа по обращению граждан, поступающих через консультационно-правовой центр Красноярского края, мониторинг устранения нарушений в срок по обращениям граждан.

Настоящая программа поспособствует повышению технического уровня и снижению степени износа систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда на территории Енисейского района;

Ежегодно на территории Енисейского района проводится работа по реализации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии. Также в районе приобретается технологическое оборудование, спецтехника для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Ресурсоснабжающим организациям ежегодно за счет средств из краевого бюджета перечисляются:

1) компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения;

2) компенсация на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В рамках действующей программы в период с 2014-2022 проведены следующие мероприятия.

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по улице Мира в поселке Шапкино (541,0 п.м.);

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в микрорайоне Геофизиков по улице Геофизиков села Верхнепашино (756,5 п.м.);

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в микрорайоне Геофизиков села Верхнепашино (860,0 п.м.);

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Пролетарская в с. Верхнепашино (358,8 м);

- Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей установки на водозаборных сооружениях в с. Ярцево;

- Разработка схем водоснабжения и водоотведения в МО Енисейского района Красноярского края;

- Монтаж электросилового оборудования на скважине № 2, в ДЭС на объекте «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково»;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Ленинградская, 49 до ул. Королева в с. Озерное (861 м);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Новая в с. Озерное (516 м);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ул. Ленинградская, 49 до ул. Юбилейная, 9 в с. Озерное (861 м)

- Приобретение и монтаж установки по очистке и обеззараживанию воды на системе водоснабжения с. Верхнепашино, Енисейского района, Красноярского края;

- Приобретение и монтаж установки по очистке и обеззараживанию воды на системе водоснабжения с. Усть-Кемь, Енисейского района, Красноярского края;

- Приобретение и монтаж водоочистной установки для подземного водозабора по ул. Железнодорожная. 7а п. Абалаково;

- Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения с. Верхнепашино ул. Строителей – ул. Комсомольская (2020 м);

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с. Озерное, ул. Ленинградская, 25 – ул. Ленинградская, 33 – ул. Новая, 18 (345 м);

- продолжение строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково;

- приобретение дизельного электроагрегата для Луговатского сельсовета.

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.Верхнепашино, ТК4,ул.Советская-ул.Рабочая, 36;

- приобретение спецтехники для нужд Енисейского района;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.Верхнепашино, ул.Советская д. 116 - ул.Рабочая д.25А;

- ремонт сети холодного водоснабжения п.Абалаково ул.Железнодорожная;

- продолжение строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково.

- капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Верхнепашино ул. Рабочая, 25 А- ул. Рабочая, 43;

- капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Верхнепашино ул. Рабочая, 62-ул. Рабочая, 55;

- капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Верхнепашино ул. Рабочая, 60-ул. Рабочая, 51.

- приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения в с. Епишино и д. Назимово.

На 2023 запланирована разработка ПСД, поставка и монтаж электростанции дизельной в станционарном блок – контейнере на территории п. Подтесово котельная пер, Якорный, 23.

Градостроительная деятельность по развитию территорий осуществляется в ходе территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного планирования, капительного ремонта муниципального жилищного фонда на основании комиссионного решения, реконструкция объекта капитального строительства бюджетных учреждений Енисейского района.

Для эффективного осуществления градостроительной деятельности на территории Енисейского района ежегодно решением представительных органов власти сельских поселений передаются муниципалитету полномочия в области градостроительной деятельности в целях оперативного решения вопросов местного значения и соблюдения норм градостроительного законодательства. За период 2020-2021 годы согласовано 2 генеральных плана Погодаевского и Ярцевского сельсовета. В 2023 год планируется согласование по 10 МО генеральных планов в Минэкономразвития России (Абалаковский, Верхнепашинский, Майский, Новокаргинский, Новоназимовский, Погодаевский, Шапкинский, Ярцевский, Луговатский, Высокогорский сельсоветы)

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, и рациональному использованию ресурсов. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую, электрическую энергию и холодное водоснабжение, опережающий уровень инфляции, что приводит к увеличению расходов бюджетов на оплату потребленных энергетических ресурсов. Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений Енисейского района позволило выявить недостатки, препятствующие экономии потреблению энергоресурсов и принять необходимые меры к их устранению.

Ежегодно в бюджетных учреждениях на территории Енисейского района производится установка либо замена приборов учета потребленных энергетических ресурсов, что приводит к снижению объемов, потребляемых ресурсов.

В части энергосбережения в период с 2016-2022 проведены мероприятия по оснащению муниципальных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов:

- 3 прибора учета на холодную воду:

МБДОУ «Новоназимовском детском саду №5»;

МБОУ «Новоназимовской СОШ №4»;

МБОУ «Епишинской ООШ №6»;

- заменено 9 приборов учета на холодную воду:

МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 7»;

МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 8»;

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 19»;

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 28»;

МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29»;

МБОУ «Абалаковская СОШ № 1»;

МБОУ «Новокаргинская СОШ № 5»;

МБОУ «Озерновская СОШ № 47»;

МБОУ «Подгорновская СОШ № 17».

- по замене и установке приборов учета на холодную воду в учреждениях образования Енисейского района:

- МБОУ Подгорновская СОШ №17:

- МБОУ Погодаевская СОШ № 18;

- МБОУ Шапкинская СОШ № 11;

- МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;

- МБОУ Потаповская СОШ № 8;

- МБОУ Плотбищенская НОШ № 9;

- МБДОУ Подтесовский детский сад № 28;

- МБДОУ Озерновский детский сад № 6;

- МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20;

- МБДОУ Высокогорский детский сад № 2.

- тепловой энергии в здании по улице Советская 91 в с.Верхнепашино;

- холодного водоснабжения в МБДОУ «Подтёсовский детский сад № 28»; МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29»; МБОУ «Высокогорская средняя образовательная школа № 7»; МБОДО «Детская школа искусств п. Подтёсово»; МКУ «Районный центр культуры» (сельские дома культуры с. Верхнепашино, с. Усть-Пит, п. Новоназимово); МКУ «Межпоселенческая библиотека» (филиалы с. Верхнепашино, с. Озерное).

- тепловой энергии в МБДОУ «Озерновский детский сад № 6»; МБОУ «Абалаковская СОШ № 1»; МБОУ «Епишинская ООШ № 6»; МБОУ «Новоназимовская СОШ № 4».

- тепловой энергии в МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 8»; МБОУ «Абалаковская СОШ № 1».

Также проведены мероприятия по замене неэффективного осветительного оборудования внутреннего,  наружного освещения на современное светодиодное (энергосберегающее) и (или) установка энергосберегающих (в том числе антивандальных) приборов потребления электроэнергии на территории Енисейского района: замена светильников уличного освещения на территории:

- Озерновского сельсовета - 25 шт;

- Погодаевского сельсовета - 18 шт;

- п. Подтёсово – 15 штук.

- Проведена промывка внутренней системы отопления в 62 муниципальных учреждениях района в рамках подготовки к отопительному периоду 2022-2023.

Жилищное строительство в Енисейском районе направлено на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

На сегодняшний день количество многоквартирных домов, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года, на территории Енисейского района, составляет 22 многоквартирных дома общей площадью 9 346,1 кв. м. Проживание граждан в аварийных домах постоянно сопряжено с опасностью пребывания, риском возникновения аварии (обрушения) и необходимо предоставить жителям района качественные условия для жизни. В рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда в конце 2021 года в районе планируется ввод в эксплуатацию 30-ти квартирного жилого дома на территории Верхнепашинского сельсовета с общей площадью жилых помещений 1611,01 кв. м: для переселения жителей из Верхнепашинского сельсовета (1325,1 кв. метров от общей площади), Малобельского сельсовета (98,37 кв. метров от общей площади) и Усть-Кемского сельсовета (187,54 кв. метров от общей площади). На период 2023-2024 годы планируется строительство и ввод в эксплуатацию МКД 25-квартирного дома в с. Верхнепашино.

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

- Приложение 4 к постановлению администрации Енисейского района

8. Информация об основных мерах правового регулирования в сферах жилищно-коммунального хозяйства,

строительства и архитектуры Енисейского района.

Информация об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение цели и (или) задачи приведена в приложении № 9 к настоящей Программе.

- Приложение 5 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 1

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 515 135,5 | 430 221,4 | 430 221,4 | 1 375 578,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 515 135,5 | 430 221,4 | 430 221,4 | 1 375 578,3 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 412 395,9 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 237 177,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 412 395,9 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 237 177,7 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе на 2020-2023 годы» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 84 122,3 | 0,0 | 0,0 | 84 122,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 84 122,3 | 0,0 | 0,0 | 84 122,3 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 15 837,3 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 498,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 15 837,3 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 498,3 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 6 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 2

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

- Информация об источниках финансирования муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | Всего | 515 135,5 | 430 221,4 | 430 221,4 | 1 375 578,3 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 478 466,3 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 303 248,1 |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | районный бюджет | 36 659,6 | 17 830,5 | 17 830,5 | 72 320,6 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | Всего | 412 395,9 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 237 177,7 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 412 390,9 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 237 172,7 |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Архитектура и градостроительство» | Всего | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | Всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» | Всего | 84 122,3 | 0,0 | 0,0 | 84 122,3 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 66 075,4 | 0,0 | 0,0 | 66 075,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 18 042,3 | 0,0 | 0,0 | 18 042,3 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 4,6 |  | 0,0 | 4,6 |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 15 837,3 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 498,3 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 15 837,3 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 498,3 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 7 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 3

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района». |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. Задача подпрограммы: снижение количества ветхих коммунальных объектов, соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2023 – 2025 годы всего – 1 237 177,7 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 412 395,9 тыс. руб.; 2024 год – 412 390,9 тыс. руб.; 2025 год – 412 390,9 тыс. руб.; в том числе: - за счет средств краевого бюджета всего – 1 237 172,7 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 412 390,9 тыс. руб.; 2024 год – 412 390,9 тыс. руб.; 2025 год – 412 390,9 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет внебюджетных средств всего – 5,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 5,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

- Приложение 8 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение

к паспорту подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: снижение количества ветхих коммунальных объектов, соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес протяженности сетей тепло-, водо-, электроснабжения, на которых проведен текущий ремонт, реконструкция, модернизация к протяженности сетей тепло-, водо-, электроснабжения, где запланировано проведение текущего ремонта, реконструкции, модернизации находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры | % | Отчет о выполнении мероприятий пообъектного производственного плана инвестиционного проекта «Реконструкция объектов концессионного соглашения в Енисейском районе» (ООО «Енисейэнергоком») | 15% | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (не менее в год), в том числе: |  | Государственная статистическая отчетность (1-ТЭП, 1-водопровод, 20-ЖКХ) |  |  |  |  |
|  | электрические | % |  | 14,50 | 15,70 | 15,69 | 15,68 |
|  | теплоснабжение | % |  | 25,60 | 25,70 | 25,69 | 25,68 |
|  | водоснабжение | % |  | 19,20 | 22,70 | 22,69 | 22,68 |

- Приложение 9 к постановлению администрации Енисейского района

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» и администрация Енисейского района.

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений и их учёт для формирования подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013            № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Организационный механизм реализации подпрограммы со стороны МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» включает в себя следующие элементы:

- оказание консультационной помощи ресурсоснабжающим организациям при расчете размера субсидий по компенсации выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую ДЭС;

- оказание консультационной помощи исполнителям коммунальных услуг (ресурсоснабжающие и управляющие  организации) при расчете размера субсидий по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг;

- организация сбора информации по подготовке объектов ЖКХ и жилфонда к отопительному сезону и мониторинг прохождения отопительного сезона;

- мониторинг социально-экономического развития Енисейского района в сфере ЖКХ;

- прогнозирование объёмов капитального ремонта, реконструкции, строительства объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется согласно приложению №1 к подпрограмме.

Финансирование мероприятий 1 и 2 подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Енисейского района от 09.02.2018 № 113-п «О реализации отдельных мер по обеспечению платы граждан за коммунальные услуги на территории Енисейского района Красноярского края», от 28.02.2018 № 173-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации  выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» на основании принятого нормативным правовым актом администрации Енисейского района решения о предоставлении субсидий.

- Предоставление и распределение субсидий бюджету Енисейского района Красноярского края из краевого бюджета на реализацию мероприятий «Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» и «Приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения» подпрограммы осуществляется на основание соглашения, заключенного между администрацией Енисейского района Красноярского края и министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Отчеты об исполнении мероприятий  подпрограммы, согласованные с главным распорядителем бюджетных средств,  представляет «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» в сроки и по формам, установленным Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, согласно Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 21.02.2020 № 120-п.

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату 
в доход краевого бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Ответственным за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных является «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям результативности, представленным в приложении к паспорту подпрограммы.

Методика расчета показателей результативности подпрограммы:

1) Удельный вес протяженности сетей тепло-, водо-, электроснабжения, на которых проведен капитальный ремонт к  протяженности сетей тепло-, водоснабжения, где запланировано  проведение капитального ремонта,  находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионного соглашения Х = Пфакт /Пплан *100,

где:

Пфакт – протяженность сетей тепло-, водо, -электроснабжения на которых выполнен кап ремонт в рамках концессионного соглашения в текущем году (км);

Пплан – протяженность сетей тепло-, водо-, электроснабжения на которых запланировано проведение  кап ремонта в рамках концессионного соглашения в текущем году (км);

Отчет о выполнении мероприятий пообъектного производственного плана инвестиционного проекта «Реконструкция объектов концессионного соглашения в Енисейском районе» (ООО «Енисейэнергоком»)

2) Снижение потерь энергоресурсов  в инженерных сетях (в год). Фактическое значение показателя определяется из данных государственной статистической отчетности (1-ТЭП, 1-водопровод, 20-ЖКХ)..

- Приложение 10 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| - Наименование программы, подпрограммы | - ГРБС | - Код бюджетной классификации |  |  |  | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | - Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ГРБС | - РзПр | - ЦСР | - ВР | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - Итого |  |
| - ПП 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | - всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | - 412 395,9 | - 412 390,9 | - 412 390,9 | - 1 237 177,7 |  |
| - Цель подпрограммы: Развитие жилищно-коммунального хозяйства | - в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Обеспечение доступных и качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  | - 412 395,9 | - 412 390,9 | - 412 390,9 | - 1 237 177,7 |  |
| - Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-963) | - Администрация Енисейского района | - 024 | - 0502 | - 0410075770 | - 810 | - 299 960,6 | - 299 960,6 | - 299 960,6 | - 899881,8 | - Выплачена компенсация выпадающих доходов 2-м энергоснабжающим организациям, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, в 2023-2025 гг. |
| - Мероприятие 2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 |  | - 024 | - 0502 | - 0410075700 | - 810 | - 112 430,3 | - 112 430,3 | - 112 430,3 | - 337 290,9 | - Предоставление субсидии на коммунальные услуги, 3-м ресурсоснабжающим организациям в 2023-2025 гг. |
| - Мероприятие 3. Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований |  | - 024 | - 0502 | - 0410081100 | - 240 | - 5,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 5,0 |  |
| - Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | - 412 395,9 | - 412 390,9 | - 412 390,9 | - 1 237 177,7 |  |
| - в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГРБС | - Администрация Енисейского района |  |  |  |  | - 412 395,9 | - 412 390,9 | - 412 390,9 | - 1 237 177,7 |  |

- Приложение 11 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Архитектура и градостроительство»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Архитектура и градостроительство» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (далее – Учреждение) |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. Задача: Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на период 2023 – 2025 годы всего составляет 780,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 780,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.: 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. средства районного бюджета – 780,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 780,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

- Приложение 12 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение

к паспорту подпрограммы «Архитектура и градостроительство»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес выданных разрешений на строительство от общего количества поданных заявлений в год | % | Статистическая отчетность 1-разрешение | 89,74 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы. | % | Решение совета депутатов Енисейского района Красноярского края «Об утверждении генеральных планов сельских поселений Енисейского района» от 18.12.2012 №24-315р. | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |

- Приложение 13 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Архитектура и градостроительство»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП 2 «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |  |
| Цель . Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача . Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |  |
| Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 04200S4660 | 240 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | Приведение в соответствие проектов генеральных планов в количестве 2 единиц в 2023 году |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение 14 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение

к паспорту подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Цель: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района; |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % | Акты выполненных работ | 54,5 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| 2 | Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. |  | 2 | Не менее1 | Не менее1 | Не менее 1 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления в текущем году от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района, подавших заявку на проведение промывки системы отопления. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение 15 к постановлению администрации Енисейского района

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задачи подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, является администрация Енисейского района Красноярского края.

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет.

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с нормативно-правовым актом.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Мероприятия данной подпрограмме реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению №1 к подпрограмме.

Методика расчета показателей результативности:

1) Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района (в год) определяется:

ῶ = КБУ х 100 / КВ,

где:

КБУ - количество муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учёта на все потребляемые коммунальные ресурсы учреждением;

КВ – количество муниципальных учреждений Енисейского района всего.

Информация по установленным приборам учета предоставляется муниципальными учреждениями Енисейского района в адрес МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

2) Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год).

Данные предоставляются муниципальными учреждениями Енисейского района.

3) Доля муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления в текущем году от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района, подавших заявку на проведение промывки системы отопления:

ῶ = КБУ х 100 / КВ,

где:

КБУ - количество муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления в текущем году;

КВ – количество муниципальных учреждений Енисейского района, подавших заявку на проведение промывки 	системы 	отопления.

- Приложение 16 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 6

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы всего составляет 84 122,3 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 84 122,3 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства краевого бюджета – 66 075,4 тыс. руб.; 2023 год – 66 075,4 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства районного бюджета – 18 042,3 тыс. руб.; 2023 год – 18 042,3 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства муниципальных образований района (бюджет поселений) – 4,6 тыс. руб.: 2023 год – 4,6 тыс. руб.; 2024 год – 0.0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

- Приложение 17 к постановлению администрации Енисейского района

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задачи подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

Заключение соглашений на оказание услуг, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы, поставку товаров, осуществляется в соответствии с действующими нормативно правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 1 к подпрограмме.

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п была утверждена Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.23.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года».

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюджетную смету на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Определение экономической обоснованности затрат для реализации запланированных мероприятий подпрограммы осуществляется согласно приложению              № 5 региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения».

Формы мониторинга реализации на территории Енисейского района региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения показателей результативности по расселяемой площади и переселяемым гражданам, утвержденные Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства после 1 января 2017 года», предоставляются администрациями муниципальных образований Енисейского района, на основании заключенных соглашений на предоставление субсидий в установленные законом сроки.

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет.

МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (далее – Учреждение):

1. Ежемесячно в срок до 10 числа вносит в АИС Реформу ЖКХ информацию по заключенным контрактам, на основании данных предоставленных поселениями (участниками подпрограммы).

2. Отчеты об исполнении мероприятия подпрограммы, представляет ответственный исполнитель в сроки и по формам, установленным в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Енисейского района.

Реализация  мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе», осуществляется за счет долевого финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений (участников подпрограммы).

Финансовое управление администрации Енисейского района в течение трёх дней со дня  получения указанных средств из краевого бюджета осуществляет финансирование администрации поселений (сельсоветов) в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Администрация Енисейского района предоставляет иные межбюджетные трансферты администрациям сельсоветов, являющимся  участниками региональной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы (далее - муниципальные образования района), на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между Администрацией Енисейского района и соответствующим  органом местного самоуправления муниципального образования района (далее – соглашение).

- Приложение 18 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение

к паспорту подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Цель подпрограммы: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы | кв. м | Форма 1-1 «Мониторинг реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам» | 841,4 | 2613,6 | 4289,7 | 0,0 |

Приложение 19 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» | всего расходные обязательства: | 024 | х | х | х | 84 122,3 | 0,0 | 0,0 | 84 122,3 |  |
| Цель подпрограммы: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | всего расходные обязательства: | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года.. | всего расходные обязательства: | х | х | х | х | 84 122,3 | 0,0 | 0,0 | 84 122,3 |  |
| Мероприятие 1. Выполнение других обязательств муниципального образования |  |  |  |  |  | 18 042,3 | 0,0 | 0,0 | 18 042,3 | Разработка 2-х ПСД на строительство МКД (Верхнепашино, Подтесово) в 2023 г. |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 024 | 0501 | 450080920 | 240 | 10 100,5 | 0,0 | 0,0 | 10 100,5 |  |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | 024 | 0501 | 450080920 | 410 | 7 901,8 | 0,0 | 0,0 | 7 901,8 |  |
| Мероприятие 2. Оплата разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |  |  | 42 773,2 | 0,0 | 0,0 | 42 773,2 | Общая площадь переселения составит 1003,51 м². Оплата разницы сверх предельной стоимости квадратного метра с. Верхнепашино в 2023 году |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| Краевой бюджет |  | 024 | 0501 | 04500S6030 | 410 | 42 768,6 | 0,0 | 0,0 | 42 768,6 |  |
| За счет средств бюджетов муниципальных образований |  | 024 | 0501 | 04500S6030 | 410 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |  |
| Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 024 | 0501 | 045F367484 |  | 23 306,8 | 0,0 | 0,0 | 23 306,8 | Строительство 1 МКД с. Верхнепашино в 2023 году |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | 024 | 0501 | 045F367484 | 410 | 23 306,8 | 0,0 | 0,0 | 23 306,8 |  |
| Мероприятие 4. Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 024 | 0412 | 450083400 | 240 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | Кадастровые работы по 2-м участкам под строительство МКД в 2023 году |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 84 122,3 | 0,0 | 0,0 | 84 122,3 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 84 122,3 | 0,0 | 0,0 | 84 122,3 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение 20 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 7

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | - Цель: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения. - Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы всего составляет 47 498,3 тыс. рублей 2023 год – 15 837,3 тыс. руб.; 2024 год – 15 830,5 тыс. руб.; 2025 год – 15 830,5 тыс. руб.; Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства районного бюджета – 47 498,3 тыс. рублей 2023 год – 15 837,3тыс. руб.; 2024 год – 15 830,5 тыс. руб.; 2025 год – 15 830,5 тыс. руб.; |

- Приложение 21 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 15 837,3 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 498,3 |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |  |  |  |  |  | 15 837,3 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 498,3 |  |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация Енисейского района | 024 | 0113 | 046008030 |  | 15 653,7 | 15 653,7 | 15 830,5 | 47 137,9 | Обеспечено функционирование учреждения МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 024 | 0113 | 0460080030 | 110 | 14 428,1 | 14 428,1 | 14 604,9 | 43 461,1 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 024 | 0113 | 0460080030 | 240 | 1 225,6 | 1 225,6 | 1 225,6 | 3 676,8 |  |
| Мероприятие 2. Осуществление части полномочий по проведению проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  | 024 | 0113 | 0460080095 |  | 156,4 | 156,4 | 0,0 | 312,8 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 024 | 0113 | 0460080095 | 110 | 156,4 | 156,4 | 0,0 | 312,8 |  |
| Мероприятие 3. Осуществление части полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения |  | 024 | 0113 | 0460080096 |  | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 024 | 0113 | 0460080096 | 110 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |  |
| Мероприятие 4. Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности |  | 024 | 0113 | 0460080094 |  | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 40,8 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 024 | 0113 | 0460080094 | 110 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 40,8 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 15 837,3 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 498,3 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 15 837,3 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 498,3 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение 22 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 8

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <*> | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) <***> | Предельная сметная стоимость объекта, тыс. руб. | Остаток стоимости объекта в ценах контрактов | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Годы, строительства, реконструкции, технического перевооружения или приобретения, являющиеся годами реализации программы |  |  | Годы до ввода объекта |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 |
| Наименование подпрограммы: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: Ремонт сети холодного водоснабжения п. Абалаково, ул. Железнодорожная | инвестиции | 2009 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Наименование подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: МКУ «Центр архитектуры строительства и ЖКХ Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местных бюджетов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Субсидия | 2023 | 84 122,3 | 41 349,1 | 41 349,1 | 0,0 | 0,0 | 41 349,1 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 41 349,1 | 0,0 | 0,0 | 41 349,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | 41 349,1 | 0,0 | 0,0 | 41 349,1 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 41 349,1 | 0,0 | 0,0 | 41 349,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 41 354,1 | 0,0 | 0.0 | 41 354,1 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 41 349,1 | 0,0 | 0,0 | 41 349,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5,0 | 0.0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |

- Приложение 23 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 9

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Информация об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение цели и (или) задачи

|  | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района. |  |  |  |
|  | Задача 1 Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |
| 1. | Федеральный закон | «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 05.04.2013 |
| 2. | Закон Красноярского края | «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 20.12.2012 |
| 3. | Закон Красноярского края | «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 20.12.2023 |
| 4. | Закон Красноярского края | «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 01.12.2014 |
| 5. | Закон Красноярского края | «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 01.12.2014 |
| 6. | Постановление правительства Красноярского края | «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 30.09.2013 |
| 7. | Постановление администрации Енисейского района | О предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на 2023 год | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | ежегодно январь, февраль (по мере необходимости) |
|  | Постановление администрации Енисейского района | О предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Енисейского района для населения на 2023 год | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | ежегодно январь, февраль (по мере необходимости) |
|  | Постановление администрации Енисейского района | О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на территории Енисейского района Красноярского края | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 09.02.2018 |
|  | Постановление администрации Енисейского района | О реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» на территории Енисейского района Красноярского края | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 28.02.2018 |
|  | Задача 2 Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |
|  | Постановление администрации Енисейского района | Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории Енисейского района | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 16.03.2023 |
|  | Задача 3 Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |  |  |  |
|  | Федеральный закон | «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 23.11.2009 |
|  | Постановление администрации Енисейского района | Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды для администрации Енисейского района, подведомственных администрации Енисейского района учреждений, структурных подразделений и прочих муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Енисейского района на 2022-2024 годы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 29.06.2022 |
|  | Задача 4 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |  |  |  |
|  | Федеральный закон | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 21.07.2007 |
|  | Постановление Правительства Красноярского края | Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 29.03.2019 |
|  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | 19.03.2018 |