Приложение 1 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение

к постановлению администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1074-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Распоряжение администрации Енисейского района об утверждении перечня муниципальных программ Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р; Постановление администрации района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Енисейского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»; подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство»; подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»; подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»; подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| Цель муниципальной программы | Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг; Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района; Задача 3: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района Задача 4: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; Задача 5: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в период с 2014 по 2030 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей программы по годам ее реализации | Перечень целевых показателей программы представлен в приложении к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 5 807 105,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 310 306,9 тыс. руб. 2015 год – 546 268,5 тыс. руб. 2016 год – 413 830,9 тыс. руб. 2017 год – 398 722,1 тыс. руб. 2018 год – 386 872,8 тыс. руб. 2019 год – 417 728,3 тыс. руб. 2020 год – 455 247,7 тыс. руб. 2021 год – 618 206,7тыс. руб. 2022 год – 504 558,1 тыс. руб. 2023 год – 878 933,8 тыс. руб. 2024 год – 446 207,9 тыс. руб. 2025 год – 430 221,4тыс. руб. Источники финансирования: - за счет средств федерального бюджета всего – 294 042,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 5 276,7 тыс. руб. 2015 год – 54 339,8 тыс. руб. 2016 год – 11 532,1 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 62 938,7 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 159 954,9 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета всего – 5 285 189,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 302 609,3 тыс. руб. 2015 год – 485 454,7 тыс. руб. 2016 год – 394 834,6 тыс. руб. 2017 год – 392 786,6 тыс. руб. 2018 год – 375 847,2 тыс. руб. 2019 год – 410 705,8 тыс. руб. 2020 год – 443 686,7 тыс. руб. 2021 год – 524 652,0 тыс. руб. 2022 год – 450 401,4 тыс. руб. 2023 год – 679 429,1 тыс. руб. 2024 год – 412 390,9 тыс. руб. 2025 год – 412 390,9 тыс. руб. - за счет средств районного бюджета всего 220 555,8 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2 417,7 тыс. руб. 2015 год – 6 474,0 тыс. руб. 2016 год – 7 370,8 тыс. руб. 2017 год – 5 935,5 тыс. руб. 2018 год – 7 211,5 тыс. руб. 2019 год – 5 405,5 тыс. руб. 2020 год – 10 450,7 тыс. руб. 2021 год – 30 416,0 тыс. руб. 2022 год – 53 686,4 тыс. руб. 2023 год – 39 540,2 тыс. руб. 2024 год – 33 817,0 тыс. руб. 2025 год – 17 830,5 тыс. руб. - за счет средств бюджетов муниципальных образований всего 121,4 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 3,2 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 93,4 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 20,2 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 4,6 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств всего – 7 196,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,0 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 3 793,9 тыс. руб. 2019 год – 1 617,0 тыс. руб. 2020 год – 1 110,3 тыс. руб. 2021 год – 200,0 тыс. руб. 2022 год – 470,3 тыс. руб. 2023 год – 5,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

- Приложение 2 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 1

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 878 933,8 | 446 207,9 | 430 221,4 | 1 755 363,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 877 483,8 | 446 207,9 | 430 221,4 | 1 753 913,1 |
|  |  | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 806 | Х | Х | Х | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 524,0 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 |
|  |  | МКУ «Управление образования Енисейского района» | 808 | Х | Х | Х | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 50,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 050,0 |
|  |  | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 806 | Х | Х | Х | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 524,0 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 |
|  |  | МКУ «Управление образования Енисейского района» | 808 | Х | Х | Х | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе на 2020-2023 годы» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 3 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 2

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | Всего | 878 933,8 | 446 207,9 | 430 221,4 | 1 755 363,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 159 954,9 | 0,0 | 0,0 | 159 954,9 |
|  | краевой бюджет | 679 429,1 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 504 210,9 |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | районный бюджет | 39 540,2 | 33 817,0 | 17 830,5 | 91 187,7 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | Всего | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 462 578,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 360,5 |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Архитектура и градостроительство» | Всего | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | Всего | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» | Всего | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 159 954,9 | 0,0 | 0,0 | 159 954,9 |
|  | краевой бюджет | 216 850,4 | 0,0 | 0,0 | 216 850,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 20 874,2 | 16 986,5 | 0,0 | 37 860,7 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 4,6 |  | 0,0 | 4,6 |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 4 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 3

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района». |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. Задача подпрограммы: снижение количества ветхих коммунальных объектов, соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2023 – 2025 годы всего – 1 287 365,5 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 462 583,7 тыс. руб.; 2024 год – 412 390,9 тыс. руб.; 2025 год – 412 390,9 тыс. руб.; в том числе: - за счет средств краевого бюджета всего – 1 265 062,9 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 440 281,1 тыс. руб.; 2024 год – 412 390,9 тыс. руб.; 2025 год – 412 390,9 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет внебюджетных средств всего – 5,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 5,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

- Приложение 5 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: снижение количества ветхих коммунальных объектов, соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги. |  |  |  |  |  | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |  |
| Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-963) | Администрация Енисейского района | 024 | 0502 | 0410075770 | 810 | 368 561,7 | 299 960,6 | 299 960,6 | 968482,9 | 100% - отношение оплаты за электрическую энергию населением Красноярского края в зонах децентрализованного электроснабжения и централизованного электроснабжения |
| Мероприятие 2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 |  | 024 | 0502 | 0410075700 | 810 | 94 017,0 | 112 430,3 | 112 430,3 | 318 877,6 | 100% оплата гражданами Енисейского района за коммунальные услуги |
| Мероприятие 3. Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований |  | 024 | 0502 | 0410081100 | 240 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС |  |  |  |  |  | 462 583,7 | 412 390,9 | 412 390,9 | 1 287 365,5 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение 6 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Архитектура и градостроительство»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Архитектура и градостроительство» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (далее – Учреждение) |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. Задача: Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на период 2023 – 2025 годы всего составляет 880,1 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 880,1 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.: 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. средства районного бюджета – 880,1 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 880,1 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение 7 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Архитектура и градостроительство»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| ПП 2 «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |  |
| Цель 1. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |  |
| Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 04200S4660 | 240 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | Приведение в соответствие проектов генеральных планов в количестве 2 единиц в 2023 году |
| Мероприятие 2. Реализация мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, другик соответствующие расходы |  | 024 |  | 0420083410 | 240 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 100,1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Озерновского сельсовета |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 880,1 | 0,0 | 0,0 | 880,1 |  |

- Приложение 8 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 5

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» МКУ «Управление образования «Енисейского района» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района; Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2023 – 2025 годы составляет всего – 4 500,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 1 500,0 тыс. руб.; 2024 год – 1 000,0 тыс. руб.; 2025 год –2 000,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: - за счет средств районного бюджета всего 4 500,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 1 500,0 тыс. руб.; 2024 год – 1 000,0 тыс. руб.; 2025 год – 2 000,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджетов муниципальных образований всего 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение 9 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района; | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |  |
| Мероприятие 1. Оснащение муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | Установка приборов учета в муниципальных учреждениях Енисейского района не менее 1 (ежегодно) в период с 2023-2025 годы. |
| Мероприятие 2. Создание условий для эффективного потребленияэнергоресурсов, в том числе подготовка знаний бюджетной сферы к отопительному периоду |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 3 500,0 |  |
|  |  | 024 | 0104 | 0430088240 | 240 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Промывка внутренней системы отопления в 30-ти муниципальных учреждений, в рамках подготовки к отопительным периодам 2023-2024 годы, 2024-2025 годы. |
|  |  | 807 | 1102 | 0430088240 | 240 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  |
|  |  | 808 | 0701 | 0430088240 | 610 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 |  |
|  |  | 808 | 0702 | 0430088240 | 610 | 652,0 | 0,0 | 0,0 | 652,0 |  |
|  |  | 806 | 0703 | 0430088240 | 610 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |  |
|  |  | 807 | 0707 | 0430088240 | 610 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  |
|  |  | 806 | 0801 | 0430088240 | 610 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | 488,0 |  |
|  |  | 807 | 1101 | 0430088240 | 610 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |  |
|  |  | 024 | 0113 | 0430088240 | 870 | 0,0 | 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 500,0 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 50,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 050,0 |  |
| ГРБС 2 | МКУ "Управление образовани Енисейского района" |  |  |  |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  |
| ГРБС 3 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  |  |  |  | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 524,0 |  |
| ГРБС | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике Енисейского района» |  |  |  |  | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 |  |

- Приложение 10 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 6

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы всего составляет 414 670,6 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 397 684,1 тыс. руб.; 2024 год – 16 986,5 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства федерального бюджета – 159 954,9 тыс. руб. 2023 год – 159 954,9 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства краевого бюджета – 216 850,4 тыс. руб.; 2023 год – 216 850,4 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства районного бюджета – 37 860,7 тыс. руб.; 2023 год – 20 874,2 тыс. руб.; 2024 год – 16 986,5 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства муниципальных образований района (бюджет поселений) – 4,6 тыс. руб.: 2023 год – 4,6 тыс. руб.; 2024 год – 0.0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |

- Приложение 11 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» | всего расходные обязательства: | 024 | х | х | х | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |  |
| Цель подпрограммы: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | всего расходные обязательства: | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. | всего расходные обязательства: | х | х | х | х | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |  |
| Мероприятие 1. Выполнение других обязательств муниципального образования | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 |  |  | 20 822,2 | 16 986,5 | 0,0 | 37 808,7 | Разработка 1-го ПСД на строительство МКД (Верхнепашино) в 2023 г. |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 024 | 0501 | 0450080920 | 240 | 11 601,3 | 16 986,5 | 0,0 | 28 587,8 |  |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | 024 | 0501 | 0450080920 | 410 | 9 220,9 | 0,0 | 0,0 | 9 220,9 |  |
| Мероприятие 2. Оплата разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 42 773,2 | 0,0 | 0,0 | 42 773,2 | Общая площадь переселения составит 1003,51 м². Оплата разницы сверх предельной стоимости квадратного метра с. Верхнепашино в 2023 году |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| Краевой бюджет |  | 024 | 0501 | 04500S6030 | 410 | 42 768,6 | 0,0 | 0,0 | 42 768,6 |  |
| За счет средств бюджетов муниципальных образований |  | 024 | 0501 | 04500S6030 | 410 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |  |
| Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 024 | 0501 | 045F367484 | 410 | 174 081,8 | 0,0 | 0,0 | 174 081,8 | Строительство 1 МКД с. Верхнепашино и 1 МКД в п. Подтёсово в 2023 году |
| Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 024 | 0501 | 045F367483 | 410 | 159 954,9 | 0,0 | 0,0 | 159 954,9 |  |
| Мероприятие 5. Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 024 | 0412 | 450083400 | 240 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | Кадастровые работы по 2-м участкам под строительство МКД в 2023 году |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 397 684,1 | 16 986,5 | 0,0 | 414 670,6 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 12 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 7

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | - Цель: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения. - Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы всего составляет 47 946,9 тыс. рублей 2023 год – 16 285,9 тыс. руб.; 2024 год – 15 830,5 тыс. руб.; 2025 год – 15 830,5 тыс. руб.; Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Средства районного бюджета – 47 946,9 тыс. рублей 2023 год – 16 285,9 тыс. руб.; 2024 год – 15 830,5 тыс. руб.; 2025 год – 15 830,5 тыс. руб.; |

Приложение 13 к постановлению администрации Енисейского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |  |
| ПП 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |  |  |  |  |  | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |  |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация Енисейского района | 024 | 0113 | 046008030 | 110,240 | 16 102,3 | 15 653,7 | 15 830,5 | 47 586,5 | Обеспечено функционирование учреждения МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Мероприятие 2. Осуществление части полномочий по проведению проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  | 024 | 0113 | 0460080095 |  | 156,4 | 156,4 | 0,0 | 312,8 | Проведена проверка по подготовке к отопительному периоду, в 26 муниципальных поселениях Енисейского района |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 024 | 0113 | 0460080095 | 110 | 156,4 | 156,4 | 0,0 | 312,8 |  |
| Мероприятие 3. Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности |  | 024 | 0113 | 0460080094 |  | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 40,8 | Приведены в соответствие проекты генеральных планов в количестве 2 единицы |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 024 | 0113 | 0460080094 | 110 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 20,4 |  |
| Мероприятие 4. Осуществление части полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |  | 024 | 0113 | 0460080096 | 110 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | Мониторинг разработки и актуализации схем тепло-, водоснабжения на территории 23 муниципальных образованиях Енисейского района |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 16 285,9 | 15 830,5 | 15 830,5 | 47 946,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение 14 к постановлению администрации Енисейского района

- Приложение № 8

к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <*> | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) <***> | Предельная сметная стоимость объекта, тыс. руб. | Остаток стоимости объекта в ценах контрактов | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Годы, строительства, реконструкции, технического перевооружения или приобретения, являющиеся годами реализации программы |  |  | Годы до ввода объекта |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 |
| Наименование подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: МКУ «Центр архитектуры строительства и ЖКХ Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Субсидия | 2023 | 397 684,1 | 354 858,9 | 354 858,9 | 0,0 | 0,0 | 354 858,9 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 159 954,9 |  |  | 159 954,9 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 174 081,8 |  |  | 174 081,8 |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 20 822,2 | 0,0 | 0,0 | 20 822,2 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | 354 858,9 | 0,0 | 0,0 | 354 858,9 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 159 954,9 |  |  | 159 954,9 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 174 081,8 |  |  | 174 081,8 |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 20 822,2 | 0,0 | 0,0 | 20 822,2 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 354 858,9 | 0,0 | 0,0 | 354 858,9 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 159 954,9 |  |  | 159 954,9 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 174 081,8 |  |  | 174 081,8 |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 20 822,2 | 0,0 | 0,0 | 20 822,2 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |