# Приложение № 1 к постановлению

# администрации Енисейского

# района

_____________________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

строительство и архитектура Енисейского района»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Распоряжение администрации Енисейского района об утверждении перечня муниципальных программ Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р; Постановление администрации района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Енисейского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»; подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство»; подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»; подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»; подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| Цель муниципальной программы | Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг; Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района; Задача 3: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района Задача 4: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; Задача 5: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в период с 2014 по 2030 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей программы по годам ее реализации | Перечень целевых показателей программы представлен в приложении к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 6 351 615,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 310 306,9 тыс. руб. 2015 год – 546 268,5 тыс. руб. 2016 год – 413 830,9 тыс. руб. 2017 год – 398 722,1 тыс. руб. 2018 год – 386 872,8 тыс. руб. 2019 год – 417 728,3 тыс. руб. 2020 год – 455 247,7 тыс. руб. 2021 год – 618 206,7 тыс. руб. 2022 год – 504 558,1 тыс. руб. 2023 год – 681 906,5 тыс. руб. 2024 год – 715 934,6 тыс. руб. 2025 год – 451 016,4 тыс. руб. 2026 год – 451 016,4 тыс. руб. Источники финансирования: - за счет средств федерального бюджета всего – 294 042,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 5 276,7 тыс. руб. 2015 год – 54 339,8 тыс. руб. 2016 год – 11 532,1 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 62 938,7 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 150 557,6 тыс. руб. 2024 год – 9 397,3 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета всего – 5 803 932,4 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 302 609,3 тыс. руб. 2015 год – 485 454,7 тыс. руб. 2016 год – 394 834,6 тыс. руб. 2017 год – 392 786,6 тыс. руб. 2018 год – 375 847,2 тыс. руб. 2019 год – 410 705,8 тыс. руб. 2020 год – 443 686,7 тыс. руб. 2021 год – 524 652,0 тыс. руб. 2022 год – 450 401,4 тыс. руб. 2023 год – 495 318,7 тыс. руб. 2024 год – 663 016,6 тыс. руб. 2025 год – 432 309,4 тыс. руб. 2026 год – 432 309,4 тыс. руб. - за счет средств районного бюджета всего – 246 333,0 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2 417,7 тыс. руб. 2015 год – 6 474,0 тыс. руб. 2016 год – 7 370,8 тыс. руб. 2017 год – 5 935,5 тыс. руб. 2018 год – 7 211,5 тыс. руб. 2019 год – 5 405,5 тыс. руб. 2020 год – 10 450,7 тыс. руб. 2021 год – 30 416,0 тыс. руб. 2022 год – 53 686,4 тыс. руб. 2023 год – 36 030,2 тыс. руб. 2024 год – 43 520,7 тыс. руб. 2025 год – 18 707,0 тыс. руб. 2026 год – 18 707,0 тыс. руб. - за счет средств бюджетов муниципальных образований всего 116,8 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 3,2 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 93,4 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 20,2 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств всего – 7 191,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,0 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 3 793,9 тыс. руб. 2019 год – 1 617,0 тыс. руб. 2020 год – 1 110,3 тыс. руб. 2021 год – 200,0 тыс. руб. 2022 год – 470,3 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Енисейского

района

________________№__________

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы по годам ее реализации

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2013 факт |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 факт |  |  |  | 2015 факт |  |  |  | 2016 факт |  |  | 2017 факт |  |  | 2018 факт |  |  | 2019 факт |  |  |  | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт |  | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027-2030 план |
| 1 | Цель: Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами | % | 42,7 |  |  |  | 42,8 |  |  |  | 42,9 |  |  | 43,0 |  |  | 43,1 |  |  | 43,2 |  |  | 43,3 |  |  | 43,5 | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,0 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.1 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разработаны генеральные планы. | ед. | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30,8 | 34,6 | 46,2 | 38,5 | 46,2 |  | 53,8 | 61,5 | 61,5 |
| 1.2. | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 53,0 | 54,2 | 54,5 | 54,5 |  | 56,6 | 57,8 | 59,0 |
| 1.3. | Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы | кв. м | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1296,1 | 1268,2 | 2310,2 | 4289,7 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | % | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 | 100 | 99,99 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 3 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства с указанием основных показателей социально-экономического развития Енисейского района

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики Енисейского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района, являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

Сфера действия настоящей программы распространяется на отношения в части устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Енисейского района, объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда поселений.

В настоящее время на территории муниципальных образований Енисейского района жилищно-коммунальные услуги предоставляют 13 субъектов.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района занято около 1000 человек. По концессионному соглашению в организации коммунального комплекса передано муниципальное имущество Енисейского района, в том числе 36 котельных, 80,09 км тепловых сетей, в том числе ветхие сети 51,0 км, 122,92 км водопроводов в том числе ветхие сети 71,7 км, 22,89 км канализационных сетей в том числе ветхие сети 17,7 км, 1317,60 км электрических сетей.

Процент износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет:

- теплоснабжение – 63,72 %,

- водоснабжение – 58,32 %,

- электроснабжение – 70,00 %,

- водоотведение – 77,19 %.

Системами коммунальной инфраструктуры отрасли ЖКХ на территории Енисейского района охвачено 26 муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района, на территории которых проживает 21947 человек по данным статистики, в том числе пользующихся услугами водоснабжения 9449 человек, услугами водоотведения 3377 человек, услугами централизованного теплоснабжения 3252 человек, услугами по электроснабжению от дизельных электростанций в северных, труднодоступных населенных пунктах 4434 человек.

Основными направлениями работы в отрасли ЖКХ в настоящий период являются:

- контроль за подготовкой жилищно-коммунального комплекса к сезонной эксплуатации;

- работа по оптимизации инженерных систем, внедрению ресурсосберегающих технологий;

- капитальный ремонт муниципальных инженерных систем тепло- водоснабжения и водоотведения;

- восстановление и ремонт муниципальных электросетей и трансформаторных подстанций;

- капитальный ремонт технологического оборудования муниципальных отопительных котельных, в т.ч. отопительные котлы;

- приобретение и установка резервных дизель-генераторов на муниципальные котельные района, приобретение автотранспорта, механизмов, оборудования.

- обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, предусматривающих оказание коммунальных услуг в необходимых объемах для населения и организаций района.

- способствование решению тактических и экономических задач в сфере управления жилыми помещениями, в том числе:

а) информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях;

б) мониторинг собираемости, анализ выявленной задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, выработка предложений по повышению собираемости платежей;

в) оперативная работа по обращению граждан, поступающих через консультационно-правовой центр Красноярского края, мониторинг устранения нарушений в срок по обращениям граждан.

Ежегодно муниципальными образованиями Енисейского района, прошедшими отбор в программах на предоставление субсидий министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края,  проводится работа по реализации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии. Также в районе приобретается технологическое оборудование, спецтехника для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

В рамках действующей программы в предшествующие периоды проведены следующие мероприятия.

В 2018 году:

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с. Озерное, ул. Ленинградская, 25 – ул. Ленинградская, 33 – ул. Новая, 18 (345 м);

- продолжение строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково;

- приобретение дизельного электроагрегата для Луговатского сельсовета.

В 2019 году:

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.Верхнепашино, ТК4,ул.Советская-ул.Рабочая, 36;

- приобретение спецтехники для нужд Енисейского района;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.Верхнепашино, ул.Советская д. 116 - ул.Рабочая д.25А;

- ремонт сети холодного водоснабжения п.Абалаково ул.Железнодорожная;

- продолжение строительства водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с. Абалаково.

В 2020 году:

- капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Верхнепашино ул. Рабочая, 25 А- ул. Рабочая, 43;

- капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Верхнепашино ул. Рабочая, 62-ул. Рабочая, 55;

- капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Верхнепашино ул. Рабочая, 60-ул. Рабочая, 51.

В 2022 году:

- приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения в с. Епишино и д. Назимово.

Электроснабжение на территории Енисейского района.

Территорию Енисейского района можно условно разделить на две части: первая – центральная характеризующаяся централизованным электроснабжением системы АО «Красноярская региональная энергетическая компания», и вторая северная (отдаленные и труднодоступные населенные пункты) характеризующаяся отсутствием круглогодичного (наземного) транспортного сообщения, низкой коммунальной освоенностью, в первую очередь, выражающуюся в отсутствии централизованного электроснабжения.

В северной части Енисейского района расположены 21 населенный пункт, в котором проживает 4874 человека. В этих населенных пунктах генерация представлена дизельными электростанциями. Выработку электрической энергии на территории Енисейского района осуществляют две энергоснабжающие организации: ООО «Енисейэлектроком» и ООО «Безымянское».

Суммарная номинальная мощность энергетических установок составляет 11322 кВт.

ООО «Безымянское».

Количество ДЭС – 8 ед. из них муниципальных – 2 ед.

Установленная мощность – 552 кВт

Объем выработки электрической энергии в год – 656,3 тысячи кВт*ч

Полезный отпуск населению – 480,5 тыс. кВт*ч

ООО «Енисейэлектроком»

Количество ДЭС – 52 ед., из них муниципальных – 22 ед.

Установленная мощность – 10770 кВт

Объем выработки электрической энергии в год – 12837 тысячи кВт*ч

Полезный отпуск населению – 8183 тыс. кВт*ч

Основной проблемой, влияющей на качество электроснабжения в удаленных населенных пунктах с изолированной системой электроснабжения является предельный физический износ дизельных электростанций – более 70 процентов. Большая часть ДЭС была приобретена в конце двадцатого – в начале двадцать первого века.

По данным диспетчерских служб (Енисейского района и ООО «Енисейэлектроком») в 2023 году было зафиксировано 75 отключений электрической энергии (частичной или полной) из которых 46 вследствие отказа оборудования ДЭС. При этом мощность резервных ДЭС не всегда достаточна при пиковых нагрузках. Как правило, графики нагрузки в удаленных населенных пунктах характеризуются крайней неравномерностью потребления электрической энергии. В результате, коэффициент полезного действия ДЭС в этих населенных пунктах резко снижается, а удельный расход дизельного топлива на выработку 1 кВт*часа электроэнергии увеличивается относительно паспортных данных, что в последствии приводит к повышенному износу ДЭС.

В соответствии с ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» длительность провала (прерывания) напряжения на сетях НН, СН1 у потребителей третьей группы (в том числе население) не должна превышать 24 часа. При этом положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 процентов номинального значения напряжения. В населенных пунктах, в которых сети относятся к СН1 и СН2, установлены трансформаторные подстанции. Износ данного оборудования также приближается к критическому уровню. Диспетчерскими службами (Енисейского района, ООО «Енисейэлектроком) зафиксированы прецеденты выходы из строя потребительского оборудования у населения (телевизоры, холодильники) именно вследствие «скачков» напряжения (более 25 %).

Рейтинг сельских территорий Енисейского района по индексу средней продолжительности прерывания работы системы (SAIDI) в следствие аварийных ситуаций

1. не более 2,5 часа: населенные пункты Маковское, Айдара, Колмогорово, У-Пит, Шишмарево, Новый Городок, Сым, Фомка, Нижнешадрино, Колмогорово, Безымянка, Александровский шлюз, Налимное, Якша.

2. от 2,5 до 4,1 часа: Новоназимово, Назимово, Сергеево, Майское.

3. свыше 4,1 часа: Ярцево, Кривляк.

Все выше перечисленные факторы характеризуют качество электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Енисейского района, как частично не соответствующего ГОСТ 32144-2013.

Водоотведение на территории Енисейского района.

На территории Енисейского района услугу водоотведения оказывает ресурсоснабжающая организация ООО «Енисейэнергоком» в трех муниципальных образованиях: п. Подтесово, с. Абалаково, п. Шапкино (3377 человек).

Протяженность канализационных сетей составляет 23,06 км, в том числе ветхие 16,09 км (69,77%).

Установленная пропускная способность очистных сооружений  составляет 2,37 тыс. м3 год/год.

Количество канализационных очистных станций – 2 ед.

В среднем в год через очистные сооружения пропускается 225 тыс. м3/год

На территории с. Абалаково собственником очистных сооружений является филиал «Северный» АО «Красноярскнетепродукт».

В связи с проведением обследования состояния очистных сооружений с привлечением экспертной организации ООО «Экопроект» по договору от 10.03.2021 № 997/4- 4/21, было установлено, что конструкции очистных сооружений находятся в  ограниченно работоспособном состоянии, существующая схема очистки бытовых сточных вод не обеспечивает требования нормативно-допустимых сбросов. Для доведения стоков до нормативных требований экспертной организацией предложено три варианта: реконструкция очистных сооружений, строительство новых очистных сооружений (ориентировочная стоимость составляет около 60 млн. руб. по ценам 2021 года), прекращение эксплуатации существующих очистных сооружений.

10 августа 2022 года Арбитражным судом Красноярского края по гражданскому делу № А33-10323/2022 было принято решение об установлении обязанности для Администрации Енисейского района Красноярского края (далее – Администрация) согласования срока вывода из эксплуатации очистных сооружений филиала «Северный» АО «Красноярскнефтепродукт» – 25.05.2024.

В рамках участия в государственной программе Красноярского края ведется разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство локальных очистных сооружений канализации в с.Абалаково с прохождением государственной экспертизы проектной документации (далее – Контракт). 08.12.2023.финансирование мероприятия по разработке проектной сметной документации на строительство локальных очистных сооружений канализации в с. Абалаково (далее – ПСД) перенесено на 2024 год.

С 01.07.2024 года прием сточных вод в с. Абалаково осуществляется до временного накопительного приемника (емкости) с последующей транспортировкой сточных вод до очистных сооружений в г. Лесосибирск

На 2023-2025 годы на территории Енисейского района планируется продолжить реализацию мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Ресурсоснабжающим организациям ежегодно за счет средств из краевого бюджета перечисляются:

1) компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения;

2) компенсация на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Развитие территории Енисейского района основывается на документах территориального планирования района (схеме территориального планирования Енисейского района, генеральных планах сельских поселений Енисейского района), которые являются правовой базой для размещения объектов капитального строительства.

- В настоящее время в Енисейском районе разработаны генеральные планы на 10 муниципальных образований.

- Правила землепользования и застройки сельских поселений разработаны в 2012 и требуют в них изменений. В рамках мероприятий по внесению изменений в правила землепользования и застройки необходимо проведение работ по подготовку сведений о границах территориальных зон для внесения данных сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

- За период с 2016 года по настоящее время проведены следующие мероприятия по обеспечению территорий Енисейского района документами территориального планирования и градостроительного зонирования:

В 2016 году разработаны проекты генеральных планов Абалаковского и Шапкинского сельсоветов, актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Енисейского района за исключением Шапкинского и Абалаковского сельсоветов;

В 2017 году проекты генеральных планов Майского сельсовета и Новоназимовского сельсовета, проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки Погодаевского сельсовета;

В 2019 году выполнены работы по муниципальным контрактам на разработку проектов генеральных планов и проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Верхнепашинского, Погодаевского сельсоветов.

В 2020 разработан проекты генеральных планов и проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки Ярцевского, Новокаргинского сельсоветов.

В 2021 году разработан проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Луговатского сельсовета.

В 2022 году разработан проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Высокогорского сельсовета.

Отсутствие разработанных генеральных планов для муниципальных образований Енисейского района затрудняет предоставление земельных участков для жилищного строительства, в том числе многодетным семьям.

Кроме того, в силу статьи 7 Федерального закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществившими подготовку и утверждение документов территориального планирования и правил землепользования и застройки до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть подготовлены сведения о границах населенных пунктов, о границах территориальных зон.

с 01.01.2027 вступает в силу ч.3.2 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации согласно которой не допускается выдача разрешения на строительства при отсутствии в Едином государственном реестре сведений о границах территориальных зон, в которых расположены земельные участки, на которых планируется строительство, реконструкция объектов капитального строительства.Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, и рациональному использованию ресурсов. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую, электрическую энергию и холодное водоснабжение, опережающий уровень инфляции, что приводит к увеличению расходов бюджетов на оплату потребленных энергетических ресурсов. Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений Енисейского района позволило выявить недостатки, препятствующие экономии потреблению энергоресурсов и принять необходимые меры к их устранению.

Ежегодно в бюджетных учреждениях на территории Енисейского района производится установка либо замена приборов учета потребленных энергетических ресурсов, что приводит к снижению объемов, потребляемых ресурсов.

В 2019 году в части энергосбережения проведено мероприятие по оснащению муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов (установка прибора учета потребления тепловой энергии в здании по улице Советская 91 в с.Верхнепашино Енисейского района).

Также проведены мероприятия по замене неэффективного осветительного оборудования внутреннего,  наружного освещения на современное светодиодное (энергосберегающее) и (или) установка энергосберегающих (в том числе антивандальных) приборов потребления электроэнергии на территории Енисейского района: замена светильников уличного освещения на территории п. Подтёсово – 15 штук.

В части энергосбережения проведены следующие мероприятия:

- по оснащению муниципальных учреждений района приборами учета используемых коммунальных ресурсов (горячее-, холодное водоснабжение, тепловая энергия):

В 2020 году МБДОУ «Подтёсовский детский сад № 28»; МБДОУ «Подтесовский детский сад № 29»; МБОУ «Высокогорская средняя образовательная школа № 7»; МБОДО «Детская школа искусств п. Подтёсово»; МКУ «Районный центр культуры» (сельские дома культуры с. Верхнепашино, с. Усть-Пит, п. Новоназимово); МКУ «Межпоселенческая библиотека» (филиалы с. Верхнепашино, с. Озерное).

В 2021 году: МБДОУ «Озерновский детский сад № 6»; МБОУ «Абалаковская СОШ № 1»; МБОУ «Епишинская ООШ № 6»; МБОУ «Новоназимовская СОШ № 4».

В 2022 году: МБДОУ «Верхнепашинский детский сад № 8»; МБОУ «Абалаковская СОШ № 1».

- Проведена промывка внутренней системы отопления в 62 муниципальных учреждениях района в рамках подготовки к отопительному периоду 2022-2023.

Перспективное экономическое и социальное развитие Енисейского района тесно связано с устойчивым функционированием и дальнейшим развитием существующих систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований.

Жилищное строительство в Енисейском районе направлено на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

На сегодняшний день количество многоквартирных домов, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года, на территории Енисейского района, составляет 22 многоквартирных дома общей площадью 9 346,1 кв. м. Проживание граждан в аварийных домах постоянно сопряжено с опасностью пребывания, риском возникновения аварии (обрушения) и необходимо предоставить жителям района качественные условия для жизни.

В рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда в конце 2021 года в районе введен в эксплуатацию 30-ти квартирный жилой дом на территории Верхнепашинского сельсовета с общей площадью жилых помещений 1611,01 кв. м: для переселения жителей из Верхнепашинского сельсовета (1325,1 кв. метров от общей площади), Малобельского сельсовета (98,37 кв. метров от общей площади) и Усть-Кемского сельсовета (187,54 кв. метров от общей площади).

В 2023 году расселено 953,3 кв.м. посредством выплат гражданам  возмещений и субсидий на приобретение жилых помещений на общую сумму 36 768,71 тыс. руб., (23 Жилых помещения, 44 человека) в том числе:

- Верхнепашинский сельсовет 9 150,13 тыс. руб., из них возмещение за изымаемое жилое помещение 1 742,8 тыс. руб. 188,6 кв.м., субсидия 7 407,5 тыс. руб. 133,9 кв.м. (5 Жилых помещений, 5 чел.);

- п.Подтесово 29 678,8 тыс.руб., из них возмещение за изымаемое жилое помещение 6 453,2 тыс. руб. - 460,72 кв.м, субсидия 23 225,6 тыс. руб. - 270,08 кв.м.                 (18 Жилых помещений. 39 чел, ).

В  2024 году планируется строительство 60-квартирного МКД  пгт. Подтёсово.

- Приложение № 4 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

3. Приоритеты и цели социально-экономического

развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства, описание основных целей и задач программы, тенденции социально – экономического развития жилищно-коммунального хозяйства

- Основными приоритетными направлениями в развитии жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства в рамках настоящей Программы являются:

- - обеспечение доступных и качественных коммунальных услуг;

- - повышение надежности энергоснабжения;

- - замена ветхих объектов коммунальной инфраструктуры;

- - повышение энергосбережения и, как следствие, снижение расходов на оплату коммунальных услуг;

- - разработка и утверждение генеральных планов;

- - снижение доли аварийного жилья;

- - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- -  качественное исполнение возложенных полномочий.

- Цель Программы: Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, повышению надежности энергоснабжения, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района.

- Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- - Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг;

- - Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района;

- - Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района;

- - Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- - Обеспечение устойчивого функционирования учреждения.

- Для определения достижения цели  предусмотрены следующие показатели:

- 1. Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разработаны генеральные планы – «Хгп» - определяется как отношение количества разрабатываемых генеральных планов сельсоветов к количеству сельсоветов в районе:

- Хгп = Хгпр / Х * 100%,

- где:

- Хгпр – количество разрабатываемых генеральных планов населенных пунктов;

- Х – количество сельсоветов (26).

- Источником информации является акт приемки передачи проекта генерального плана.

- 2. Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района (в год) определяется:

- ῶ = КБУ х 100 / КВ,

- где:

- КБУ - количество бюджетных учреждений, в которых установлены приборы учёта на все потребляемые коммунальные ресурсы учреждением;

- КВ – количество бюджетных учреждений Енисейского района всего.

- Информация по установленным приборам учета предоставляется бюджетными учреждениями Енисейского района в адрес МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» актами выполненных работ.

- 3. Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы.

- Источником информации являются выписка из ЕГРН на приобретенное жилое помещение, выписка из ЕГРН на жилое помещение в аварийном жилье с информацией о переходе права собственности муниципальному образованию.

- 4. Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (в год):

- Би = Бф / Бп х 100,   где:

- Бф – освоенные бюджетные средства, на обеспечение текущей деятельности учреждения;

- Бп – объем бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности учреждения.

- Приложение № 5 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

- _____________________________

- 4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих

- целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

- Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- в жилищно-коммунальной сфере:

- - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению с 50% в 2023 году до 70% в 2026, и снижение жалоб на некачественное предоставление холодного водоснабжения на 20% к 2026, за счет установки водоочистных установок в муниципальных образованиях Енисейского района;

- - снижение индекса продолжительности прерывания работы системы (SAIDI) в следствие аварийных ситуаций по району с 3,7 до 2,5;

- - возмещение затрат на предоставленные коммунальные услуги населению ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Енисейского района составит 85% ежегодно.

- в градостроительной деятельности:

- - увеличение доли муниципальных образований Енисейского района, имеющих разработанные проекты генеральных планов, с 38,5% в 2023 году до  61,5% к 2026 году.

- в сфере энергосбережения:

- - увеличение доли муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учета на потребляемые коммунальные услуги, с 51,4% в 2023 году до  61,5% в 2026 году;

- - проведение промывки внутренней системы отопления, в целях подготовки зданий муниципальных учреждений Енисейского района к отопительному периоду,  получение положительного акта и паспорта готовности к отопительному периоду муниципального образования Енисейский район;

- в жилищном строительстве:

- - снижение количества аварийного жилищного фонда на 15% (снос 11 МКД) по отношению к 2023 году;

- - строительство 1 многоквартирного жилого дома на территории Енисейского района в рамках региональной адресной программы в период 2024 – 2026 годов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

# Приложение № 6 к постановлению

# администрации Енисейского

# района

- _____________________________

- 5. Информация по подпрограммам,

- отдельным мероприятиям программы

Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» (приложение 3 к Программе).

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района, являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие, в отдельных поселениях, очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Целью подпрограммы является: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг.

Задачи подпрограммы:

- Соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги.

- Содействие в улучшении и развитии коммунальной инфраструктуры на территории Енисейского района.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.05.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в части вопросов местного значения);

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013            № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» и др.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут достигнуты  следующие показатели:

- удельный вес протяженности сетей, на которых проведен капитальный ремонт, составит 100 % ежегодно;

- снижение потерь энергоресурсов в электрических сетях с 14,79% в 2023 году до 14,76% в 2026 году; на сетях теплоснабжения с 25,68% в 2023 году до 25,65% в 2026 году; на сетях водоснабжения с 20,63% в 2023 году до 20,60% в 2026 году.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы:

- снижение индекса продолжительности прерывания работы системы (SAIDI) в следствие аварийных ситуаций по району в населенных пунктах Енисейского района с изолированной системой электроснабжения;

- уменьшение протяженности ветхих сетей тепло-водоснабжения в муниципальных образованиях Енисейского района;

- обеспечение ограничения платы граждан за коммунальные услуги;

- обеспечение чистой питьевой водой население Енисейского района.

- возмещение затрат Субъекта, не учтенные в тарифе на водоотведение, в части сбора и вывоза бытовых сточных вод поступивших от потребителей услуги – населения с.Абалаково, из временного парка по приемке сточных вод расположенного по адресу: Енисейский район, с.Абалаково, ул. Новая, д. 20 до г.Лесосибирска, для доведения стоков до нормативно-допустимых сбросов с целью предотвращения эпидемиологической опасности населения.

Исполнителями Подпрограммы являются:

Администрация Енисейского района:

1. Осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;

2. Обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных подпрограммой;

3. Осуществляет оценку эффективности реализации подпрограммы.

4. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Красноярского края по вопросам предоставления средств из краевого бюджета, направленных на достижение поставленных Подпрограммой целей.

МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района»

1. Осуществляет мониторинг первичных показателей, формирующих значения целевых показателей Подпрограммы;

2. Обеспечивает эффективное использование средств районного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

3. Осуществляет подготовку отчетных данных по Подпрограмме

Ресурсоснабжающие организации:

1. Формируют планы строительства, модернизации, капитального ремонта коммунальных систем и объектов энергоснабжения с согласованием органов местного самоуправления Енисейского района;

2. Формируют инвестиционные программы и программы энергосбережения и повышения энергоэффективности с целью снижения расходов районного бюджета на оплату коммунальных услуг;

3. Участвуют совместно с администрацией Енисейского района и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» в реализации мероприятий, направленных на достижение целей, обозначенных Подпрограммой.

4. Предоставляют администрации Енисейского района данные мониторинга текущих показателей, формирующих значения целевых показателей Подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

- Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство» (приложение 4 к Программе).

- В настоящее время на уровне поселений отсутствуют специалисты, обладающие необходимой квалификацией для реализации вопросов местного значения, обозначенных частью 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Для решения вопросов местного значения и соблюдения норм градостроительного законодательства ежегодно решением представительных органов власти сельских поселений передается  муниципальному району часть полномочий в области градостроительной деятельности.

- В части переданных полномочий подпрограммное направление осуществляет МКУ «Центр имущественных отношений», в том числе подготовку документов территориального планирования поселений и утверждение правил землепользования и застройки поселений.

- Целью подпрограммы является: создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района.

- Задача подпрограммы: содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района.

- В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут достигнуты  следующие показатели:

- удельный вес выданных разрешений на строительство сохранится на уровне 2023 года и к концу 2026 года составит 95%;

- увеличение доли муниципальных образований, на территории которых разработаны проекты генеральных планов с 38,5% в 2023 году до 61,5% в 2026 году.

- Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы – наличие разработанных генеральных планов муниципальных образований Енисейского района обеспечит эффективную градостроительной деятельности на территории Енисейского района.

- Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

- Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» (приложение 5 к Программе).

# Основным законом Российской Федерации направленным на создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности  является Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ.

- Также мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- - Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- - Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- - Постановлением Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения»;

- - Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

- - Постановлением администрации Енисейского района от 04.05.2022 № 373-п «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022- 2023 год».

- В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ потребляемые коммунальные ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета. Эти требования распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения,  системам централизованного теплоснабжения, системам централизованного водоснабжения.

- Кроме этого расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении коммунальных ресурсов, определенных при помощи приборов учета.

- По состоянию на 01.01.2022 в полном объеме оснащены приборами учета 53% муниципальных учреждений Енисейского района.

- В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» ежегодная промывка системы отопления является обязательным требованием  в рамках подготовки к отопительному периоду и одним из условий для получения паспорта готовности к отопительному периоду муниципальными учреждениями Енисейского района.

- В связи с большим сроком использования внутренних систем отопления образуются отложения и накипь внутри систем, которые не позволяют обеспечивать должную теплоотдачу и не проведение вышеуказанного мероприятия приводит к большим потерям при подаче тепловой энергии и является потенциальной угрозой возникновения аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях.

- Мероприятия подпрограммы направлены на решение данной проблемы.

- Цель подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района.

- Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду.

- В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут достигнуты  следующие показатели:

- - доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов к концу 2026 года увеличится на 3,6% по отношению к 2023 году;

- - количество замененных и установленных  приборов учета используемых энергетических ресурсов ежегодно составит не менее 1 единицы;

- - доля муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления сохранится на уровне 2023 года и к концу 2026 года составит 100% (от количества учреждений, подавших заявки).

- Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы - увеличение количества муниципальных учреждений района, соответствующих законодательству в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» (приложение 6 к Программе).

На 01 января 2017 г. количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирных домов, жилые помещения которые признаны непригодными для проживания, на территории Енисейского района составляет 34 многоквартирных дома общей площадью 10085,3 кв. м. Проживание граждан в таких домах постоянно сопряжено с опасностью пребывания, риском возникновения аварии (обрушения). Кроме того, такие строения ухудшают внешний облик и благоустройство, сдерживают развитие социальной инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность района.

Правовой основой подпрограммы являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы».

Целью подпрограммы является Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут достигнуты  следующие показатели:

- увеличение площади расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района на 2548,5 кв.м. в 2024 году по отношению к 2023 году.

Эффект реализации мероприятий подпрограммы:

- уменьшение количества ветхих аварийных домов на территории Енисейского района;

- улучшение жилищных условий граждан.

Срок реализации подпрограммы - 2020 - 2024 годы.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение 7 к Программе).

Реализация Подпрограммы направлена на обеспечение деятельности учреждения.

Целями и видами деятельности Учреждения являются:

- содействие в улучшении жилищных условий населению, проживающему на территории Енисейского района путем их участия в жилищных программах;

- обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Енисейского района;

- подготовка и утверждение документов территориального планирования района.

Правовой основой подпрограммы являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Постановление администрации района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого функционирования учреждения.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут достигнуты  следующие показатели:

- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения на составит 100% ежегодно.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы – обеспечено устойчивое функционирование учреждения МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Срок реализации подпрограммы – 2021 - 2030 годы.

- Приложение № 7 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 715 934,6 | 451 016,4 | 451 016,4 | 1 617 967,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 715 934,6 | 451 016,4 | 451 016,4 | 1 617 967,4 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 495 069,2 | 432 309,4 | 432 309,4 | 1 359 688,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 495 069,2 | 432 309,4 | 432 309,4 | 1 359 688,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 5 300,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 5 300,0 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе на 2020-2023 годы» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 198 204,1 | 0,0 | 0,0 | 198 204,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 198 204,1 | 0,0 | 0,0 | 198 204,1 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 18 161,3 | 16 807,0 | 16 807,0 | 51 775,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 18 161,3 | 16 807,0 | 16 807,0 | 51 775,3 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Приложение № 8 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

- Информация об источниках финансирования муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | итого |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | Всего | 715 934,6 | 451 016,4 | 451 016,4 | 1 617 967,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 9 397,3 | 0,0 | 0,0 | 9 397,3 |
|  | краевой бюджет | 663 016,6 | 432 309,4 | 432 309,4 | 1 527 635,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 43 520,7 | 18 707,0 | 18 707,0 | 80 934,7 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | Всего | 495 069,2 | 432 309,4 | 432 309,4 | 1 359 688,0 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 481 832,7 | 432 309,4 | 432 309,4 | 1 346 451,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 13 236,5 | 0,0 | 0,0 | 13 236,5 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Архитектура и градостроительство» | Всего | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |
|  | районный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | Всего | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 5 300,0 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 5 300,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» | Всего | 198 204,1 | 0,0 | 0,0 | 198 204,1 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 9 397,3 | 0,0 | 0,0 | 9 397,3 |
|  | краевой бюджет | 178 483,9 | 0,0 | 0,0 | 178 483,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |
|  | районный бюджет | 10 322,9 | 0,0 | 0,0 | 10 322,9 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 18 161,3 | 16 807,0 | 16 807,0 | 51 775,3 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 18 161,3 | 16 807,0 | 16 807,0 | 51 775,3 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 9 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

ПОДПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района». |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. Задачи подпрограммы: 1. Соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги. 2. Содействие в улучшении и развитии коммунальной инфраструктуры на территории Енисейского района. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2024 – 2026 годы всего – 1 359 688,0 тыс. руб., из них по годам: 2024 год – 495 069,2 тыс. руб.; 2025 год – 432 309,4 тыс. руб.; 2026 год – 432 309,4 тыс. руб.; в том числе: - за счет средств краевого бюджета всего – 1 346 451,5 тыс. руб., из них по годам: 2024 год – 481 832,7 тыс. руб.; 2025 год – 432 309,4 тыс. руб.; 2026 год – 432 309,4 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета всего – 13 236,5,0 тыс. руб., из них по годам: 2024 год – 13 236,5 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет внебюджетных средств всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. |

- Приложение № 10 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Содействие в улучшении и развитии коммунальной инфраструктуры на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес протяженности сетей тепло-, водоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция к протяженности сетей тепло-, водоснабжения, где запланировано проведение капитального ремонта, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры | % | «Годовой отчет об использовании субсидии, предоставленный бюджету муниципального образования Красноярского края на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры», расчетно-нормативный | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (не менее в год), в том числе: |  | Государственная статистическая отчетность (1-ТЭП, 1-водопровод, 20-ЖКХ) |  |  |  |  |
|  | электрические | % |  | 15,21 | 14,84 | 14,83 | 14,82 |
|  | теплоснабжение | % |  | 25,4 | 25,56 | 25,55 | 25,54 |
|  | водоснабжение | % |  | 20,71 | 24,62 | 24,61 | 24,60 |
| 3. | Индекс средней продолжительности прерывания работы системы (SAIDI) в следствие аварийных ситуаций в населенных пунктах Енисейского района с изолированной системой электроснабжения | часов | Карточка инцидента (аварии) рабочей области информационной системы АИС «Реформа ЖКХ» | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 2,5 |
| 4. | Доля исполненных бюджетных ассигнований на возмещение вывоза ЖБО из накопительного приемника сточных вод | % | Отчет о расходовании субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении субсидии ресурсоснабжающей организации. | 0 | Не менее 99 | 0 | 0 |

Приложение № 11 к постановлению

администрации Енисейского

района

_____________________________

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района»

.Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений и их учёт для формирования подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013            № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели программы.

Организационный механизм реализации подпрограммы со стороны МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» включает в себя следующие элементы:

- оказание консультационной помощи ресурсоснабжающим организациям при расчете размера субсидий по компенсации выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую ДЭС;

- оказание консультационной помощи исполнителям коммунальных услуг (ресурсоснабжающие и управляющие  организации) при расчете размера субсидий по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг;

- организация сбора информации по подготовке объектов ЖКХ и жилфонда к отопительному сезону и мониторинг прохождения отопительного сезона;

- мониторинг социально-экономического развития Енисейского района в сфере ЖКХ;

- прогнозирование объёмов капитального ремонта, реконструкции, строительства объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется согласно приложению №1 к подпрограмме.

Финансирование мероприятий 1 и 2 подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Енисейского района от 09.02.2018 № 113-п «О реализации отдельных мер по обеспечению платы граждан за коммунальные услуги на территории Енисейского района Красноярского края», от 28.02.2018 № 173-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации  выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» на основании принятого нормативным правовым актом администрации Енисейского района решения о предоставлении субсидий.

- Предоставление и распределение субсидий бюджету Енисейского района Красноярского края из краевого бюджета на реализацию мероприятий «Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» и подпрограммы осуществляется на основание соглашения, заключенного между администрацией Енисейского района Красноярского края и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по модернизации, реконструкции и ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры, выполняемых в рамках предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Енисейского района, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актов Енисейского района.

Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций, осуществляющих сбор и вывоз сточных вод (жидких бытовых отходов) и (или) услуги по водоотведению населению, возникших вследствие транспортировки сточных вод из временного накопительного приемника в с. Абалаково Енисейского района до очистных сооружений г. Лесосибирска осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актов Енисейского района.

Отчеты об исполнении мероприятий  подпрограммы, согласованные с главным распорядителем бюджетных средств,  представляет «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» в сроки и по формам, установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, согласно Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 21.02.2020 № 120-п.

Ответственным за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных является «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям результативности, представленным в приложении к паспорту подпрограммы.

Методика расчета удельных показателей:

1) Удельный вес протяженности сетей тепло-, водоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция к  протяженности сетей тепло-, водоснабжения, где запланировано  проведение капитального ремонта, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры:

Х = Пфакт /Пплан *100,

где:

Пфакт – протяженность сетей тепло-, водоснабжения на которых выполнен кап ремонт, реконструкция в текущем году (км);

Пплан – протяженность сетей тепло-, водоснабжения на которых запланировано проведение  кап ремонта, реконструкции в текущем году (км);

Источником информации является: отчет о достижении значений результативности, предоставляемый МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» в адрес министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с приложением к Соглашению «О предоставлении субсидии бюджету Енисейского района Красноярского края из краевого бюджета».

2) Снижение потерь энергоресурсов  в инженерных сетях (в год). Фактическое значение показателя определяется из данных государственной статистической отчетности (1-ТЭП, 1-водопровод, 20-ЖКХ).

3) Индекс средней продолжительности прерывания работы системы (SAIDI) в следствие аварийных ситуаций в населенных пунктах Енисейского района с изолированной системой электроснабжения

где:

Ca(i) – количество потребителей в системе, где был перерыв в электроснабжении (i);

t(i) – время перерыва(i), в часах;

Cs – общее количество потребителей в системе.

Источником информации являются данные дежурно-диспетчерских служб Енисейского района и ООО «Енисейэлектроком».

4) Доля исполненных бюджетных ассигнований на возмещение вывоза ЖБО из накопительного приемника сточных вод

Бисп = Бфакт /Бплан *100

Бфакт – объем бюджетных ассигнований, предоставленных ресурсоснабжающей организации;

Бплан – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных согласно заявки ресурсоснабжающей организации;

Источником информации является Отчет о расходовании субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении субсидии ресурсоснабжающей организации..

- .

- Приложение № 12 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |  |
| ПП 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 495 069,2 | 432 309,4 | 432 309,4 | 1 359 688,0 |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг. | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги. |  |  |  |  |  | 495 069,2 | 432 309,4 | 432 309,4 | 1 359 688,0 |  |
| Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-963) | Администрация Енисейского района | 024 | 0502 | 0410275770 | 810 | 364 930,6 | 337 040,4 | 337 040,4 | 1039011,4 | Обеспечено выравнивание платы граждан за электрическую энергию в зонах децентрализованного электроснабжения по отношению к централизованному электроснабжению в 2024-2026 гг. |
| Мероприятие 2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 |  | 024 | 0502 | 0410375700 | 810 | 93 495,4 | 95 269,0 | 95 269,0 | 284 033,4 | соблюдены требования законодательства по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги», если добавить в 2024-2026 гг, |
| Задача 2: Содействие в улучшении и развитии коммунальной инфраструктуры на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 3. Выполнение других обязательств муниципального образования |  |  |  |  |  | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | Поддержка не менее 1 юридического лица возмещением затрат по модернизации, реконструкции и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в 2024 году |
| Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по модернизации, реконструкции и ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры, выполняемых в рамках предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Енисейского района |  | 024 | 0502 | 0410080920 | 810 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |  |
| Мероприятие 4. Организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством |  |  |  |  |  | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты |  | 024 | 0505 | 0410085720 | 540 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | Устройство временного накопительного приемника для сбора сточных вод с. Абалаково |
| Резервные средства |  | 024 | 0505 | 0410085720 | 870 | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 | Возмещение затрат организаций, осуществляющих сбор и вывоз сточных вод (жидких бытовых отходов) и (или) услуги по водоотведению населению с. Абалакаво |
| Мероприятие 5. Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |  |  |  |  |  | 23 643,2 | 0,0 | 0,0 | 23 643,2 | Капитальный ремонт сетей: теплоснабжения 308 м, водоснабжения 440 м в 2024 году |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет краевого бюджета |  | 024 | 0505 | 04100S5710 | 240 | 23 406,7 | 0,0 | 0,0 | 23 406,7 |  |
| за счет местного бюджета |  | 024 | 0505 | 04100S5710 | 240 | 236,5 | 0,0 | 0,0 | 236,5 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 495 069,2 | 432 309,4 | 432 309,4 | 1 359 688,0 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 495 069,2 | 432 309,4 | 432 309,4 | 1 359 688,0 |  |

- Приложение № 13 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

ПОДПРОГРАММА

«Архитектура и градостроительство»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Архитектура и градостроительство» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (далее – Учреждение) |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. Задача: Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на период 2024 – 2026 годы всего составляет 3 000,0 тыс. руб., из них по годам: 2024 год – 3 000,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: средства краевого бюджета – 2 700,0 тыс. руб.: 2024 год – 2 700,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. средства районного бюджета – 300,0 тыс. руб., из них по годам: 2024 год – 300,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. |

- Приложение № 14 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

- _____________________________

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес выданных разрешений на строительство от общего количества поданных заявлений в год | % | Статистическая отчетность 1-разрешение | 92 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разработаны генеральные планы | % | акт приемки передачи проекта генерального плана от разработчика. | 38,5 | 46,2 | 53,8 | 61,5 |

- Приложение № 15 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |  |
| ПП 2 «Архитектура и градостроительство» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |  |
| Цель. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |  |
| Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 04201S4660 | 240 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Сымского сельсовета |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |  |

- Приложение № 16 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района; Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2024 – 2026 годы составляет всего – 5 300,0 тыс. руб., из них по годам: 2024 год – 1 500,0 тыс. руб.; 2025 год – 1 900,0 тыс. руб.; 2026 год – 1 900,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: - за счет средств районного бюджета всего 5 300,0 тыс. руб., из них по годам: 2024 год – 1 500,0 тыс. руб.; 2025 год – 1 900,0 тыс. руб.; 2026 год – 1 900,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджетов муниципальных образований всего 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. |

Приложение № 17 к постановлению

администрации Енисейского

района

_________________№_____________

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Цель: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района; |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % | Акты выполненных работ | 54,5 | 54,5 | 56,6 | 57,8 |
| 2 | Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. |  | 0 | 0 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района, подавших заявки | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 18 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |  |
| ПП 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 5 300,0 |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 5 300,0 |  |
| Мероприятие 1. Оснащение муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов | Администрация Енисейского района | 024 | 0113 | 0430088220 | 870 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 800,0 | Установка приборов учета в муниципальных учреждениях Енисейского района не менее 1 (ежегодно) в период с 2025-2026 годы. |
| Мероприятие 2. Создание условий для эффективного потребления энергоресурсов, в том числе подготовка зданий бюджетной сферы к отопительному периоду |  | 024 | 0104 | 0430088240 | 870 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 | Промывка внутренней системы отопления в 33 муниципальных учреждениях, в рамках подготовки к отопительным периодам, 2024-2025, 2025-2026 годы. |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 5 300,0 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 5 300,0 |  |

- Приложение № 19 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

ПОДПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на 2024-2026 годы всего составляет 198 204,1 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 198 204,1 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. Средства федерального бюджета – 9 ,397,3 тыс. руб. 2024 год – 9 397,3 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. Средства краевого бюджета – 178 483,9 тыс. руб.; 2024 год – 178 483,9 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. Средства районного бюджета – 10 322,9 тыс. руб.; 2024 год – 10 322,9 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. Средства муниципальных образований района (бюджет поселений) – 0.0 тыс. руб.: 2024 год – 0.0 тыс. руб.; 2025 год – 0.0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. |

- Приложение № 20 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Цель подпрограммы: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы | кв. м | Форма 1-1 «Мониторинг реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам» | 2310,2 | 4289,7 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 21 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |  |
| ПП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» | всего расходные обязательства: | 024 | х | х | х | 198 204,1 | 0,0 | 0,0 | 198 204,1 |  |
| Цель подпрограммы: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | всего расходные обязательства: | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года.. | всего расходные обязательства: | х | х | х | х | 198 204,1 | 0,0 | 0,0 | 198 204,1 |  |
| Мероприятие 1. Выполнение других обязательств муниципального образования | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 10 322,9 | 0,0 | 0,0 | 10 322,9 | Разработка 1-ого ПСД на строительство МКД п. Подтёсово в 2024 г. |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 024 | 0501 | 0450080920 | 240 | 2 390,2 | 0,0 | 0,0 | 2 390,2 |  |
| Капитальное вложение в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | 024 | 0501 | 0450080920 | 410 | 7 932,7 | 0,0 | 0,0 | 7 932,7 |  |
| Мероприятие 2. Оплата разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых помещений при приобретении у застройщиков, сформированной заказчиком, и стоимостью общей площади жилых помещений, расчитанной по предельной стоимости квадратного метра |  | 024 | 0501 | 04500S6030 | 410 | 106 107,3 | 0,0 | 0,0 | 106 107,3 | Общая площадь переселения составит 3 648,1 м². Оплата разницы сверх предельной стоимости квадратного метра п. Подтесово в 2024 году |
| Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ававрийного жилищного фонда за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |  | 024 | 0501 | 045F367483 | 410 | 9 397,3 | 0,0 | 0,0 | 9 397,3 | Строительство 1 МКД п. Подтёсово в 2024 году |
| Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 024 | 0501 | 045F367484 | 410 | 72 376,6 | 0,0 | 0,0 | 72 376,6 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 198 204,1 | 0,0 | 0,0 | 198 204,1 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 198 204,1 | 0,0 | 0,0 | 198 204,1 |  |

- Приложение № 22 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | - Цель: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения. - Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования подпрограммы на 2024-2026 годы всего составляет 51 775,3 тыс. рублей 2024 год – 18 161,3 тыс. руб.; 2025 год – 16 807,0 тыс. руб.; 2026 год – 16 807,0 тыс. руб.; Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. Средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. Средства районного бюджета – 51 775,3 тыс. рублей 2024 год – 18 161,3 тыс. руб.; 2025 год – 16 807,0 тыс. руб.; 2026 год – 16 807,0 тыс. руб.; |

Приложение № 23 к постановлению

администрации Енисейского района

_______________________________

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | % | Отчет о результатах деятельности учреждения (отчет об исполнении бюджета форма 0502/127 МКУ «Централизованная бухгалтерия Енисейского района» | 99,99 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 24 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |  |
| ПП 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 18 161,3 | 16 807,0 | 16 807,0 | 51 775,3 |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |  |  |  |  |  | 18 161,3 | 16 807,0 | 16 807,0 | 51 775,3 |  |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация Енисейского района | 024 | 0113 | 046008030 | 110,240 | 17 978,1 | 16 807,0 | 16 807,0 | 51 592,1 | Обеспечено функционирование учреждения МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» |
| Мероприятие 2. Осуществление части полномочий по проведению проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  | 024 | 0113 | 0460080095 |  | 156,4 | 0,0 | 0,0 | 156,4 | Проведена проверка по подготовке к отопительному периоду, в 26 муниципальных образованиях Енисейского района в 2024 году |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 024 | 0113 | 0460080095 | 110 | 156,4 | 0,0 | 0,0 | 156,4 |  |
| Мероприятие 3. Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности |  | 024 | 0113 | 0460080094 |  | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | Приведен в соответствие проект генерального плана в количестве 1 единицы в 2024 году |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 024 | 0113 | 0460080094 | 110 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 20,4 |  |
| Мероприятие 4. Осуществление части полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-, тепло и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |  | 024 | 0113 | 0460080096 | 110 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | Мониторинг разработки и актуализации схем тепло-, водоснабжения на территории 23 муниципальных образований Енисейского района в 2024 году |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 18 161,3 | 16 807,0 | 16 807,0 | 51 775,3 |  |
| в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 18 161,3 | 16 807,0 | 16 807,0 | 51 775,3 |  |

- Приложение № 25 к постановлению

- администрации Енисейского

- района

_____________________________

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <*> | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) <***> | Предельная сметная стоимость объекта, тыс. руб. | Остаток стоимости объекта в ценах контрактов | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Годы, строительства, реконструкции, технического перевооружения или приобретения, являющиеся годами реализации программы |  |  | Годы до ввода объекта |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 |
| Наименование подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель: Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: МКУ «Центр архитектуры строительства и ЖКХ Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местных бюджетов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Субсидия | 2024 | 81773,9 | 81773,9 | 81773,9 | 0,0 | 0.0 | 81773,9 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 81773,9 | 0,0 | 0.0 | 81773,9 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 81773,9 | 0,0 | 0.0 | 81773,9 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 81773,9 | 0,0 | 0.0 | 81773,9 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 81773,9 | 0,0 | 0.0 | 81773,9 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 81773,9 | 0,0 | 0.0 | 81773,9 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |