АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.06.2015	г. Енисейск                                         № 279-р

- В целях создания условий для обеспечения гарантий прав граждан на получение образования в условиях, безопасных для жизни и здоровья, улучшения технического состояния муниципальных образовательных учреждений, утвердить план мероприятий по подготовке здания  МБОУ Абалаковская СОШ № 1, расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20 а,  к новому 2015-2016 учебному году согласно приложению.

- Контроль за исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по социальной сфере В.А.Пистер.

- Распоряжение  вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава администрации района                                                         И.А.Михайлов

Приложение

к распоряжению

администрации района

от _________ №_____________

План мероприятий по подготовке здания

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 к 2015/2016 учебному году

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформления договора передачи в оперативное управления муниципального имущества | 01.06.2015 | Котляров Д.А., руководитель МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |
| 2. | Перевод объекта недвижимости из статуса жилого здания в нежилое здание | до 10.07.2015 | Котляров Д.А., руководитель МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |
| 3. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Енисейского района» | до 05.06.2015 | Яричина Т.А., заместитель главы администрации района, руководитель финансового управления Бурбукина Е.К., руководитель МКУ «Управление образования» |
| 4. | Подготовка локально-сметного расчета на ремонт кровли здания | до 1.06.2015 | Ерченко Н.П., руководитель МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района» |
| 5. | Проведение ремонта кровли здания в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ | До 01.08.2015 | Бурбукина Е.К., руководитель МКУ «Управление образования» |
| 6. | Проведение косметического ремонта и подготовка учебных классов | до 01.08.2015 | Бурбукина Е.К., руководитель МКУ «Управление образования» |
| 7. | Приобретение мебели | 01.08.15 | Бурбукина Е.К., руководитель МКУ «Управление образования» |