|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Приложение к распоряжению  администрации Енисейского района  от 05.03.2025 года № 128-р | |

**РЕГЛАМЕНТ**

**взаимодействия между муниципальными учреждениями Енисейского района**

Настоящий регламент принимается в целях надлежащего и своевременного выполнения обязательств, принятых по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения № 2/08/2024 (35) от 20.08.2024г., а также в рамках контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, утвержденного постановлением администрации Енисейского района Красноярского края №1038-п от 26.12.2024 г.

1. **Порядок и сроки рассмотрения документов**
2. Поступивший в администрацию Енисейского района отчет об исполнении концессионером обязательств по концессионному соглашению (2 экземпляра) отделом кадровой и организационной работы администрации Енисейского района в течение 3 рабочих дней направляется на проверку в МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

2. МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» в течение 20 рабочих дней проверяет отчет в части наименования мероприятий, характеристики объектов, нормативно-правовые документы.

3. МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» в течение 20 рабочих дней проверяет отчет в части показателей надежности и энергетической эффективности, соответствие предоставленных документов с фактическими данными (мероприятиями), локально-сметные расчеты с фактической стоимостью мероприятий, являются ли указанные мероприятия реконструкцией.

4. По результатам проверки отчета об исполнении концессионером обязательств по концессионному соглашению МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» назначает технический совет для принятия следующего решения:

- о согласовании отчета об исполнении концессионером обязательств по концессионному соглашению;

- об отказе в согласовании отчета об исполнении концессионером обязательств по концессионному соглашению.

5. МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» направляет протокол технического совета в течение 2 рабочих дней в МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

6. МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» направляет уведомление о принятом решении в письменной форме Концессионеру.

7. Общий срок рассмотрения отчета и принятия решения составляет не более 30 рабочих дней.

8. В случае приостановления рассмотрения отчета в связи с недостаточностью предоставленных материалов Концессионеру предоставляется до 20 рабочих дней для представления дополнительных материалов. По истечении срока, в случае непредставления дополнительных материалов технический совет прекращает рассмотрение предоставленного отчета об исполнении концессионером обязательств по концессионному соглашению.

1. **Ответственность**

1. Ответственность за соблюдением сроков и своевременностью направления документов возлагается на руководителей МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».